|  |  | ДОДАТОК до рішення № 350 від 15.06.2017 року |
| --- | --- | --- |

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

м. Новий Розділ на 2017 та прогноз на 2018-2019 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн. |  |
| 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 Благоустрій міста Новий Розділ | Захід 1. Озеленення території | затрат, тис.грн. | 280,0 | Виконавчий комітет | Міський бюджет | 280,0 | Приведення зовнішнього вигляду міста до привабливого та естетичного вигляду |
|  |  |  | продукту, м2 | 2300 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | Приведення зовнішнього вигляду міста до привабливого та естетичного вигляду |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Благоустрій території | затрат, тис.грн. | 400,0 | Виконавчий комітет | Міський бюджет | 400,0 | Утримання в належному санітарному стані території міста та забезпечення умов безпечного проживання населення міста |
|  |  |  | продукту, м2 | 279420,05 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/ м2 | 0,0014 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | Утримання території міста в належному санітарному стані. 70% від території міста |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3 Облаштування дитячих майданчиків у м. Новий Розділ | затрат, тис.грн. | 309,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Міський бюджет Інші джерела | 9.0 300.0 | Приведення зовнішнього вигляду міста до привабливого та естетичного вигляду |
|  |  |  | продукту, шт | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/ шт | 44,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 4 Капітальний ремонт центральних тротуарів по пр.. Шевченка у м. Новий Розділ | затрат, тис.грн. | 957,9 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Міський бюджет Інші джерела | 27.9 930.0 | Утримання в належному санітарному стані території міста та забезпечення умов безпечного проживання населення |
|  |  |  | продукту, м..кв | 1200 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/ м.кв. | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 5 Капітальний ремонт центральних тротуарів по вул.. Грушевського | затрат, тис.грн. | 92.7 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Міський бюджет Інші джерела | 2.7 90.0 |  |
|  |  |  | продукту, м.кв. | 116 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.кв | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 1,5 |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ   ГОЛОВА				                                     А.Р. МЕЛЕШКО

Додаток № 1

Благоустрій міста Новий Розділ

тис.грн.

| Найменування заходів | Загальний обсяг фінансування з міського бюджету на 2017 рік |
| --- | --- |
| Озеленення території* | 280,0 |
| Благоустрій територій* | 400,0 |
| утримання центральних територій та тротуарів*: | 651,0 |
| Утримання міського кладовища * | 61.0 |
| Утримання вуличного освітлення міста *** | 21.6 |
| Перевід приладів обліку ел.енергії вуличного освітлення на 3-зонний облік *** | 28,4 |
| Забезпечення вуличного освітлення міста *** | 412.0 |
| Поховання одиноких громадян* | 9,0 |
| Поточний ремонт доріг:встановлення знаків* | 19 |
| Поточний ремонт доріг* | 1698 |
| Капітальний ремонт доріг* | 1490 |
| Облаштування дитячих майданчиків** | 9.0 |
| Капітальний ремонт центральних тротуарів по пр. Шевченка у м. Новий Розділ* | 27.9 |
| Капітальний ремонт центральних тротуарів по вул. Грушевського* | 2.7 |
| Разом: | 5109,6 |
| * Одержувач коштів – дочірнє підприємство «Благоустрій » КП «Розділжитлосервіс» |  |
| ** Одержувач коштів – КП «розділжитлосервіс» |  |
| *** Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА			  		             	         А.Р. МЕЛЕШКО