|  | Додаток до рішення ХХХХІ сесії Новороздільської міської ради VІ демократичного скликання № 853 від 18.12.2018 року |
| --- | --- |

Таблиця 1.6. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Кількість (шт.) | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Шевченка, 20-а | 2018 | 3 | 16,9 | 16,9 |
| пр. Шевченка,11-а | 2018 | 9 | 17,31 | 17,31 |
| вул. Винниченка, 5 | 2018 | 4 | 22,3 | 22,3 |
| вул. Винниченка,7 | 2018 | 4 | 22,5 | 22,5 |
| вул. Чорновола, 16 | 2018 | 3 | 17,036 | 17,036 |
| Всього |  |  | 96,046 | 96,036 |
| вул. Грушевського, 25 | 2019 | 3 | 21 | 21 |
| пр. Шевченка, 8 | 2019 | 6 | 42 | 42 |
| вул. Мазепи, 10 | 2019 | 6 | 42 | 42 |
| вул. Мазепи, 9 | 2019 | 8 | 56 | 56 |
| вул. І. Франка, 2 | 2019 | 4 | 28 | 28 |
| вул. І. Франка, 4 | 2019 | 1 | 7 | 7 |
| вул. Яворницького, 9 | 2019 | 6 | 42 | 42 |
| вул. Грушевського, 39 | 2019 | 3 | 21 | 21 |
| вул. Грушевського, 41 |  | 2 | 18 | 18 |
| вул. Грушевського, 22 | 2019 | 1 | 7 | 7 |
| вул. Мазепи, 8 | 2019 | 5 | 35 | 35 |
| вул. Грушевського, 29 | 2019 | 3 | 21 | 21 |
| вул. Шевченка, 9-а | 2019 | 4 | 20 | 20 |
| Одержувач коштів – КП «Розділжитлосервіс» |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                      МЕЛЕШКО А.Р.