|  | ДОДОТОК до рішення ХХХХІ сесії Новороздільської міської ради VІІ демократичного скликання № 874 від 18.12.2018 року |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Новороздільської міської ради від 14.12.2018 року № 342 Міський голова _________________ А.Р. Мелешко | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням сесії Новороздільської міської ради від 18.12.2018 року № 874 Міський голова _________________ А.Р. Мелешко |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

МІСТА НОВИЙ РОЗДІЛ

на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

м. Новий Розділ

2018 рік

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Міський голова А.Р. Мелешко ____________ 18.12.2018 року |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

МІСТА НОВИЙ РОЗДІЛ

на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

| Погоджено Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики Новороздільської міської ради _______________ Волчанський В. М. 14 грудня 2018 року | Погоджено Постійна комісія з питань комунальної власності ________________ Степанов М.М. 13 грудня 2018 року |
| --- | --- |
| Погоджено Заступник голови, до компетенції якого належить програма Новороздільської міської ради ______________ Цюра А. С. 11 грудня 2018 року | Погоджено Начальник фінансового управління Новороздільської міської ради __________ Ричагівський І. І. 10 грудня 2018 року |
| Погоджено Начальник відділу економіки та інвестицій Новороздільської міської ради ____________ Гілко Н. І. 10 грудня 2018 року | Розробник програми Виконавчий комітет Новороздільської міської ради ___________________ Мелешко А. Р. 14 грудня 2018 року |

м. Новий Розділ

2018 рік

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

розроблення містобудівної документації

м. Новий Розділ на 2019 рік та прогноз 2020-2021 роки

1. Ініціатор розроблення Програми; відділ містобудування, архітектури та будівництва Новороздільської міської ради. 2. Дата, номер документа про розроблення Програми; рішення Новороздільської міської ради № 874 від 18.12.2018 року. 3. Розробник Програми; виконавчий комітет Новороздільської міської ради. 4. Співрозробники Програми; -. 5. Відповідальний виконавець Програми; виконавчий комітет Новороздільської міської ради. 6. Учасники Програми; виконавчий комітет Новороздільської міської ради, відділ містобудування, архітектури та будівництва. 7. Термін реалізації програми; 2019 – 2021 роки. 7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм). 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.: на 2019 рік на 2020 рік на 2021 рік; 317,5 35,0 45,0. 8.1. коштів міського бюджету на 2019 рік коштів інших джерел (вказати) на 2019 рік на 2020 рік на 2021 рік; - 317,5. Керівник установи - головного розпорядника коштів _____________________ Мелешко А.Р. Відповідальний виконавець Програми _____________________ Мелешко А.Р. тел.2-46-82.

Проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Програма спрямована на розроблення актуальної містобудівної документації міста. Генеральний план міста Нового Роздолу розроблений у 1983 році на розрахунковий строк 2000 рік, термін дії генерального плану фактично закінчився. За період дії минулого генерального плану міста неодноразово відбувалися зміни в законодавстві держави та у соціально-економічному розвитку країни. З огляду на вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», питання розроблення містобудівної документації міста набуло актуальності і підлягає невідкладному вирішенню.

Крім того розроблення актуальної містобудівної документації викликане змінами до законодавства у сфері містобудівної діяльності, у зв’язку з якими для здійснення планування і забудови територій на місцевому рівні необхідно розроблення такої містобудівної документації як план зонування та детальний план території населених пунктів. Відповідно до ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з 01.01.2013 року набирає чинність положення заборони щодо передачі (наданні) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб та зміна цільового призначення ділянки у разі відсутності плану зонування або детального плану території.

Одночасно назріла необхідність включення у межі міста виробничої зони та інших територій за межами міста, які знаходяться в межах міської ради.

Мета Програми

Метою Програми є отримання актуальної містобудівної документації: генерального плану міста,   плану зонування території міста, детального плану всієї території міста.

Основними завданнями містобудівної документації є:

- прогнозування розвитку території;

- забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

- визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

- встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

- збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

- проведення моніторингу забудови;

що у свою чергу збільшуватиме інвестиційні надходження у розвиток Нового Роздолу та наповнення міського бюджету.

Шляхи та засоби її вирішення

Досягнення мети Програми передбачається здійснювати шляхом розроблення та затвердження відповідно до вимог чинного законодавства містобудівної документації з урахуванням результатів громадських слухань.

Розроблення містобудівної документації здійснюється на оновленій картографічної основи в цифровій формі, тобто топографо-геодезичної зйомки масштабу 1:2000 та 1:5000 території міста Новий Розділ.

Обсяги та джерела фінансування

Чинне законодавство передбачає здійснення фінансування   робіт  з  планування  території  населених пунктів за  рахунок  коштів  відповідних місцевих бюджетів. Фінансування завдань та заходів передбачених у Програмі здійснюється у межах коштів затверджених у міському бюджеті. Одночасно можливе співфінансування  з коштів обласного бюджету.

Відповідальний виконавець

Відповідальним виконавцем розроблення Програми  розроблення містобудівної документації м. Новий Розділ на 2019 та прогноз 2020-2021 роки є виконавчий  комітет Новороздільської міської   ради.

Строки виконання завдань, заходів

Виконання завдань та заходів Програми розраховано  строком на три роки.

Координація та контроль за виконанням програми

Координацію виконання заходів Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської   ради, відділ містобудування, архітектури  та будівництва, фінансове управління   Новороздільської міської   ради.

Контроль  за виконанням Програми здійснює міський голова, фінансове управління, постійна депутатська комісія  з питань комунальної власності Новороздільської міської ради, постійна депутатська комісія   з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики  міської ради.

Щорічний звіт виконання Програми, відділом містобудування, архітектури  та будівництва  виноситься на розгляд виконавчого комітету Новороздільської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                             МЕЛЕШКО А.Р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

розроблення містобудівної документації м. Новий Розділ  на 2019 рік та прогноз 2020-2021 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела** | Обсяги, тис. грн. |  |
| 2019 рік*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1 Розроблення містобудівної документації | Захід 1 Розроблення генерального плану (другий заключний етап) | затрат – 204,0 тис.грн. | Виконавчий комітет | Інші джерела | 250,0 | Отримання містобудівної документації – генплану міста , що вирішить питання ефективного планування території, розвитку інфраструктури, збільшення інвестицій в розвиток міста та наповнення бюджету |
|  |  |  | продукту - 2366.5 га, генплан |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності - 86,20 грн. /га |  |  |  |  |
|  |  |  | якості – 53,15 % |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2 Проведення громадських слухань | затрат – 2366,5 га | Виконавчий комітет | - | - |  |
|  |  |  | продукту - генплан |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності - громадські слухання |  |  |  |  |
|  |  |  | якості – 100 % |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3 Проведення експертизи містобудівної документації | затрат – 67,5 тис.грн. проект генплану | Виконавчий комітет | Інші джерела | 67,5 |  |
|  |  |  | ефективності- 28,52 грн./га |  |  |  |  |
|  |  |  | продукту – 2366,5 га, позитивний висновок проекту генплану |  |  |  |  |
|  |  |  | якості – 100% |  |  |  |  |
| 2020 рік*** |  |  |  |  |  |  |  |  | продукту - експертиза |
| 2 | Завдання 1 Розроблення містобудівної документації | Захід 1 Розроблення детального плану території міста | затрат – 35,0 тис.грн. | Виконавчий комітет | Міський бюджет | 35,0 | Уточнення у більш крупному масштабі положень генплану, уточнення планувальної структури та функціонального призначення території |
|  |  |  | продукту – 0,25 га |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності - 140 тис.грн./га |  |  |  |  |
|  |  |  | якості – 100 % |  |  |  |  |
| 2021 рік*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завдання 1 Розроблення містобудівної документації | Захід 1 Розроблення детального плану території міста | затрат – 45,0 тис.грн. |  | Міський бюджет | 45,0 | Уточнення у більш крупному масштабі положень генплану, уточнення планувальної структури та функціонального призначення території |
|  |  |  | продукту – 1,0 га |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності-45тис.грн./га |  |  |  |  |
|  |  |  | якості – 100 % |  |  |  |  |

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо

** вказується кожне джерело окремо

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 		_____________________                       Мелешко А.Р.

Відповідальний 
виконавець Програми		                                   _____________________                        Мелешко А.Р.

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Розроблення містобудівної документації м. Новий Розділ  на 2019 рік та прогноз 2020-2021 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2019рік | 2020 рік | 2021 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 317,5 | 35,0 | 45,0 | 397,5 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети** |  | 35,0 | 45,0 | 80,0 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** |  |  |  |  |
| кошти небюджетних джерел** | 317,5 |  |  | 317,5 |

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

МІСЬКИЙ ГОЛОВА		                                                                  		А.Р. МЕЛЕШКО