|  | ДОДОТОК до рішення ХХХХІ сесії Новороздільської міської ради VІІ демократичного скликання № 882 від 18.12.2018 року |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Новороздільської міської ради від 14.12.2018 року № 342 Міський голова _________________ А.Р. Мелешко | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням сесії Новороздільської міської ради від 18.12.2018 року № 882 Міський голова _________________ А.Р. Мелешко |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

МІСТА НОВИЙ РОЗДІЛ

на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

м. Новий Розділ

2018 рік

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Міський голова А.Р. Мелешко ____________ 18.12.2018 року |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

МІСТА НОВИЙ РОЗДІЛ

на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

| Погоджено Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики Новороздільської міської ради _______________ Волчанський В. М. 14 грудня 2018 року | Погоджено Постійна комісія з питань комунальної власності Новороздільської міської ради ________________ Степанов М. М. 17 грудня 2018 року |
| --- | --- |
| Погоджено Заступник голови, до компетенції якого належить програма Новороздільської міської ради ______________ Цюра А. С. 14 грудня 2018 року | Погоджено Начальник фінансового управління Новороздільської міської ради __________ Ричагівський І. І. 14 грудня 2018 року |
| Погоджено Начальник відділу економіки та інвестицій Новороздільської міської ради ____________ Гілко Н.І. 14 грудня 2018 року | Розробник програми Виконавчий комітет Новороздільської міської ради ___________________ Мелешко А. Р. 14 грудня 2018 року |

м. Новий Розділ

2018 рік

Паспорт програми розвитку житлово-комунального господарства

міста Новий Розділ на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

| # 1. | # Ініціатор розроблення Програми | # Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми | Рішення Новороздільської міської ради № 882 від 18.12.2018 року |
| # 3.. | # Розробник Програми | # Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| # 4. | # Співрозробники Програми | КП „Розділжитлосервіс” ДП „Благоустрій” |
| # 5. | # Відповідальний виконавець Програми | # Виконавчі органи Новороздільської міської ради |
| # 6. | # Учасники Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП „Розділжитлосервіс” ДП „Благоустрій” ТзОВ„Енергія-Новий Розділ” |
| # 7. | # Термін реалізації Програми | # 2019-2021 роки |
| # 7.1. | # Етапи виконання Програми | # 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік. |
| 8. 8.1 | # Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: # 2019 рік 2020 рік 2021 рік | 1400,0 10093,5 7270,2 |
|  | у тому числі: коштів міського бюджету: 2019 рік 2020 рік 2021 рік інші джерела: 2019 рік 2020 рік 2021 рік | 1400,0 10093.5 7270,2 |

Керівник установи-

Головного розпорядника коштів    _______________________          А. Р. Мелешко

Відповідальний

виконавець Програми                       _______________________          А. Р. Мелешко

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Дана Програма спрямована на підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення.

Виконання завдань Програми для вирішення проблем потребує реалізації заходів  в таких сферах:

- капітальний ремонт, реконструкції та будівництво житлового фонду міста,

- капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста,

- проведення капремонту доріг та тротуарів.

Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського бюджету, так як необхідний фінансовий ресурс для підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення.

Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Новороздільської міської ради.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, постійна депутатська комісія з питань комунальної власності та комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                      МЕЛЕШКО А.Р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

розвиток житлово-комунального господарства

м. Новий Розділ на 2019 - 2021 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн. |  |  |
| 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж (додаток таб. 1.6) | затрат, тис.грн. | 210,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків. Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, м.п | 210.0 |  | Місцевий бюджет | 210,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 1.0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста (додаток таб. 2.1) | затрат, тис.грн | 1000,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 900,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт. | 500,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів житлових будинків (додаток таб. 1.11) | затрат, тис.грн | 190 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Міський бюджет | 190,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п.. | 165 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт. | 1.15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 4. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів (додаток таб.1.4) | затрат, тис.грн. | 100,0 |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/об’єкт | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
| 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1. Капітальний ремонт плоских (рубероїдних) дахів (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | 905.8 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків |
|  |  |  | продукту, м2 | 3051,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,40 |  | Місцевий бюджет | 905.80 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 2. Капітальний ремонт існуючих дефектних шатрових дахів (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | 1557.0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м2 | 3548,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,4 |  | Місцевий бюджет | 1557,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 3 Капітальний ремонт балконних плит (додаток таб. 1.2 | затрат, тис.грн. | 12 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту,шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 4,0 |  | Місцевий бюджет | 12.0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 4. Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлових будинків (додаток таб. 1.3) | затрат, тис.грн. | 600 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, одн | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/одн | 600.0 |  | Місцевий бюджет | 600,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 5. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів(додаток таб.1.4) | затрат, тис.грн. | 364,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/об’єкт | 7 |  | Місцевий бюджет | 364,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 6. Капітальний ремонт парапетних плит (додаток таб. 1.5) | затрат, тис.грн. | 50,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п | 184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 0,27 |  | Місцевий бюджет | 50,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 52 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 7. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж (додаток таб. 1.6) | затрат, тис.грн. | 200,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 2,0 |  | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 8. Капітальний ремонт стін входу в підвал житлових будинків (додаток таб. 1.7) | затрат, тис.грн. | 25,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 1,7 |  | Місцевий бюджет | 25,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 79 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 9. Капітальний ремонт сходів входу в під’їзди житлових будинків (додаток таб. 1.8) | затрат, тис.грн. | 25,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 6 |  | Місцевий бюджет | 25,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 10. Капітальний ремонт дашків над входом в підвали та під’їзди (додаток таб. 1.10) | затрат, тис.грн. | 154,7 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, одн | 31 |  | Місцевий бюджет | 154,7 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/одн | 14,06 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 11. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів (додаток таб. 1.11) | затрат, тис.грн. | 200,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п | 320,0 |  | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 0,6 |  | Інші джерела |  | 0,0 |  |
|  |  |  | якості, % | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 12. Експертиза, капремонт, опосвідчення, експертиза, згідно переліку (додаток таб. 2.1) | затрат, тис.грн. | 5700.0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, шт | 8 |  | Місцевий бюджет | 5700,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 712,5 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Якості, % | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Завдання 2. Благоустрій міста | Захід 1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | Затрат, тис.грн | 300.0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Державний бюджет | 0,0 |  | Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | Продукту, м.п | 1000.0 |  | Місцевий бюджет | 300.0 |  |  |
|  |  |  | Ефективності ти.грн/м.п | 0.3 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Якості% | 100 |  |  |  |  |  |
| 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1. Капітальний ремонт плоских (рубероїдних) дахів (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | 660,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків |
|  |  |  | продукту, м2 | 2578,0 |  | Місцевий бюджет | 660,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,26 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Капітальний ремонт існуючих дефектних шатрових дахів (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | 856,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м2 | 2150,0 |  | Місцевий бюджет | 856,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,4 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3. Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлових будинків (додаток таб. 1.3) | затрат, тис.грн. | 50,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, об’єкт | 1 |  | Місцевий бюджет | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/об’єкт | 50,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 4. Капітальний ремонт парапетних плит (додаток таб. 1.5) | затрат, тис.грн. | 50,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п | 180 |  | Місцевий бюджет | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 0,1 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 5. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж (додаток таб. 1.6) | затрат, тис.грн. | 200,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п. | 100 |  | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 2,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 6. Капітальний ремонт стін входу в підвал житлових будинків (додаток таб. 1.7) | затрат, тис.грн. | 8 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п. | 4 |  | Місцевий бюджет | 8 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 2 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 7. Капітальний ремонт сходів входу в під’їзди житлових будинків (додаток таб. 1.8) | затрат, тис.грн. | 25,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 3 |  | Місцевий бюджет | 25,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 8,3 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 8. Капітальний ремонт cходових кліток та загальних коридорів у житлових будинках (додаток таб.1.9) | затрат, тис.грн. | 198 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, одн | 7 |  | Місцевий бюджет | 198.0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/одн | 32 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 9. Капітальний ремонт дашків над входом в підвали та під’їзди (додаток таб. 1.10) | затрат, тис.грн. | 373,2 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків |
|  |  |  | продукту, одн , тис.грн/одн | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 373,2 |  |  |
|  |  |  | Ефективності тис.грн/одн | 21,9 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 10. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста (додаток таб. 2.1) | затрат, тис.грн. | 4600,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, шт | 7 |  | Місцевий бюджет | 4600,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 660,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 32 |  |  |  |  |  |
| 2. | Завдання 2 Благоустрій міста | Захід 1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | Затрат, тис.грн | 250.0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Державний бюджет | 0,0 |  | Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | Продукту, м.п | 1000.0 |  | Місцевий бюджет | 250.0 |  |  |
|  |  |  | Ефективності ти.грн/м.п | 0.25 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Якості% | 100 |  |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА				А.Р. МЕЛЕШКО

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Новий Розділ на 2019-2021 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 1400,0 | 10093,5 | 7270,2 | 18763,7 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 1400,0 | 10093,5 | 7270,2 | 18763,7 |
| кошти небюджетних джерел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_____________________ 			МЕЛЕШКО А. Р.

Відповідальний 
виконавець Програми			_____________________			МЕЛЕШКО А. Р.

Таблиця 1.1. Капітальний ремонт покрівлі

тис. грн.

|  | Термін виконання, Роки | Площа, м2 | Загальний необхідний обсяг фінансуванні | Обсяг фінансування з державного бюджету | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Капітальний ремонт існуючих плоских дахів |  |  |  |  |  |
| пр. Шевченка, 29 | 2020 | 540 | 308.0 | 0 | 308.0 |
| пр.Шевченка,32-а | 2020 | 1671 | 420,0 | 0 | 420,0 |
| пр. Шевченка, 1 | 2020 | 840 | 177,8 | 0 | 177,8 |
| Разом: |  | 3051 | 905.8 |  | 905,8 |
| вул. Сагайдачного, 17-а | 2021 | 969 | 320,0 | 0 | 320,0 |
| Вул. Ст. Бандери,14 | 2021 | 839 | 180.0 | 0 | 180.0 |
| Вул.. Чорновола,14 | 2021 | 770 | 160.0 | 0 | 160.0 |
| Разом: |  | 2578 | 660.0 |  | 660.0 |
| Всього: |  |  | 1565,8 |  | 1565.8 |
| 2. Капітальний ремонт існуючих дефектних шатрових дахів |  |  |  |  |  |
| вул. Ів.Франка, 2 | 2020 | 720 | 400.0 | 0 | 400.0 |
| Разом: |  |  | 400.0 |  | 400,0 |
| вул. Мазепи,9 | 2020 | 980 | 556.50 | 0 | 556.50 |
| вул.. Ів. Франка, 6 | 2020 | 470 | 177.8 | 0 | 177,8 |
| вул.. Чорновола, 3 | 2020 | 722 | 273.0 | 0 | 273,0 |
| вул. Яворницького,9 | 2020 | 656 | 150.0 | 0 | 150.0 |
| Разом: |  | 2828 | 1157,3 |  | 1157.3 |  | 450.8 |
| Вул. Грушевського,31 | 2021 | 705 | 273 | 0 | 273 |
| Пр. Шевченка,8 | 2021 | 741 | 310,0 | 0 | 310,0 |
| Вул. Чорновола,3-а | 2021 | 704 | 273,0 | 0 | 273,0 |
| Разом |  | 2150 | 856,0 |  | 856,0 |
| Всього |  |  | 2423.3 |  |  |
| 3. Реконструкція дефектних плоских дахів шляхом влаштування нових шатрових |  |  |  |  |  |
| вул. Винниченка, 21 | 2021 | 840 | 1243.2 | 0 | 1243.2 |
| пр. Шевченка, 5-б | 2021 | 500 | 735,0 | 0 | 735,0 |
| пр. Шевченка, 19 | 2021 | 640 | 800 | 0 | 800 |
| Разом |  |  |  |  |  |
| Всього |  | 1980 | 2778.2 |  | 2778.2 |
| РАЗОМ |  |  | 6767,3 |  | 6767,3 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА				А.Р. МЕЛЕШКО

Таблиця 1.2. Капітальний ремонт балконних плит

тис.грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Кількість одиниць | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капітальний ремонт балконних плит |  |  |  |  |
| пр. Шевченка, 23 кв.27 | 2020 | 1 | 4,0 |  |
| пр. Шевченка, 29 кв.54 | 2020 | 1 | 4,0 |  |
| вул. Шашкевича, 5 кв. 69 | 2020 | 1 | 4,0 |  |
| Разом: |  | 3 |  | 12,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.3. Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлових будинків

тис.грн.

| Найменування об’єкту | Термін виконання, роки | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з державного бюджету | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Ст. Бандери, 14 | 2020 | 600.0 | 0 | 600 |
| вул. Грушевського, 35 | 2021 | 50.0 | 0 | 50 |
| Всього: |  |  |  | 650.0 |
| Отримувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.4. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. виміру шт. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вул.. Грушевського, 25 | 2019 | 3 | 21 | 100,0 |
| пр. Шевченка, 8 | 2019 | 6 | 42 |  |
| вул. Мазепи, 10 | 2019 | 6 | 42 |  |
| вул. Мазепи, 9 | 2019 | 8 | 56 |  |
| вул. І. Франка, 2 | 2019 | 4 | 28 |  |
| вул. І. Франка, 4 | 2019 | 1 | 7 |  |
| вул. Яворницького, 9 | 2019 | 6 | 42 |  |
| вул. Грушевського, 39 | 2019 | 3 | 21 |  |
| вул. Грушевського, 22 | 2019 | 1 | 7 |  |
| вул. Мазепи, 8 | 2019 | 5 | 35 |  |
| вул. Чорновола, 16 | 2019 | 6 | 42 |  |
| вул. Грушевського, 29 | 2019 | 3 | 21 |  |
| Разом | 2019 | 60-8 | 420-56 | 100,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА				А.Р. МЕЛЕШКО

Таблиця 1.5. Капітальний ремонт парапетних плит

тис. грн.

| Найменування об’єкту | Термін виконання, Роки | Одиниця виміру м.п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Шевченка,38 | 2020 | 20 |  |  |
| пр. Шевченка,38-б | 2020 | 30 |  |  |
| вул. Лесі Українки,17 | 2020 | 10 |  |  |
| пр. Шевченка, 36а | 2020 | 18 |  |  |
| пр. Шевченка,36 | 2020 | 10 |  |  |
| пр. Шевченка, 32а | 2020 | 20 |  |  |
| пр. Шевченка,42 | 2020 | 15 |  |  |
| вул. Лесі Українки,27 | 2020 | 7 |  |  |
| пр. Шевченка, 40б | 2020 | 33 |  |  |
| вул. С. Бандери, 14 (покриття парапетної стіни металевими листами) | 2020 | 21 |  |  |
| пр. Шевченка, 40а | 2021 | 32 |  |  |
| вул. Лесі Українки,11 | 2021 | 18 |  |  |
| вул. Лесі Українки,23 | 2021 | 2 |  |  |
| вул. Стуса, 2 | 2021 | 2 |  |  |
| вул. Шептицького, 1 | 2021 | 26 |  |  |
| вул. С. Бандери, 13 | 2021 | 38 |  |  |
| пр. Шевченка, 44 | 2021 | 19 |  |  |
| вул. Лесі Українки,15 | 2021 | 1 |  |  |
| вул. Лесі Українки, 9 | 2021 | 6 |  |  |
| вул. С. Бандери, 3а | 2021 | 22 |  |  |
| вул. С. Бандери, 3б | 2021 | 8 |  |  |
| бул. Довженка, 12 | 2021 | 6 |  |  |
| Всього |  |  | 100 | 100 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.6.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. вимірювання м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аварійні об’єкти | 2019 | - | 210,0 | 210,0 |
| аварійні об’єкти | 2020 | - | 200,0 | 200,0 |
| аварійні об’єкти | 2021 |  | 200,0 | 200,0 |
| Разом: |  |  | 610,0 | 610,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА				А.Р. МЕЛЕШКО

Таблиця 1.7  Капітальний ремонт стін входу в підвал житлових будинків

тис.грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Одиниця вимірювання, м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Франка, 2 | 2020 | 5 | 8,5 |  |
| вул. Чорновола, 3 | 2020 | 4 | 7,5 |  |
| вул. Винниченка, 21 | 2020 | 6 | 9 |  |
| вул. Грушевського, 25 | 2020 | 4 | 8 |  |
| Всього: |  | 19 |  | 33,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.8. Капітальний ремонт  сходів входу в під'їзди

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. виміру шт. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Ів. Франка,6 (ІІ) | 2020 | 1 | 8,0 |  |
| вул. Грушевського, 36 (І) | 2020 | 1 | 8,0 |  |
| вул. Винниченка, 25( І) | 2020 | 1 | 9,0 |  |
| вул. Грушевського, 29 (І) | 2021 | 1 | 9.0 |  |
| вул. Винниченка, 27( І) | 2021 | 1 | 8,0 |  |
| вул. Ст. Бандери, 14 (пожежний вихід) | 2021 | 1 | 8,0 |  |
| Всього: |  |  |  | 50.0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.9. Капітальний ремонт cходових кліток та загальних коридорів у

житлових будинках

тис.грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Кількість, од. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Сагайдачного,17-а (І,ІІ,ІІІ під’їзди) | 2020 | 3 | 100 | 100 |
| вул. Чорновола, 14 ( І, ІІ, ІІІ під'їзди ) (4-поверховий) | 2020 | 3 | 58.8 | 58.8 |
| пр. Шевченка, 5-б( ІІ під.) | 2020 | 1 | 39.2 | 39.2 |
| Разом: |  | 7 |  | 198 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА				А.Р. МЕЛЕШКО

Таблиця 1.10. Капітальний ремонт дашків над входом в підвали та під'їзди

тис.грн.

| Найменування об’єкту | Термін виконання, роки | Одиниць | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Винниченка, 21,23 (підвал) | 2020 | 2 | 13,0*1.4 |  |
| вул. Винниченка, 29,31,33 (підвал) | 2020 | 3 | 19,5*1.4 |  |
| пр. Шевченка, 31а, 32а, 37, 39, 38б(І під.) | 2020 | 26 | 78,0*1.4 |  |
| вул. Лесі Українки, 27, 25, 25а | 2021 | 14 | 42,0*1,4 |  |
| ул.. Чорновола, 20(І,ІІ під.), 3а(І під.), 16а(І під.), 18а(І,ІІ під.), 22(ІІ під.) | 2021 | 7 | 21,0*1.4 |  |
| пр. Шевченка, 11б (І під.) | 2021 | 1 | 3,0*1.4 |  |
| ул.. Бандери, 14 | 2021 | 1 | 3,0*1.4 |  |
| Вул. Грушевського, 25, 29, 41(підвал) | 2021 | 3 | 9,0*1.4 |  |
| пр. Шевченка, 1, 7а(підвал) | 2021 | 2 | 6,0*1.4 |  |
| Всього |  |  |  | 527,9 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.11. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів житлових будинків

тис.  грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, Роки | Од. вим. м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з державного бюджету | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Грушевського, 29 | 2019 | 165 | 190 | 0 | 190 |
| вул. Чорновола, 12 | 2020 | 165 | 100 | 0 | 100 |
| вул. Чорновола, 18 | 2021 | 137 | 100 | 0 | 100 |
| пр. Шевченка, 18 | 2021 | 165 | 100 | 0 | 100 |
| пр. Шевченка, 20 | 2021 | 165 | 100 | 0 | 100 |
| Всього |  |  | 590 | 0 | 590 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА				А.Р. МЕЛЕШКО

Табл. 2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів

у житлових будинках міста

тис.грн

| Найменування об’єкту | Вид робіт | Термін виконання, Роки | Загальний обсяг фінансування | Потреба у фінансуванні з державного бюджету | Потреба у фінансуванні з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бул. Довженка, 2 (І – під) | Модернізація | 2019 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| Аварійні обє’єкти |  | 2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| вул. Шептицького, 9 (І, ІІ – під) | Модернізація | 2020 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 |
| вул. Шептицького, 11 (І, ІІ – під) | Модернізація | 2020 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 |
| Пр. Шевченка, 34 (І,ІІ,ІІІ,ІV під.) | Капремонт | 2020 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| вул. Ст. Бандери, 14 (І-під) | Капремонт | 2020 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| бул. Довженка, 14 (І – під) | Капремонт | 2020 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| Аварійні об’єкти |  | 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| бул. Довженка,14 (І-під) | Капремонт | 2020 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| Вул. Стуса, 2-а (І,ІІ під) | Капремонт | 2020 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| бул. Довженка, 2 (І, ІІ – під) | Капремонт | 2020 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 |
| бул. Довженка, 4 (І, ІІ – під) | Капремонт | 2020 | 1600,0 | 0,0 | 1600,00 |
| вул. Шептицького, 3-а (І, ІІ під.) | Капремонт | 2020 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Всього |  |  | 11200 | 0,0 | 11200 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА				А.Р. МЕЛЕШКО

Таблиця 3.1. Проведення освітлення вулиць  (реконструкція мереж зовнішнього освітлення) (150101)

тис.грн.

| Назва проекту | Термін виконання, роки | Кіль кість, км | Необхідна кількість коштів | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкція зовнішнього освітлення вулиць Лесі Українки 25, 25-а та Шептицького (проектно-кошторисна документація) | 2020 |  | 20,0 | 20,0 |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Лесі Українки, 25, 25-а | 2020 |  | 300,0 | 300,0 |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Шептицького | 2020 |  | 250,0 | 250,0 |
| Всього |  |  | 570,0 | 570,0 |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               МЕЛЕШКО А.Р.