|  | ДОДОТОК до рішення L сесії Новороздільської міської ради VІІ демократичного скликання № 1189 від 17.10.2019 року |
| --- | --- |

П А С П О Р Т

програми фінансової підтримки КНП «Новороздільська міська лікарня» на 2019 рік

| 1 | Ініціатори розроблення Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Підстава для прийняття Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування», постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 «Про затвердження Програми надання громадян гарантованої державою безоплатної медичної допомоги», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетний кодекс України |
| 3 | Розробники Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | КНП «Новороздільська міська лікарня» |
| 5 | Відповідальний виконавець | КНП «Новороздільська міська лікарня» |
| 6 | Учасники Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради, КНП «Новороздільська міська лікарня» |
| 7 | Номер і назва операційної цілі | Створення безпечних і комфортних умов для життя |
| 8 | Термін реалізації | 2019 рік |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 14 683,76 тис. грн. |
| 10 | Коштів бюджету міста | 14 683,76 тис. грн. |
| 11 | Коштів інших джерел | 0 |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                      МЕЛЕШКО А.Р.

Пререлік завдань, заходів та показників міської програми фінансової підтримки КНП «Новороздільська міська лікарня» на 2019 рік

| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Показники виконання заходу | Виконавець заходу, показника | Фінансування тис. грн |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завдання 3 Поточний ремонт системи електропостачання із заміною двох силових кабельних ліній та розподільчих щитів на першому поверсі КНП «Новороздільська міська лікарня» | 1. Заміна пошкоджених силових кабелів | Кабель до 35 кВ 121 м.п. | КНП «Новороздільська міська лікарня» | Міський Бюджет | 149,99932 | Стабілізується електропостачання поліклініки . зменшиться кількість аварійних відключень та збільшиться надійність системи |
|  |  | 2. Заміна розподільчих щитів | 4 шт. |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 4 Ремонтні та пусконалагоджувальні роботи на котельні | 1. Ремонтні та пусконалагоджувальні роботи |  | КНП «Новороздільська міська лікарня» | Міський Бюджет | 137,756 | Енергонезалежність |
|  |  | 2. Навчання операторів котельні | 2 ос. |  |  | 2,0 | Робота на котлах навченого персоналу |
|  |  | 3. Сервісне обслуговування котельні до кінця поточного року |  |  |  | 4,0 | Надійність роботи котельні |
|  |  | 4. Обладнання газового лічильника пристроєм для дистанційного зчитування даних | 1 шт. |  |  | 9,0 | Дотримання вимог Нафтогазу |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                      МЕЛЕШКО А.Р.

Ресурсне забезпечення

міської програми фінансової підтримки КНП «Новороздільська міська лікарня» на 2019 рік

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на використання програми | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 14 683,76 | 0 | 0 | 14 683,76 |
| У тому числі |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | 14 683,76 | 0 | 0 | 14 683,76 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування |  |  |  |  |
| кошти небюджетних джерел | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	                                                                                               О.Р. Стеців

Відповідальний 
            виконавець Програми	                                                                                                         О.Р. Стеців