|  | Додоток 1 до рішення Новороздільської міської ради № 1234 від 17.12.2019 року |
| --- | --- |

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

розвиток житлово-комунального господарства м. Новий Розділ на 2019 - 2021 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн. |  |
| 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж (додаток таб. 1.6) | затрат, тис.грн. | 257,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків. Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, м.п | 210.0 |  | Місцевий бюджет | 257,0 |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 1.2 |  | Інші джерела | 0,0 |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста (додаток таб. 2.1) | затрат, тис.грн | 1510,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1510 |  |
|  |  |  | продукту, шт. | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт. | 100.67 |  | Інші джерела | 0,0 |  |
|  |  |  | якості, % | 28 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів житлових будинків (додаток таб. 1.11) | затрат, тис.грн | 252 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Міський бюджет | 252 |  |
|  |  |  | продукту, м.п.. | 276,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт. | 0,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 4. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів (додаток таб.1.4) | затрат, тис.грн. | 36 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Міський бюджет | 36 |  |
|  |  |  | продукту, шт | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/об’єкт | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 10 |  |  |  |  |

Керівник установи –

головного розпорядника коштів	                                                                                       І.Д. Кравець

Відповідальний

виконавець Програми                                                                                                         І.Д. Кравець

Таблиця 1.6.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. вимірювання м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аварійні об’єкти | 2019 | - | 257,0 | 257,0 |
| аварійні об’єкти | 2020 | - | 200,0 | 200,0 |
| аварійні об’єкти | 2021 |  | 200,0 | 200,0 |
| Разом: |  |  | 657,0 | 657,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.4. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. виміру шт. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Мазепи, 8 | 2019 | 5 | 36,0 | 36,0 |
| Разом | 2019 | 5 |  | 36,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Додаток

Таблиця 1.11. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів житлових будинків

тис.  грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, Роки | Од. вим. м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з державного бюджету | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Грушевського, 29 | 2019 | 110,4 | 135,0 | 0 | 135,0 |
| вул. Чорновола, 12 | 2020 | 166,4 | 117,0 | 0 | 117,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільсьої міської ради |  |  |  |  |  |  |

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                              Ірина КРАВЕЦЬ

Табл. 2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста

тис.грн

| Найменування об’єкту | Вид робіт | Термін виконання, Роки | Загальний обсяг фінансування | Потреба у фінансуванні з державного бюджету | Потреба у фінансуванні з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 р. |  |  |  |  |  |
| бул. Довженка, 2 (І – під) | Модернізація | 2019 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| вул. Шептицького, 3 (Іпід.) | Капітальний ремонт | 2019 | 170,0 | 0,0 | 170,0 |
| Вул. Шептицького, 3 (ІІпід) | Капітальний ремонт | 2019 | 170,0 | 0,0 | 170,0 |
| вул. Шептицького, 3-а (Іпід) | Капітальний ремонт | 2019 | 170,0 | 0,0 | 170,0 |
| Пр. Шевченка, 36 (ІІІ під.) | Капітальний ремонт | 2019 | 100,0 | 0 | 100,0 |
| Аварійні обє’єкти |  | 2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Всього |  |  | 1510,0 |  | 1510,0 |
| Одержувач коштів – КП «Розділжитлосервіс» |  |  |  |  |  |

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                              Ірина КРАВЕЦЬ