|  | ДОДОТОК до рішення LІІІ сесії Новороздільської міської ради VІІ демократичного скликання № 1252 від 17.12.2019 року |
| --- | --- |

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Новороздільської міської ради від 13.12.2019 року № 378 Секрета ради _________________ І. Д. Кравець | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням сесії Новороздільської міської ради від 17.12.2019 року № 1252 Секретар ради _________________ І. Д. Кравець |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

МІСТА НОВИЙ РОЗДІЛ

на 2020 рік та прогноз на 2021-2022 роки

м. Новий Розділ

2019 рік

Паспорт Програми

| # 1. | # Ініціатор розроблення Програми | # Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми | Рішення Новороздільської міської ради № 1252 від 17.12.2019 |
| # 3.. | # Розробник Програми | # Виконавчий комітет Новороздільської міської ради |
| # 4. | # Співрозробники Програми | КП „Розділжитлосервіс” ДП „Благоустрій” |
| # 5. | # Відповідальний виконавець Програми | # Виконавчі органи Новороздільської міської ради |
| # 6. | # Учасники Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП „Розділжитлосервіс” |
| # 7. | # Термін реалізації Програми | # 2020-2022 роки |
| # 8. | # Етапи виконання Програми | # 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік. |
| 9. | # Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: | 19243,7 |
|  | У тому числі: Коштів міського бюджету: | 19243,7 |

Керівник установи-

Головного розпорядника коштів    _______________________          І. Д. Кравець

Відповідальний

виконавець Програми                       _______________________          І. Д. Кравець

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Дана Програма спрямована на підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення.

Виконання завдань Програми для вирішення проблем потребує реалізації заходів в таких сферах:

- Капітальний ремонт, реконструкції та будівництво житлового фонду міста.

- Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста.

- Проведення освітлення вулиць  (реконструкція мереж зовнішнього освітлення) .

Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського бюджету, так як необхідний фінансовий ресурс для підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення.

Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Новороздільської міської ради.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, постійна депутатська комісія з питань комунальної власності та комісія з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики.

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                КРАВЕЦЬ І. Д.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Новий Розділ на 2020 - 2022 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн. |  |  |
| 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж (додаток таб. 1.5) | затрат, тис.грн. | 300,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, м.п | 400,0 |  | Місцевий бюджет | 300,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 0,75 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів (додаток таб.1.3) | затрат, тис.грн. | 100,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/об’єкт | 7 |  | Місцевий бюджет | 100,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 3. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста (додаток таб. 2) | затрат, тис.грн. | 4600,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 7 |  | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 660,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
| 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1. Капітальний ремонт плоских (рубероїдних) дахів (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | 905.8 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків |
|  |  |  | продукту, м2 | 3051,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,40 |  | Місцевий бюджет | 905.80 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 2. Капітальний ремонт існуючих дефектних шатрових дахів (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | 1557.0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м2 | 3548,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,4 |  | Місцевий бюджет | 1557,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід3. Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлових будинків (додаток таб. 1.2) | затрат, тис.грн. | 600 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, одн | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/одн | 600.0 |  | Місцевий бюджет | 600,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 4. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів (додаток таб.1.3) | затрат, тис.грн. | 329,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/об’єкт | 7 |  | Місцевий бюджет | 329,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 5. Капітальний ремонт парапетних плит (додаток таб. 1.4) | затрат, тис.грн. | 50,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п | 184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 0,27 |  | Місцевий бюджет | 50,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 52 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 6. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж (додаток таб. 1.5) | затрат, тис.грн. | 200,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 2,0 |  | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 7. Капітальний ремонт стін входу в підвал житлових будинків (додаток таб. 1.6) | затрат, тис.грн. | 25,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 1,7 |  | Місцевий бюджет | 25,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 79 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 8. Капітальний ремонт сходів входу в під’їзди житлових будинків (додаток таб. 1.7) | затрат, тис.грн. | 25,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 6 |  | Місцевий бюджет | 25,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  | Захід 9. Капітальний ремонт дашків над входом в підвали та під’їзди (додаток таб. 1.9) | затрат, тис.грн. | 154,7 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, одн | 31 |  | Місцевий бюджет | 154,7 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/одн | 14,06 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 10. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів (додаток таб. 1.10) | затрат, тис.грн. | 200,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п | 320,0 |  | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 0,6 |  | Інші джерела |  | 0,0 |  |
|  |  |  | якості, % | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 11. Експертиза, капремонт, опосвідчення, експертиза, згідно переліку (додаток таб. 2.1) | затрат, тис.грн. | 5700.0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, шт | 8 |  | Місцевий бюджет | 5700,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 712,5 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Якості, % | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Завдання 2. Благоустрій міста | Захід 1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | затрат, тис.грн | 372.0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Державний бюджет | 0,0 |  | Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, м.п | 1190.0 |  | Місцевий бюджет | 372,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності ти.грн/м.п | 0.3 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
| 2022 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1. Капітальний ремонт плоских (рубероїдних) дахів (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | 660,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків |
|  |  |  | продукту, м2 | 2578,0 |  | Місцевий бюджет | 660,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,26 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Капітальний ремонт існуючих дефектних шатрових дахів (додаток таб. 1.1) | затрат, тис.грн. | 856,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м2 | 2150,0 |  | Місцевий бюджет | 856,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м2 | 0,4 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3. Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлових будинків (додаток таб. 1.2) | затрат, тис.грн. | 50,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, об’єкт | 1 |  | Місцевий бюджет | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/об’єкт | 50,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 4. Капітальний ремонт парапетних плит (додаток таб. 1.4) | затрат, тис.грн. | 50,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п | 180 |  | Місцевий бюджет | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 0,1 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 5. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж (додаток таб. 1.5) | затрат, тис.грн. | 200,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п. | 100 |  | Місцевий бюджет | 200,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 2,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 6. Капітальний ремонт стін входу в підвал житлових будинків (додаток таб. 1.6) | затрат, тис.грн. | 8 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, м.п. | 4 |  | Місцевий бюджет | 8 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 2 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 7. Капітальний ремонт сходів входу в під’їзди житлових будинків (додаток таб. 1.9) | затрат, тис.грн. | 25,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, шт | 3 |  | Місцевий бюджет | 25,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 8,3 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 8. Капітальний ремонт cходових кліток та загальних коридорів у житлових будинках (додаток таб.1.8) | затрат, тис.грн. | 198 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  |  | продукту, одн | 7 |  | Місцевий бюджет | 198.0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/одн | 32 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 9. Капітальний ремонт дашків над входом в підвали та під’їзди (додаток таб. 1.9) | затрат, тис.грн. | 373,2 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків |
|  |  |  | продукту, одн , тис.грн/одн | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 373,2 |  |  |
|  |  |  | Ефективності тис.грн/одн | 21,9 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Захід 10. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста (додаток таб. 2.1) | затрат, тис.грн. | 4600,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  | Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, шт | 7 |  | Місцевий бюджет | 4600,0 |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт | 660,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | якості, % | 32 |  |  |  |  |  |
| 2. | Завдання 2 Благоустрій міста | Захід 1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | Затрат, тис.грн | 250.0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Державний бюджет | 0,0 |  | Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | Продукту, м.п | 1000.0 |  | Місцевий бюджет | 250,0 |  |  |
|  |  |  | Ефективності ти.грн/м.п | 0.25 |  | Інші джерела | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Якості% | 100 |  |  |  |  |  |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_____________________ 			КРАВЕЦЬ  І.  Д.

Відповідальний 
виконавець Програми			_____________________			КРАВЕЦЬ І. Д.

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Новий Розділ на 2020-2022 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 600,0 | 10093,5 | 7250,2 | 19243,7 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 600,0 | 10093,5 | 7250,2 | 19243,7 |
| кошти небюджетних джерел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_____________________ 			КРАВЕЦЬ  І.  Д.

Відповідальний 
виконавець Програми			_____________________			КРАВЕЦЬ І. Д.

Таблиця 1.1. Капітальний ремонт покрівлі

тис. грн.

|  | Термін виконання, Роки | Площа, м2 | Загальний необхідний обсяг фінансуванні | Обсяг фінансування з державного бюджету | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Капітальний ремонт існуючих плоских дахів |  |  |  |  |  |
| пр. Шевченка, 29 | 2021 | 540 | 308.0 | 0 | 308.0 |
| пр.Шевченка, 32-а | 2021 | 1671 | 420,0 | 0 | 420,0 |
| пр. Шевченка, 1 | 2021 | 840 | 177,8 | 0 | 177,8 |
| Разом: |  | 3051 | 905.8 |  | 905,8 |
| вул. Сагайдачного, 17-а | 2022 | 969 | 320,0 | 0 | 320,0 |
| вул. Ст. Бандери,14 | 2022 | 839 | 180.0 | 0 | 180.0 |
| вул. Чорновола,14 | 2022 | 770 | 160.0 | 0 | 160.0 |
| Разом: |  | 2578 | 660.0 |  | 660.0 |
| Всього: |  |  | 1565,8 |  | 1565.8 |
| 2. Капітальний ремонт існуючих дефектних шатрових дахів |  |  |  |  |  |
| вул. Ів.Франка, 2 | 2021 | 720 | 400.0 | 0 | 400.0 |
| Разом: |  |  | 400.0 |  | 400,0 |
| вул. Мазепи,9 | 2021 | 980 | 556.50 | 0 | 556.50 |
| вул. Ів. Франка, 6 | 2021 | 470 | 177.8 | 0 | 177,8 |
| вул. Чорновола, 3 | 2021 | 722 | 273.0 | 0 | 273,0 |
| вул. Яворницького,9 | 2021 | 656 | 150.0 | 0 | 150.0 |
| Разом: |  | 2828 | 1157,3 |  | 1157.3 |  | 450.8 |
| вул. Грушевського, 31 | 2022 | 705 | 273 | 0 | 273 |
| пр. Шевченка, 8 | 2022 | 741 | 310,0 | 0 | 310,0 |
| вул. Чорновола, 3-а | 2022 | 704 | 273,0 | 0 | 273,0 |
| Разом |  | 2150 | 856,0 |  | 856,0 |
| Всього |  |  | 2423.3 |  |  |
| 3. Реконструкція дефектних плоских дахів шляхом влаштування нових шатрових |  |  |  |  |  |
| вул. Винниченка, 21 | 2022 | 840 | 1243.2 | 0 | 1243.2 |
| пр. Шевченка, 5-б | 2022 | 500 | 735,0 | 0 | 735,0 |
| пр. Шевченка, 19 | 2022 | 640 | 800 | 0 | 800 |
| Разом |  |  |  |  |  |
| Всього |  | 1980 | 2778.2 |  | 2778.2 |
| РАЗОМ |  |  | 6767,3 |  | 6767,3 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |  |

СЕКРЕТАР РАДИ                                                       Ірина КРАВЕЦЬ

Таблиця 1.2. Капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлових будинків

тис.грн.

| Найменування об’єкту | Термін виконання, роки | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з державного бюджету | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Ст. Бандери, 14 | 2021 | 600.0 | 0 | 600 |
| Разом |  | 600,0 |  | 600 |
| вул. Грушевського, 35 | 2022 | 50.0 | 0 | 50 |
| Разом: |  | 50.0 |  | 50 |
| Всього: |  |  |  | 650.0 |
| Отримувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.3. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. виміру шт. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул.. Грушевського, 25 | 2020 | 3 | 21 | 21 |
| пр. Шевченка,8 | 2020 | 6 | 42 | 42 |
| вул. Мазепи,10 | 2020 | 5 | 37 | 37 |
| вул. Мазепи,10 | 2021 | 1 | 5 | 5 |
| вул. Мазепи,9 | 2021 | 8 | 56 | 56 |
| вул. І. Франка,2 | 2021 | 4 | 28 | 28 |
| вул. І. Франка,4 | 2021 | 1 | 7 | 7 |
| вул. Яворницького, 9 | 2021 | 6 | 42 | 42 |
| вул. Грушевського, 39 | 2021 | 3 | 21 | 21 |
| вул. Грушевського,22 | 2021 | 1 | 7 | 7 |
| вул. Чорновола, 16 | 2021 | 6 | 42 | 42 |
| вул. Грушевського,29 | 2021 | 3 | 21 | 21 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

СЕКРЕТАР РАДИ                                                       Ірина КРАВЕЦЬ

Таблиця 1.4. Капітальний ремонт парапетних плит

тис. грн.

| Найменування об’єкту | Термін виконання, Роки | Одиниця виміру м.п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Шевченка,38 | 2021 | 20 |  |  |
| пр. Шевченка,38-б | 2021 | 30 |  |  |
| вул. Лесі Українки,17 | 2021 | 10 |  |  |
| пр. Шевченка, 36а | 2021 | 18 |  |  |
| пр. Шевченка, 32а | 2021 | 20 |  |  |
| пр. Шевченка,42 | 2021 | 15 |  |  |
| вул. Лесі Українки,27 | 2021 | 7 |  |  |
| пр. Шевченка, 40б | 2021 | 33 |  |  |
| вул. С. Бандери, 14 (покриття парапетної стіни металевими листами) | 2021 | 21 |  |  |
| Разом | 2021 | 174 | 50,0 | 50.0 |
| пр. Шевченка, 40а | 2022 | 32 |  |  |
| вул. Лесі Українки,11 | 2022 | 18 |  |  |
| вул. Лесі Українки,23 | 2022 | 2 |  |  |
| вул. Стуса, 2 | 2022 | 2 |  |  |
| вул. Шептицького, 1 | 2022 | 26 |  |  |
| вул. С. Бандери, 13 | 2022 | 38 |  |  |
| вул. Лесі Українки,15 | 2022 | 1 |  |  |
| вул. Лесі Українки, 9 | 2022 | 6 |  |  |
| вул. С. Бандери, 3б | 2022 | 8 |  |  |
| бул. Довженка, 12 | 2022 | 6 |  |  |
| Разом: | 2022 | 139 | 50,0 | 50.0 |
| Всього |  |  | 100 | 100 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.5.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. вимірювання м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аварійні об’єкти | 2020 | - | 300,0 | 300,0 |
| аварійні об’єкти | 2021 | - | 200,0 | 200,0 |
| аварійні об’єкти | 2022 |  | 200,0 | 200,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

СЕКРЕТАР РАДИ                                                       Ірина КРАВЕЦЬ

Таблиця 1.6  Капітальний ремонт стін входу в підвал житлових будинків

тис.грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Одиниця вимірювання, м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Франка, 2 | 2021 | 5 | 8,5 |  |
| вул. Чорновола, 3 | 2021 | 4 | 7,5 |  |
| вул. Винниченка, 21 | 2021 | 6 | 9 |  |
| вул. Грушевського, 25 | 2021 | 4 | 8 |  |
| Всього: |  | 19 |  | 33,0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.7. Капітальний ремонт  сходів входу в під'їзди

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. виміру шт. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Ів. Франка,6 (ІІ) | 2021 | 1 | 8,0 |  |
| вул. Грушевського, 36 (І) | 2021 | 1 | 8,0 |  |
| вул. Винниченка, 25( І) | 2021 | 1 | 9,0 |  |
| Разом | 2021 | 3 | 25 | 25.0 |
| вул. Грушевського, 29 (І) | 2022 | 1 | 9.0 |  |
| вул. Винниченка, 27( І) | 2022 | 1 | 8,0 |  |
| вул. Ст. Бандери, 14 (пожежний вихід) | 2022 | 1 | 8,0 |  |
| Разом: |  | 6 | 25.0 | 25.0 |
| Всього: |  |  |  | 50.0 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.8. Капітальний ремонт cходових кліток та загальних коридорів у  житлових будинках

тис.грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Кількість, од. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Сагайдачного,17-а (І,ІІ,ІІІ під’їзди) | 2021 | 3 | 100 | 100 |
| вул. Чорновола, 14 ( І, ІІ, ІІІ під'їзди ) (4-поверховий) | 2021 | 3 | 58.8 | 58.8 |
| пр. Шевченка, 5-б( ІІ під.) | 2021 | 1 | 39.2 | 39.2 |
| Разом: |  | 7 |  | 198 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

СЕКРЕТАР РАДИ                                                       Ірина КРАВЕЦЬ

Таблиця 1.9. Капітальний ремонт дашків над входом в підвали та під'їзди

тис.грн.

| Найменування об’єкту | Термін виконання, роки | Одиниць | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Винниченка, 21,23 (підвал) | 2021 | 2 | 13,0*1.4 |  |
| вул. Винниченка, 29,31,33 (підвал) | 2021 | 3 | 19,5*1.4 |  |
| пр. Шевченка, 31а, 32а, 37, 39, 38б (І під.) | 2021 | 26 | 78,0*1.4 |  |
| Разом |  |  | 154,7 | 154,7 |
| вул. Лесі Українки, 27, 25, 25а | 2022 | 14 | 42,0*1,4 |  |
| вул. Чорновола, 20 (І,ІІ під.), 3а (І під.), 16а (І під.), 18а (І,ІІ під.), 22 (ІІ під.) | 2022 | 7 | 21,0*1.4 |  |
| пр. Шевченка, 11б (І під.) | 2022 | 1 | 3,0*1.4 |  |
| вул. Бандери, 14 | 2022 | 1 | 3,0*1.4 |  |
| вул. Грушевського, 25, 29, 41(підвал) | 2022 | 3 | 9,0*1.4 |  |
| пр. Шевченка, 1, 7а (підвал) | 2022 | 2 | 6,0*1.4 |  |
| Разом: |  |  | 373,2 | 373,2 |
| Всього |  |  |  | 527,9 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |

Таблиця 1.10. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів житлових будинків

тис.  грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, Роки | Од. вим. м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з державного бюджету | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Чорновола, 18 | 2021 | 137 | 100 | 0 | 100 |
| пр. Шевченка, 18 | 2021 | 165 | 100 | 0 | 100 |
| пр. Шевченка, 20 | 2021 | 165 | 100 | 0 | 100 |
| Разом |  |  | 300 |  | 300 |
| Всього |  |  | 300 | 0 | 300 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |  |

СЕКРЕТАР РАДИ                                                       Ірина КРАВЕЦЬ

Табл. 2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста

тис.грн

| Найменування об’єкту | Вид робіт | Термін виконання, Роки | Загальний обсяг фінансування | Потреба у фінансуванні з державного бюджету | Потреба у фінансуванні з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 р. |  |  |  |  |  |
| Аварійні ліфти | Модернізація | 2020 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2021 р. |  |  |  |  |  |
| вул. Шептицького, 9 (І, ІІ – під) | Модернізація | 2021 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 |
| вул. Шептицького, 11 (І, ІІ – під) | Модернізація | 2021 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 |
| пр. Шевченка, 34 (І,ІІ,ІІІ,ІV під.) | Капремонт | 2021 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| вул. Ст. Бандери,14 (І-під) | Капремонт | 2021 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| бул. Довженка, 14 (І – під) | Капремонт | 2021 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| аварійні об’єкти |  | 2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Разом |  | 2021 | 5700 |  | 5700,00 |
| 2022 р. |  |  |  |  |  |
| бул. Довженка,14 (І-під) | Капремонт | 2022 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| вул. Стуса, 2-а (І,ІІ під) | Капремонт | 2022 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| бул. Довженка, 2 (І, ІІ – під) | Капремонт | 2022 | 1600,0 | 0,0 | 1600,0 |
| бул. Довженка, 4 ( І, ІІ – під) | Капремонт | 2022 | 1600,0 | 0,0 | 1600,00 |
| вул. Шептицького, 3-а (І,ІІпід.) | Капремонт | 2022 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Разом |  | 2022 | 4600,00 | 0,0 | 4600,00 |
| Всього |  |  | 11300 | 0,0 | 11300 |
| Одержувач коштів – виконавчий комітет Новороздільської міської ради |  |  |  |  |  |

СЕКРЕТАР РАДИ                                                       Ірина КРАВЕЦЬ

Таблиця 3.1 Проведення освітлення вулиць  (реконструкція мереж зовнішнього освітлення) (150101)

тис.грн.

| Назва проекту | Термін виконання, роки | Кіль кість, км | Необхідна кількість коштів | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція зовнішнього вуличного електроосвітлення від ж.б.повул. В. Стуса, 10 до ж.б. Шептицького, 11-а в м. Новий Розділ | 2021 |  | 73,0 | 73,0 |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Лесі Українки, 25, 25-а | 2021 |  | 300,0 | 300,0 |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Шептицького | 2022 |  | 250,0 | 250,0 |
| Всього |  |  | 623,0 | 623,0 |

СЕКРЕТА  РАДИ                                                КРАВЕЦЬ І. Д.