|  | ДОДАТОК до рішення ХХХХІV сесії Новороздільської міської ради VІІ демократичного скликання № 1019 від 07.05.2019 року |
| --- | --- |

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

розвиток житлово-комунального господарства м. Новий Розділ на 2019 - 2021 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн. |  |
| 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства міста Новий Розділ | Захід 1. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж (додаток таб. 1.6) | затрат, тис.грн. | 310,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків. Створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста |
|  |  |  | продукту, м.п | 410,00 |  | Місцевий бюджет | 310,0 |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п | 0,75 |  | Інші джерела | 0,0 |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста (додаток таб. 2) | затрат, тис.грн | 1510,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Державний бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1510,0 |  |
|  |  |  | продукту, шт. | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт. | 302,0 |  | Інші джерела | 0,0 |  |
|  |  |  | якості, % | 28 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 3. Влаштування організованого водовідводу з шатрових дахів житлових будинків (додаток таб. 1.11) | затрат, тис.грн | 235 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Міський бюджет | 235,0 |  |
|  |  |  | продукту, м.п.. | 276,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п. | 0,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Захід 4. Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів (додаток таб. 1.4) | затрат, тис.грн | 100 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділжитлосервіс | Міський бюджет | 100,0 |  |
|  |  |  | продукту, шт.. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективності, тис.грн/шт. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Новий Розділ на 2019-2021 роки

тис. грн.

| бсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 2155,0 | 10093,5 | 7270,2 | 19518,7 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 2155,0 | 10093,5 | 7270,2 | 19518,7 |
| кошти небюджетних джерел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_____________________ 			МЕЛЕШКО А. Р.

Відповідальний 
виконавець Програми			_____________________			МЕЛЕШКО А. Р.

Таблиця 1.6. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж

тис. грн.

| Найменування об'єкту | Термін виконання, роки | Один. вимірювання м. п. | Загальний обсяг фінансування | Обсяг фінансування з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аварійні об’єкти | 2019 | - | 310,0 | 310,0 |
| Разом: | 2019 |  | 310,0 | 310,0 |
| Одержувач коштів – КП «Розділжитлосервіс» |  |  |  |  |

Табл. 2. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів у житлових будинках міста

тис.грн.

| Найменування об’єкту | Вид робіт | Термін виконання, Роки | Загальний обсяг фінансування | Потреба у фінансуванні з державного бюджету | Потреба у фінансуванні з місцевого бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 р. |  |  |  |  |  |
| бул. Довженка, 2 (І під.) | Модернізація | 2019 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| вул. Шептицького, 3 (ІІІ під.) | Капітальний ремонт | 2019 | 170,0 | 0,0 | 170,0 |
| вул. Шептицького, 3 (ІV під.) | Капітальний ремонт | 2019 | 170,0 | 0,0 | 170,0 |
| вул. Шептицького, 3-а (І під.) | Капітальний ремонт | 2019 | 170,0 | 0,0 | 170,0 |
| Аварійні об’єкти |  | 2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| Всього |  |  | 1510,0 |  | 1510,0 |
| Одержувач коштів – КП «Розділжитлосервіс» |  |  |  |  |  |

МІСЬКИЙ ГОЛОВА				А.Р. МЕЛЕШКО