|  | ДОДАТОК до рішення ХХХХІV сесії Новороздільської міської ради VІІ демократичного скликання № 1021 від 07.05.2019 року |
| --- | --- |

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

благоустрою м. Новий Розділ на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. Виміру |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн. |  |
| 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Завдання 5 Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності | Захід 1 Виготовлення технічних паспортів вулиць (доріг) Малехівська, Довбуша, Ул. Кравченко, Зелена, Барвінського, Коновальця, Шевченка | Затрат, тис.грн | 50,0 | Виконавчий комітет | Місцевий бюджет | 50,0 | Покращення стану вулиць та доріг, тротуарів комунальної власності м. Новий Розділ та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання населення міста |
|  |  |  |  | Продукту, вулиць | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ефективність Тис.грн./вулиця | 7,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Якість % | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 2 Поточний ремонт доріг | Затрат, тис.грн | 1000,0 | Виконавчий комітет | Місцевий бюджет | 910,0 |  |
|  |  |  |  | Продукту, вулиць | 1820 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ефективність Тис.грн./вулиця | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Якість % | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 3 Капітальний ремонт доріг комунальної власності: пр. Шевченка, вул. Лесі Українки (400,0 тис.грн.), бул. Довженка (300,0 тис.грн.), вул. Яворницького (300,0 тис.грн.) | Затрат,тис. грн.. | 1000,0 | Виконавчий комітет , ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 1000,0 |  |
|  |  |  |  | Продукту, м.кв | 1250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективність | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Якості % | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 4 Капітальний ремонт дороги по вул. Малехівська | Затрат,тис. грн.. | 600,0 | Виконавчий комітет, ДП «Благоустрій» | Інші джерела | 600,00 |  |
|  |  |  |  | Продукту, м.кв | 750,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективність | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Якості % | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 5 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуарів по пр. Шевченка від ж.б. 44 до ж.б. 38, фрагмент біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, від ж.б. № 26 до ж.б. № 18; від ж.б. № 8 до ж.б. № 2 (до школи ім. Труша), від ж.б. № 29 до ж.б. № 15; від бул. Довженка до ДНЗ № 5 (вздовж поліклініки); від бул. Довженка, 8 до вул. Ст. Бандери, 3 | затрат, тис.грн. | 100,0 | Виконавчий комітет ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 100,00 |  |
|  |  |  |  | продукту, документація | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, тис.грн/ докум. | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 6 Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героя України Степана Бандери (від бул. Довженка 8 до вул. Бандери, 11) | затрат, тис.грн | 700.0 | Виконавчий комітет ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 700,0 |  |
|  |  |  |  | продукту, м2 | 636,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 735,0 |  |
|  |  |  |  | ефективності, тис.грн/ м2 якості, % | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 7 Капітальний ремонт тротуарів біля буд. № 6 по б. Довженка | затрат, тис.грн | 180,0 | Виконавчий комітет, ДП «Благоустрій» | Інші джерела | 180,0 |  |
|  |  |  |  | продукту, м2 | 163,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, тис.грн/ м2 | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 8 Капітальний ремонт тротуарів по вул. Лесі Українки 19, 21 позаду ДНЗ «Малятко» | затрат, тис.грн | 150,0 | Виконавчий комітет, ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 150,0 |  |
|  |  |  |  | продукту, м2 | 136,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, тис.грн/ м2 | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 9 Закупівля та встановлення дорожніх знаків | затрат, тис.грн | 78,0 | Виконавчий комітет, ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 78,0 |  |
|  |  |  |  | продукту, м2 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, тис.грн/ м2 | 2,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 10 Закупівля та встановлення примусових обмежувачів швидкості – лежачих поліцейських | затрат, тис.грн | 165,1 | Виконавчий комітет, ДП «Благоустрій» | Місцевий бюджет | 165,1 |  |
|  |  |  |  | продукту, м2 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ефективності, тис.грн/ м2 | 23,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | якості, % | 100 |  |  |  |  |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_____________________ 			МЕЛЕШКО А. Р.

Відповідальний 
виконавець Програми			_____________________			МЕЛЕШКО А. Р.

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

Благоустрій міста Новий Розділ на 2019-2021 роки

тис. грн.

| бсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 7018,1 | 4430,0 | 3495,0 | 14943,1 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 5260,0 | 4430,0 | 3495,0 | 13185,0 |
| кошти небюджетних джерел | 1515,0 | 0,0 | 0,0 | 1515,0 |

Керівник установи - 
головного розпорядника коштів 	_____________________ 			МЕЛЕШКО А. Р.

Відповідальний 
виконавець Програми			_____________________			МЕЛЕШКО А. Р.