НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 278

10 серпня 2010 року

Про хід виконання заходів з підготовки

житлового фонду, підприємств

та установ міста Новий Розділ

до роботи в осінньо-зимовий

період 2010/11 років

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунального майна та приватизації Гупала В. Т. з підготовки житлового фонду, дорожнього господарства, ТЕЦ, котельні Новороздіської міської лікарні, теплових мереж, об'єктів охорони здоров'я та освіти до осінньо-зимового періоду 2010-2011 років, виконком відзначає, що керівниками міських відділів і управлінь, житлово-комунальних підприємств міста була проведена значна робота з підготовки до опалювального періоду 2010-2011 років, в результаті якої здебільшого виконані заплановані заходи щодо підготовки житлового фонду, об’єктів життєзабезпечення міста та об'єктів соціальної сфери до зими.

Для координації робіт служб житлово-комунального господарства активізувати роботу Робочої групи, створеної рішенням виконавчого комітету Новороздільської міської ради „Про підсумки опалювального сезону 2009-2010років та завдання з підготовки житлового фонду та об’єктів життєзабезпечення м. Новий Розділ до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011років” від 13 квітня 2010 року № 128.

З метою своєчасного та якісного початку опалювального сезону 2010-2011 років, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону, затверджених спільним Наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378, ч.1 ст. 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, «Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу» від 17.05.2005 №76, ст. ст.17, 18, пп. 1,3 п. «а» ст. 29, пп. 1,5, п. ”а” пп.2 п. „б” ст.30, ст. 52, ч.6 ст.59, ч.ч.1,2 ст.73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:

1 Інформацію про хід підготовки до осінньо-зимового періоду 2010-2011 років житлового фонду, дорожнього господарства, ТЕЦ, котельні Новороздільської міської лікарні, теплових мереж, об'єктів охорони здоров'я та освіти взяти до відома.

2 Комунальному підприємству „Розділжитлосервіс” (керуючий Сосновський О. О.), ЗАТ „Енергія-Новий Розділ” (директор Артимко І. М.), Новороздільській міській лікарні (головний лікар Ципук А.П.), відділу освіти (начальник Соболевський І.О.):

2.1 Забезпечити в повному обсязі та у встановлені терміни виконання спільного наказу Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону”, звернувши особливу увагу на терміни завершення підготовчих робіт з підписанням актів та паспортів готовності:

– для об’єктів теплопостачання (котельні, теплові пункти, бойлерні, ЦТП, теплотраси тощо) до 15 вересня поточного року;

– для об’єктів споживача (житлові будинки, гуртожитки, будинки соціальної сфери тощо) до 15 вересня поточного року.

3 Директору ЗАТ „Енергія – Новий Розділ” Артимку І. М.:

3.1 Для забезпечення сталого та безперебійного теплопостачання міста Новий Розділ у осінньо-зимовий період 2010-2011 роки вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості та забезпечити 100% поточну оплату за спожитий газ.

З.2 Провести повне відновлення та приведення до належного стану зруйноване в результаті виконання земляних робіт тверде покриття вулиць та доріг міста, а також об’єктів благоустрою.

4 Керуючому КП „Розділжитлосервіс” Сосновському О. О. :

4.1 Посилити роботу з споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними попередньої заборгованості та своєчасного виконання поточних платежів. Про стан справ з розрахунками та результати роботи з боржниками, щотижня доповідати на оперативних нарадах у виконкомі.

4.2 В термін до 10.10.2010 року привести підвальні та вбудовані й прибудовані приміщення у відповідність до вимог пунктів 3.1.14, 3.2.7, 3.7.11, 3.7.12 Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76.

5 Головному лікарю Новороздільської міської лікарні Ципуку А.П. взяти під особистий контроль виконання робіт з підготовки до опалювального сезону 2010-2011років з виконанням усіх запланованих заходів та підписанням актів та паспортів готовності.

6 Заступнику міського голови Шайнозі О.І продовжити координацію робіт підприємств житлово-комунального господарства різних форм власності з питань забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2010-2011 років.

7 Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Туза В. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА (підпис) Володимир ТУЗ