

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 862

25.11.2021

Про внесення змін до Програми

благоустрою на 2021 рік

та прогноз на 2022-2023 роки

 Заслухавши інформацію начальника відділу КМ та приватизації Пасемко Н. А. щодо внесення змін до Програми благоустрою на 2021р. та прогноз на 2022-2023р.р., враховуючи рішення виконавчого комітету від 18.11.2021 № 496 «Про погодження внесення змін до Програми благоустрою на 2021р. та прогноз на 2022-2023р.р.», відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, XIV сесія VІІІ демократичного скликання Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми благоустрою на 2021р. та прогноз на 2022-2023р.р., затвердженої рішенням сесії Новороздільської міської ради від 24.12.2020р. № 84, а саме :

- Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми в частині на 2021р. викласти в новій редакції (додаток 1);

- ресурсне забезпечення Програми викласти в новій редакції (додаток 2).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища (голова Фартушок О. С.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО

ДОДАТОК 1 до рішення XIV сесії

 Новороздільської міської ради

VIII демократичного скликання

№ 862 від 25.11.2021 року

 **Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми**

**Благоустрою на 2021 та прогноз на 2022-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання**  | **Перелік заходів завдання**  | **Показники виконання заходу, один. виміру**  | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування**  | **Очікуваний результат** |
| **Джерела**  | **Обсяги, тис. грн.** |
| **1.** | *Завдання 1* **Благоустрій Новороздільської громади** | *Захід 1.*Озеленення території  | затрат, тис. грн. | 524 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 524 | Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного виглядуналежному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання населення  |
| продукту, м2 | 188753,5 |
| ефективності,грн/м2 | 2,83 |
| якості, % | 100 |
| *Захід 2.*Благоустрій території м. Новий Розділ 400,0 т. грн.; смт. Розділ 20 т. грн.; с. Берездівці, с. Гранки Кути 30,0 т. грн.; . Станківці, с. Тужанівці, с. Підгірці 20,0 т. грн.; с. Березина 50,0 т. грн.;с.Горішнє, с. Дорішнє 142,0 т.грн. | затрат, тис. грн. | 722,0  | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 722,0 |
| продукту, м2 | 209364,01 |
| ефективності,грн/ м2 | 3,68 |
| якості, % | 100 |
|  |  | *Захід 3.*Нанесення дорожньої розмітки (пішохідні переходи), встановлення дорожніх знаків | Затрати, тис.грн  | 50,0 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 50,0 |
| Продукт, шт. | 25,0 |
| Ефективність тис.грн../шт. | 2,0 |
| Якості | 100 |
|  | *Захід 4.*Виготовлення проектно-кошторисної документації на розчищення річки Колодниці в смт. Розділ та с. Березина Новороздільської територіальної громади Львівської області. Капітальний ремонт. | Затрати, тис.грн  | 50,0 | Управління житлово-комунального господарстваКП «Розділ" | Міський бюджет | 50,0 |
| Продукт, м | 600,0 |
| Ефективність тис.грн../м | 83 |
| Якості | 100 |
| *Захід 5.*Реконструкція парку біля озера (Набережна) в м. Новий Розділ, в тому числі виготовлення ПКД | Затрати, тис.грн  | 1800,0 | Управління житлово-комунального господарства | Обласний бюджет | 1800 |
| Продукт, м2 | 6400,0 |
| Ефективність тис.грн../м | 281,3 |
| Якості % | 100 |
| *Захід 6.*Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика по вулиці Лесі Українки у м.Новий Розділ, Стрийського р-ну Львівської області | Затрати, тис.грн | 91,0 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій» | Державний бюджет | 91,0 |
| Продукт, шт | 1 |
| Ефективність грн/шт  | 91,0 |
| Якості % | 100 |
|  |  | Захід7.Придбання та встановлення елементів дитячого майданчика по пр. Шевченка, 26, та вул. Героя України Степана Бандери,3б  | Затрати, тис.грн | 47,0 | Управління житлово-комунального господарстваКП «Розділжитлосервіс» | Міський бюджет | 47,0 |
| Продукт, шт | 2 |
| Ефективність грн/шт  | 23,0 |
| Якості % | 100 |
| Захід 8Придбання та встановлення дитячого майданчика по вул. Нова у с. Берездівці Стрийського району Львівської області | Затрати, тис.грн | 130,0 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій | Державний бюджет | 130,0 | Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду |
| Продукт, шт | 1 |
| Ефективність грн/шт  | 130,0 |
| Якості % | 100 |
| Захід 9Придбання і встановлення дитячого майда нчика біля Будинку дитячої та юнацької творчості м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області | Затрати, тис.грн | 120,0 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій | Державний бюджет | 120,0 |
| Продукт, шт | 1 |
| Ефективність грн/шт  | 120,0 |
| Якості % | 100 |
|  |  |
| Захід 9 Облаштування дитячого ігрового та спортивного майданчиків по вул. Травневій у с. Берездівці Стийського району Львівської області.Капітальний ремонтjjj,kfcnsобласті. Капітальний ремонт. | Затрати, тис.грн | 210 | Управління житлово-комунального господарства | Державний бюджет | 210,0 | Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного виглядуналежному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання населення  |
| Продукт, майданчики | 2 |
| Ефективність грн/шт  | 105 |
| Якості % | 100 |
| **2.** | *Завдання 2***Утримання центральних територій та****тротуарів**  | *Захід 1*Прибирання в зимовий та літній періодм. Новий Розділ 2470,0 т. грн.; с. Станківці, с. Тужанівці, с. Підгірці 20,0 т.грн.; с. Долішнє, с. Горішнє 20,0 т. грн.; смт. Розділ 223,8 т.грн. с. Берездівці 20,0 т.грн, с. Березина 20,0 т.грн. | затрат, тис. грн | 2914,8 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 2914,8 | Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян. |
| продукту, м2 | 162646 |
| ефективності,грн/ м2 | 18 |
| якості, % | 100 |
| **3.** | *Завдання 3***Утримання території об’єктів благоустрою** | *Захід 1.*Утримання міського кладовища м. Новий Розділ 70,0 т. грн.; смт. Розділ 20,0 т. грн. ;с. Горішнє, с. Долішнє 20,0 т.грн.; с. Берездівці 20,0 т.грн.; с. Березина 20,0 т.грн.; с. Станківці, с. Тужанівці, с. Підгірці 20,0 т.грн. | затрат, тис. грн | 170,0 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 170,0 | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.Забезпечення життєдіяльності громадян населених пунктів Новороздільської громади в темний період доби, або в умовах недостатньої видимості. |
| продукту, м2 | 472222 |
| ефективності,грн/ м2 | 0,36 |
| якості, % | 100 |
|  |  | *Захід 2.*Забезпечення вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади | затрат, тис. грн | 1436,0 | Виконавчий комітет | Міський бюджет | 1436,0 |
| Продукту тис. кВт/рік | 410 |
| ефективності,тис. грн/ кВт | 3,50 |
| якості, % | 100 |
| Захід 3Поточний ремонт мереж вуличного освітлення вс. Берездівці | Затрати, тис.грн | 46 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 46 |
|  Продукту шт | 92 |
| Ефективність Тис.грн./шт. | 0,5 |
| Якість% | 100 |
| Захід 4Поточний ремонт мереж вуличного освітлення вс. Березина  | Затрати, тис.грн | 48 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 48 |
|  Продукту шт | 96 |
| Ефективність Тис.грн./шт. | 0,5 |
| Якість% | 100 |
| Захід 5Поточний ремонт мереж вуличного освітлення вс. Станківці | Затрати, тис.грн | 20 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 20 |
|  Продукту шт | 40 |
| Ефективність Тис.грн./шт. | 0,3 |
| Якість% | 100 |
| Захід 6Поточний ремонт мереж вуличного освітлення вм. Новий Розділ | Затрати, тис.грн | 30 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 30 |
|  Продукту шт | 60 |
| Ефективність Тис.грн./шт. | 0,5 |
| Якість% | 100 |
| Захід 7Поточний ремонт мереж вуличного освітлення вС. Горішнє, с. Долішнє | Затрати, тис.грн | 10 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 10 |
|  Продукту шт | 20 |
| Ефективність Тис.грн./шт. | 0,5 |
| Якість% | 100 |
| Захід 8Придбання ламп Вуличного освітлення | Затрати, тис.грн  | 44,0 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 44,0 |
| Продукт, шт | 425 |
| Ефективність тис.грн../шт | 103,6 |
| Якості % | 100 |
|  |  | Захід 9Поточного ремонт вуличного освітлення в с. Станківці: (встановлення шафи обліку електроенергії )  | Затрати, тис.грн | 2,4 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 2,40 |
|  Продукту шт | 1 |
| Ефективність Тис.грн./шт. | 2,4 |
| Якість% | 100 |
|  |  | Захід 10Інженерно-геодезичні вишукування по об’єкту: «Розчистка річки Колодниці в с.м.т. Розділ тас.Березина Новороздільської територіальної громади Львівської області. Капітальнийремонт». | затрат, тис. грн | 50,0 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 50,00 |
| продукту, докум.. | 1 |
| Ефективності,грн/ докум.. | 50,0 |
| якості, % | 100 |
|  |  |
| **4.** | *Завдання 4***Поховання громадян** | *Захід 1*Поховання одиноких громадян на території Новороздільської громади | затрат, тис. грн | 10,0 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій» | Місевий бюджет | 10,00 | Поховання одиноких |
| продукту, люд. | 2 |
| ефективності,грн/ люд. | 5 |
| якості, % | 100 |
|  |  |
| **5** | *Завдання 5***Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської міської ради** | *Захід 1.*Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Прямій, м. Новий Розділ, Львівська область | затрат, тис. грн | 25,0 | Управління житлово-комунального господарства | Місцевий бюджет | 25,0. | Покращить стан благоустрою населених пунктів;- знизить криміногенну та аварійну ситуацію в нічний час, забезпечить комфортне проживання населення |
| продукту, м | 148 |
| ефективності,грн/ м | 236 |
| якості, % | 100 |
| *Захід 3*Проведення експертизи ПКД «Нове будівництво зовнішнього електропостачання кварталу житлової забудови с. Берездівці Миколаївського району Львівської області»  | затрат, тис. грн | 15,0 | Управління житлово-комунального господарства | Місцевий бюджет | 15,0 |
| продукту, шт | 1 |
| ефективності,тис. грн/ шт | 15,0 |
| якості, % | 100 |
| **6** | *Завдання 6***Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності** | *Захід 1*Облаштування (капітальний ремонт) центральної території міста по проспекту Шевченка від буд. №18 до буд. №26 із створенням безбар’єрного простору в м. Новий Розділ Львівської облсті | затрат, тис. грн | 1536,42 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій» | Міський бюджетОбласний бюджет | 777,047759,373 | Покращення стану вулиць та доріг, тротуарів комунальної власності на території Новороздільської міської ради та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян |
| продукту, м2 | 1754 |
| ефективності,тис. грн/ м2 | 0,80 |
|  якості, % | 100 |
| *Захід 2*Поточний ремонт доріг комунальної власності  | затрат, тис. грн | 2258,0 | Управління житлово-комунального господарства | Міський бюджет | 2258,0 |
| продукту, м2 | 5546 |
| ефективності,тис. грн/ м2 | 0,43 |
| якості, % |  100 |
| Захід 3Капітальний ремонт доріг комунальної власності | Затрат тис.грн. | 1200,0 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 1200,0 |
| Продукту, м2 | 1875 |
| Ефективності, тис.грн./. м2 | 0,8 |
| Якості,% | 100 |
| *Захід 4*Капітальний ремонт вул.. Коцюбинського в с. Березина Миколаївського району Львівсько\ї області   | Затрат тис.грн. | 1600,0 | Управління житлово-комуна комуного господарства | Міський бюджет | 1600 |
| Продукту, м2 | 1034,5 |
| Ефективності, тис.грн./. м2 | 1,55 |
| Якості,% | 100 |
| *Захід 5*Реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ Львівської області.(корегування) | Затрат тис.грн. | 12047,568 | Управління житлово-комуна комуного господарстваДП «Благоустрій | Обласний бюджетДержавний бюджет | 2047,56810000,0 |
| Продукту, м2 | 2047,6 |
| Ефективності, тис.грн./. м2 | 1,0 |
| Якості,% | 100 |
| *Захід 6.*Капітальний ремонт: облаштування території «Алеї Героїв» в м.Новий Розділ Львівської області | Затрат тис.грн. | 490,583 | Управління житлово – комунального господарства | Міський бюджет | 137,363 |
| Продукту, м2 | 303 | Обласний бюджет | 245,290 |
| Ефективності, тис.грн./. м2 | 1,6 |
| Інші джерела | 107,93 |
| Якості,% | 100 |
|  |  | Захід 7Капітальний ремонт покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам’ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області | Затрат тис.грн. | 1000.0 | Управління житлово-комуна комуного господарстваДП «Благоустрій | Державний бюджетІнші джерела | **500,0****500,0** |
| Продукту, м.квк. | 500,0 |
| Ефективності, тис.грн./. м.кв. | 2,0 |
| Якості,% | 100 |
| Захід 8Облаштування (капітальний ремонт) центральної території міста по проспекту Шевченка від буд. №18 до буд. №26 із створенням безбар’єрного простору в м. Новий Розділ Львівської області(коригування) | затрат, тис. грн | 444,0 | Змінити суму Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій» | Міський бюджетОбласний бюджет | 227217 |  |
| продукту, м2 | 555,0 |
| ефективності,тис. грн/ м2 | 0,80 |
|  якості, % | 100 |
|  |  | Захід 9Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги по вул.. Грушевського в м. Новий РозділЛьвівської області | затрат, тис. грн | 50,0 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 50,0 |  |
| продукту, док. | 1 |
| ефективності,тис. грн/док. | 50 |
|  якості, % | 100 |
|  | Захід 10 Виготовлення технічного паспорта автомобільної дороги вулиці Винниченка (тупикова)в м. Новий РозділЛьвівської області | Затрати. тис.грн | 2,5 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 2,5 |
| Продукт, паспорт | 1 |
| ЕфективностіТис.грн/паспорт | 2,5 |
| якості | 100 |
|  |  | Захід 11 Проведення експертної оцінки дорожнього покриття по вул. Винниченка (Тупикова) м. Новий Розділ,Львівська області | Затрати. тис.грн | 2,5 | Управління житлово-комунального господарстваДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 2,5 |
| Продукт, звіт | 1 |
| ЕфективностіТис.грн/звіт | 2,5 |
| Якості | 100 |
| 7 | ***Завдання 7*****Електрофікація кварталів індивідуальної забудови** | Захід 1Виготовлення проектно-кошторисної документації на електрифікацію кварталу індивідуальної малоповерхої житлової забудови для учасників ООС (АТО) в м. Новий Розділ Львівської області (нове будівництво) | затрат, тис. грн | 70,0 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | Міський бюджет | 70,0 | Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян |
| продукту, док. | 1 |
| ефективності,тис. грн/ м2 | 70,0 |
| якості, % | 100 |

СЕКРЕТАР РАДИ Оксана ЦАРИК

ДОДАТОК 2 до рішення XIV сесії

 Новороздільської міської ради

VIII демократичного скликання

№ 862 віl 25.11. 2021 року

**Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми**

**Благоустрою на 2021 та прогноз на 2022-2023 роки**

тис. грн..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **Усього витрат на виконання програми** |
| Усього, | 28822,161 | 7520,0 | 7520,0 | 43862,161 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет, обласний бюджет | 15903,231 | 0,0 | 0,0 | 15903,231 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет  | 12311,0 | 7520,0 | 7520,0 | 27351 |
| кошти інших джерел | 607,93 | 0,0 | 0,0 | 607,93 |

СЕКРЕТАР РАДИ Оксана ЦАРИК