**

**У К Р А Ї Н А**

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

***ПРОЕКТ рішення № 2152***

*вик. Пасемко Н.А \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*нач. юридичного відділу Горін Р. І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*нач. управління ЖКГ Білоус А. М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*перший заступник міського голови Гулій М. М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Про затвердження Програми розвитку

житлово-комунального господарства на

2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки

Заслухавши начальника відділу комунального майна та приватизації Управління житлово-комунального господарства Пасемко Н. А., узявши до уваги рішення виконавчого комітету № від 16.01.2025 року «Про погодження Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2025 рік та прогноз на 2026-2027роки» , відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», LX сесія Новороздільської міської ради VІІІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки згідно додатку.

2. Встановити, що фінансування програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та регуляторної політики (голова Волчанський В.М.) та постійну комісію з питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища (голова Фартушок О. С.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО

***Голова комісії з питань Фартушок О. С.***

***комунального господарства,***

***промисловості,підприємництва,***

***інвестицій та охорони навколишнього***

**Додаток**

**до рішення Новороздільської міської ради**

**LX сесії VIII демократичного скликання**

**від 23.01.2025 року**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  Рішенням виконавчого комітету  Новороздільської міської ради  від 16.01.2025 року № \_\_\_\_  Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Яценко Я.В. | ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішенням сесії Новороздільської міської ради  Від 23.01.2025 р. № \_\_\_\_\_  Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яценко Я.В. |

**ПРОГРАМА**

**РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**

**на 2025 рік та прогноз на 2026 - 2027роки**

**м. Новий Розділ**

**2025 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Міський голова  Яценко Я.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_.01.2025 року |

**ПРОГРАМА**

**РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**

**на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Погоджено:**  Постійна комісія з питань  бюджету та регуляторної політики  Новороздільської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Волчанський В. М.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року | **Погоджено:**  Постійна комісія з питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій  та охорони навколишнього природного середовища  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Фартушок О.С**.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року | | **Погоджено:**  Перший заступник міського  голови  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Гулій М.М.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року | **Погоджено:**  Начальник фінансового управління  Новороздільської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ричагівський І.І.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року | | **Погоджено:**  Начальник відділу розвитку громади та інвестицій  Новороздільської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Гілко Н. І.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року | **Розробник програми:**  Управління житлово-комунального господарства  Новороздільської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Білоус А. М.**.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року | |  |
|  |  |
|  |  |

**м. Новий Розділ**

**2025 рік**

**Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми | Рішення Новороздільської міської ради № \_\_\_\_ від \_\_\_.01.2025 |
| 3.. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства |
| 4. | Співрозробники Програми | КП „Розділжитлосервіс”  ДП „Благоустрій”  КП «Розділ» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства |
| 6. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради  КП „Розділжитлосервіс”  ДП «Благоустрій»  КП «Розділ» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 8. | Етапи виконання Програми | 2025 рік, 2026 рік, 2027 рік. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:  2025 рік  2026 рік  2027 рік | 0,0  0,0  0,0 |
| У тому числі:  Коштів державного бюджету:  2025 рік  2026 рік  2026 рік  Коштів міського бюджету:  2025 рік  2026 рік  2027 рік  Інші джерела:  2025 рік  2026 рік  2027 рік | 0  0  0    1639,0  100,0  140,0  4916,873  0  0 |

**Керівник установи-**

**Головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Білоус**

**Відповідальний**

**виконавець Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. М. Білоус**

**Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Дана Програма спрямована на підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення.

Виконання завдань Програми для вирішення проблем потребує реалізації заходів з утримання та ефективної експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства на території Новороздільської територіальної громади.

Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського бюджету, так як необхідний фінансовий ресурс для підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення.

**Мета Програми**

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

**Відповідальним виконавцем Програми** є Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради**.**

**Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію виконання Програми здійснює Управління житлово-комунального господарства.

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, постійна комісія з питань бюджету та регуляторної політики Новороздільської міської ради та постійна комісія з питань комунального господарства, промисловості, підприємництва, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища Новороздільської міської ради.

**МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЯЦЕНКО Я.В.**

**Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми**

**розвитку житлово-комунального господарства**

**на 2025 - 2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Назва завдання** | | **Перелік заходів завдання** | | **Показники виконання заходу, один. виміру** | | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | | **Обсяги, тис. грн.** |
| **2024 рік**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | | **Назва завдання** | | **Перелік заходів завдання** | | **Показники виконання заходу, один. виміру** | | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | | **Очікуваний результат** | | **Джерела** | | **Обсяги, тис. грн.** | | **2024 рік** | | | | | | | | | | | | | | **1** | *Завдання 1.*  **Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства на території Новороздільської територіальної громади** | | *Захід 1.*  Капітальний ремонт внутрішньо-  будинкових інженерних мереж у ж. будинках в м. Новий Розділ (аварійні) | | Затрат,  Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо- будинкових мереж, тис.грн. | | 302,4 | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділжитлосервіс» | | Міський бюджет | 302,4 | Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків та  створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців | | продукту, кількість ж.б, в яких планується капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж (аварійні),  ж.б. | | 3 | | ефективності,  середня вартість капітального ремонту житлового будинку,  тис.грн/ж.б. | | 100,8 | | якості,  питома вага кількості об’єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості об’єктів житлового фонду, які потребують капітального ремонту  % | | 100 | |  |  | | *Захід 2*  Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського  району, Львівської  області. | | затрат, тис.грн.  Обсяг видатків на виготовлення ПКД | | 180,0 | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділ» | | Міський бюджет | 180,0 | Забезпечення комфортного проживання мешканців, покращення санітарно-гігієнічного та екологічного стану міста | | продукту, документація | | 1 | | ефективності,  тис.грн/док. | | 180,0 | | якості, % | | 100 | |  |  | | *Захід 3*  Реконструкція водопроводу по вул. Січових Стрільців у селі Березина Миколаївського  району, Львівської  області. Корегування. | | затрат, тис.грн.  Обсяг видатків на виготовлення ПКД, експертизи | | 80,0 | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділ» | | Міський бюджет | 80,0 | | продукту, документація | | 2 | | ефективності,  тис.грн/док. | | 40,0 | | якості, % | | 100 | |  |  | | *Захід 4*  Капітальний ремонт (модернізація) бактерицидних установок водозабору «Балка Глибока» у селищі Розділ Стрийського району Львівської області | | Затрат,  Обсяг видатків на виготовлення ПКД | | 70,0 | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділ» | | Міський бюджет | 70,0 | | продукту, документація | | 1 | | ефективності,  тис.грн/док. | | 70,0 | | якості, % | | 100 |   **Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми**  **розвитку житлово-комунального господарства**  **на 2024-2026 роки**  тис. грн.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** | **Усього витрат на виконання програми** | | Усього, | 632,4 | 100,0 | 140.0 | 872,4 | | у тому числі |  |  |  |  | | державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 632,4 | 100,0 | 140.0 | 872,4 | | кошти небюджетних джерел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| **2025 рік** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | *Завдання 1.*  **Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства на території Новороздільської територіальної громади** | | *Захід 1*  Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського  району, Львівської  області. | | затрат, тис.грн.  Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції водопроводу | | 5551,538 | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділ» | | Міський бюджет  Інші джерела | 1387,9  4163,638 | Забезпечення комфортного проживання мешканців, покращення санітарно-гігієнічного та екологічного стану міста |
| продукту, протяжність водопроводу, м.п | | 1424,33 |
| ефективності,  тис.грн/м.п. | | 3,9 |
| якості, % | | 100 |
| *Захід 2*  Капітальний ремонт (модернізація) бактерицидних установок водозабору «Балка Глибока» у селищі Розділ Стрийського району Львівської області | | Затрат,  Обсяг видатків на капітальний ремонт бактерицидних установок | | 1004,335 | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділ» | | Міський бюджет  Інші джерела | 251,1    753,235 |
| продукту, кількість установок | | 1 |
| ефективності,  тис.грн/установку | | 1004,335 |
| якості, % | | 100 |

***Зміни до переліку вноситимуться протягом 2025-2027рр. по мірі необхідності***

**Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми**

**розвитку житлово-комунального господарства**

**на 2025-2027 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** | **Усього витрат на виконання програми** |
| Усього, | 6555,873 | 0,0 | 0,0 | 6555,873 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 1639 | 0,0 | 0,0 | 1639 |
| кошти небюджетних джерел | 4916,873 | 0,0 | 0,0 | 4916,873 |

**Керівник установи -   
головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЯЦЕНКО Я.В.**

**Відповідальний   
виконавець Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЯЦЕНКО Я.В.**