

**НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**LVІІ сесія VIII демократичного скликання**

**19 грудня 2024 р. м. Новий Розділ № 2087**

Про затвердження Програми благоустрою

на 2025 рік та прогноз 2026-2027 роки

Заслухавши начальника Управління житлово-комунального господарства Білоус Андрія Михайловича, узявши до уваги рішення виконавчого комітету № 456 від 12.12.2024 року «Про погодження міських цільових бюджетних програм на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки», відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», LVII сесія Новороздільської міської ради VІІІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму благоустрою на 2025 рік та прогноз 2026-2027 роки згідно додатку.

2. Встановити, що фінансування програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та регуляторної політики (голова Волчанський В.М.) та постійну комісію з питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища (голова Фартушок О. С.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО

**Додаток**

**до рішення Новороздільської міської ради**

**LVII сесії VIII демократичного скликання**

**від 19.12.2024 року № 2087**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  Рішенням виконавчого комітету  Новороздільської міської ради  від 12.12. 2024 року № 456  Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. В. ЯЦЕНКО | ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішенням сесії Новороздільської міської ради  Від 19.12. 2024 р. № 2087  Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.В. ЯЦЕНКО |

**ПРОГРАМА**

**БЛАГОУСТРОЮ**

**на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки**

**м. Новий Розділ**

**2024 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Міський голова  Ярина ЯЦЕНКО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_.12.2024 року |

**ПРОГРАМА**

**БЛАГОУСТРОЮ**

**на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Погоджено:**  Постійна комісія з питань  бюджету та регуляторної політики  Новороздільської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Волчанський В. М.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року | **Погоджено:**  Постійна комісія з питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій  та охрони навколишнього природного середовища  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Фартушок О.С**.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року | | **Погоджено:**  Перший заступник міського  голови  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Гулій М.М.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року | **Погоджено:**  Начальник фінансового управління  Новороздільської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ричагівський І.І.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року | | **Погоджено:**  Начальник відділу розвитку громади та інвестицій  Новороздільської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Гілко Н. І.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року | **Розробник програми:**  Управління житлово-комунального господарства  Новороздільської міської ради  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Білоус А. М..**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року | |  |
|  |  |

**м. Новий Розділ**

**2024 рік**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

**БЛАГОУСТРОЮ**

**на 2025 рік та прогноз 2026-2027роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми | Рішення Новороздільської міської ради  № 2087 від 19.12.2024 року |
| 3.. | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління житлово-комунального господарства  ДП „Благоустрій”  КП «Розділжитлосервіс» |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства  Виконавчі органи Новороздільської міської ради  ДП „Благоустрій”  КП «Розділжитлосервіс» |
| 6. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради  ДП „Благоустрій”  КП «Розділжитлосервіс»  Відділи Новороздільської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 8. | Етапи виконання Програми | 2025 рік, 2026 рік, 2027 рік. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:  2025 рік  2026 рік  2027 рік | (тис. грн.)  16610  9180  9638,97 |
| У тому числі:  Коштів державного бюджету:  2025 рік  2026 рік  2027 рік  Коштів міського бюджету:  2025 рік  2026 рік  2027 рік  Інші джерела:  2025 рік  2026 рік  2027 рік | 0  0  0  16610  9180  9638,97  0  0  0 |

**Керівник установи-**

**Головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. М. БІЛОУС**

**Відповідальний**

**виконавець Програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. М. БІЛОУС**

**(підпис)** Відповідальний виконавець Програми

**Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

Дана Програма розроблена для вирішення проблем забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців населених пунктів Новороздільської громади та утримання благоустрою у належному стані при ефективному використанні коштів.

Основні завдання Програми:

* благоустрій та озеленення населених пунктів
* утримання центральних територій;
* утримання території об’єктів благоустрою
* поточні ремонти доріг та тротуарів

Виконання завдань Програми потребує здійснення заходів:

* озеленення території;
* благоустрій території;
* прибирання в зимовий та літній періоди ;
* утримання міського кладовища;
* освітлення міських вулиць.

Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського бюджету, так як необхідний фінансовий ресурс для приведення зовнішнього вигляду, благоустрою Новороздільської громади до привабливого вигляду та комфортного і безпечного проживання громадян .

**Мета**

Програма полягає у реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів, підвищення ефективності використаних об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини.

Основна мета Програми «Благоустрій на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки» - реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані населених пунктів громади та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей громади

**Відповідальним виконавцем Програми** є виконавчий комітет Новороздільської міської ради та управління житлово-комунального господарства**.**

**Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію виконання Програми здійснює Управління житлово-комунального господарства.

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, постійна комісія з питань бюджету та регуляторної політики Новороздільської міської ради та постійна комісія з питань комунального господарства, промисловості, підприємництва, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища Новороздільської міської ради.

**МІСЬКИ ГОЛОВА Я. В. ЯЦЕНКО**

**Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми**

**Благоустрою на 2025 та прогноз на 2026-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Перелік заходів завдання** | **Показники виконання заходу, один. виміру** | | | **Виконавець заходу, показника** | **Фінансування** | | | **Очікуваний результат** |
| **Джерела** | | **Обсяги, тис. грн.** |
| **2025 рік** | | | | | | | | | | |
| **1.** | *Завдання 1*  **Благоустрій Новороздільської громади** | *Захід 1.*  Озеленення території | | затрат,  обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території  тис. грн. | **1090,0** | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 1090,0 | | Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду  Утримання в належному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання *населення* |
| продукту,  площа території на якій планується проводити озеленення  м2 | 104853,0 |
| ефективності,  середня вартість витрат на озеленення території  грн/м2 | 10,4 |
| якості,  питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих % | 100 |
| *Захід 2.*  Благоустрій території Новороздільської громади | | затрат,  обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території  тис. грн. | **3300,0** | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 3300,0 | |
| продукту,  площа території на якій планується проводити благоустрій території  м2 | 102053,0 |
| ефективності,  середня вартість витрат на благоустрій території  грн/м2 | 32,34 |
| якості,  питома вага виконання робіт по благоустрою до запланованих % | 100 |
| *Захід 3*  Благоустрій території (поточний ремонт об’єктів благоустрою) Новороздільської громади | | затрат,  обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів та пішохідних доріжок  тис. грн. | **5000,0** | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 5000,0 | |
| продукту,  площа території на якій планується провести поточний ремонт  м2 | 5000 |
| ефективності,  середні витрати на проведення поточного ремонту  грн/м2 | 1000,0 |
| якості,  динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об’єктів благоустрою до запланованих  % | 100 |
| **2** | *Завдання 2*  **Утримання**  **центральних територій та**  **тротуарів** | *Захід 1*  Прибирання в зимовий та літній період  на території Новороздільської територіальної громади | | Затрати,  Обсяг видатків на утримання центральних території, тротуарів  тис.грн | **3670,0** | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 3670,0 | | Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян. |
| Продукт,  Площа центральних територій та тротуарів, які утримуються м.кв | 159082,0 |
| Ефективність, середня вартість утримання центральних територій, тротуарів тис.грн../м.кв | 23,07 |
| Якості  Питома вага виконання робіт з утримання центральних територій та тротуарів  % | 100 |
| **3.** | *Завдання 3*  **Утримання території об’єктів благоустрою** | *Захід 1.*  Утримання кладовищ  на території Новороздільської територіальної громади | | Затрати,  Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кдадовища  тис.грн | **440,0** | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 440,0 | | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.  Забезпечення життєдіяльності громадян населених пунктів Новороздільської громади в темний період доби, або в умовах недостатньої  видимості. |
| Продукт,  Площа території кладовищ на якій планується проводити благоустрій та утримання кладовища  м.кв | 84000,0 |
| Ефективність, середня вартість витрат на утримання кладовищ тис.грн../м.кв | 5,23 |
| Якості  Питома вага виконання робіт з утримання кладовищ  % | 100 |
| Захід 2  Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ОТГ | | Затрати,  Обсяг видатків на утримання мереж вуличного освітлення  тис.грн | **500** | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділжитлосервіс» | Міський бюджет | 500 | |
| Продукту,  Протяжність мереж зовнішнього освітлення , які плануються утримувати  М.п. | 500,0 |
| ефективності,  середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення  тис. грн | 1,0 |
| якості,  питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення  % | 100 |
| *Захід 3.*  Забезпечення вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади | | затрат,  обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення  тис. грн | **1689,2** | Виконавчий комітет | Міський бюджет | 1689,2 | |
| Продукту ,  Кількість електроенергії, яка необхідна для освітлення населених пунктів громади в рік  тис. кВт/рік | 340,4 |
| ефективності,  середня вартість 1 кВт вуличного освітлення  тис. грн/ кВт | 4,96 |
| якості,  динаміка забезпечення вуличним освітленням населені пункти  % | 100 |
|  | *Захід 4.*  *Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Шкільній с. Гранки-Кути Стрийський район Львівської області* | | Затрати,  Обсяг видатків на реконструкцію мереж вуличного освітлення  тис.грн | 40,0 | Управління  житлово-комунального господарства  ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 40,0 | |  |
| Продукту,  Кількість документації. шт. | 1,0 |
| ефективності,  середня вартість виготовлення документації  тис. грн | 40,0 |
| якості,  питома вага виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення  % | 100 |
|  | *Захід 5*  *Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Миколаївській, Ходорівській*  *М . Новий Розділ Стрийського району Львівської області* | | Затрати,  Обсяг видатків на реконструкцію мереж вуличного освітлення  тис.грн | 150,0 | Управління  житлово-комунального господарства  ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 150 | |  |
| Продукту,  Кількість документації. шт. | 1,0 |
| ефективності,  середня вартість виготовлення документації  тис. грн | 150,0 |
| якості,  питома вага виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення  % | 100 |
|  | *Захід 6*  *Будівництво кладовища по вул.. Промисловій. селище Розділ, Львівської області* | | Затрати,  Обсяг видатків на реконструкцію мереж вуличного освітлення  тис.грн | 200,0 | Управління  житлово-комунального господарства  ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 200,0 | |  |
| Продукту,  Кількість документації. шт. | 1,0 |
| ефективності,  середня вартість виготовлення документації  тис. грн | 200,0 |
| якості,  питома вага виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення  % | 100 |
|  | *Захід 7.*  *Благоустрій населеного пункту. Встановлення огорожі м. Новий Розділ Львівської області (Капітальний ремонт).* | | Затрати,  Обсяг видатків на благоустрій кладовища  тис.грн | 150,0 | Управління  житлово-комунального господарства  ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 150,0 | |  |
| Продукту,  Кількість документації. шт. | 1,0 |
| ефективності,  середня вартість виготовлення документації  тис. грн | 150,0 |
| якості,  питома вага виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення  % | 100 |
|  | *Захід 8.*  *Благоустрій населеного пункту. Влаштування сміттєвого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці Львівської оласті (поточний ремонт)* | | Затрати,  Обсяг видатків на влаштування майданчика з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці  тис.грн | 300,0 | Управління  житлово-комунального господарства  ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 300,0 | |  |
| Продукту,  Кількість сміттєвих майданчиків,які необхідно встановити, шт. | 1 |
| ефективності,  середня вартість сміттєвого майданчикаї  тис. грн | 300,0 |
| якості,  динаміка кількості встановлення сміттєвих майданчиків з попереднім роком % | 100 |
| *Завдання 4*  **Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності** | Захід 1  Поточний ремонт доріг комунальної власності | | затрат,  обсяг видатків на проведення поточного ремонту комунальних доріг тис. грн. | 1750,00 | Управління  житлово-комунального господарства  ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 1750,0 | | Покращення стану вулиць та доріг, тротуарів комунальної  власності на території Новороздільської міської ради та забезпечення умов безпечного та комфортного  проживання громадян |
| Продукт,  Площа комунальних доріг, на яких планується поточний ремонт  М.кв | 1636,36 |
| Ефективність,  Вартість 1 м.кв поточного ремонту доріг комунальної власності  грн.. | 1069,4 |
| Якості  Відсоток від потреби поточного ремонту доріг  % | 100 |
|  | Захід 2  Виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ | | Затрат,  Тис.грн.  Обсяг видатків на виготовлення тех.. паспортів | 50,0 | Управління  житлово-комунального господарства  ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 50,0 | |
| Продукт, щт  Кількість тех.паспортів, які планується виготовити | 2 |
| Ефективність ,  Грн../шт.  Вартість 1 технічного паспорту | 25000,0 |
| Якість, %  Відсоток від потреби виготовлення тех.паспортів доріг комунальної власності | 100 |
| **2026р** | | | | | | | | | | |
| **1.** | *Завдання 1*  **Благоустрій Новороздільської громади** | *Захід 1.*  Озеленення території | | затрат,  обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території  тис. грн. | 1151,040 | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 1151,040 | | Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду  Утримання в належному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання *населення* |
| продукту,  площа території на якій планується проводити озеленення  м2 | 104853,0 |
| ефективності,  середня вартість витрат на озеленення території  грн/м2 | 10,98 |
| якості,  питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих % | 100 |
| *Захід 2.*  Благоустрій території Новороздільської громади | | затрат,  обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території  тис. грн. | 3484,71 | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 3484,71 | |
| продукту,  площа території на якій планується проводити благоустрій території  м2 | 102053,0 |
| ефективності,  середня вартість витрат на благоустрій території  грн/м2 | 34,15 |
| якості,  питома вага виконання робіт по благоустрою до запланованих % | 100 |
| **2** | *Завдання 2*  **Утримання**  **центральних територій та**  **тротуарів** | *Захід 1*  Прибирання в зимовий та літній період  на території Новороздільської територіальної громади | | Затрати,  Обсяг видатків на утримання центральних території, тротуарів  тис.грн | 3875,52 | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 3875,52 | | Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян. |
| Продукт,  Площа центральних територій та тротуарів, які утримуються м.кв | 159082,0 |
| Ефективність, середня вартість утримання центральних територій, тротуарів тис.грн../м.кв | 24,36 |
| Якості  Питома вага виконання робіт з утримання центральних територій та тротуарів  % | 100 |
| **3.** | *Завдання 3*  **Утримання території об’єктів благоустрою** | *Захід 1.*  Утримання кладовищ  на території Новороздільської територіальної громади | | Затрати,  Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кдадовища  тис.грн | 464,640 | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 464.064 | | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.  Забезпечення життєдіяльності громадян населених пунктів Новороздільської громади в темний період доби, або в умовах недостатньої  видимості. |
| Продукт,  Площа території кладовищ на якій планується проводити благоустрій та утримання кладовища  м.кв | 84000,0 |
| Ефективність, середня вартість витрат на утримання кладовищ тис.грн../м.кв | 5,53 |
| Якості  Питома вага виконання робіт з утримання кладовищ  % | 100 |
| Захід 2.  Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ОТГ | | Затрати,  Обсяг видатків на утримання мереж вуличного освітлення  тис.грн | 204 | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділжитлосервіс» | Міський бюджет | 204 | |
| Продукту,  Протяжність мереж зовнішнього освітлення , які плануються утримувати  М.п. | 204,0 |
| ефективності,  середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення  тис. грн | 1,0 |
| якості,  питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення  % | 100 |
| *Захід 3.*  Забезпечення вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади | | затрат,  обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення  тис. грн | 1600,0 | Виконавчий комітет | Міський бюджет | 1600,0 | |
| Продукту ,  Кількість електроенергії, яка необхідна для освітлення населених пунктів громади в рік  тис. кВт/рік | 340,4 |
| ефективності,  середня вартість 1 кВт вуличного освітлення  тис. грн/ кВт | 4,70 |
| якості,  динаміка забезпечення вуличним освітленням населені пункти  % | 100 |
| **2027р** | | | | | | | | | | |
| **1.** | *Завдання 1*  **Благоустрій Новороздільської громади** | *Захід 1.*  Озеленення території | | затрат,  обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території  тис. грн. | 1258,09 | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 1090,0 | | Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду  Утримання в належному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання *населення* |
| продукту,  площа території на якій планується проводити озеленення  м2 | 104853,0 |
| ефективності,  середня вартість витрат на озеленення території  грн/м2 | 11,99 |
| якості,  питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих % | 100 |
| *Захід 2.*  Благоустрій території Новороздільської громади | | затрат,  обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території  тис. грн. | 3807,83 | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 3807,83 | |
| продукту,  площа території на якій планується проводити благоустрій території  м2 | 102053,0 |
| ефективності,  середня вартість витрат на благоустрій території  грн/м2 | 37,31 |
| якості,  питома вага виконання робіт по благоустрою до запланованих % | 100 |
| **2** | *Завдання 2*  **Утримання**  **центральних територій та**  **тротуарів** | *Захід 1*  Прибирання в зимовий та літній період  на території Новороздільської територіальної громади | | Затрати,  Обсяг видатків на утримання центральних території, тротуарів  тис.грн | 3965,1 | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 3065,1 | | Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян. |
| Продукт,  Площа центральних територій та тротуарів, які утримуються м.кв | 159082,0 |
| Ефективність, середня вартість утримання центральних територій, тротуарів тис.грн../м.кв | 24,93 |
| Якості  Питома вага виконання робіт з утримання центральних територій та тротуарів  % | 100 |
| **3.** | *Завдання 3*  **Утримання території об’єктів благоустрою** | *Захід 1.*  Утримання кладовищ  на території Новороздільської територіальної громади | | Затрати,  Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кдадовища  тис.грн | 507,85 | Управління ЖКГ  ДП «Благоустрій" | Міський бюджет | 507,85 | | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.  Забезпечення життєдіяльності громадян населених пунктів Новороздільської громади в темний період доби, або в умовах недостатньої  видимості. |
| Продукт,  Площа території кладовищ на якій планується проводити благоустрій та утримання кладовища  м.кв | 84000,0 |
| Ефективність, середня вартість витрат на утримання кладовищ тис.грн../м.кв | 6,05 |
| Якості  Питома вага виконання робіт з утримання кладовищ  % | 100 |
| Захід 2  Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ОТГ | | Затрати,  Обсяг видатків на утримання мереж вуличного освітлення  тис.грн | 100 | Управління житлово-комунального господарства  КП «Розділжитлосервіс» | Міський бюджет | 500 | |
| Продукту,  Протяжність мереж зовнішнього освітлення , які плануються утримувати  М.п. | 100,0 |
| ефективності,  середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення  тис. грн | 1,0 |
| якості,  питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення  % | 100 |
| *Захід 3.*  Забезпечення вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади | | затрат,  обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення  тис. грн | 1600,0 | Виконавчий комітет | Міський бюджет | 1600,0  1 | |
| Продукту ,  Кількість електроенергії, яка необхідна для освітлення населених пунктів громади в рік  тис. кВт/рік | 340,4 |
| ефективності,  середня вартість 1 кВт вуличного освітлення  тис. грн/ кВт | 4,70 |
| якості,  динаміка забезпечення вуличним освітленням населені пункти  % | 100 |
| *Завдання 4*  **Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності** | Захід 1  Поточний ремонт доріг комунальної власності на території Новороздільської ТГ | | затрат,  обсяг видатків на проведення поточного ремонту комунальних доріг тис. грн. | 1800,00 | Управління  житлово-комунального господарства  ДП «Благоустрій» | Міський бюджет | 1800,0 | | Покращення стану вулиць та доріг, тротуарів комунальної  власності на території Новороздільської міської ради та забезпечення умов безпечного та комфортного  проживання громадян |
| Продукт,  Площа комунальних доріг, на яких планується поточний ремонт  М.кв | 1636,36 |
| Ефективність,  Вартість 1 м.кв поточного ремонту доріг комунальної власності  грн.. | 1100,0 |
| Якості  Відсоток від потреби поточного ремонту доріг  % | 100 |
|  |

**МІСЬКИЙ ГОЛОВА Я. В. ЯЦЕНКО**

**Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми**

**Благоустрою на 2025 та прогноз на 2026-2027 роки**

тис. рн...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** | **Усього витрат на виконання програми** |
| Усього, | 16610 | 9180 | 9638,97 | 35458,97 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 16610 | 9180 | 9638,97 | 35458,97 |
| кошти інших джерел | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Міський голова Я. В. Яценко**

**ДОДАТОК 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування заходів | Обсяг фінансування з міського бюджету на  **2025 рік** |
| Озеленення території\* | 1090,0 |
| Благоустрій територій\* | 3300,0 |
| Благоустрій території (поточний ремонт об’єктів благоустрою) Новороздільської громади | 5000,0 |
| утримання центральних територій та тротуарів\*: | 3670,0 |
| Утримання міського кладовища \* | 440.0 |
| *Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Шкільній с. Гранки-Кути Стрийський район Львівської області \** | 40,0 |
| *Благоустрій населеного пункту. Влаштування сміттєвого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці Львівської оласті (поточний ремонт)\** | 300,0 |
| Забезпечення вуличного освітлення міста \*\* | 1689,2 |
| Утримання вуличного освітлення\*\*\* | 500,0 |
| Поточний ремонт доріг комунальної власності \* | 1750,0 |
| Паспортизація доріг | 50.0 |
| *Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Миколаївській, Ходорівській*  *М . Новий Розділ Стрийського району Львівської області\** | 150,0 |
| *Будівництво кладовища по вул.. Промисловій. селище Розділ, Львівської області\** | 200,0 |
| *Благоустрій населеного пункту. Встановлення огорожі м. Новий Розділ Львівської області (Капітальний ремонт)\** | 150,0 |
|  |  |
| **Разом:** |  |
| Одержувачі коштів – **\***дочірнє підприємство «Благоустрій » КП «Розділжитлосервіс» | |
| \*\* - виконавчий комітет | |
| **\*\*\*** - КП «Розділжитлосервіс» | |

**Міський голова Я. В. ЯЦЕНКО**