Проєкт № 1550

Про затвердження Середньострокового плану Пріоритетних

публічних інвестицій Новороздільської міської територіальної

громади на 2026-2028 роки

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 75-2 Бюджетного кодексу України, Постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 « Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріорітетних публічних інвестицій держави», № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.06.2024 року №588-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024-2028 роки»,

**Вирішив:**

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новороздільської міської територіальної громади на 2026-2028 роки з додатками ( №1, №2).

2.Контроль за виконання рішення покласти на міського голову Ярину Яценко.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету

№\_\_\_від 14.08.25р**.**

**Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новороздільської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки**

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294. Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм.

Середньостроковий план розроблено Відділом розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради на підставі пропозицій виконавчих органів Новороздільської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Фінансовим управлінням Новороздільскої міської ради.

*Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій*

Наскрізні стратегічні цілі публічних інвестицій (далі — наскрізні стратегічні цілі) визначаються як цілі міжгалузевого, або міжсекторального, характеру, які відповідають національним та глобальним пріоритетам розвитку. Для їх досягнення об’єднують зусилля органів влади, фізичних та юридичних осіб, громадських об’єднань та інших суб’єктів, що можуть впливати на процес реалізації цілей або на яких можуть вплинути результати цих цілей.

На 2026–2028 роки стратегічними цілями визначено комфортну інфраструктуру та благоустрій і високу якість життя. Вони передбачають покращення благоустрою в громаді, забезпечення енергоефективності, збереження навколишнього природнього середовища, підвищення якості комунальних послуг, покращення якості освіти, доступу до медичних та соціальних послуг, а також розвиток культури та охорону довкілля.

Реалізація цих цілей сприяє сталому розвитку громади та підвищенню добробуту її мешканців. Вона передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів і захист навколишнього природного середовища. Особлива увага приділяється принципам рівності, безбар’єрності та доступності для всіх категорій населення, включно з особами з інвалідністю, людьми з різними функціональними порушеннями та людьми похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

*Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування*

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм. До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться: Муніципальна інфраструктура та послуги, Довкілля, Енергетика та енергозбереження, Житло, Транспорт (Управління жилово-комунального господарства Новороздільської міської ради); Освіта і наука, Енергозбереження (Відділ освіти Новороздільської міської ради); Культура та інформація, Спорт та фізичне виховання, Енергоефективність, Муніципальна інфраструктура, Охорона здоров’я (Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради).

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 4 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також підвищення енергоефективності в громадських будівлях. Крім того, публічні інвестиції будуть спрямовані на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти, розбудову національної дослідницької інфраструктури для провадження наукової діяльності на найвищому рівні.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів, зокрема створення нових центрів лікування онкологічних захворювань та підвищення якості медичної освіти. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням.

Сектор (галузь) «Культура та інформація» спрямований на розвиток культурної інфраструктури, підтримку місцевих культурних ініціатив, збереження культурної спадщини та популяризацію національних традицій. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на модернізацію та створення культурних закладів, забезпечення доступу до бібліотек, музеїв, центрів творчості та мистецтва, розвиток інформаційних ресурсів і цифрових платформ для культурної освіти, а також на проведення культурних та освітніх заходів для різних категорій населення.

*Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування*

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади та держави. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

*Основні напрями публічного інвестування*

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради на основі пропозицій виконавчих органів Новороздільської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених відповідними галузевими (секторальними) стратегіями.

Виконавчими органами Новороздільської міської ради, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу розвитку громади та інвестицій 3 пропозиції до середньострокового плану, що містили 13 напрямів для публічного інвестування, з них 9 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 5 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

*Фінансова структура публічних інвестицій*

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026– 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення становить: 8 403 300,00 грн.

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансовим управлінням Новороздільської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

*Підсумки та перспективи*

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку країни. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави і галузевих (секторальних) проектних портфелів.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Керуючий справами виконавчого комітету Анатолій Мельніков

Додаток № 1

до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Новороздільської міської

територіальної громади на 2026 - 2028 роки

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги**

Управління, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування –**Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проєкти/програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія**  (Стратегічна ціль, оперативна ціль та завдання) |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення населених пунктів | «Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Миколаївській, Ходорівській м. Новий Розділ Стрийського району | Містобудування, благоустрій | Кількість побудованих або модернізованих систем вуличного освітлення, од. | | 0 | 1 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  **Стратегічна ціль:**  2:Комфортна інфраструктура та благоустрій.  **Оперативна ціль:**  2.1: Покращити благоустрій громади.  **Завдання:** Модернізувати міські елементи благоустрою. |
| Протяжність встановлених мереж вуличного освітлення, км. | | 0 | 4,030 |
| Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах | Безбар’єрний маршрут на території м. Новий Розділ Новороздільської міської територіальної громади | Містобудування, благоустрій | Кількість об’єктів інфраструктури, житлового та громадського призначення, приведених у відповідність з вимогами щодо безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | | 0 | 4 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року. |
| Кількість закладів інфраструктури, житлового та громадського призначення, приведених у відповідність з вимогами щодо безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | | 0 | 5 |
|  |  | |  |  |
| Управління побутовими відходами | Придбання спеціалізованого автомобіля-сміттєвоза для Новороздільської міської територіальної громади. | Підвищення ефективності логістики та охоплення населення послугами з вивезення ТПВ. | Кількість одиниць спеціалізованої техніки для вивезення ТПВ, придбаної для громади. | | 4 | 9 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  **Стратегічна ціль:** 2 Комфортна інфраструктура та благоустрій.  **Операційна ціль:**  2.3 Збереження навколишнього середовища.  **Завдання:** Налагодити систему поводження з ТПВ. |
|  | |  |  |
| Утримання та розвиток вулично-дорожньої інфраструктури | Придбання дорожньої машини-самоскиду з сніговим відвалом і солерозкидальним обладнанням. | Оновлення та розвиток спеціалізованої техніки для утримання вулично-дорожньої мережі у зимовий та літній періоди. | Частка вулично-дорожньої мережі громади, що своєчасно очищається та обробляється протиожеледними матеріалами | | 85% | 100% | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  **Стратегічна ціль:** 2 Комфортна інфраструктура та благоустрій.  **Операційна ціль:** 2.1 Покращити благоустрій громади. |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення. | Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівської області | Водопостачання та водовідведення | Пропускна здатність | | 50% | 100% | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  **Стратегічна ціль** 2 "комфортна інфраструктура та благоустрій" **Операційна ціль** 2.4. "Покращити якість комунальних послуг" |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Освіта і наука**

Відділ, який відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – **Відділ освіти Новороздільської міської ради.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проєкти/програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія**  (Стратегічна ціль, оперативна ціль та завдання) |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа» | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | Шкільна освіта | Частка навчальних кабінетів, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти | 9% | 65% | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  ***Стратегічна ціль:***3: Висока якість життя.  ***Оперативна ціль*:** 3.1 Покращити якість освіти.  ***Завдання:***  Покращити матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. |
| Кількість розроблених інфраструктурних планів модернізації класів та дошкільних закладів освіти. | 0 | 1 |  |
| Кількість обладнаних кабінетів, які виділено під STEM-лабораторію. | 3 | 2 |
| Кількість навчальних кабінетів у закладах загальної середньої освіти, які забезпечені сучасним обладнання для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. | 2 | 28 |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах освіти | Облаштування безпечних умов у закладах освіти 1(облаштування укриттів) | Дошкільна освіта | Частка відвідувачів закладів дошкільної освіти. | 83% | 90% | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  ***Стратегічна ціль:***3: Висока якість життя.  ***Оперативна ціль*:** 3.1 Покращити якість освіти.  ***Завдання:***  Покращити матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. |
| Кількість укриттів у закладах дошкільної освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету | 0 | 1 |
| Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту та позашкільну (протипожежний захист) | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту та позашкільну (протипожежний захист) | Шкільна освіта | Кількість закладів де встановлено систему відеоспостереження | 0 | 2 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року. |
| Частка усунутих зауважень в приписах ДСНС | 10% | 60% |
| Кількість закладів освіти, обладнаних новим протипожежним обладнанням  Кількість закладів освіти, | 0 | 5 |
| де обладнано блискавкозахист або проведено відповідний ремонт. | 0 | 5 |
| Кількість закладів освіти, де здійснено вогнезахисне обробляння конструкцій | 1 | 2 |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Придбання обладнання, створення та модернізація (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти | Шкільна освіта | Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти | 503 | 2215 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  ***Стратегічна ціль:***3: Висока якість життя.  ***Оперативна ціль*:** 3.1 Покращити якість освіти.  ***Завдання:***  Покращити матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. |
| Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 1 | 4 |
| Модернізація інфраструктури закладів дошкільної та позашкільної освіти шляхом впровадження заходів з енергозбереження, та підвищення рівня енергоефективності | Здійснення гідравлічного балансування в системі теплового пункту. | Шкільна та позашкільна освіта | Кількість здійснених гідравлічних балансування в системі теплового пункту в закладах шкільної та позашкільної освіти | 0 | 1 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  **Стратегічна ціль:** 2: Комфортна інфраструктура та благоустрій.  ***Оперативна ціль:***2.2 Забезпечити енергоефективність та енергетичну незалежність.  ***Завдання:***Провести комплексну енергомодернізацію комунальних установ. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги**

Управління, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування –**Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проєкти/програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія**  (Стратегічна ціль, оперативна ціль та завдання) |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | «Капітальний ремонт (термомодернізація) комунальної установи «Міський будинок культури» | Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Кількість термомодернізованих громадських будівель | 0 | 1 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади на до 2027 року.  **Стратегічна ціль:**  2 Комфортна інфраструктура та благоустрій.  **Оперативна ціль:** 2.2: Забезпечити енергоефективність та енергетичну незалежність.  **Завдання:** Провести комплексну енергомодернізацію комунальних установ |
| Площа утеплених фасадів, **м²** | 0 | 2469 |
| Площа утепленого даху, **м²** | 0 | 2010 |

**Керуючий справами виконкому Анатолій Мельніков**

Додаток №2

до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Новороздільської міської

територіальної громади на 2026-2028 роки.

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Муніципальна інфраструктура та послуги.**

Управління, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – **Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проєкти/програми** | **Підсектор** | **Цільвий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Розвиток інфраструктури публічних просторів на території населених пунктів | «Реконструкція парку біля озера (Набережна) в м. Новий Розділ». | Містобудування, благоустрій | Кількість збудованих урбан-парків | 0 | 1 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  Стратегічна ціль:  2 Комфортна інфраструктура та благоустрій.  Оперативна ціль: 2.1 Покращити благоустрій громади.  Завдання: Організувати нові публічні простори. |
| Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури | «Будівництво кладовища по вул. Промисловій, селища Розділ Львівської області» | Містобудування, благоустрій | Загальна площа облаштованої територій кладовища, га | 0 | 1,65 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  Стратегічна ціль: 2 Комфортна інфраструктура та благоустрій.  Оперативна ціль: 2.1 Покращити благоустрій громади.  Завдання: Модернізувати міські елементи благоустрою. |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Охорона здоров’я.**

Комунальне підприємство, управління, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – **Управління культури, спорту та гуманітарної політики.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі проєкти/програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП «Новороздільська міська лікарня» за адресою: м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37. | Медична допомога | Кількість відремонтованих захисних споруд (цивільного, подвійного або протирадіаційного призначення), одиниць. | 0 | 1 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року.  Стратегічна ціль: 2 Комфортна інфраструктура та благоустрій.  Оперативна ціль:  2.4 Покращити якість комунальних послуг.  Завдання: Підвищити рівень готовності громади до надзвичайних ситуацій. |
| Кількість осіб, які можуть бути в укритті (осіб). | 100 | 200 |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури | Монтажні та опоряджувальні роботи ліфта в КНП «Новороздільська міська лікарня» | Медична інфраструктура | Кількість встановлених та введених в експлуатацію ліфтів (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Нороздільської територіальної громади до 2027 року.  Стратегічна ціль: 3 Висока якість життя.  Оперативна ціль: 3.2 Доступні медичні та соціальні послуги.  Завдання: Розвиток КНП «Новороздільська міська лікарня» |
| Кількість поверхів які обслуговує ліфт | 0 | 2 |
| Капітальний ремонт приміщень КНП «Новороздільська міська лікарня» | Кількість відремонтованих приміщень | 0 | 1 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Культура та інформація**

Управління, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – **Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі прокєти/програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Культура та інформація | Капітальний ремонт приміщення актового залу в Народному домі с. Гранки-Кути Новороздільської ТГ | Культурні послуги | Кількість відремонтованих закладів, що надають базові культурні послуги(од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року. |
| Культура та інформація | Капітальний ремонт приміщення МБК «Молодість» по пр. Шевченка, 13 в м. Новий Розділ Львівської області | Культурні послуги | Кількість відремонтованих закладів культури (од.) | 0 | 1 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року. |
| Площа відремонтованих приміщень (м2). | 0 | 304,32 |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – **Соціальна сфера**

Управління, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – **Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям** | **Діючі прокєти/програми** | **Підсектор** | **Цільовий показник** | **Базове значення** | **Ціль 2028** | **Стратегія** |
| Соціальна сфера | Забезпечення житлом ветеранів війни та членів їхніх сімей у Новороздільській міській територіальній громаді | Забезпечення **житлом ветеранів війни та їхніх сімей.** | Кількість осіб забезпечених житлом | 4 | 8 | Стратегія розвитку Новороздільської територіальної громади до 2027 року. |

**Керуючий справами виконкому Анатолій Мельніков**