[image: image1.png]



У К Р А Ї Н А

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  рішення 2528
                                                                    вик. Пасемко Н. А.   _________

                                                             нач. юридичного відділу Горін Р. І.     _________   

                                                  нач. Управління ЖКГ   Білоус А. М..    __________

                                    перший заступник міського голови Гулій М. М. __________
Про затвердження Програми благоустрою

 на 2026 та прогноз на 2027-2028рр. 

Заслухавши начальника Управління житлово-комунального господарства Білоуса  А. М., узявши до уваги рішення виконавчого комітету №     від .12.20___ року «Про погодження міських цільових бюджетних програм на 2026рік та прогноз на 2027-2028 роки», відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сесія Новороздільської міської ради VІІІ демократичного скликання 

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму благоустрою на 2026 та прогноз на 2027-2028рр. згідно  додатку.

2. Встановити, що фінансування програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та регуляторної політики (голова Волчанський В.М.) та постійну комісію з  питань комунального господарства, промисловості, підприємництва, інвестицій  та охорони навколишнього природного середовища (голова Фартушок О. С.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА





Ярина ЯЦЕНКО

Додаток
до рішення Новороздільської  міської ради 

____ сесії VIII демократичного скликання
від ____.12.2025 року

	ПОГОДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету 

Новороздільської міської ради

від ____.12. 2025 року № _____
Міський голова
_________________ Я. В.  ЯЦЕНКО

	ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії Новороздільської міської ради

від ___.12. 2025 р. № ___
Міський голова
_______________ Я.В.  ЯЦЕНКО



ПРОГРАМА 

БЛАГОУСТРОЮ 

на 2026 рік та прогноз на 2027-2028 роки
м. Новий Розділ
2025 рік
	
	                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова
Ярина ЯЦЕНКО____________
___.12.2025 року




ПРОГРАМА 

БЛАГОУСТРОЮ 
на 2026 рік та прогноз на 2027-2028 роки
	Погоджено:
Постійна комісія з питань  бюджету та регуляторної політики
Новороздільської міської ради
__________ Волчанський В. М.
_______________ 2025 року
	Погоджено:
Постійна комісія з питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій  та охорони навколишнього природного середовища
________________ Фартушок О.С.
________________ 2025 року

	Погоджено:
Перший заступник міського  голови 
_______________ Гулій М.М.
	_______________ 2025 року
	Погоджено:
Т.в.о. начальника фінансового управління
Новороздільської міської ради
________________ Наконечна З. С.
________________ 2025 року

	Погоджено:
Начальник відділу розвитку громади та інвестицій
Новороздільської міської ради
_______________ Гілко Н. І.
_______________ 2025 року
	Розробник програми:
Управління житлово-комунального господарства

Новороздільської міської ради
__________________ Білоус А. М..
___________________ 2025 року


	
	

	
	

	
	


м. Новий Розділ
2025 рік
 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
БЛАГОУСТРОЮ 
на 2026 рік та прогноз 2027-2028роки
	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Управління житлово-комунального господарства

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми
	

	3..
	Розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства

	4.
	Співрозробники Програми
	Управління житлово-комунального господарства 

ДП „Благоустрій”

КП «Розділжитлосервіс»

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства 
Виконавчі органи Новороздільської міської ради

ДП „Благоустрій”

КП «Розділжитлосервіс»

	6.
	Учасники Програми
	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
ДП „Благоустрій”

КП «Розділжитлосервіс»
Відділи Новороздільської міської ради



	7.
	Термін реалізації Програми
	2026-2028 роки

	8.
	Етапи виконання Програми
	2026 рік, 2027 рік, 2028 рік.

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 

2026 рік

2027 рік
2028 рік
	(тис. грн.)
77036,033 
28243,6
33263,048


	
	У тому числі:

Коштів державного бюджету:

2026 рік

2027 рік
2028 рік

Коштів міського бюджету:

 2026 рік

 2027 рік 

 2028 рік 

Інші джерела:

2026 рік

2027 рік 

2028 рік
	0

0

0

35167,427



28243,6
33263,048
41868,606
0

0


Керівник установи-

Головного розпорядника коштів    _______________________       А. М.   БІЛОУС                                                    

Відповідальний 

виконавець Програми                       _______________________       А. М.  БІЛОУС














 (підпис) Відповідальний виконавець Програми  

Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована програма
Дана Програма розроблена  для вирішення проблем забезпечення сприятливих умов життєдіяльності та комфортного проживання мешканців населених пунктів Новороздільської громади   та утримання благоустрою у належному стані при ефективному використанні коштів. 

Основні завдання  Програми:

· благоустрій та озеленення населених пунктів
· утримання центральних територій;

· утримання території об’єктів благоустрою
· поточні ремонти доріг та тротуарів
Виконання завдань Програми потребує здійснення  заходів:  

· озеленення території;

· благоустрій території;

· прибирання в зимовий та літній періоди ;

· утримання міського кладовища;

· освітлення міських вулиць.

Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського бюджету, так як необхідний фінансовий ресурс для приведення зовнішнього вигляду, благоустрою Новороздільської громади до привабливого вигляду та комфортного і безпечного проживання громадян . 
Мета
Програма полягає у реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів, підвищення ефективності використаних об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини.
Основна мета  Програми «Благоустрій  на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки» -  реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані населених пунктів громади та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей громади
Комфортна інфраструктура та покращення благоустрою громади з урахуванням потреб, інтересів та очікувань як жінок, так і чоловіків різних вікових та соціальних груп.
 Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Новороздільської міської ради та управління житлово-комунального господарства.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію виконання Програми здійснює Управління житлово-комунального господарства.

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, постійна комісія з питань бюджету та регуляторної політики Новороздільської міської ради та постійна комісія з питань комунального господарства, промисловості, підприємництва, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища Новороздільської міської ради. 

 Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Благоустрою на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки 
	№ з/п
	Назва завдання 
	Перелік заходів завдання 
	Показники виконання заходу, один. виміру 
	Виконавець заходу, показника
	Фінансування 
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Джерела 
	Обсяги, тис. грн.
	

	2026 рік

	1.


	Завдання 1 

Благоустрій Новороздільської громади
	Захід 1.

Озеленення території 
	затрат,

обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території

 тис. грн.
	1845,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	1845,0


	Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду

Утримання в належному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання населення



	
	
	
	продукту, 
площа території на якій планується проводити озеленення

м2
	104853,0


	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість витрат на озеленення території

грн/м2
	17,6


	
	
	
	

	
	
	
	якості,

питома вага виконання робіт  по озелененню  до запланованих %
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 2.

Благоустрій території Новороздільської громади
	затрат,

обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території

 тис. грн.
	5237,20
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"

	Міський бюджет

	     5237,2

	

	
	
	
	продукту, 
площа території на якій планується проводити благоустрій території

м2
	102053,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість витрат на благоустрій території

грн/м2
	51,32
	
	
	
	

	
	
	
	якості,

питома вага виконання робіт  по благоустрою  до запланованих %
	100


	
	
	
	

	
	
	 Захід 3

Маршрут безбар’єрності громади м. Новий Розділ


	затрат, 

обсяг видатків на маршрут безбар’єрності  громади м. Новий Розділ, тис.грн
	22000,0
	Управління ЖКГ


	Міський бюджет
Інші джерела


	      453,0
21547
	

	
	
	
	продукту, 
кількість об’єктів, які потребують капітальний ремонт в  маршруті 
шт
	9
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об’єкту маршруту, тис.грн
	2444,4
	
	
	
	

	
	
	
	якості,

динаміка  відремонтованих за рахунок поточного ремонту об’єктів благоустрою до запланованих 

 %
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 4

Капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бул. Довженка ( на майбутній Алеї Героїв) в м. Новий Розділ Львівської обл.
	Затрат

Обсяг видатків на виготовлення документації, тис.грн
	8000,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

Інші джерела
	1486,300
6513,7


	

	
	
	
	Продукту

Кількість виготовленої документації,шт
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність 

Середні витрати на виготовлення 1 документації, тис.грн./док
	150,0
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Рівень виконання
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 5

Благоустрій населеного пункту Придбання та встановлення дитячого майданчика  по вул.Малехівській в м. Новий Розділ  Стрийського району Львівської області
	Затрат

Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячого майданчика, тис.грн
	200
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"


	Міський бюджет


	200.0
	

	
	
	
	Продукту

Кількість дитячих майданчиків, шт
	1


	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність 

Середні витрати на придбання та встановлення дитячого майданчика, тис.грн./шт
	200,0
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага виконання з встановлення дитячих майданчиків %
	100
	
	
	
	

	2
	Завдання 2
Утримання 

центральних територій та

тротуарів
	Захід 1
Прибирання в зимовий та літній період

на території  Новороздільської територіальної громади
	Затрати, 

Обсяг  видатків на утримання центральних території, тротуарів

тис.грн 


	6552,8
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	6552,80


	Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян.

	
	
	
	Продукт,

Площа центральних територій та тротуарів, які утримуються  м.кв
	159082,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість утримання центральних територій, тротуарів тис.грн../м.кв
	41,19
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага  виконання робіт з утримання центральних територій та тротуарів

%
	100
	
	
	
	

	3.
	Завдання 3

Утримання території об’єктів благоустрою
	Захід 1.

Утримання кладовищ 

на території Новороздільської територіальної громади
	Затрати, 

Обсяг  видатків на благоустрій та утримання  території кдадовища

тис.грн 


	1365,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	1365,0


	Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.

Забезпечення життєдіяльності громадян населених пунктів Новороздільської громади  в темний період доби, або в умовах недостатньої 
видимості.

	
	
	
	Продукт,

Площа території кладовищ на якій планується  проводити благоустрій  та утримання  кладовища 

 м.кв


	84000,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість витрат на утримання кладовищ тис.грн../м.кв
	16,25
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага  виконання робіт з утримання кладовищ

%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 2
Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ОТГ


	Затрати, 
Обсяг видатків на утримання  мереж вуличного  освітлення

тис.грн

	200
	Управління житлово-комунального господарства
КП «Розділжитлосервіс»
	Міський бюджет
	200
	

	
	
	
	Продукту, 

Протяжність мереж зовнішнього освітлення , які плануються утримувати 

М.п.
	200,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення 

тис. грн
	1,0
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

питома вага  виконання робіт з  утримання  мереж зовнішнього освітлення

%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 3

Поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
	Затрати, 
Обсяг видатків на поточний ремонт мереж   вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
тис.грн

	500
	Управління житлово-комунального господарства
КП «Розділжитлосервіс»
	Міський бюджет
	500
	

	
	
	
	Продукту, 

Кількість світильників вуличних LED, які будуть установлені при проведенні  поточного  ремонту мереж вуличного освітлення шт.
	139,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

Середня вартість послуги із заміни 1 шт.вуличного LED світильника грн
	3597,12
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

Динаміка виконання робіт з  поточного ремонту мереж вуличного освітлення в  населеному пункті%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 4.

Забезпечення  вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
	затрат,

обсяг видатків  на забезпечення вуличного освітлення 

 тис. грн
	1871,0
	Виконавчий комітет


	Міський бюджет
Міський бюджет


	1871,0

11,0
	

	
	
	
	Продукту ,

Кількість електроенергії, яка необхідна для освітлення населених пунктів громади в рік

тис. кВт/рік
	178,19
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість 1 кВт  вуличного освітлення 

тис. грн/ кВт
	10,50
	
	
	
	


	
	
	
	якості, 

динаміка забезпечення вуличним освітленням населені пункти 

%
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Захід 5
Пломбування (роз пломбування) вузлів обліку  електричної енергії зовнішнього освітлення в населених пунктах Новороздільської територіальної громади
	затрат, 

обсяг видатків  на проведення робіт з пломбування (роз пломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення 

 тис. грн.
	11,0
	Виконавчий комітет


	
	
	

	
	
	
	Продукт,

Кількість  вузлів обліку  електричної енергії зовнішньої освітлення  в населених  пунктах 
	8
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середні витрати на проведення пломбування 1 вузла  

грн/вузол
	1375
	
	
	
	

	
	
	
	якості,

відсоток від 

потреби  здійснення пломбування 

вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення

%

	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 6
Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Миколаївській, Ходорівській

М . Новий Розділ Стрийського району Львівської області

	Затрати, 
Обсяг видатків на реконструкцію  мереж вуличного  освітлення

тис.грн

	5186,306
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Міський бюджет
Інші джерела
	1000,0

4186,306
	

	
	
	
	Продукту, 

Ппротяжність мережі яку плануютьзбуду документації. шт.
	1,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість виготовлення документації

тис. грн
	150,0
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

питома вага  виконання робіт з  реконструкції  мереж зовнішнього освітлення

%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 7.

Благоустрій населеного пункту. Капітальний ремонт огорожі кладовища в м. Новий Розділ Львівської області 


	Затрати, 
Обсяг видатків на благоустрій кладовища

тис.грн

	3486,327
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	
	3486,327
	

	
	
	
	Продукту, 

Кількість об'єктів огорожі, на якій планується капітальний ремонт   щт
	1,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість капітального ремонту 1об’єкту огорожі і

тис. грн.
	3486,327
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

питома вага  виконання робіт з  капітального ремонту огорожі
%


	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 8.

Реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ Львівської області. (корегування) (Актуалізація ПКД об’єкту)
	Затрат,

Обсяг видатків на проведення реконструкції Площі Героїв Майдану

Тис.грн
	9621,6
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Інші джерела
	9621,6
	

	
	
	
	Продукту

Площа на якій планується проводити реконструкцію, м.кв
	8746,9
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність

Вартість реконструкції Площі Героїв Майдану, тис.грн/ м.кв
	1,1
	
	
	
	

	
	
	
	Якість,

Відсоток від потреби реконструкції Площі Героїв Майдану, %
	100
	
	
	
	

	
	Завдання 4

Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності
	Захід 1

Поточний ремонт доріг комунальної власності
	затрат, 

обсяг видатків  на проведення поточного ремонту комунальних доріг тис. грн.
	10959,8
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Міський бюджет
	10959,8
	Покращення стану вулиць та доріг, тротуарів  комунальної 
власності  на території Новороздільської міської ради та забезпечення умов безпечного та комфортного 
проживання громадян 

	
	
	
	Продукт,

Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточних ремонтів 

М.кв
	9963,45
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, 

Вартість 1 м.кв поточного ремонту доріг комунальної власності

грн..
	1100,0
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Відсоток від потреби поточного ремонту доріг

 % 
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2027р

	1.


	Завдання 1 

Благоустрій Новороздільської громади
	Захід 1.

Озеленення території 
	затрат,
обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території

 тис. грн.
	1845,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	1845,0


	Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду

Утримання в належному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання населення



	
	
	
	продукту, 
площа території на якій планується проводити озеленення

м2
	104853,0


	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,
середня вартість витрат на озеленення території
грн/м2
	17,6


	
	
	
	

	
	
	
	якості,
питома вага виконання робіт  по озелененню  до запланованих %
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 2.

Благоустрій території Новороздільської громади
	затрат,
обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території

 тис. грн.
	5350,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"


	Міський бюджет

	      5350,0

	

	
	
	
	продукту, 
площа території на якій планується проводити благоустрій території

м2
	102053,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,
середня вартість витрат на благоустрій території
грн/м2
	52,42
	
	
	
	

	
	
	
	якості,
питома вага виконання робіт  по благоустрою  до запланованих %
	100


	
	
	
	

	2
	Завдання 2
Утримання 
центральних територій та

тротуарів
	Захід 1
Прибирання в зимовий та літній період
на території  Новороздільської територіальної громади
	Затрати, 

Обсяг  видатків на утримання центральних території, тротуарів

тис.грн 


	6552,8
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	6552,8


	Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян.

	
	
	
	Продукт,

Площа центральних територій та тротуарів, які утримуються  м.кв
	159082,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість утримання центральних територій, тротуарів тис.грн../м.кв
	41,19
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага  виконання робіт з утримання центральних територій та тротуарів
%
	100
	
	
	
	

	3.
	Завдання 3

Утримання території об’єктів благоустрою
	Захід 1.

Утримання кладовищ 

на території Новороздільської територіальної громади
	Затрати, 

Обсяг  видатків на благоустрій та утримання  території кдадовища

тис.грн 


	765,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	765,0


	Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.

Забезпечення життєдіяльності громадян населених пунктів Новороздільської громади  в темний період доби, або в умовах недостатньої 
видимості.

	
	
	
	Продукт,

Площа території кладовищ на якій планується  проводити благоустрій  та утримання  кладовища 

 м.кв


	84000,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість витрат на утримання кладовищ тис.грн../м.кв
	9,11
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага  виконання робіт з утримання кладовищ
%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 2.
Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ОТГ

	Затрати, 
Обсяг видатків на утримання  мереж вуличного  освітлення

тис.грн

	200
	Управління житлово-комунального господарства
КП «Розділжитлосервіс»
	Міський бюджет
	200
	

	
	
	
	Продукту, 

Протяжність мереж зовнішнього освітлення , які плануються утримувати 

М.п.
	200,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення 

тис. грн
	1,0
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

питома вага  виконання робіт з  утримання  мереж зовнішнього освітлення

%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 3.

Забезпечення  вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
	затрат,
обсяг видатків  на забезпечення вуличного освітлення 

 тис. грн
	1871,0
	Виконавчий комітет


	Міський бюджет

	1871,0


	

	
	
	
	Продукту ,

Кількість електроенергії, яка необхідна для освітлення населених пунктів громади в рік

тис. кВт/рік
	178,19
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,
середня вартість 1 кВт  вуличного освітлення 
тис. грн/ кВт
	10,50
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 
динаміка забезпечення вуличним освітленням населені пункти 

%


	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 4.

Поточний ремонт  мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
	Затрати, 
Обсяг видатків на поточний ремонт мереж   вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
тис.грн

	500
	Управління житлово-комунального господарства
КП «Розділжитлосервіс»
	Міський бюджет
	500
	

	
	
	
	Продукту, 

Кількість світильників вуличних LED, які будуть установлені при проведенні  поточного  ремонту мереж вуличного освітлення шт.
	139,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

Середня вартість послуги із заміни 1 шт.вуличного LED світильника грн
	3597,12
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

Динаміка виконання робіт з  поточного ремонту мереж вуличного освітлення в  населеному пункті%
	100
	
	
	
	

	
	Завдання 4
Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності
	Захід 1
Поточний ремонт доріг комунальної власності на території Новороздільської ТГ
	затрат, 

обсяг видатків  на проведення поточного ремонту комунальних доріг тис. грн.
	10959,8
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Міський бюджет
	10959,8
	Покращення стану вулиць та доріг, тротуарів  комунальної 
власності  на території Новороздільської міської ради та забезпечення умов безпечного та комфортного 
проживання громадян

	
	
	
	Продукт,

Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточних ремонтів 

М.кв
	9963,45
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, 

Вартість 1 м.кв поточного ремонту доріг комунальної власності

грн..
	1100,0
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Відсоток від потреби поточного ремонту доріг

 % 
	100
	
	
	
	

	2028р
	
	
	
	

	1.


	Завдання 1 

Благоустрій Новороздільської громади
	Захід 1.

Озеленення території 
	затрат,

обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території

 тис. грн.
	2453,756
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	2453,756


	Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду

Утримання в належному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання населення



	
	
	
	продукту, 
площа території на якій планується проводити озеленення

м2
	104853,0


	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість витрат на озеленення території

грн/м2
	23,4

	
	
	
	

	
	
	
	якості,

питома вага виконання робіт  по озелененню  до запланованих %
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 2.

Благоустрій території Новороздільської громади
	затрат,
обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території

 тис. грн.
	7115,227
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"

	Міський бюджет

	     7115,227

	

	
	
	
	продукту, 
площа території на якій планується проводити благоустрій території

м2
	102053,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,
середня вартість витрат на благоустрій території
грн/м2
	69,72
	
	
	
	

	
	
	
	якості,
питома вага виконання робіт  по благоустрою  до запланованих %
	100


	
	
	
	

	
	Завдання2 
Утримання 

центральних територій та

тротуарів
	Захід 1
Прибирання в зимовий та літній період
на території  Новороздільської територіальної громади
	Затрати, 

Обсяг  видатків на утримання центральних території, тротуарів

тис.грн 


	8714,89
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	8714,89
	Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян.

	
	
	
	Продукт,

Площа центральних територій та тротуарів, які утримуються  м.кв
	159082,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість утримання центральних територій, тротуарів тис.грн../м.кв
	54,78
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага  виконання робіт з утримання центральних територій та тротуарів
%
	100
	
	
	
	

	3.
	Завдання 3

Утримання території об’єктів благоустрою
	Захід 1.

Утримання кладовищ 

на території Новороздільської територіальної громади
	Затрати, 

Обсяг  видатків на благоустрій та утримання  території кдадовища

тис.грн 


	1017,411
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	1017,411


	Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.

Забезпечення життєдіяльності громадян населених пунктів Новороздільської громади  в темний період доби, або в умовах недостатньої 
видимості.

	
	
	
	Продукт,

Площа території кладовищ на якій планується  проводити благоустрій  та утримання  кладовища 

 м.кв


	84000,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість витрат на утримання кладовищ тис.грн../м.кв
	12,11
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага  виконання робіт з утримання кладовищ
%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 2
Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ОТГ

	Затрати, 
Обсяг видатків на утримання  мереж вуличного  освітлення

тис.грн

	265,989
	Управління житлово-комунального господарства
КП «Розділжитлосервіс»
	Міський бюджет
	265,989
	

	
	
	
	Продукту, 

Протяжність мереж зовнішнього освітлення , які плануються утримувати 

М.п.
	265,989
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення 

тис. грн
	1,3
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

питома вага  виконання робіт з  утримання  мереж зовнішнього освітлення

%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 3.

Забезпечення  вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади


	затрат,
обсяг видатків  на забезпечення вуличного освітлення 

 тис. грн
	1871,0
	Виконавчий комітет


	Міський бюджет

	1871,0

	

	
	
	
	Продукту ,

Кількість електроенергії, яка необхідна для освітлення населених пунктів громади в рік

тис. кВт/рік
	178,19
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,
середня вартість 1 кВт  вуличного освітлення 
тис. грн/ кВт
	10,50
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 
динаміка забезпечення вуличним освітленням населені пункти 

%

	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 4.

Поточний ремонт  мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
	Затрати, 
Обсяг видатків на поточний ремонт мереж   вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
тис.грн

	664,975
	Управління житлово-комунального господарства
КП «Розділжитлосервіс»
	Міський бюджет
	664,975
	

	
	
	
	Продукту, 

Кількість світильників вуличних LED, які будуть установлені при проведенні  поточного  ремонту мереж вуличного освітлення шт.
	145,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

Середня вартість послуги із заміни 1 шт.вуличного LED світильника грн
	4586,03
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

Динаміка виконання робіт з  поточного ремонту мереж вуличного освітлення в  населеному пункті%
	100
	
	
	
	

	
	Завдання 4
Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності
	Захід 1
Поточний ремонт доріг комунальної власності на території Новороздільської ТГ
	затрат, 

обсяг видатків  на проведення поточного ремонту комунальних доріг тис. грн.
	10959,8
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Міський бюджет
	10959,8
	Покращення стану вулиць та доріг, тротуарів  комунальної 
власності  на території Новороздільської міської ради та забезпечення умов безпечного та комфортного 
проживання громадян

	
	
	
	Продукт,

Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточних ремонтів 

М.кв
	9963,45
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, 

Вартість 1 м.кв поточного ремонту доріг комунальної власності

грн..
	1100,0


	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Відсоток від потреби поточного ремонту доріг

 % 
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                Я. В. ЯЦЕНКО
Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми 
Благоустрою  на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки 

тис. 
рн...

	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	Усього витрат на виконання програми

	Усього,
	77036,033
	28243,6
	33263,048
	138542,681

	у тому числі
	
	
	
	

	державний бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	міський  (міст обласного підпорядкування)  бюджет 
	35167,427
	28243,6
	33263,048 
	96674,075

	кошти інших джерел
	41868,606
	0
	0
	41868,6060


Міський голова                        Я. В. Яценко

