[image: image1.png]



НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

СТРИЙСЬОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                                                                

Р І Ш Е Н Н Я

____________202    р.                        м. Новий Розділ                                              №_____
                                                            Проект рішення № 1728
вик.Пасемко Н. А. ________

                                                   нач. юридичного відділу Горін Р. І.. ________

Про погодження внесення змін до Програми

 благоустрою на 2026 рік та прогноз на 2027-2028 роки

Заслухавши інформацію начальника Управління житлово – комунального господарства  Білоуса  А.М.  про внесення змін до Програми  благоустрою   на 2026 рік та прогноз на 2027-2028 роки,  відповідно  до п.п.1 п. а ч.1 ст. 27, ст.29, п.1 ч.2 ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет  Новороздільської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Погодити внесення змін до Програми  благоустрою на 2026р. та прогноз на 2027-2028 роки, затвердженої рішенням сесії Новороздільської міської ради від  18.12.2025р. №2517, а саме:   Паспорт Програми, перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми Благоустрою на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки в частині 2026р. та ресурсне забезпечення міської (бюджетної) викласти в новій редакції (додаток 1,2,3 ).

2. Відділу комунального майна та приватизації Управління житлово-комунального господарства (нач. Пасемко Н.А.) подати зміни до Програми на розгляд сесією міської ради.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника Гулія М. М. 

МІСЬКИЙ    ГОЛОВА



Ярина   ЯЦЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

№___від 12.02.2026 року
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

БЛАГОУСТРОЮ 
на 2026 рік та прогноз 2027-2028роки

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Управління житлово-комунального господарства

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми
	

	3..
	Розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства

	4.
	Співрозробники Програми
	Управління житлово-комунального господарства 

ДП „Благоустрій”

КП «Розділжитлосервіс»

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства 

Виконавчі органи Новороздільської міської ради

ДП „Благоустрій”

КП «Розділжитлосервіс»

	6.
	Учасники Програми
	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
ДП „Благоустрій”

КП «Розділжитлосервіс»

Відділи Новороздільської міської ради



	7.
	Термін реалізації Програми
	2026-2028 роки

	8.
	Етапи виконання Програми
	2026 рік, 2027 рік, 2028 рік.

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 

2026 рік

2027 рік
2028 рік
	67615,04

28243,6

33263,048

	
	У тому числі:

Коштів державного бюджету:

                                  2026рік   0 рік0               
2027 рік   0
         2028 рік   0
Коштів міського бюджету:

  2026 рік   43807,1
 2027 рік   28243,6
   2028 рік  33263,048 

Інші джерела:

2026 рік  23807,94
2027 рік0 

2028 рік0
	


Керівник установи-

Головного розпорядника коштів    _______________________       А. М.   БІЛОУС                                                    

Керуючий справами виконавчого комітету


Анатолій МЕЛЬНІКОВ


Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

№___від 12.02.2026 року
 Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Благоустрою на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки 
	№ з/п
	Назва завдання 
	Перелік заходів завдання 
	Показники виконання заходу, один. виміру 
	Виконавець заходу, показника
	Фінансування 
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Джерела 
	Обсяги, тис. грн.
	

	2026 рік

	1.


	Завдання 1 

Благоустрій Новороздільської громади
	Захід 1.

Озеленення території 
	затрат,

обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території

 тис. грн.
	1845,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	1845,0


	Приведення зовнішнього вигляду території до привабливого та естетичного вигляду

Утримання в належному санітарному стані території та забезпечення умов безпечного проживання населення



	
	
	
	продукту, 
площа території на якій планується проводити озеленення

м2
	104853,0


	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість витрат на озеленення території

грн/м2
	17,6


	
	
	
	

	
	
	
	якості,

питома вага виконання робіт  по озелененню  до запланованих %
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 2.

Благоустрій території Новороздільської громади
	затрат,

обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території

 тис. грн.
	5187,20
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"

	Міський бюджет

	     5187,2

	

	
	
	
	продукту, 
площа території на якій планується проводити благоустрій території

м2
	102053,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість витрат на благоустрій території

грн/м2
	50,82
	
	
	
	

	
	
	
	якості,

питома вага виконання робіт  по благоустрою  до запланованих %
	100


	
	
	
	

	
	
	 Захід 3

Комплексний проект безбар’єрного маршруту в  м. Новий Розділ Львівської області (Капітальний ремонт)

	затрат, 

обсяг видатків на маршрут безбар’єрності  громади м. Новий Розділ, тис.грн
	11530,0
	Управління ЖКГ


	Міський бюджет


	11530,0

	

	
	
	
	продукту, 
кількість маршрутів безбар’єрності, які облаштовані, шт
	1
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середні витрати на проведення капітального ремонту 1 маршруту, тис.грн
	11530,0
	
	
	
	

	
	
	
	якості,

динаміка  відремонтованих за рахунок поточного ремонту об’єктів благоустрою до запланованих 

 %


	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 4

Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи  Комплексного проекту безбар’єрного маршруту в  м. Новий Розділ Львівської області (Капітальний ремонт)


	затрат, 

обсяг видатків на маршрут безбар’єрності  громади м. Новий Розділ, тис.грн
	1060,00
	Управління ЖКГ


	Міський бюджет


	1060
	

	
	
	
	продукту, 
кількість документацій, шт
	2
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середні витрати на виготовлення документації, 1 документація, тис.грн
	530,00
	
	
	
	

	
	
	
	якості,

динаміка  виготовлення документації на комплекс проекту безбар’єрного маршруту 

 %


	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 5

Капітальний ремонт та благоустрій частини території зеленої зони по бульварі  Довженка ( на майбутній Алеї Героїв) в м. Новий Розділ Львівської обл.
	Затрат

Обсяг видатків на виготовлення документації, тис.грн
	8000,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

Інші джерела
	1486,3

6513,7


	

	
	
	
	Продукту

Кількість виготовленої документації,шт
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність 

Середні витрати на виготовлення 1 документації, тис.грн./док
	150,0
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Рівень виконання
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 6
Благоустрій населеного пункту Придбання та встановлення дитячого майданчика  по вул.Малехівській в м. Новий Розділ  Стрийського району Львівської області
	Затрат

Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячого майданчика, тис.грн
	200
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"


	Міський бюджет


	200.0
	

	
	
	
	Продукту

Кількість дитячих майданчиків, шт
	1


	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність 

Середні витрати на придбання та встановлення дитячого майданчика, тис.грн./шт
	200,0
	
	
	
	


	
	
	
	Якості

Питома вага виконання з встановлення дитячих майданчиків %
	100
	
	
	
	

	2
	Завдання 2
Утримання 

центральних територій та

тротуарів
	Захід 1
Прибирання в зимовий та літній період

на території  Новороздільської територіальної громади
	Затрати, 

Обсяг  видатків на утримання центральних території, тротуарів

тис.грн 


	6552,8
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	6552,80


	Забезпечення умов безпечного та комфортного проживання громадян.

	
	
	
	Продукт,

Площа центральних територій та тротуарів, які утримуються  м.кв
	159082,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість утримання центральних територій, тротуарів тис.грн../м.кв
	41,19
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага  виконання робіт з утримання центральних територій та тротуарів

%
	100
	
	
	
	

	3.
	Завдання 3

Утримання території об’єктів благоустрою
	Захід 1.

Утримання кладовищ 

на території Новороздільської територіальної громади
	Затрати, 

Обсяг  видатків на благоустрій та утримання  території кдадовища

тис.грн 


	1165,0
	Управління ЖКГ

ДП «Благоустрій"
	Міський бюджет

	1165,0


	Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.

Забезпечення життєдіяльності громадян населених пунктів Новороздільської громади  в темний період доби, або в умовах недостатньої 
видимості.

	
	
	
	Продукт,

Площа території кладовищ на якій планується  проводити благоустрій  та утримання  кладовища 

 м.кв


	84000,0
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість витрат на утримання кладовищ тис.грн../м.кв
	13,87
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Питома вага  виконання робіт з утримання кладовищ

%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 2.

Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт покриття майданчиків для сміттєвих контейнерів біля кладовища в селищі Розділ  Стрийського району Львівської області

	Затрати, 
Обсяг видатків на ремонт покриття  контейнерних майданчиків

тис.грн

	200,0
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Міський бюджет
	200,0
	

	
	
	
	Продукту, 

Кількість  майданчиків, шт.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість поточного ремонту

тис. грн.
	200,0
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

динаміка кількості проведення поточного ремонту %


	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 3
Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ОТГ


	Затрати, 
Обсяг видатків на утримання  мереж вуличного  освітлення

тис.грн

	200
	Управління житлово-комунального господарства
КП «Розділжитлосервіс»
	Міський бюджет
	200
	

	
	
	
	Продукту, 

Протяжність мереж зовнішнього освітлення , які плануються утримувати 

М.п.
	200,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення 

тис. грн
	1,0
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

питома вага  виконання робіт з  утримання  мереж зовнішнього освітлення

%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 4

Поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
	Затрати, 
Обсяг видатків на поточний ремонт мереж   вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
тис.грн

	500
	Управління житлово-комунального господарства
КП «Розділжитлосервіс»
	Міський бюджет
	500
	

	
	
	
	Продукту, 

Кількість світильників вуличних LED, які будуть установлені при проведенні  поточного  ремонту мереж вуличного освітлення шт.
	139,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

Середня вартість послуги із заміни 1 шт.вуличного LED світильника грн
	3597,12
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

Динаміка виконання робіт з  поточного ремонту мереж вуличного освітлення в  населеному пункті%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 5.

Забезпечення  вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
	затрат,

обсяг видатків  на забезпечення вуличного освітлення 

 тис. грн
	1871,0
	Виконавчий комітет


	Міський бюджет
Міський бюджет


	1871,0

11,0
	

	
	
	
	Продукту ,

Кількість електроенергії, яка необхідна для освітлення населених пунктів громади в рік

тис. кВт/рік
	178,19
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість 1 кВт  вуличного освітлення 

тис. грн/ кВт
	10,50
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

динаміка забезпечення вуличним освітленням населені пункти 

%
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Захід 6
Пломбування (роз пломбування) вузлів обліку  електричної енергії зовнішнього освітлення в населених пунктах Новороздільської територіальної громади
	затрат, 

обсяг видатків  на проведення робіт з пломбування (роз пломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення 

 тис. грн.
	11,0
	Виконавчий комітет


	
	
	

	
	
	
	Продукт,

Кількість  вузлів обліку  електричної енергії зовнішньої освітлення  в населених  пунктах 
	8
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середні витрати на проведення пломбування 1 вузла  

грн/вузол
	1375
	
	
	
	

	
	
	
	якості,

відсоток від 

потреби  здійснення пломбування 

вузлів обліку електричної енергії вуличного освітлення

%

	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 7
Будівництво мережі вуличного освітлення по вул. Миколаївській, Ходорівській

М . Новий Розділ Стрийського району Львівської області

	Затрати, 
Обсяг видатків на реконструкцію  мереж вуличного  освітлення

тис.грн

	5186,306
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Міський бюджет
Інші джерела
	1000,0

4186,306
	

	
	
	
	Продукту, 

Ппротяжність мережі яку плануютьзбуду документації. шт.
	1,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість виготовлення документації

тис. грн
	150,0
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

питома вага  виконання робіт з  реконструкції  мереж зовнішнього освітлення

%
	100
	
	
	
	

	
	
	Захід 8.

Благоустрій населеного пункту. Капітальний ремонт огорожі кладовища в м. Новий Розділ Львівської області 


	Затрати, 
Обсяг видатків на благоустрій кладовища

тис.грн

	3486,327
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Інші джерела
	3486,327
	

	
	
	
	Продукту, 

Кількість об'єктів огорожі, на якій планується капітальний ремонт   щт
	1,0
	
	
	
	

	
	
	
	ефективності,

середня вартість капітального ремонту 1об’єкту огорожі і

тис. грн.
	3486,327
	
	
	
	

	
	
	
	якості, 

питома вага  виконання робіт з  капітального ремонту огорожі
%


	100
	
	
	
	

	
	
	Захід .

Реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ Львівської області. (корегування) (Актуалізація ПКД об’єкту)
	Затрат,

Обсяг видатків на проведення реконструкції Площі Героїв Майдану

Тис.грн
	9621,6
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Інші джерела
	9621,6
	

	
	
	
	Продукту

Площа на якій планується проводити реконструкцію, м.кв
	8746,9
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність

Вартість реконструкції Площі Героїв Майдану, тис.грн/ м.кв
	1,1
	
	
	
	

	
	
	
	Якість,

Відсоток від потреби реконструкції Площі Героїв Майдану, %
	100
	
	
	
	

	
	Завдання 4

Ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності
	Захід 1

Поточний ремонт доріг комунальної власності
	затрат, 

обсяг видатків  на проведення поточного ремонту комунальних доріг тис. грн.
	10959,8
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»
	Міський бюджет
	10959,8
	Покращення стану вулиць та доріг, тротуарів  комунальної 
власності  на території Новороздільської міської ради та забезпечення умов безпечного та комфортного 
проживання громадян 

	
	
	
	Продукт,

Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточних ремонтів 

М.кв
	9963,45
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, 

Вартість 1 м.кв поточного ремонту доріг комунальної власності

грн..
	1100,0
	
	
	
	

	
	
	
	Якості

Відсоток від потреби поточного ремонту доріг

 % 
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Захід 2

 Виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ


	Затрат,

Тис.грн.

Обсяг видатків на виготовлення тех.. паспортів
	50,0
	Управління 

 житлово-комунального господарства

ДП «Благоустрій»



	Міський бюджет
	50,0
	

	
	
	
	Продукт, щт

Кількість тех.паспортів, які планується виготовити
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність ,

Грн../шт.

Вартість 1 технічного паспорту
	50000,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Керуючий справами виконавчого комітету


Анатолій МЕЛЬНІКОВ

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету

№___від 12.02.2026 року
Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми 
Благоустрою  на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки 

тис. 
рн...

	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	Усього витрат на виконання програми

	Усього,
	67615,04
	28243,6
	33263,048
	129121,688

	у тому числі
	
	
	
	

	державний бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	міський  (міст обласного підпорядкування)  бюджет 
	43807,1
	28243,6
	33263,048 
	105313,748

	кошти інших джерел
	23807,94
	0
	0
	23807,94


Керуючий справами виконавчого комітету


Анатолій МЕЛЬНІКОВ
