НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Р І Ш Е Н Н Я

LХXX сесія  VIII  демократичного скликання

18  червня  2026 р.                   м. Новий Розділ               № 2718

Про внесення змін до  Програми  розвитку

житлово-комунального господарства

на 2026 рік  та прогноз  на 2027-2028 роки

Заслухавши начальника Управління житлово-комунального господарства Білоуса А. М., узявши до уваги рішення виконавчого комітету № 213 від 11.06.2026 року «Про погодження внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2026 рік та прогноз на 2027-2028роки» , відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», LXXX сесія Новороздільської міської ради VІІІ демократичного скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2026 рік  та прогноз на 2027-2028 роки, виклавши її в новій редакції згідно додатку.

2. Встановити, що фінансування програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету та регуляторної політики (голова Волчанський В.М.) та постійну комісію з  питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій  та охорони навколишнього природного середовища (голова Фартушок О. С.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА						Ярина ЯЦЕНКО

Додаток

до рішення Новороздільської  міської ради

LXXX сесії VIII демократичного скликання

від 18.06.2026 року

| ПОГОДЖЕНО Рішенням виконавчого комітету Новороздільської міської ради від 18.06.2026 року № 213 Міський голова _________________Яценко Я.В. | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням сесії Новороздільської міської ради від 18.06.2026 р. № 2718 Міський голова _______________Яценко Я.В. |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

на 2026 рік та прогноз на 2027 - 2028роки

(Нова редакція)

м. Новий Розділ

2026 рік

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Міський голова Ярина ЯЦЕНКО 18.06.2026 року |
| --- | --- |

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

на 2026 рік та прогноз на 2027-2028 роки

| Погоджено: Постійна комісія з питань бюджету та регуляторної політики Новороздільської міської ради _______________ Волчанський В. М. 16 червня 2026 року; Погоджено: Постійна комісія з питань комунального господарства, промисловості,підприємництва, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища ________________ Фартушок О.С. 17 червня 2026 року. Погоджено: Перший заступник міського голови _______________ Гулій М.М. 15 червня 2026 року; Погоджено: Начальник фінансового управління Новороздільської міської ради ________________ Наконечна З. С. 15 червня 2026 року. Погоджено: Начальник відділу розвитку громади та інвестицій Новороздільської міської ради _______________ Гілко Н. І. 15 червня 2026 року; Розробник програми: Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради ___________________ Білоус А. М.. 15 червня 2026 року. |  |
| --- | --- |

м. Новий Розділ

2026 рік

Паспорт Програми

| # 1. | # Ініціатор розроблення Програми | # Управління житлово-комунального господарства |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми | Рішення Новороздільської міської ради № 2603 від 19.02.2026р. |
| # 3.. | # Розробник Програми | # Управління житлово-комунального господарства |
| # 4. | # Співрозробники Програми | КП «Розділ» |
| # 5. | # Відповідальний виконавець Програми | # Управління житлово-комунального господарства |
| # 6. | # Учасники Програми | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради КП «Розділ» Управління ЖКГ |
| # 7. | # Термін реалізації Програми | # 2026-2028 роки |
| # 8. | # Етапи виконання Програми | # 2026 рік, 2027 рік, 2028 рік. |
| 9. | # Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: # 2026 рік 2027 рік 2028 рік | 30897,9074 0,0 0,0 |
|  | У тому числі: Коштів обласного бюджету: 2026 рік 2027 рік 2028 рік Коштів міського бюджету: 2026 рік 2027 рік 2028 рік Інші джерела: 2026 рік 2027 рік 2028 рік | 24859,313 0 0 649,05676 0 0 5389,53764 0 0 |

Керівник установи-

Головного розпорядника коштів    _________________ Андрій БІЛОУС

Відповідальний

виконавець Програми                       __________________Андрій БІЛОУС

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Дана Програма спрямована на підвищення ефективності, надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення та   вирішення проблемних питань в сфері забезпечення  придатними для проживання житловими приміщеннями внутрішньо переміщених осіб у гуртожитках, багатоквартирних житлових будинкаху  м. Новий Розділ шляхом проведення капітальних ремонтів, реконструкції та модернізації житлового фонду...

Виконання завдань Програми для вирішення проблем потребує реалізації заходів з утримання та ефективної експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства  на території Новороздільської територіальної громади.

Для реалізації цих заходів необхідне фінансування з міського, обласного та державного бюджетів, так як необхідний фінансовий ресурс для підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних  систем  життєзабезпечення  населення та формування житла для тимчасового проживання ВПО.

Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Відповідальним виконавцем Програми є Управління житлово-комунального господарства  Новороздільської міської ради.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює Управління житлово-комунального господарства.

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Новороздільської міської ради, фінансове управління Новороздільської міської ради, постійна комісія з питань бюджету та регуляторної політики Новороздільської міської ради та постійна комісія з питань комунального господарства, промисловості, підприємництва, інвестицій та охорони навколишнього природного середовища Новороздільської міської ради.

Додаток

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

розвитку  житлово-комунального господарства

на 2026 - 2028 роки

| № з/п |  | Назва завдання |  | Перелік заходів завдання |  | Показники виконання заходу, один. виміру |  | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела |  | Обсяги, тис. грн. |  |
| 2024 рік № з/п; Назва завдання; Перелік заходів завдання; Показники виконання заходу, один. виміру; Виконавець заходу, показника; Фінансування; Очікуваний результат. Джерела; Обсяги, тис. грн.. 2024 рік. 1; Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства на території Новороздільської територіальної громади; Захід 1. Капітальний ремонт внутрішньо- будинкових інженерних мереж у ж. будинках в м. Новий Розділ (аварійні); Затрат, Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо- будинкових мереж, тис.грн.; 302,4; Управління житлово-комунального господарства КП «Розділжитлосервіс»; Міський бюджет; 302,4; Приведення до задовільного стану конструктивних елементів будинків та створення комфортних та безпечних умов проживання мешканців. продукту, кількість ж.б, в яких планується капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж (аварійні), ж.б.; 3. ефективності, середня вартість капітального ремонту житлового будинку, тис.грн/ж.б.; 100,8. якості, питома вага кількості об’єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості об’єктів житлового фонду, які потребують капітального ремонту %; 100. Захід 2 Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівської області.; затрат, тис.грн. Обсяг видатків на виготовлення ПКД; 180,0; Управління житлово-комунального господарства КП «Розділ»; Міський бюджет; 180,0; Забезпечення комфортного проживання мешканців, покращення санітарно-гігієнічного та екологічного стану міста. продукту, документація; 1. ефективності, тис.грн/док.; 180,0. якості, %; 100. Захід 3 Реконструкція водопроводу по вул. Січових Стрільців у селі Березина Миколаївського району, Львівської області. Корегування.; затрат, тис.грн. Обсяг видатків на виготовлення ПКД, експертизи; 80,0; Управління житлово-комунального господарства КП «Розділ»; Міський бюджет; 80,0. продукту, документація; 2. ефективності, тис.грн/док.; 40,0. якості, %; 100. Захід 4 Капітальний ремонт (модернізація) бактерицидних установок водозабору «Балка Глибока» у селищі Розділ Стрийського району Львівської області; Затрат, Обсяг видатків на виготовлення ПКД; 70,0; Управління житлово-комунального господарства КП «Розділ»; Міський бюджет; 70,0. продукту, документація; 1. ефективності, тис.грн/док.; 70,0. якості, %; 100. Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми розвитку житлово-комунального господарства на 2024-2026 роки тис. грн. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми; 2024 рік; 2025 рік; 2026 рік; Усього витрат на виконання програми. Усього,; 632,4; 100,0; 140.0; 872,4. у тому числі. державний бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. міський (міст обласного підпорядкування) бюджет; 632,4; 100,0; 140.0; 872,4. кошти небюджетних джерел; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |
| 2026 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1. Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства на території Новороздільської територіальної громади |  | Захід 1 Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівської області. |  | затрат, тис.грн. Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції водопроводу |  | 2471,07264 | Управління житлово-комунального господарства |  | Інший бюджет | 2471,07264 | Забезпечення комфортного проживання мешканців, покращення санітарно-гігієнічного та екологічного стану міста |
|  |  |  |  |  | продукту, протяжність водопроводу, м.п |  | 762,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п. |  | 3,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | якості, % |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 2 Капітальний ремонт (модернізація) бактерицидних установок водозабору «Балка Глибока» у селищі Розділ Стрийського району Львівської області |  | Затрат, Обсяг видатків на капітальний ремонт бактерицидних установок, тис.грн |  | 15,30880 | Управління житлово-комунального господарства |  | Міський бюджет | 15,3088 |  |
|  |  |  |  |  | продукту, кількість документів |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ефективнос ті, тис.грн/документ |  | 15,3088 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | якості, % |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Захід 3 Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівської області. Корегування |  | затрат, Обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції водопроводу тис.грн. |  | 633,74796 | Управління житлово-комунального господарства |  | Міський бюджет | 633,74796 |  |
|  |  |  |  |  | продукту, протяжність водопроводу, м.п |  | 189,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ефективності, тис.грн/м.п. |  | 3,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | якості, % |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Формування фонду житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання внутрішньо переміщених осіб |  | Захід 1 Капітальний ремонт гуртожитку за адресою вул.Чорновола, 7а, м. Новий Розділ, Стрийський район, Львівська область для облаштування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб |  | Затрат, Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, тис.грн |  | 27777,778 | Управління житлово-комунального господарства |  | Обласний бюджет Інші джерела | 24859,313 2918,465 | Створення комфортних та безпечних умов проживання внутрішньо переміщених осіб |
|  |  |  |  |  | Продукту Кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту, ж.будинків |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ефективності, середня вартість капітального ремонту житлового будинку тис.грн/ж.будинок |  | 27777,778 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | якості, питома вага кількості житлових будинків, які планується провести ремонт до кількості житлових будинків, які потребують ремонт, % |  | 100 |  |  |  |  |  |

ПРИМІТКА: Зміни до переліку завдань вноситимуться протягом 2026-2028рр. по мірі  необхідності

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми

розвитку житлово-комунального господарства

на 2026-2028 роки

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | 30897,9074 | 0,0 | 0,0 | 30897,9074 |
| у тому числі |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 24859,313 | 0,0 | 0,0 | 24859,313 |
| міський (міст обласного підпорядкування) бюджет | 649,05676 | 0,0 | 0,0 | 649,05676 |
| кошти небюджетних джерел | 5389,53764 | 0,0 | 0,0 | 5389,53764 |