Проект рішення № 1879

Виконавець _____________

Юридичний відділ________

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ рішення

___ ____________  2026 року

Про затвердження заходів з підготовки житлового

фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я,

закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери

та об’єктів життєзабезпечення населених пунктів

Новороздільської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років

Відповідно до розпорядження міського голови від 30 червня 2026р. № 100 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери та об’єктів життєзабезпечення населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років», з метою забезпечення ефективного виконання запланованих заходів з підготовки населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2026/27 років в громаді,  відповідно до пп. 1 п. ”а”, пп. 2 п. „б” ст. 30, ч.6, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити:

1.1. Заходи з підготовки житлового фонду та структурних підрозділів КП «Розділжитлосервіс» до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий період 2026/27 років (Додаток 1)

1.2. Заходи з підготовки об’єктів КП «Розділ» до роботи в осінньо-зимовий період  2026/27 років (Додаток 2)

1.3. Заходи ДП «Благоустрій» КП «Розділжитлосервіс» та  КП «Добробут» з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026/27 років (Додаток 3).

1.4. Заходи з підготовки КНП «Новороздільська міська лікарня» до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026/27 років (Додаток 4).

1.5. Заходи з підготовки закладів освіти до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026/27  років (Додаток 5).

1.6. Заходи з підготовки закладів культури до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026/27 років (Додаток 6).

1.7. Заходи ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» з підготовки об’єктів водопостачання, водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років (Додаток 7).

1.8. Заходи ТОВ «Нафтогаз Тепло» з підготовки об’єктів теплопостачання, електропостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років (Додаток 8).

2. Робочій групі з координації та вирішення проблемних питань з підготовки  житлового фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери, дорожньо-мостового господарства та об’єктів життєзабезпечення (водо-теплопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання) міста  Новий Розділ та населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2026/27 років, створену розпорядженням міського голови № 100 від 30 червня 2026р.:

2.1. здійснювати контроль за ходом підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/27 років підприємств всіх форм власності, проводити свої засідання не менше двох разів на місяць та надавати допомогу у вирішенні проблемних  питань пов’язаних з підготовкою до зими;

2.2.  запрошувати на засідання робочої групи представників Державної інспекції з енергетичного нагляду України у Львівській області та інших спеціалістів у галузі житлово-комунального господарства;

2.3. запровадити систему щотижневого контролю за станом підготовки до зими, звернувши особливу увагу на:

- дотримання підприємствами, організаціями та установами термінів виконання запланованих заходів;

- забезпечення своєчасного проведення у повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги і у разі потреби надавати відповідні пропозиції щодо внесення відповідних змін до розпису та кошторисів бюджетних видатків;

- вжиття заходів щодо погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати за використані у минулому році природний газ, електроенергію, теплову енергію, воду, надані послуги з водовідведення, а також поточну оплату за спожиті енергоносії і житлово-комунальних послуг згідно укладених договорів.

3. ТОВ «Нафтогаз Тепло» підготувати комплекс теплового господарства м. Новий Розділ до опалювального сезону 2026/27 років, згідно вимог Правил з підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. №620/378;

3.1. вжити невідкладних заходів щодо забезпечення мешканців м. Новий Розділ безперебійним та якісним наданням послуг з теплопостачання,  гарячого водопостачання та електропостачання, забезпечивши отримання відповідних ліцензій;

3.2. з метою запобігання зриву постачання теплової енергії забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та отримати необхідні  номінацій на природний газ на опалювальний період 2026/27 років;

3.3. забезпечити формування та роботу аварійно-ремонтних бригад на період опалювального сезону 2026/27 років;

3.4. до початку опалювального сезону 2026/27 років вжити заходів щодо відновлення твердого покриття та благоустрою на місцях проведення ремонтів зовнішніх теплових мереж.

4. З метою безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення, установ та закладів у населених пунктах громади забезпечити належну роботу резервних джерел живлення.

5. КП «Розділжитлосервіс» та ОСББ звернути особливу увагу та вжити заходів щодо промивки внутрішньо-будинкових систем опалення; перевірки і забезпечення належного стану запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, та теплоізоляції теплотрас у підвальних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гулія М. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ярина ЯЦЕНКО

|  | ЗАХОДИ з підготовки житлового фонду та структурних підрозділів КП "Розділжитлосервіс" до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди 2026 -2027 р.р. Додаток 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування заходів | Од. вим. | К-сть | ДзОЖФ | РД | ТД | Термін виконання |  | Відповідальні за виконання |  | Вартість робіт тис.грн. |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниці |  | всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Відремонтувати вхідні двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в під'їзд ж/б | шт. | 7 | 7 |  |  | 14.10.26р. |  | Прокоп І. П. |  | 6,26 |  | 43,82 |  |
| 2 | Відремонтувати віконні переп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | льоти (в т.ч.слухові вікна) | шт | 20 | 20 |  |  | 14.10.26р. |  | Прокоп І. П. |  | 3,817 |  | 76,34 |  |
| 3 | Засклити вікна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,94 |  |
|  | -сходових кліток в ж/будинках | м2 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  | 3,183 |  |  |  |
|  | -виробничих приміщень |  |  |  |  |  | 26.10.26р |  | Прокоп І. П. |  |  |  |  |  |
| 4 | Закрити віконні пройоми в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,05 |  |
|  | підвалах житл.будинків плівкою | м2 | 25 | 25 |  |  | 30.10.26р. |  | Прокоп І. П.. |  | 1,122 |  |  |  |
| 5 | Провести ремонт або заміну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,63 |  |
|  | водостічних ринв, труб і жолобів | м.п. | 42 | 42 |  |  | 02.09.26р. |  | Прокоп І. П. |  | 0,396 |  |  |  |
| 6 | Прочистити зливи і жолоби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,860 |  |
|  | на дахах ж/будинків | м.п. | 111 | 111 |  |  | 26.09.25р. |  | Прокоп І. П. |  | 0,269 |  |  |  |
| 7 | Ремонт штукатурки: | м2 | 145 | 145 |  |  | 14.10.26р. |  | Прокоп І. П. |  | 0,491 |  | 71,20 |  |
|  | -димо-вентиляційні канали | м2 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт цегляної кладки | м3 | 5 | 5 |  |  | 14.10.26р. |  |  |  | 19,460 |  | 97,20 |  |
|  | -димо-вентил.каналів | м3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Прокоп І. П. |  |  |  |  |  |
|  | -приямків стін і т.д. | м3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Провести плинний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,764 |  | 550,08 |  |
|  | м'якої (плоскої) покрівлі | м2 | 720 | 720 |  |  | 30.10.26р. |  | Прокоп І. П. |  |  |  |  |  |
|  | Провести поточний ремонт | шт. | 5 | 5 |  |  | 30.10.26р. |  | Прокоп І. П. |  | 84,52 |  | 422,60 |  |
|  | сходових кліток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Провести ревізію, ремонт або |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2767,57 |  |
|  | повну заміну запірної апратури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в вузлах керування мережами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВК і центрального опалення | шт. | 130 |  | 236 |  | 13.10.26р. |  | Туряб М. Я. |  | 11,727 |  |  |  |
|  | в т.ч. - опалення | шт. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодної води | шт. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - гарячої води | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Провести ревізію та поточний ремонт | шт. | 81 |  | 81 |  |  |  |  |  | 5,716 |  | 462,996 |  |
|  | ел.мереж сходових кліток та у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | виробничих приміщеннях | шт. | 2 |  | 2 |  | 01.10.26р. |  | Туряб М. Я. |  |  |  |  |  |
| 12 | Провести технічне обслуго- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,4 |  |
|  | вування і ремонт: | один. | 8 |  |  |  | 25.09.26р. |  | Смик І.О. |  | 18,8 |  |  |  |
|  | -снігоприбиральнної техніки | один. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -землерійної техніки | один. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -автотранспорту | один. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ущільнити всі вікна і двері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  |
|  | у виробничих приміщеннях | шт. | 8 |  |  |  | 25.09.26р. |  | Смик І.О. |  | 0,81 |  |  |  |
| 14 | Провести інструктаж всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | працюючих з правил роботи |  |  |  | всього спискового |  |  |  | Керівники |  |  |  |  |  |
|  | в зимових умовах | чол. |  |  | складу КП "РЖС" |  | 25.09.26р. |  | підрозділів |  |  |  |  |  |
| 15 | Забезпечити зимовим спец одягом |  |  |  |  |  |  |  | Іванців М.В. |  |  |  | 70 |  |
|  | і взуттям | чол. | 40 |  |  |  | 14.09.26р. |  |  |  | 1,750 |  |  |  |
| 16 | Забезпечити ПММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тосол | л. | 100 |  | 100 |  | 14.09.26р. |  | Іванців М.В. |  | 0,17 |  | 17 |  |
|  | масло веритенне | л. | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 0,18 |  | 18 |  |
|  | масло ТАД(нігрол) | л. | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  | 0,19 |  | 11,4 |  |
|  | гальмівна рідина | л. | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  | 0,27 |  | 2,70 |  |
|  | олива моторна | л. | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 0,17 |  | 17 |  |
| 17 | Створити запас матеріалів для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | утримання доріг і тротуарів: | тн. |  |  | -- |  | 30.10.26р. |  | Іванців М.В. |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. -солі | тн. | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -піску або шлаку | тн. | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 185 |  |
|  | ВСЬОГО: | т.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6156,44 |  |

Куруючий КП «Розділжитлосервіс»                                                                                       Богдан ФЕДЬКІВ

З А Х О Д И

з підготовки об’єктів  КП «Розділ»

до роботи в осінньо-зимовий період  2026 – 2027рр.

Додаток 2

| № п/п | Назва робіт | Один. виміру |  | К-сть | Термін виконавня | Відповідал. за виконан. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профілактика та ремонт ел.двигунів і насосів в насосній станції в приймальному колодязі. Ревізія електрообладнання. | шт. |  | 1 | до 29.07.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2 | Профілактика та ремонт ел.тельфера з пультом управління | шт. |  | 1 | до 19.08.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 3 | Профілактика та ремонт ел.двигунів на повітродувках № 1 № 2 | шт. |  | 1 | до 22.07.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 4 | Ревізія засувок на повітропроводі в машинному відділенні | шт. |  | 3 | до 10.09.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 5 | Профілактичні роботи по електриці (ремонт ел.проводки, теплових реле, пускачів, електронагрівачів, станція захисту) | шт. |  | 1 | до 12.09.2025р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 6 | Замін несправних електричних тенів | шт. |  | 2 | до 08.10.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 7 | Перевірити теплоізоляцію господарсько-питного водопроводу, при необхідності відновити | м |  | 15 | до 29.07.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 8 | Ущільнити вікна, двері, де необхідно вставити скло | шт. |  | 15 | до 20.08.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 9 | Ревізія запорної арматури в хлораторній. Проведення реставрації бачка для приготування хлорного розчину. |  |  |  | до 24.07.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 10 | Планування дороги до очисних споруд і площадки на очисних спорудах |  |  |  | до 11.09.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 11 | Очистка від мулового осаду прийомну камеру очисних споруд |  |  |  | до 18.09.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 12 | Почистити каналізаційний колектор від намулу і залишків |  |  |  | до 06.10.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 13 | Ремонт та відновлення огорожі |  |  |  | до 28.09.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2. Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочистка каналізаційних колодязів | шт. |  | 98 | до 30.10.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2 | Перевірити, відремонтувати і придбати накриття на каналізаційні колодязі | шт. |  | 98 | до 26.08.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 3. Балка Глибока |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відремонтувати вікна в побутовому приміщенні, в бактерицидній і приміщеннях насосних установок № 1 і № 2 | шт. |  | 5 | до 21.08.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2 | Виконати профілактичний ремонт всього електричного обладнання (ел.нагрівачі, ел.тельфера, пускачі, освітлення внутрішнє та зовнішнє і т.д.) і провести при необхідності заміну |  |  |  | до 10.09.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 3 | Встановити нову бактерицидну установку і запустити її в дію | шт. |  | 1 | до 01.09.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 4 | Првести підлашиування дороги до водозабору |  |  |  | до 30.08.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 5 | Чистка лісосмуги, що прилягає до повітряної лінії високої напруги. Вирубка дерев в межах санітарної зони лінії |  |  |  | до 20.08.2026р. | Майстер Медведєв В.М |  |
| 6 | Відновлення старої огорожі і додаткове огородження І зони водозабору |  |  |  | до 30.08.2026р. | Майстер Медведєв В.М |  |
| 4. Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконати ревізію засувок | шт. |  | 32 | до 30.10.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2 | Відкачати воду, почистити і відремонтувати водопровідні колодязі | шт. |  | 32 | до 30.10.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 3 | Перевірити накриття у всіх водопровідних колодязях, при необхідності відремонтувати і накрити відсутні чи пошкоджені. | шт. |  | 30 | до 31.08.2026р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 4 | Провести роботи з виявлення прихованих поривів та ліквідувати їх |  |  |  | постійно | Майстер Медведєв В.М. |  |

Майстер виробничої дільниці                                                    Володимир МЕДВЕДЄВ

Додаток 3

Заходи з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027рр.

ДП «Благоустрій» КП «РЖС» та КП «Добробут»

| №н/п | Назва заходу | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утримання центральних територій міста в належному стані | постійно |
| 1.1 | Утримання територій та автомобільних доріг комунальної форми власності у населених пунктах Новороздільської територіальної громади, окрім м. Новий Розділ | постійно |
| 2 | Розчистка люків зливної каналізації | постійно |
| 3 | Заготівля піску для посипання центральних доріг і тротуарів – 150 т. | липень-жовтень |
| 4 | Заготівля солі – 15 т . | липень-жовтень |
| 5 | Посипання доріг і тротуарів | листопад-березень |

Укладаються договори із сторонніми організаціями про надання послуг технікою по розчистці центральних доріг від снігу та їх посипання.

Виконавчий директор:                                                    Микола ПОГЛОД

Додаток 4

Комплексні заходи з підготовки

КНП «Новороздільська міська лікарня» до роботи

в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027р.р.

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заміну труб водопостачання центральної стерилізаційної лікувального корпуса №1 у кількості | 15.06.2027р. |  |
| 2. | Провести заміну труб водовідведення центральної стерилізаційної лікувального корпуса №1. | 15.06.2027р. |  |
| 3. | Провести ревізію засувок теплопостачання у лікувальному корпусі №1. | 30.08.2026р. |  |
| 4. | Провести заміну труб водопостачання у підвалі лікувального корпусу №1 в кількості 50 м. п. | 15.06.2027р. |  |
| 5. | Змонтувати нову електричну проводку з встановленням світильників закритого типу у підвалі лікувального корпуса №1. | 30.08.2026р. |  |
| 6. | Провести частково заміну труб опалення у підвалі прибудови поліклініки (приміщення аптеки). | 11.07.2027р. |  |
| 7. | Провести ремонт та часткову заміну труб системи опалення інфекційного відділення. | 18.07.2027р. |  |
| 8. | Провести ремонт та часткову заміну туб системи опалення травматологічного відділення. | 25.07.2027. |  |
| 9. | Провести ремонтні роботи системи опалення у законсервованих приміщеннях лікувального корпусу №2 3, 4 поверхи. | 01.09.2026р. |  |
| 10. | Провести ремонт частини системи опалення переходу між лікувальними корпусами №1 та №2. | 01.09.2026р. |  |
| 11. | Провести заміну 2-ох водяних засувок на вході в лікарню та лікувального корпуса №2. | 31.09.2026р. |  |
| 12. | Зобов’язати ТОВ «Львівтеплоенерго» підняти димову трубу котельні згідно санітарних та екологічних норм. | 15.10.2026р. |  |
| 13. | Зобов’язати ТОВ «Львівтеплоенерго» збільшити потужність діючих котлів опалення для дотримання діючого температурного графіка згідно укладеного договору. | 15.10.2026р. |  |
| 14. | Частково поновити руберойдне покриття даху над гаражними боксами та котельнею. | 01.09.2027р. |  |
| 15. | Провести ремонт віконних рам із заміном скла, там де це необхідно. | 15.10.2026. |  |
| 16. | Провести утеплення вікон у приміщеннях. | 15.10.2026р. |  |
| 17. | Заготовити пісок для посипання доріжок та тротуарів у зимовий період. | 31.10.2026р. |  |
| 18. | Здійснити профілактичні заходи з утеплення теплотраси на території лікарні. | 15.10.2026р. |  |
| 19. | Підготувати снігоприбиральне обладнання для зимового періоду. | 31.10.2026р. |  |

Заступник головного лікаря                                        Осипових С. О.

з економічних питань

Додаток 5

Заходи з підготовки

закладів освіти Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період на 2026-2027р.р.

До 26.08.2026 року в усіх навчальних закладах  провести  профілактичні роботи на внутрішніх системах теплопостачання :

- ревізія внутрішньої системи теплопостачання у всіх закладах освіти, ревізія засувок;

- провести згідно графіку  держповірку приладів обліку теплової енергії у Новороздільському ліцеї ім. В. Труша та початковій школі, на стадіоні «Галичина»;

- у Роздільському  ЗЗСО – повірка коректора газу, датчиків температури і датчиків тиску, перевірка автоматики котельні;

- у ЗДО «Струмок» налагодження паливного обладнання котельні;

- у Березинському ЗЗСО замінити центробіжний насос у котельні;

- чистка димоходів у Роздільському ЗЗСО, Березинському ЗЗСО, Гранки-Кутівському ЗЗСО, Горішненському ЗЗСО, Тужанівському ЗЗСО, ЗДО «Берізка», ЗДО «Голубок», ЗДО «Лісова казка», ЗДО «Струмок»;

- капітальний ремонт системи опалення у Новороздільському ліцеї ім. В. Труша;

- встановлення ІТП у ЗДО «Малятко» і Новороздільській ДЮСШ;

- балансування системи опалення у Новороздільському ЗЗСО №4

До 01.10.2026 року отримати паспорти і акти готовності до роботи в опалювальний період.

Начальник  відділу освіти                                       Галина ПАНЧИШИН

Додаток 6

Заходи

з підготовки установ та закладів культури

до роботи в осінньо-зимовий період на 2026-2027р.р.

Новороздільська  дитяча школа мистецтв ім. О. Рудницького

- провести випробовування внутрішньої системи опалення;

- провести ревізію запірної арматури;

- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести перезарядку вогнегасників;

- провести огляд даху та системи водовідведення будівлі;

- виготовити Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2026/27 років та Акт готовності Новороздільська  ДШМ ім. О. Рудницького.

Комунальна установа «Міський будинок культури «Молодість»

- провести випробовування внутрішньої системи опалення;

- провести ревізію запірної арматури;

- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести перезарядку вогнегасників;

- провести огляд даху та системи водовідведення будівлі;

- виготовити Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2026/27 років та Акт готовності КУ «МБК «Молодість».

Комунальний заклад «Молодіжний центр»

провести технічне обслуговування системи опалення ;

- провести обстеження протипожежного стану будівлі та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести огляд даху та системи водовідведення будівлі;

- провести технічне обслуговування трансформаторної електропідстанції на території КЗ «Молодіжний центр».

Комунальний заклад  «Публічні бібліотеки»

- провести профілактичний огляд та  випробовування внутрішньої системи опалення центральної бібліотеки, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1;

- провести ревізію запірної арматури центральної бібліотеки, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1;

- провести обстеження  протипожежного стану усіх будівель КЗ «Публічні Бібліотеки» та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести перезарядку вогнегасників;

- провести огляд дахів та системи водовідведення будівель бібліотек щодо виявлення наявних пошкоджень;

- виготовити Паспорти готовності до роботи в опалювальний період 2026/27 років та Акти готовності центральної бібліотеки, бібліотеки для дітей, бібліотеки філії №1.

Народні доми

Заходи з підготовки до роботи в осіньо-зимовий період 2024/25 рокі:

- провести технічне обслуговування системи опалювання у  Народному домі селища Розділ;

- провести обстеження протипожежного стану будівель народних домів селища Розділ, с. Берездівці, с. Гранки-Кути, с. Підгірці, с. Долішнє та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- провести огляд дахів та системи водовідведення будівель народних домів селища Розділ, с. Гранки-Кути, с. Підгірці, с. Долішнє щодо виявлення наявних пошкоджень;

- провести перезарядку вогнегасників;

Начальник управління                                            Володимир ЗАСАНСИКИЙ

Додаток 7

Перелік заходів з підготовки об’єктів  водопостачання, водовідведення до осінньо-зимового періоду 2025-2026р.р.

| № п/п | Заходи | Орієнтовна вартість тис. грн | Термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Водоканал |  |  |  |  |
| 1 | Заміна врізки водопроводу вул. Грушевського,31 | 28 | ІІІ кв |  |
| 2 | Заміна водопроводу вул. Бандери,3а-пр.Шевченка,32а | 55 | ІІ кв |  |
| 3 | Прочищення каналізаційних мереж промив очною машиною | 89 | ІІ-ІV кв |  |
| 4 | Заміна пожежного гідранту і ремонт трубопроводу пр. Шевченка,12 | 28 | ІІ кв |  |
| 5 | Ремонт лотків, порогів, збірних колодців ОС | 68 | ІІ-ІІІ кв |  |
| 6 | Заміна каналізаційної труби пр. Шевченка,20а | 28 | ІІІ кв |  |
| 7 | Заміна кришок люків в к-ті 6 шт | 25 | ІІ-ІІІ |  |
| 8 | Заміна глибинних насосів на свердловинах | 420 | ІІ-ІІІ кв |  |
| 9 | Заміна насосу на КНС | 500 | ІІІ кв |  |
| 10 | Заміна насосу перекачки води на насосній станції першого підйому №1 | 125 | Ш кв |  |
| 11 | Чистка скидного каналу на очисних спорудах | 69 | ІІ –ІІІ кв |  |
| 12 | Чистка біоставів від зарослів та дерев | 38 | ІІІ кв |  |
| 13 | Заміна каналізаційної мережі від будинку пр. Шевченка,38а | 19 | І кв |  |
| 14 | Чистка мулових площадок | 44 | ІІ-ІІІ кв |  |
| 15 | Ремонт гідрантів по м. Новий Розділ | 58 | ІІ –ІІІ кв |  |
| 16 | Проведення ревізії запірної арматури у водопровідній системі |  | ІІ –ІІІ кв |  |
| 17 | Випробування та поточний ремонт обладнання | - | ІІ-ІІІкв |  |
|  | Разом по дільниці | 1453 |  |  |
| ІІ РТД |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобільної, тракторної та вантажної техніки. Проведення техогляду по потребі. | 69 | IІ-ІІІ кв |  |
|  | Разом по дільниці | 69 |  |  |
| ІІІ МЕМ |  |  |  |  |
| 1 | Огляд будівлі ЦПП |  | ІІ- ІІІ кв |  |
| 2 | Заміна пошкоджених люків по території ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 3 | Заміна світильників і ламп зовнішнього освітлення підстанції ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 4 | Благоустрій прибудинкової території ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 5 | Чистка під’їздів до ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 6 | Поточний ремонт ел.обладнання ЦПП |  | ІІІ кв |  |
|  | Разом по дільниці |  |  |  |
|  | Разом по товариству | 1020 |  |  |

Головний інженер 				В.В.Халак

Додаток 8

План організаційно-технічних заходів

з підготовки  Новороздільської ТЕЦ до осінньо-зимового періоду 2025-2026р.р.

| № з/п | Назва заходу | термін виконання (початок-кінець) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка до роботи в ОЗП систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць | cерпень |  |
| 2 | Виконати захист від пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря | серпень |  |
| 3 | Підготовки резервних джерел електричної та теплової енергії власних потреб до ОЗП | серпень |  |
| 4 | Виконання вимог вибухової та пожежної безпеки оливного і кабельного господарств, силових трансформаторів, реакторів та іншого устаткування | квітень - жовтень |  |
| 5 | Технічне обслуговування та випробування пристроїв релейного захисту протиаварійної автоматики, систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління відповідно до затверджених графіків | квітень - жовтень |  |
| 6 | Укомплектування робочих місць підготовленим в установленому в електроенергетичній галузі порядку персоналом, оснащеним необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці відповідно до нормативно-правових актів | липень - серпень |  |
| 7 | Виконання в повному обсязі заходів, передбачених нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади з питань підвищення надійності роботи електричних станцій і мереж, актами розслідування технологічних порушень і розпорядчими документами щодо усунення недоліків, які впливають на надійність роботи. | червень - серпень |  |
| 8 | Підготовка транспортних засобів до роботи у зимовий період | серпень - жовтень |  |
| 9 | Створення аварійного запасу матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт | липень - вересень |  |
| 10 | Поточний ремонт парового котла ст. №4 | квітень - жовтень |  |
| 11 | Поточний ремонт парового котла ст. №5 | травень - серпень |  |
| 12 | Поточний ремонт парового котла ст. №7 | січень - вересень |  |
| 13 | Поточний ремонт парової турбіни ст. №2 | липень - серпень |  |
| 14 | Поточний ремонт деаераторних баків ст. №1, №2 | квітень - жовтень |  |
| 15 | Ремонт розширювача дренажів | червень - жовтень |  |
| 16 | Ремонт (технічне обслуговування) ВПРПГ | травень - жовтень |  |
| 17 | Ремонт, технічне обслуговування мережних насосів ст.№1,3,4,7,8,9,10; ремонт запірної арматури | червень - жовтень |  |
| 18 | Ремонт, технічне обслуговування живильних насосів ст. №3,4,5 | червень - жовтень |  |
| 19 | Ремонт, технічне обслуговування МП №1,2,3,4,пікового бойлера, ремонт запірної арматури | червень - жовтень |  |
| 20 | Ремонт запірної, регулюючої арматури та дренажних вентилів на паропроводах 39кг/см2 Л-31, Л-30, Л-14, Л-28, Л-26 | липень - жовтень |  |
| 21 | Ремонт запірної, регулюючої арматури та дренажних вентилів на РОУ-1,3,4,5 | липень - жовтень |  |
| 22 | Ремонт, технічне обслуговування засувок та вентилів на живильному вводі №4,5 | липень - жовтень |  |
| 23 | Поточний ремонт сепараторів безперервної продувки ст. №1,2 | червень - жовтень |  |
| 24 | Поточний ремонт допоміжного обладнання і арматури цеху ХВО | квітень - жовтень |  |
| 25 | Поточний ремонт електрообладнання власних потреб відповідно графіка | квітень - жовтень |  |
| 26 | Гідравлічне випробування теплових мереж після закінчення опалювального сезону | квітень |  |
| 27 | Ремонт та обслуговування бойлерів, насосного обладнання та запірної арматури ЦТП (теплових пунктів №1;2;3;4)згідно річного календарного графіка ремонтів на 2025рік | червень - вересень |  |
| 28 | Поточний ремонт магістральної тепломережі Ду300мм (120м.п.) | квітень - вересень |  |
| 29 | Поточний ремонт мережі ГВП 2Ду200/125, сул. Стуса, 8-10 | червень - вересень |  |
| 30 | Поточний ремонт мережі ЦО Ду50 вул.Ів.Франка, 12 (транспортна дільниця КП "Розділжитлосервіс) | серпень - вересень |  |
| 31 | Реконструкція тепломагістралі по б-ру Довженка (від ТК6) до пр. Шевченка (Ø530 – 368 м.п.) | травень - жовтень |  |
| 32 | Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури, заміна дефектних ділянок трубопроводів теплових мереж та гарячого водопостачання | травень - жовтень |  |
| 33 | Гідравлічне випробування теплових мереж перед початком опалювального сезону 2026-2027 років | жовтень |  |
| 34 | Капітальний ремонт і повірка засобів вимірювання згідно річного календарного графіка ремонту та повірки засобів вимірювання ТЕЦ | квітень - вересень |  |
| 35 | Капітальний ремонт засобів автоматизації згідно графіка ремонту і перевірки засобів автоматизації ТЕЦ | квітень - вересень |  |
| 36 | Капітальний ремонт і повірка технічних манометрів ТЕЦ згідно календарного графіка ремонту і повірки манометрів ТЕЦ | квітень - вересень |  |
| 37 | Перевірка систем захисту, автарійної і технологічної сигнаізації згідно графіка перевірки СБС ТЕЦ | квітень - вересень |  |
| 38 | Капітальний ремонт і повірка технічних манометрів цеху теплових мереж і насосної станції "Барвінок" згідно календарного графіка ремонту і повірки манометрів дільниці теплових мереж | квітень - вересень |  |
| 39 | Проведення профілактичного технічного обслуговування засобів обчислювальної техіки | квітень - травень |  |
| 40 | Технічне обслуговуванн системи протипожежного захист газотурбіннх установок | липень - жовтень |  |
| 41 | Укладання договору постачання природного газу на ОЗП 2026-2027р. | вересень - жовтень |  |

Головний інженер Філії «Новороздільська ТЕЦ»

ТОВ «Нафтогаз Тепло »                                                            Юрій ОВСЯК