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НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Р І Ш Е Н Н Я
LХXXI сесія  VIII  демократичного скликання

23  липня  2026 р.                   м. Новий Розділ               № 2747

Про  внесення змін до Програми 
благоустрою   на 2026 рік 
та прогноз на 2027-2028 роки

	      Заслухавши інформацію начальника  Управління ЖКГ Білоуса А.М. щодо внесення змін до Програми благоустрою на 2026 рік  та прогноз 2027-2028 роки, враховуючи рішення виконавчого комітету від 16.07.2026 року  № 278 «Про погодження внесення змін до Програми благоустрою на 2026 рік  та прогноз 2027-2028 роки»,  відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, LXXXI сесія VІІІ демократичного скликання Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И Л А:
1.Внести зміни до Переліку завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми Благоустрою на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки в частині 2026р. , затвердженої рішенням сесії Новороздільської міської ради від 18.12.2025р. №2517, а саме : 
-  Паспорт Програми викласти в новій редакції (додаток  1),
- збільшити фінансування Заходу 2 «Утримання та благоустрій територій об’єктів благоустрою старостинських округів Новороздільського територіальної громади» Завдання 3 на 200.0 тис.грн (додаток 2), 
-  доповнити Заходом 4 «Надання субвенції обласному бюджету на експлуатаційне утримання  автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140901 Розділ – Жирова  Львівської області» Завдання 4 та назву Завдання 4викласти в новій редакції (додаток 3),
- ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової Програми благоустрою на 2026р. та прогноз на 2027-2028 роки викласти в новій редакції (додаток 4). 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань комунального господарства, промисловості, підприємництва, інвестицій  та охорони навколишнього природного середовища (голова Фартушок О. С.)

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА              				Ярина  ЯЦЕНКО



Додаток 1


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
БЛАГОУСТРОЮ 
на 2026 рік та прогноз 2027-2028роки

	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Управління житлово-комунального господарства

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документу органу влади про розроблення Програми
	№ 2517 від 18.12.2026 року «Про затвердження Програми благоустрою на 2026 рік та прогноз на 2027-2028 роки»

	3..
	Розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства

	4.
	Співрозробники Програми
	Управління житлово-комунального господарства 
ДП „Благоустрій”
КП «Розділжитлосервіс»

	5.
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства 
Виконавчі органи Новороздільської міської ради
ДП „Благоустрій”
КП «Розділжитлосервіс»

	6.
	Учасники Програми
	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради
ДП „Благоустрій”
КП «Розділжитлосервіс»
Відділи Новороздільської міської ради


	7.
	Термін реалізації Програми
	2026-2028 роки

	8.
	Етапи виконання Програми
	2026 рік, 2027 рік, 2028 рік.

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: 
2026 рік
2027 рік
2028 рік
	
(тис. грн.)
70815,04
28243,6
33263,048

	
	У тому числі:
Коштів державного бюджету:
2026 рік
2027 рік
2028 рік
Коштів міського бюджету:
 2026 рік
 2027 рік 
 2028 рік 
Інші джерела:
2026 рік
2027 рік 
2028 рік
	

0
0
0

47007,1		
28243,6
33263,048

23807,94
0
0



Керівник установи-
Головного розпорядника коштів    _______________________       А. М.   БІЛОУС                                                    

Відповідальний 
виконавець Програми                       _______________________       А. М.  БІЛОУС

Додаток 2

 Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми
Благоустрою на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки 
	№ з/п
	Назва завдання 
	Перелік заходів завдання 
	Показники виконання заходу, один. виміру 
	Виконавець заходу, показника
	Фінансування 
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Джерела 
	Обсяги, тис. грн.
	

	
	2026р.

	
	Завдання 3
Утримання території об’єктів благоустрою 
	Захід 2
Утримання та благоустрій територій об’єктів благоустрою старостинських округів Новороздільського територіальної громади

	Затрати, 
Обсяг  видатків на утримання та благоустрій  території  об’єктів. тис.грн 


	1500
	Управління 
 житлово-комунального господарства


КП «ДОБРОБУТ»
	Міський бюджет
	1500
	Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.
 

	
	
	
	Продукт,
Площа території об’єктів благоустрою . які утримується на та на яких проводиться благоустрій
 м.кв

	142700,3
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість витрат на утримання та благоустрій об’єктів благоустрою грн../м.кв
	10,51
	
	
	
	

	
	
	
	Якості
Питома вага  виконання робіт з територій об’ктів благоустрою старостинських округів
%
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





Додаток 3
Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми
Благоустрою на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки 
	№ з/п
	Назва завдання 
	Перелік заходів завдання 
	Показники виконання заходу, один. виміру 
	Виконавець заходу, показника
	Фінансування 
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Джерела 
	Обсяги, тис. грн.
	

	
	2026р.

	
	Завдання 4
Ремонт та утримання вулиць та доріг на території Новороздільської ТГ
	Захід 4
Надання субвенції обласному бюджету на експлуатаційне утримання  автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140901 Розділ – Жирова  Львівської області  


	Затрати, 
Обсяг  видатків на субвенцію  обласному бюджету на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення,. тис.грн 


	3000,0
	Управління 
 житлово-комунального господарства



	Міський бюджет
	3000,0
	Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою територій населених пунктів Новороздільської громади.
 

	
	
	
	Продукт,
Протяжність дороги загального користування місцевого значення , на яку виділяється субвенція обласному бюджеті, м
	300
	
	
	
	

	
	
	
	Ефективність, середня вартість витрат на утримання та благоустрій об’єктів благоустрою грн../м.кв
	10000,0
	
	
	
	

	
	
	
	Якості
Питома вага  виконання робіт з територій об’ктів благоустрою старостинських округів
%
	100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






































Додаток 4
       






Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми 
Благоустрою  на 2026 та прогноз на 2027-2028 роки 

[bookmark: _GoBack]тис. грн.
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	Усього витрат на виконання програми

	Усього,
	70815,04
	28243,6
	33263,048
	
129121,688 

	у тому числі
	
	
	
	

	державний бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	міський  (міст обласного підпорядкування)  бюджет 
	47007,1
	28243,6
	33263,048 
	108513,748

	
	23807,94
	0
	0
	23807,94
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