Виконавець: Яворський О.І. – гол. спец. віід. КМ та приватизації упр-ння ЖКГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нач. юридичного відділу Горін Р.І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я \_\_\_\_\_\_**

**ПРОЄКТ № 665**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

Про затвердження заходів з підготовки житлового

фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я,

закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери

та об’єктів життєзабезпечення населених пунктів

Новороздільської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 років

Відповідно до розпорядження міського голови від 11 травня 2023р. №51 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери та об’єктів життєзабезпечення населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 років», з метою забезпечення ефективного виконання запланованих заходів з підготовки населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2023-2024 років, відповідно до пп. 1 п. ”а”, пп. 2 п. „б” ст. 30, ч.6, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити:

1.1. Заходи з підготовки житлового фонду та структурних підрозділів КП «Розділжитлосервіс» до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий період 2023/24 років (Додаток 1)

1.2. Заходи з підготовки об’єктів КП «Розділ» до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 років (Додаток 2)

1.3. Заходи ДП «Благоустрій» КП «Розділжитлосервіс» з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023/24 років (Додаток 3).

1.4. Заходи з підготовки КНП «Новороздільська міська лікарня» до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023/24 років (Додаток 4).

1.5. Заходи з підготовки закладів освіти до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023/24 років (Додаток 5).

1.6. Заходи з підготовки закладів культури до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023/24 років (Додаток 6).

1.7. Заходи ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» з підготовки об’єктів водопостачання, водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 років (Додаток 7).

1.8. Заходи ТОВ «Нафтогаз Тепло» з підготовки об’єктів теплопостачання, електропостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 років (Додаток 8).

2. Робочій групі з координації та вирішення проблемних питань з підготовки житлового фонду, об’єктів та закладів охорони здоров’я, закладів освіти, закладів культури, соціальної сфери, дорожньо-мостового господарства та об’єктів життєзабезпечення (водо-теплопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання) міста Новий Розділ та населених пунктів Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період та своєчасного початку опалювального сезону 2023/24 років, створену розпорядженням міського голови № 51 від 11 травня 2023р., в складі:

Гулія М. М. – першого заступника міського голови, голова робочої групи;

Білоуса А. М. – начальника управління ЖКГ, заступник голови робочої групи;

Члени робочої групи:

Пасемко Н. А. – начальника відділу КМ та приватизації;

Ричагівського І. І. – начальника фінансового управління;

Жука Б. Л. – керуючого КП «Розділжитлосервіс»;

Формуса І. С. – заступника головного лікаря КНП «Новороздільська міська лікарня»;

Панчишин Г. Ю. – начальника відділу освіти Новороздільської міської ради;

Засанського В. І. – начальника управління культури, спорту та гуманітарної політики;

Поглода М. Б. – виконавчого директора ДП „Благоустрій”;

Макарчука А. Я. – начальника ВТВ ТзОВ «Енергія - Новий Розділ»;

Гриціва Г.З. – директора філії «Новороздільська ТЕЦ» ТзОВ «Нафтогаз Тепло»;

Фартушок О. С. – голови постійної комісії з питань комунального господарства, промисловості, підприємництва та охорони навколишнього природного середовища (за згодою);

Ратича В. А. – майстера групи експлуатації мереж Пустомитівського відділення Миколаївської дільниці ПАТ «Львівгаз».

2.1. здійснювати контроль за ходом підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 років підприємств всіх форм власності, проводити свої засідання не менше двох разів на місяць та надавати допомогу у вирішенні проблемних питань пов’язаних з підготовкою до зими;

2.2. запрошувати на засідання робочої групи представників Державної інспекції з енергетичного нагляду України у Львівській області та інших спеціалістів у галузі житлово-комунального господарства;

2.3. запровадити систему щотижневого контролю за станом підготовки до зими, звернувши особливу увагу на:

* дотримання підприємствами, органiзацiями та установами термінів виконання запланованих заходів;
* забезпечення своєчасного проведення у повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги і у разі потреби надавати відповідні пропозиції щодо внесення відповідних змін до розпису та кошторисів бюджетних видатків;
* вжиття заходів щодо погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати за використані у минулому році природний газ, електроенергію, теплову енергію, воду, надані послуги з водовідведення, а також поточну оплату за спожиті енергоносії і житлово-комунальних послуг згідно укладених договорів.

3. ТОВ «Нафтогаз Тепло» підготувати комплекс теплового господарства м. Новий Розділ до опалювального сезону 2023/24 років, згідно вимог Правил з підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. №620/378;

3.1. вжити невідкладних заходів щодо забезпечення мешканців м. Новий Розділ безперебійним та якісним наданням послуг з теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання, забезпечивши отримання відповідних ліцензій;

3.2. з метою запобігання зриву постачання теплової енергії забезпечити погашення заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та отримати необхідні номінацій на природний газ на опалювальний період 2023/24 років;

3.3. забезпечити формування та роботу аварійно-ремонтних бригад на період опалювального сезону 2023/24 років;

3.4. до початку опалювального сезону 2023/24 років вжити заходів щодо відновлення твердого покриття та благоустрою на місцях проведення ремонтів зовнішніх теплових мереж;

4. КП «Розділжитлосервіс» та ОСББ звернути особливу увагу та вжити заходів щодо промивки внутрішньо-будинкових систем опалення; перевірки і забезпечення належного стану запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, та теплоізоляції теплотрас у підвальних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на першого заступника міського голови Гулія М. М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***ЗАХОДИ***  ***по підготовці житлового фонду м. та структурних підрозділів КП "Розділжитлосервіс" до експлуатації у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди 2023 -2024 р.р.*** Додаток 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Найменування заходів | Од. вим. | К-сть | ДзОЖФ | РД | ТД | Термін виконання | | Відповідальні  за виконання | | Вартість робіт тис.грн. | | | |
| № п/п |  |  |  |  | |  | | одиниці | | всього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1 | Відремонтувати вхідні двері |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | в під'їзд ж/б | шт. | 12 | 12 |  |  | 14.10.23р. | | Мусула М.А. | | 4,173 | | 50,08 | |
| 2 | Відремонтувати віконні переп- |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | льоти *(в т.ч.слухові вікна)* | шт | 45 | 45 |  |  | 12.10.23р. | | Мусула М.А. | | 2,375 | | 106,88 | |
| 3 | Засклити вікна |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 127,30 | |
|  | -сходових кліток в ж/будинках | м2 | 58 | 58 |  |  |  | |  | | 2,195 | |
|  | -виробничих приміщень |  |  |  |  |  | 26.10.23р | | Мусула М.А. | |  | |
| 4 | Закрити віконні пройоми в |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 34,82 | |
|  | підвалах житл.будинків плівкою | м2 | 38 | 38 |  |  | 31.10.23р. | | Мусула М.А. | | 0,916 | |
| 5 | Провести ремонт або заміну |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 67,58 | |
|  | водостічних ринв, труб і жолобів | м.п. | 76 | 76 |  |  | 02.09.23р. | | Мусула М.А. | | 0,889 | |
| 6 | Прочистити зливи і жолоби |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 49,536 | |
|  | на дахах ж/будинків | м.п. | 184 | 184 |  |  | 26.09.23р. | | Мусула М.А. | | 0,269 | |
| 7 | Ремонт штукатурки: | м2 | 224 | 224 |  |  | 14.10.23р. | | Мусула М.А. | | 0,318 | | 71,28 | |
|  | -димо-вентиляційні канали | м2 | 51 |  |  |  |  | |  | |  | |
| 8 | Ремонт цегляної кладки | м3 | 8 |  |  |  | 14.10.23р. | |  | | 12,163 | | 77,840 | |
|  | -димо-вентил.каналів | м3 | 10 |  |  |  |  | | Мусула М.А. | |  | |  | |
|  | -приямків стін і т.д. | м3 | 2 |  |  |  |  | |  | |  | |
| 9 | Провести плинний ремонт |  |  | 1500 |  | 100 |  | |  | | 0,504 | | 504 | |
|  | м'якої *(плоскої)* покрівлі | м2 | 1600 |  |  |  | 31.10.23р. | | Мусула М.А. | |  | |
|  | Провести поточний ремонт | шт. | 10 |  |  |  | 31.10.23р. | | Мусула М.А. | | 84,52 | | 845,2 | |
|  | сходових кліток |  |  |  |  | 10 |  | |  | |  | |
| 10 | Провести ревізію, ремонт або |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 2228,1 | |
|  | повну заміну запірної апратури |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | в вузлах керування мережами |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | ВК і центрального опалення | шт. | 290 |  | 290 |  | 12.10.23р. | | Туряб М. Я. | | 11,727 | |
|  | в т.ч. - опалення | шт. | 144 |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | - холодної води | шт. | 104 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | - гарячої води | шт. | 42 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 11 | Провести ревізію та поточний ремонт | шт. | 135 |  | 135 |  |  | |  | | 5,716 | | 600,21 | |
|  | ел.мереж сходових кліток та у |  | 133 |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | виробничих приміщеннях | шт. | 2 |  |  |  | 01.10.23р. | | Туряб М. Я. | |  | |
| 12 | Провести технічне обслуго- |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 169,2 | |
|  | вування і ремонт: | один. | 10 |  |  |  | 26.09.23р. | | Смик І.О. | | 18,8 | |
|  | -снігоприбиральнної техніки | один. | 1 |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | -землерійної техніки | один. | 9 |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | -автотранспорту | один. |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 13 | Ущільнити всі вікна і двері |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 6,48 | |
|  | у виробничих приміщеннях | шт. | 12 |  |  |  | 26.09.23р. | | Смик І.О. | | 0,81 | |
| 14 | Провести інструктаж всіх |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | працюючих з правил роботи |  |  |  | всього спискового |  |  | | Керівники | |  | |
|  | в зимових умовах | чол. |  |  | складу КП "РЖС" |  | 26.09.23р. | | підрозділів | |  | |
| 15 | Забезпечити зимовим спец одягом |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 70 | |
|  | і взуттям | чол. | 40 |  |  |  | 14.09.23р. | |  | | 1,750 | |
| 16 | Забезпечити ПММ |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | тосол | л. | 100 |  | 100 |  | 14.09.23р. | | Іванців М.В. | | 0,17 | | 17 | |
|  | масло веритенне | л. | 100 |  | 100 |  |  | |  | | 0,18 | | 18 | |
|  | масло ТАД(нігрол) | л. | 60 |  | 60 |  |  | |  | | 0,99 | | 11,4 | |
|  | гальмівна рідина | л. | 10 |  | 10 |  |  | |  | | 0,27 | | 2,70 | |
|  | олива моторна | л. | 100 |  | 100 |  |  | |  | | 0,17 | | 17 | |
| 17 | Створити запас матеріалів для |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | утримання доріг і тротуарів: | тн. |  |  | -- |  | 31.10.23р. | | Іванців М.В. | |  | |
|  | в т.ч. -солі | тн. | 6,0 |  | 1,0 |  |  | |  | | 2,8 | | 16,8 | |
|  | -піску або шлаку | тн. | 300,0 |  | 300,0 |  |  | |  | | 0,6 | | 180 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | **ВСЬОГО:** | т.грн. |  |  |  |  | |  | |  | | **6527,59** | |

**Куруючий КП «Розділжитлосервіс» Жук Б. Л.**

**З А Х О Д И**

по підготовці об’єктів КП «Розділ»

до роботи в осінньо-зимовий період 2023 – 2024рр.

Додаток 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва робіт | Один. виміру | | К-сть | Термін виконавня | Відповідал. за виконан. | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***І. Очисні споруди*** | | | | | | | |
| 1 | Профілактика та ремонт ел.двигуна і насоса в насосній станції | шт. | | 1 | до 27.07.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2 | Профілактика та ремонт ел.тельфера з пультом управління | шт. | | 1 | до 16.08.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 3 | Профілактика та ремонт ел.двигуна на повітродувці № 2 | шт. | | 1 | до 22.07.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 4 | Ревізія засувок на повітропроводі в машинному відділенні | шт. | | 3 | до 08.09.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 5 | Профілактичні роботи по електриці (ремонт ел.проводки, теплових реле, пускачів, електронагрівачів) | шт. | | 1 | до 12.19.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 6 | Замін несправних електричних тенів | шт. | | 2 | до 05.10.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 7 | Перевірити теплоізоляцію господарсько-питного водопроводу, при необхідності відновити | м | | 15 | до 27.09.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 8 | Ущільнити вікна, двері, де необхідно вставити скло | шт. | | 15 | до 12.09.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| ***2. Каналізаційні мережі*** | | | | | | | |
| 1 | Прочистка каналізаційних колодязів | шт. | | 98 | до 31.10.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2 | Перевірити, відремонтувати і накрити всі каналізаційні колодязі | шт. | | 98 | до  24.08.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
|  | | | | | | | |
| ***3. Балка Глибока*** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Відремонтувати і засклити вікна в побутовому приміщенні, в бактерицидній і приміщеннях насосних установок № 1 і № 2 | шт. | | 5 | до 21.08.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2 | Виконати профілактичний ремонт всього електричного обладнання (ел.нагрівачі, ел.тельфера, пускачі, освітлення внутрішнє та зовнішнє і т.д.) |  | |  | до 14.09.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 3 | Запустити резервний насос ЕЦВ-10-63-65, відремонтувати автоматику на насосній №1 | шт. | | 1 | до  22.08.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 4 | Запустити резервний насос на вул. Чвертьову | шт. | | 1 | до  15.09.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 5 | Реконструкція та приведення засобів обліку електричної енергії водопостачання «Балка Глибока» до вимог ККО та нормативно-технічних документів |  | | 1 | до  20.12.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| ***4. Водопровідні мережі*** | | | | | | | |
| 1 | Виконати ревізію засувок | шт. | | 32 | до 31.10.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 2 | Відкачати воду, почистити і відремонтувати водопровідні колодязі | шт. | | 32 | до 31.10.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 3 | Терміново. Перевірити накриття у всіх водопровідних колодязях, при необхідності відремонтувати і накрити | шт. | | 30 | до 23.08.2023р. | Майстер Медведєв В.М. |  |
| 4 | Провести роботи з виявлення прихованих поривів та ліквідувати їх |  |  | | постійно | Майстер Медведєв В.М. |  |

Майстер виробничої дільниці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Медведєв В.М.**

Додаток 3

***Заходи щодо підготовки об’єктів життєдіяльності міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024рр. по ДП «Благоустрій» КП «РЖС»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№н/п** | **Назва заходу** | **Дата** |
| 1. | Утримання центральних територій міста в належному стані | постійно |
| 2. | Видалення дикої парослі – 68000м2 | постійно |
| 3. | Догляд за клумбами – 4600м2 | квітень-вересень |
| 4. | Викошування газонів– 523750м2 | травень-вересень |
| 5. | Розчистка бордюр, тротуарних плит та поребриків – 310000м2 | березень-  жовтень |
| 6. | Стрижка живоплоту - 73000м2 | травень-вересень |
| 7. | Розчистка люків зливної каналізації | постійно |
| 8. | Згрібання листя на газонах | липень-листопад |
| 9. | Заготівля піску для посипання центральних доріг і тротуарів – 200т | липень-серпень |
| 10. | Заготівля солі – 7,5т | липень-серпень |
| 11. | Посипання доріг і тротуарів | листопад-березень |

Укладаються договори про надання послуг технікою по розчистці центральних доріг від снігу з КП «Розділжитлосервіс» .

**Виконавчий директор: Поглод М.Б.**

Додаток 4

***Комплексні заходи з підготовки***

***НКП «Новороздільська міська лікарня» до роботи***

***в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024р.р.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заходи** | **Виконавець** | **Термін виконання** |
| Заготовити  пісок для посипання доріжок в зимовий період. | Формус І.С. | Жовтень 2023р. |
| Провести ремонт вікон із заміною скла там, де це потрібно. | Формус І.С. | Вересень 2023р |
| Провести заміну частини магістрального трубопроводу холодного водопостачання  нового корпусу. | Формус І.С. | Вересень 2023р. |
| Провести заміну частини трубопроводів водовідведення в новому  корпусі. | Формус І.С. | Серпень 2023р. |
| Підготовка снігоприбирального інструменту. | Верес Л.А. | Вересень-жовтень 2023р. |
| Провести промивку і випробовування внутрішньої системи опалення. | Карпенко І.А. | Вересень-жовтень 2023р. |
| Провести ревізію запірної арматури. | Карпенко І.А. | Вересень-жовтень 2023р. |
| Очистка димоходу (послуги коминяра). | Формус І.С. | Вересень 2023р. |
| Перевірка систем заземлення. | Формус І.С. | Вересень 2023р. |

Заступник головного лікаря І. Формус

з економічних питань

Додаток 5

***Заходи з підготовки***

***закладів освіти Новороздільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період на 2022-2023р.р.***

До 25.08.2023 року в усіх навчальних закладах провести профілактичні роботи на внутрішніх системах теплопостачання :

- заміна клапана для спуску повітря , води в системі опалення у ЗДО «Берізка»;

- у ЗДО «Малятко» зробити очищення фільтра вузла обліку теплової енергії, вмонтувати спусковий кран в підвальному приміщенні, вмонтувати кульовий кран на системі трубопроводів гарячої води ;

- замінити крани Маєвського у ЗЗСО №2, №3 і ЗДО «Голубок»

- замінити сальникову набивку на засувках у системі опалення ЗЗСО №2 ;

- з метою економії енергоресурсів провести згідно графіку держповірку у БДЮТ приладу обліку теплової енергії, у Березинському ЗЗСО - приладів обліку природного газу ;

- промивання радіаторів опалення у ЗДО «Голубок» і ЗЗСО №3 ;

- ремонт газових котлів і газорозподілюючого пристрою у Березинському ЗЗСО;

- часткова заміна труб опалення у Новороздільському ліцеї ім. В.Труша .

До 01.10.2023 р. отримати паспорти і акти готовності до роботи в опалювальний період.

Начальник відділу освіти Панчишин Г.Ю.

Додаток 6

***Заходи***

***з підготовки установ культури***

***до роботи в опалювальний період у 2023 - 2024 рр.***

1**. МБК «Молодість»:**

- провести промивку і випробовування внутрішньої системи опалення;

- провести ревізію запірної арматури;

- виготовити Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2023-

24 рр. та Акт готовності МБК «Молодість» до опалювального періоду.

. **2. КЗ «Публічні бібліотеки»:**

- провести профілактичний огляд і випробовування внутрішньої системи

опалення центральної бібліотеки для дорослих, бібліотеки для дітей,

бібліотеки-філії №1;

- провести ревізію запірної арматури центральної бібліотеки для дорослих,

бібліотеки для дітей, бібліотеки-філії №1;

- виготовити Паспорти готовності до роботи в опалювальний період 2023-

24 рр. та Акти готовності до опалювального періоду центральної

бібліотеки для дорослих, бібліотеки для дітей, бібліотеки-філії №1;

- провести обстеження протипожежного стану всіх будівель КЗ «Публічні

бібліотеки» та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння;

- очистка димоходу (послуги коминяра) у бібліотеці-філії №3 с. Берездівці;

- закупити сигналізатор газу для бібліотеки с. Берездівці (наявне газове

опалення);

- перевірка систем заземлення;

- перевірка внутрішньої електропроводки у бібліотеках с. Тужанівці,

с. Гранки-Кути (опалення УФО);

- огляд дахів будівель бібліотек щодо виявлення наявних пошкоджень.

**3. Народний дім смт Розділ:**

- перевірка технічного стану та роботи котла електроопалення

**4. КЗ «Молодіжний центр» с. Березина:**

- перевірка технічного стану та роботи котла електроопалення;

- заміна склопакетів на вікнах – 2 шт.

**5. Новороздільська дитяча школа мистецтв ім. Олега Рудницького:**

- провести випробовування внутрішньої системи опалення;

- провести ревізію запірної арматури;

- виготовити Паспорт готовності до роботи в опалювальний період 2023-

24 рр. та Акт готовності школи мистецтв до опалювального періоду;

- перевірка системи заземлення;

- перевірка протипожежного стану будівлі, протипожежного захисту та

справності технічних засобів пожежогасіння.

Начальник управління Володимир ЗАСАНСЬКИЙ

Додаток 7

***Перелік заходів з підготовки об’єктів водопостачання, водовідведення до осінньо-зимового періоду 2023-2024р.р.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заходи** | **Орієнтовна вартість**  **тис. грн** | **Термін виконання** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I Водоканал** | | | | |
| 1 | Заміна врізки водопроводу вул. Грушевського,37 | 38 | ІІІ кв |  |
| 2 | Заміна розподільчої секції 3 біофільтра з заміною верхнього шару щебеню і промивка водою | 450 | ІІ –ІІІ кв |  |
| 3 | Заміна засувки Ø80 в камері №5 с. Дуброва | 8 | ІІ кв |  |
| 4 | Заміна запірної арматури, металевої труби на пластмасову Д315 і інших фасонних частин на магістральній лінії вул. У.Кравченко,20- вул.Чорновола | 480 | ІІІкв |  |
| 5 | Ремонт лотків, порогів, збірних колодців |  | ІІ-ІІІ кв |  |
| 6 | Заміна каналізаційної труби вул.. Шептицького,3 | 15 | ІІ кв |  |
| 7 | Заміна кришок люків в к-ті 15 шт | 39 | ІІ-ІІІ |  |
| 8 | Заміна запірної арматури, металевої труби на пластмасову Д32 вул. Довженка,12 | 44 | ІІ кв |  |
| 9 | Заміна частини напірного каналізаційного колектора в районі очисних споруд | 29 | ІІІ кв |  |
| 10 | Заміна насосу перекачки води на насосній станції першого підйому №2 | 64 | Ш кв |  |
| 11 | Заміна металевого водопроводу вул.. Миколаївська на поліетиленову трубу | 58 | ІІ –ІІІ кв |  |
| 12 | Заміна фасонних частин хлораторної установки другого підйому насосної станції водопостачання | 15 | ІІІ кв |  |
| 13 | Ремонт гідрантів по м. Новий Розділ | 38 | ІІ –ІІІ кв |  |
| 14 | Проведення ревізії запірної арматури у водопровідній системі |  | ІІ –ІІІ кв |  |
| 15 | Випробування та поточний ремонт обладнання | - | ІІ-ІІІкв |  |
|  | **Разом по дільниці** | **1278** |  |  |
| **ІІ РТД** | | | | |
| 1 | Ремонт автомобільної, тракторної та вантажної техніки. Проведення техогляду по потребі. | 34 | IІ-ІІІ кв |  |
|  | **Разом по дільниці** | **34** |  |  |
| **ІІІ МЕМ** | | | | |
| 1 | Огляд будівлі ЦПП |  | ІІ- ІІІ кв |  |
| 2 | Заміна пошкоджених люків по території ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 3 | Заміна світильників і ламп зовнішнього освітлення підстанції ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 4 | Благоустрій прибудинкової території ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 5 | Чистка під’їздів до ЦПП |  | ІІ кв |  |
| 6 | Поточний ремонт ел.обладнання ЦПП |  | ІІІ кв |  |
|  | **Разом по дільниці** |  |  |  |
|  | **Разом по товариству** | **1312** |  |  |

**Головний інженер В.В.Халак**

Додаток 8

***План організаційно-технічних заходів***

***Цеху теплових мереж (ЦТМ) щодо підготовки теплових мереж і теплових пунктів  (ЦТП, ІТП) до опалювального періоду 2022-2023р.р.***