Додаток

до рішення виконавчого

комітету місткої ради

________________ № ________

А  К  Т

про припинення будівництва

| Найменування і призначення об’єктів, робіт, затрат припинених будівництвом | Дата початку будів-ництва | Дата припи-нення робіт по будів-ництву | Затверджена вартість робіт (млн. грн.) |  | Вартість виконаних робіт на дату припинення будівництва (млн. грн.) |  | Факт. затрати на дату припинення будівництва за балансом забудов-ника (млн. грн.) | Причина припинення будівництва | Кошти, необхідні для розрахунку з підрядною організацією, включаючи незавершене будівництво (млн. грн.) |  | Затрати, необхідні для консервації або ліквідації будівництва (млн. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | в т.ч. буді-вельно-мон-тажні роботи | по дог. ціні з уточн. складових, виходячи з норм і поточних цін | в т.ч. буді-вельно-монтажні роботи |  |  | за договір-ною ціною | в т.ч. буді-вельно-мон-тажні роботи | Всього | в т.ч. буді-вельно-мон-тажні роботи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Фундамент, літ. П, реконструкція очисних споруд, у т.ч. резервуар № 13, вул. Харчова, 4а | 06.1990 | 1998 р. передача на баланс КП «Водо-канал» | 0,111633 | 0,111633 | 0,111633 | 0,111633 | 0,111633 | Відсутність необхідності у будівництві | - | - | 0,103780 | 0,127139 |
| Недобудована будівля бетонного вузла, літ. О, вул. Харчова, 4а | 06.1999 | 09.1999 | 0,293138 | 0,079674 | 0,130135 | 0,122090 | 0,130135 | Відсутність коштів та необхідності у будівництві | - | - | 0,008864 | 0,007236 |

Директор  комерційний КП «Водоканал»                                                                   В.В. Ковальов

Керуючий справами виконкому ради                                                                          Р.А. Омельянович