

Пояснювальна записка 
до проекту рішення Запорізької міської ради 
        «Про внесення змін до міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 26.10.2016 №39 
(зі змінами та доповненнями)»

З метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг, впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних і юридичних осіб у місті ведеться робота з подальшого розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг (далі -Філії).
Зокрема міською цільовою Програмою розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м.Запоріжжі (далі - Програма) передбачено 
створення трьох філій Центру, а саме: Південного мікрорайону по вул.Новокузнецька/вул.Автозаводська, 1/12, Хортицького району по вул.Світла,2/пр.Інженера Преображенського,1, Шевченківського району по пр.Моторобудівників, 34. На реалізацію Програми на 2017 рік було виділено 4363,880 тис.грн.
[bookmark: _GoBack]Після розробки проектно-кошторисної документації загальна кошторисна вартість об’єкту «Філія центру надання адміністративних послуг по Хортицькому району по вул.Світла,2/пр.Інженера Преображенського,1» склала 8553,864 тис.грн., об’єкту «Філія центру надання адміністративних послуг по Шевченківському району по пр.Моторобудівників, 34»  склала 5475,197 тис.грн., а об’єкту «Філія центру надання адміністративних послуг Південного мікрорайону по вул.Новокузнецька/вул.Автозаводська,1/12» склала                 4514,834 тис.грн.
Зважаючи на можливість виконання усіх робіт по реконструкції та облаштуванню філії Шевченківського району у поточному році, всі виділені на реконструкцію трьох об’єктів кошти, за винятком передбачених на проектні роботи, у розмірі 4194,845 тис.грн. були спрямовані на реконструкцію Шевченківської філії  
З метою повного виконання Програми пропонується:
1.Подовжити дію Програми на 2018 рік передбачивши відповідні кошти згідно проектно-кошторисної документації на реконструкцію Філії Хортицького району, шляхом внесення змін у додатки до Програми виклавши їх у новій редакції (додається). 
2.Виділити 314,842 тис.грн на поточний рік на завершення робіт по реконструкції Шевченківської філії. Частину цих витрат, а саме 56,894 тис.грн. здійснити за рахунок коштів вивільнених за фактом після закінчення робіт по Дніпровській та Вознесенівській філіях згідно міської цільової Програми створення філій центру надання адміністративних послуг у м.Запоріжжі, а також 25,398 тис.грн. з коштів передбачених на 2017 рік і не використаних на створення філії Південного мікрорайону згідно цієї Програми (відображено у додатках до Програми викладених у новій редакції).
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