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Додаток 3

до міської цільової Програми 
розширення мережі філій Центру 
надання  адміністративних послуг   
у м. Запоріжжі
Очікувані результати
з виконання міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі 
(найменування міської цільової програми)
	Найменування завдання
	Найменування показників виконання завдання
	Одиниця виміру
	Головний розпорядник бюджетних коштів
	Значення показників

	
	
	
	
	Всього
	2016
	2017
	2018

	Реконструкція приміщень філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів
	%


	Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради
	100
	34,3
	75,7
	-

	
	Рівень виконання будівельно-монтажних робіт
	
	
	100
	-
	31
	69

	Оснащення філій Центру надання адміністративних послуг м.Запоріжжя оргтехнікою, меблями. Зовнішнє та внутрішнє оформлення філії
	Рівень облаштованості об’єктів 
	
	
	100
	-
	50
	50

	
	Кількість філій, що планується ввести в експлуатацію 
	од.
	Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради
	2
	-
	1
	1

	
	Кількість осіб,що планується обслуговувати в нових філіях
	осіб
	
	110000
	-
	55000
	55000


Секретар міської ради













Р.О. Пидорич
