Звіт про хід виконання міських цільових програм

по управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку 

Запорізької міської ради за 2016 рік.

Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»:
          За міською цільовою програмою на 2016 рік передбачено з бюджету міста асигнувань 66803,931 тис.грн. із загального фонду та 55507,785 тис.грн. – зі спеціального, в т.ч.:

        за КТКВ 170603 КЕКВ 2610 передбачено на 2016 рік асигнувань з бюджету міста – 66300,000 тис.грн., касові видатки – 66299,826 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань склав 0,174 тис.грн. Кошти використані на виплату заробітної плати працівникам підприємства з нарахуваннями, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів;
        за КТКВ 171000 КЕКВ 2610 передбачено на 2016 рік асигнувань з бюджету міста – 503,931 тис.грн., касові видатки – 500,392 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань- 3,539 тис.грн. Кошти використані на проведення середнього ремонту трьох понтонів, утримання та експлуатацію шести понтонів. Залишок асигнувань склався внаслідок зменшення вартості робіт.

        за КТКВ 180409 КЕКВ 3210 передбачено на рік – 51812,342 тис.грн., касові видатки – 40725,549 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань – 11086,793тис.грн. Кошти використані на придбання 5 нових тролейбусів, 10 автобусів середньої місткості, реконструкцію (технічне переоснащення) двох котелень, що обслуговують вагоноремонтні майстерні та тролейбусний парк №1, капітальний ремонт двох понтонів, придбання запчастин та матеріалів для проведення капітального ремонту трамвая Т-З із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему управління.                                    Залишок невикористаних асигнувань склався у зв’язку з тим, що після проведення процедур закупівлі з придбання автобусів та проведення реконструкції котелень виникла економія коштів, внаслідок вибору найбільш економічно вигідної пропозиції. Також, придбання нового кузова трамвая перенесено на 2017 рік, оскільки Антимонопольним комітетом була задоволена скарга одного з учасників закупівель, тому при проведенні нової процедури закупівлі, враховуючи встановлені ЗУ «Про публічні закупівлі» строки, придбання кузова у 2016 році неможливе.  Ще однією з причин не повного освоєння коштів стало те, що були порушені умови договору щодо поставки 5 тролейбусів, вік яких не відповідав затвердженим технічним умовам для здійснення закупівель, було придбано не 10, як планувалось, а тільки 5 тролейбусів; 
        за КТКВ 150101 КЕКВ 3210 передбачено на рік – 3695,443 тис.грн., касові видатки – 460,814 тис.грн., залишок невикористаних коштів – 3234,629 тис.грн. За використані кошти по об’єкту «Реконструкція контактної мережі тролейбусу на греблі «Дніпрогес» і на дільниці від площі Леніна до естакади через шлюзи» здійснено встановлення опор контактної мережі. Внаслідок того, що на підприємстві «Запоріжелектротранс» виник дефіцит коштів роботи довгий час не виконувались, що призвело до залишку невикористаних асигнувань. У 2017 році планується завершити роботи власними коштами підприємства. Також, причиною освоєння не в повному обсязі коштів стало те, що по об’єкту «Реконструкція контактної мережі тролейбусу від вул.Кияшка (т.А) по вул.Кремлівській (т.Б) м.Запоріжжя» двічі не відбулася процедура закупівель, у зв’язку з недостатньою кількістю учасників (один учасник). За результатами переговорної процедури у грудні 2016 року укладено договір на виконання робіт, виконання заходу перенесено на 2017 рік.
Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»:

          За міською цільовою програмою на 2016 рік передбачено асигнувань з бюджету міста 19948,600 тис.грн. зі спеціального фонду, в т.ч.:
           за КТКВ 171000 КЕКВ 3210 передбачено на рік – 9695,946 тис.грн., касові видатки – 2897,452 тис.грн., залишок коштів – 6798,494 тис.грн. За бюджетні кошти по об’єкту «Капітальний ремонт аеровокзального комплексу»  розпочато проведення капітального ремонту, здійснено науково-технічний супровід, авторський та технічний нагляд будівництва. У зв’язку з тим, що до тендерної документації вносились зміни термін проведення процедури закупівлі було подовжено, тому виник залишок невикористаних асигнувань. По об’єкту «Капітальний ремонт злітно-посадкової смуги» здійснено попередню оплату на придбання матеріалів для виконання робіт. Внаслідок того, що попередню процедуру закупівлі було відмінено за недостатньої кількості учасників, після завершення нової процедури закупівлі, у жовтні 2016 року було укладено договір, тому виникло відхилення від графіку виконання робіт, у зв’язку з чим утворився залишок невикористаних коштів. Роботи подовжено на 2017 рік;
      за КТКВ 150101 КЕКВ 3210 передбачено на рік – 4252,654 тис.грн., касові видатки – 3647,324 тис.грн., залишок коштів – 605,330 тис.грн. Кошти використані на здійснення робіт об’єкту «Реконструкція павільйону-накопичувача П-72 Лит.К4 (будівля для обслуговування пасажирів на внутрішніх авіалініях) КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», авторський та технічний нагляд за будівництвом. Залишок невикористаних коштів склався внаслідок відхилення від графіку виконання робіт, договір з виконання робіт подовжено на 2017 рік;
     за КТКВ 180409 КЕКВ 3210 передбачено на рік – 6000,000 тис.грн., касові видатки – 5942,008 тис.грн., залишок коштів – 57,992 тис.грн. За кошти бюджету міста придбано 1 од. – машина дорожня комбінована із змінним устаткуванням на шасі МАЗ-6312, 1 од. –автопідйомник для обслуговування повітряних суден, придбано аварійно-рятувальне обладнання: 1 комплект для буксирування аварійного повітряного судна, 24 панелі МД-48 для підсилення грунту та створення тимчасових доріг, робочих площадок для важкої техніки. Економія коштів склалася після проведення процедури закупівлі, внаслідок вибору найбільш економічно вигідної пропозиції.
Міська цільова програма «Про вирішення невідкладних проблемних питань комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»:

        За міською цільовою програмою на 2016 рік передбачені асигнування з бюджету міста  в сумі  5000,000 тис.грн. (КТКВ 150101, КЕКВ 3210), касові видатки склали – 0,000 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань склав 5000,000 тис.грн.

        По будівництву об'єкту "Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" за результатами процедури закупівлі 28.10.2016 року укладено договір на виконання робіт, тому роботи розпочаті, але на кінець звітного періоду не виконані у повному обсязі, у зв’язку з чим кошти не освоєні. Виконання заходу перенесено на 2017 рік.

Міська цільова програма «Проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в м. Запоріжжі»:

         За міською цільовою програмою на 2016 рік передбачені асигнування з бюджету міста в сумі 1200,000 тис.грн.(КТКВ 171000, КЕКВ 2240), касові видатки склали – 0,000 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань склав 1200,000 тис.грн. 

         Кошти не освоєні та захід не виконано внаслідок того, що декілька разів проводилась процедура закупівлі, всі пропозиції учасників було відхилено, як такі, що не відповідають умовам тендерної документації. Виконання заходу перенесено на 2017 рік.

Міська цільова програма «Нове будівництво інформаційних систем та телекомунікаційних мереж в м.Запоріжжі»:

       За міською цільовою програмою на 2016 рік передбачені асигнування з бюджету міста  в сумі  56,658 тис.грн. (КТКВ 150101, КЕКВ 3210), касові видатки склали – 32,449 тис.грн., залишок невикористаних асигнувань склав 24,209 тис.грн. 

      Кошти використані на здійснення у 2016 році обов’язкових платежів по укладеним договорам (експертиза проекту будівництва, надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку). Залишок асигнувань склався у зв’язку з тим, що на кінець звітного періоду до управління не надано документів для здійснення розрахунків за зобов'язаннями по укладеним договорам.
Начальник управління                                            О.О.Власюк
