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    Додаток 2

до звіту з виконання міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
Звіт за 2016 рік
з виконання міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства  «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
(найменування міської цільової програми)
	Найменування завдання
	Найменування заходу
	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці
	Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)
	Затверджено на 2016 рік
	Касові видатки
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Завдання 1
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення авіаперевезень згідно міжнародних вимог
	Проведення капітального ремонту аеровокзального комплексу.
	Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, 

КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
	Бюджет міста, спеціальний фонд
	5696,236
	1862,982
	3833,254

	
	Капітальний ремонт злітно-посадкової смуги
	
	
	3999,710
	1034,470
	2965,240

	
	Реконструкція Павільйону – накопичувача П-72
	
	
	4252,654
	3647,324
	605,330

	Разом за завданням 1 
	13948,600
	6544,776
	7403,824

	Завдання 2
	
	
	
	
	
	

	Проведення заходів для підготовки та проходження сертифікаційної перевірки
	Придбання  машини комбінованої  МДКЗ-6312
	Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»
	Бюджет міста, спеціальний фонд
	2375,000
	2370,000
	5000,000

	
	Придбання автопідйомника для обслуговування повітряних суден
	
	
	1385,000
	1385,000
	0,000

	
	Придбання обладнання аварійно-рятувального
	
	
	2240,000
	2187,008
	52,992

	Разом за завданням 2
	6000,000
	5942,008
	57,992

	Разом за програмою
	19948,600
	12486,784
	7461,816


Начальник управління
                                                                                                               О.О.Власюк
