Про підготовку міських кладовищ

до проведення Дня пам’яті

З метою своєчасної підготовки міських кладовищ до проведення Дня пам’яті виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1.Доручити спеціалізованому комунальному підприємству «Запорізька ритуальна служба»:

1.1. До 26.04.2021 привести території 20 кладовищ, закріплених на праві господарського відання за підприємством («Капустяне», «Леванівське», «Матвіївське», «Павло-Кічкас», «Південне», «Правобережне», «Східне», «Хортицьке», «Кушугумське», «Північне Хортицьке», «Південне Хортицьке», «Кринички», «Скворцова-1», «Скворцова-2», «Підпорожнянка», «Балка Маркусова», «Дніпровські пороги», «Великий Луг», «Адмірала Макарова», «Піщане»), до належного стану відповідно до вимог діючих санітарних норм та правил.

1.2. На територіях міських кладовищ виконати ремонт та фарбування водопроводу, місць ритуальних обрядів, малих архітектурних форм, контейнерів та ін.

1.3. Привести до належного санітарного стану меморіал воїнсько-братніх поховань, воїнів АТО, могили Героїв Радянського Союзу, які закріплені за підприємством.

1.4. Забезпечити щоденне вивезення сміття з територій міських кладовищ з 26.04.2021 по 30.04.2021.

1.5. Спільно з комунальним ремонтно-будівельним підприємством «Зеленбуд» забезпечити з 26.04.2021 по 16.05.2021 завезення води на міські кладовища.

2. Комунальному підприємству «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» до 26.04.2021 забезпечити виконання робіт з ремонту під’їзних шляхів до міських кладовищ, а саме:

«Капустяне» – вул. Куйбишева, вул. Солідарності, вул. Каліброва;

«Леванівське» – під’їзний шлях до кладовища;

«Матвіївське» – вул. Панфьорова, вул. Теплова;

«Павло-Кічкас» – вул. Насосна;

«Південне» – вул. Броньова, вул. Київська;

«Правобережне» – вул. Братська;

«Східне» – вул. Юності;

«Хортицьке» – в’їзд на кладовище;

«Кушугумське» – під’їзний шлях до кладовища;

«Кринички» – вул. Піхотна, вул. Етюдна;

«Підпорожнянка» – вул. Бодянського;

«Піщане» – вул. Піщана.

3. Комунальному підприємству «Титан» до 29.04.2021 забезпечити встановлення біотуалетів на кладовищах: «Капустяне», «Леванівське», «Матвіївське», «Павло-Кічкас», «Південне», «Правобережне», «Східне», «Хортицьке», «Кушугумське»,  «Кринички», «Підпорожнянка», «Піщане».

4. Просити департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації організувати чергування необхідної кількості машин швидкої допомоги на міських кладовищах, з 08-00 до 20-00 год. 02.05.2021 та 09.05.2021.

5. Просити Запорізьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області  встановити пости, для забезпечення розташування автотранспорту з 08-00 до 20-00 год. 02.05.2021 та 09.05.2021 та посилити контроль за громадським порядком у період з 02.05.2021 та 09.05.2021 на міських кладовищах, особливо в період з 02.05.2021 та 09.05.2021.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради П’ятницького А. В.

Міський голова                                                                                   В.В.Буряк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради В.О. Волобуєв

Директор департаменту

Правового забезпечення

Запорізької міської ради В.М.Зломинога

Директор департаменту

інфраструктури та благоустрою

Запорізької міської ради А.М. Боярчуков

Начальник відділу договірно -

правових відносин департаменту

інфраструктури та благоустрою

Запорізької міської ради С.В. Варук