ЗАТВЕРДЖЕНО                           Рішення виконавчого    комітету міської ради ______________№_____

Звіт

про виконання міської цільової Програми розширення мережі філій Центру надання

адміністративних послуг, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 18.12.2019 № 23

Мета програми: розширення мережі філій Центру надання адміністративних послуг в м. Запоріжжі для забезпечення зручності, територіальної доступності, покращення якості отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами усіх районів міста

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Завдання 1. Реконструкція приміщень філій Центру надання адміністративних послуг | - Реконструкція приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Хортицького району по вул. Світла, 2/пр. Інженера Преображенського,1 - в м. Запоріжжі | бюджет міста | тис. грн | 7875,914 | 4622,531 | 3253,383 |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 7875,914 | 4622,531 | 3253,383 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 2. Оснащення філій Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя оргтехнікою, меблями. Зовнішнє та внутрішнє оформлення філій | - Закупівля та встановлення оргтехніки та меблів, вивісок, табличок у приміщенні філії Центру надання адміністративних послуг Хортицького району по вул. Світла, 2 /пр. Інженера Преображенського,1 | бюджет міста | тис. грн | 1648,683 | 1215,453 | 433,230 |
| Разом витрати за завданням 2 |  |  |  | 1648,683 | 1215,453 | 433,230 |
| Разом витрати за програмою |  |  |  | 9524,597 | 5837,984 | 3686,613 |

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених Програмою:

- під час виконання будівельних робіт та закупівлі обладнання для філії ЦНАП виникла економія коштів у розмірі 3686,613 тис.грн.

Директор департаменту надання

адміністративних послуг та розвитку

підприємництва Запорізької міської ради 								Н.А.Мила

Керуючий справами виконкому ради								Р.А.Омельянович