Пояснювальна записка

до рішення виконавчого комітету «Про затвердження звітів про виконання міських цільових програм за 2020 рік по департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради»

Відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» (зі змінами) на розгляд виконавчого комітету виносяться звіти про виконання міських цільових програм, які здійснювались департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради протягом 2020 року, а саме:

1. Звіт про виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) за 2020 рік

Програму розроблено з метою здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, з одночасним зниженням нераціональних витрат, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері житлово-комунального господарства.

На проведення робіт по завданням та заходам Програми на 2020 рік по головних розпорядниках бюджетних коштів департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, районних адміністраціях Запорізької міської ради по Дніпровському, Вознесенівському Олександрівському, Шевченківському, Комунарському, Хортицькому та Заводському районах затверджено видатки у розмірі 1 043 535,281тис.грн., касові видатки склали 999 112,079 тис. грн. або 95,7% від затвердженого плану.

На утримання та ефективну експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства затверджені видатки у сумі 304 699,781 тис.грн. Касові видатки склали 270 472,252 тис.грн. або 88,8% від затвердженого плану.

Проведено комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду в загальній сумі 64139,617 тис.грн. На 66 житлових будинках проведено вибірковий капітальний ремонт, у тому числі ремонт під’їздів, цоколю, вимощення, заміна електричних мереж. На 33-ох житлових будинках відремонтовано покрівлю. На 47-ми житлових будинках замінено інженерні мережі. Виконано капітальний ремонт 5-ти гуртожитків. Виконано капітальний ремонт 4 житлових будинків після деформацій, а також на 5 житлових будинках виготовлено проєктно-кошторисну документацію для подальшого капітального ремонту. Проведено моніторинг за деформаціями та інструментальне обстеження по деформації 54 житлових будинків.

На проведення капітальних ремонтів та робіт, пов’язаних з виконанням заходів з енергозбереження, поліпшення теплозахисних та енергозберігаючих характеристик житлового фонду м. Запоріжжя за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету було передбачено 3 500,000 тис.грн. Виконано капітальний ремонт на 41 житловому будинку. Касові видатки склали 3 499,688 тис.грн. Кошти освоєні в повному обсязі.

На проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових будинках м.Запоріжжя на умовах співфінансування, на які були затверджені видатки в сумі 42 471,536 тис.грн. для проведення ремонту в 57 будинках, проведено капітальний ремонт в загальній сумі 38 777,053 тис.грн. у 45 житлових будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Виконання складає 91,3%.

Виконані послуги з інструментального спостереження за деформацією житлових будинків в м.Запоріжжя (передпроектні роботи) в сумі 963,510 тис.грн.

Для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії проведено видатки в сумі 544,774 тис.грн. на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту 24 об’єктів на заміну транзитних трубопроводів.

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства проведено видатки в сумі 4 965,987 тис.грн. на придбання матеріалів для заміни ділянки водопроводів та на розроблення та затвердження норм питного (холодного та гарячого) водопостачання міста Запоріжжя.

На забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів було проведено фінансування в загальній сумі 44 849,294 тис.грн., що складає 90,4% від запланованих обсягів видатків. В тому числі проведено роботи з капітального ремонту 193 ліфтів; виконано експертне обстеження 286-ти ліфтів та  періодичний (черговий) технічний огляд 150 ліфтів.

На виконання заходів з іншої діяльності, пов’язаною з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства затверджені видатки в сумі             2 363,717 тис.грн., з них освоєно 2 194,197 тис. грн. або 92,8% від затвердженого плану, які були спрямовані на виконання: забезпечення безперебійного функціонування архітектурно - декоративного обладнання 7-ми башт (573,823 тис.грн.); утримання внутрішньо-квартальних територій та проїздів, а саме прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами (829,773 тис.грн.); виготовлення технічної документації на житлові будинки в кількості 80 одиниць (97,983 тис.грн.); виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста в кількості 114 одиниць (186,438 тис.грн.); придбання та встановлення 18 одиниць побутової техніки (179,068 тис.грн.); проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлового приміщення (327,112 тис.грн.).

На забезпечення функціонування 4 підприємств, що надають житлово-комунальні послуги були передбачені кошти у сумі 686 154,350 тис. грн., касові видатки склали 686 154,346 тис.грн.,  що становить 100% від плану.

На оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, в тому числі придбання для комунальних підприємств автомобільної та спеціальної техніки у фінансовий лізинг були освоєні у 2020 році кошти в розмірі 23 614,090 тис.грн., а саме: придбано нову автотранспортну та спеціалізовану техніку для Концерна «МТМ» та КП «Водоканал».

В рамках реалізації державних та місцевих житлових програм на 2020 рік були передбачені видатки на придбання житла для окремих категорій населення в сумі 715,0 тис.грн., було придбано трикімнатну квартиру для відселення мешканців з аварійних будинків.

На реалізацію завдань з будівництва та регіонального розвитку були затверджені кошти в сумі 21 154,679 тис.грн., за рахунок яких на 16 об’єктах проводились роботи та виконувалась проектно-кошторисна документація.

На 5-ти об’єктах виконано ремонтно-будівельні роботи в повному обсязі, а саме: «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в сел. Тепличне по вул.Центральній між будинками №№ 7а та 7 в м.Запоріжжі», «Нове будівництво дворового колектора фекально-побутової каналізації житлового будинку по вул.Добровольчих батальйонів (Союзна), 36а в м.Запоріжжя», «Житловий будинок по бул.Вінтера,50 - реконструкція в м.Запоріжжя», «Реконструкція водопроводу Д=600 мм по вул. Незалежної України від вул.Зелінського до вул. Лермонтова у м. Запоріжжя», «Технічне переоснащення котельні по вул.Горького,6 з підключенням будинків по вул. Жовтнева,2 та вул.Жовтнева,4 в м. Запоріжжя» та розроблено проєктно-кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №170 по вул. Запорізька Січ м.Запоріжжя».

Проводились ремонтні роботи на 6-ти об’єктах: «Житловий будинок по вул. Вузлова,21 - реконструкція мереж гарячого водопостачання та системи теплопостачання м. Запоріжжя, «Житловий будинок по вул.Дзержинського, 52 - реконструкція в м.Запоріжжя», «Реконструкція хлораторної ДВС-2 в м.Запоріжжя», «Реконструкція каналізаційного колектору до КНС-1 по вул.Українській м. Запоріжжя», «Реконструкція першого поверху приміщення №226 по вул.Василя Сергієнка, 30 в м. Запоріжжя», «Реставрація квартир №3, №5 житлового будинку по пр.Соборному,171 в м.Запоріжжя». По об’єкту: «Реставрація покрівлі житлового будинку по пр.Соборний,151/ вул.Сталеварів,11 в м. Запоріжжі» триває оформлення в ДАБІ м.Київ дозвільних документів на початок ремонтно-будівельних робіт.

Протягом 2020 року виконувалося розроблення проєктно-кошторисної документації на 3-х об’єктах: «Реставрація під’їздів №12,13,14 житлового будинку по пр.Соборний,177 в м. Запоріжжі», «Реставрація житлового будинку по пр.Соборний,179 в м.Запоріжжя», «Реставрація житлового будинку по пр.Соборний,234 в м. Запоріжжі».

Загалом касові видатки склали 13 125,037 тис.грн., що складає 62% від запланованих.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення належних умов праці співробітників департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради були передбачені кошти в загальній сумі 16,428 тис.грн. Кошти освоєні в повному обсязі, що складає 100% від затверджених видатків.

На виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради були затверджені видатки в сумі 4 170,289 тис.грн. Кошти освоєні в сумі 2 939,482 тис.грн., що складає 70,5% від плану.

По іншим головним розпорядникам, а саме районним адміністраціям Запорізької міської ради по Дніпровському, Вознесенівському Олександрівському, Шевченківському, Комунарському, Хортицькому та Заводському районах в Програмі були передбачені видатки на виконання заходів в загальній сумі 109 784,441 тис.грн., з них освоєно 105 294,864 тис.грн., що складає 95,9% від затверджених коштів.

2. Звіт про виконання Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 42 (зі змінами та доповненнями) за 2020 рік

На виконання комплексу заходів та робіт муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80», міським бюджетом була передбачені кошти у сумі 128 626,2 тис.грн. Касові видатки склали 121 482,5 тис.грн. або 94,4% від затвердженого плану.

Муніципальною аварійною службою, у складі комунального підприємства «Запоріжремсервіс», протягом року в цілодобовому режимі проводилися аварійно-ремонтні роботи по локалізації аварійних пошкоджень, виконання робіт (за постійною або тимчасовою схемою) з відновлення функціонування пошкоджених інженерних систем будівлі та надання послуг кінцевим споживачам.

Протягом 2020 року кількість виконаних заявок, що надійшли від мешканців міста складає 60115. Особливо насичений графік роботи фахівців служби в опалювальний період. Кількість звернень від городян у вечірній, нічний час, вихідні та свята значно зростає. В середньому в місяць надходить понад 5 тис. викликів, у добу - 165.

На утримання муніципальної аварійної служби були затверджені видатки в розмірі 86 406,1 тис.грн., кошти освоєні в сумі 84 749,9 тис.грн., що складає 98% від запланованих.

Міський «Контакт-центр 15-80» працює цілодобово та опрацьовує всі звернення в єдиній автоматизованій системі «Контакт Центр», до якої на даний момент підключено більш ніж 15 підприємств, декілька департаментів/управлінь міської ради та всі районні адміністрації міста. Міський Контакт-центр також співпрацює з управлінням патрульної поліції, Управлінням національної поліції, Управлінням ДСНС у Запорізькій області, Управлінням СБУ у Запорізькій області, ПАТ «Запоріжгаз», ПАТ «Запорізькі міські електромережі» для вирішення профільних нагальних питань.

За 2020 рік до «Контакт-Центру 15-80» надійшло 180180 звернень громадян зі скаргами, заявами та пропозиціями, які були передані до розгляду і реагування. Найбільш актуальні порушені проблеми: Інженерні мережі – 44%; Обслуговування електромереж – 18%; Магістральні водоводи зовнішніх мереж – 11%.

Близько 90% всіх звернень мешканців відноситься до сфери ЖКГ, приблизно 9% - питання благоустрою.

На забезпечення безперебійного функціонування «Контакт-Центру 15-80» були затверджені видатки в сумі 8 969,3 тис.грн., касові видатки склали 8768,4тис.грн., що складає 98% від запланованих.

Муніципальною службою з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів, яка знаходиться у складі комунального підприємства «Центр управління інформаційними технологіями», протягом 2020 року здійснювалася діяльність спрямована на задоволення потреб споживачів у наданні послуг диспетчерського зв’язку у 3817 ліфтах міста, виконання замовлень населення, підприємств, установ та організацій різних форм власності.

Ліфтовою диспетчерською службою було проведено модернізацію диспетчерської системи зв’язку (нове будівництво диспетчерської системи зв’язку типу GSM) у 78 будинка (251 ліфтах) м. Запоріжжя. Це ліфти, які підключені до диспетчерських пультів, утримання яких вимагає істотних витрат. Ліфтах підключених до диспетчерських систем, кабельні лінії яких проходять по теплотрасам, телефонним каналізація ПАТ «Укртелеком», що піддаються механічним пошкодженням і для відновлення диспетчерського зв'язку в яких потрібна велика кількість кабелю зв'язку.

На забезпечення безперебійної роботи систем диспетчеризації житлового та нежитлового фонду міста були затверджені видатки в загальній сумі 33250,789 тис.грн., в тому числі на створення диспетчерської системи зв’язку типу GSM – 4 962,261 тис.грн. Фактично витрачено 27 964,211 тис.грн., або 84% від плану.

3. Звіт про виконання Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 41 (зі змінами) за 2020 рік

Метою даної Програми є здешевлення кредитів, залучених у кредитно-фінансових установах, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів шляхом компенсації відсоткової ставки за рахунок міського бюджету.

Протягом 2020 року в програмі прийняли участь 316 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів для подальшого впровадження енергозберігаючих заходів в своїх будинках.

Загальна сума затверджених видатків на відшкодування відсоткових ставок склала 10 442,067 тис.грн., касові видатки склали 7 499,942 тис.грн., або 72% від плану.

Директор департаменту з управління

житлово-комунальним господарствам

Запорізької міської ради	 					С.Я. Польовий