ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  виконавчого комітету міської ради

__________________№__________

Звіт

про виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки»

Мета програми: поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управління з питань екологічної безпеки міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у тому числі: | бюджет міста | грн. | 1 101 620,00 | 1 066 620,00 | -35 000,00 |
|  | проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалі, тощо |  |  | 729 620,00 | 694 620,00 | -35 000,00 |
|  | видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |  |  | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 |
| Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалі, тощо | бюджет міста | грн | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалі, тощо | бюджет міста | грн. | 20 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 |
| Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалі, тощо | бюджет міста | грн. | 15 000,00 | 10 100,00 | -4 900,00 |
| Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалі, тощо | бюджет міста | грн. | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у тому числі: | бюджет міста | грн. | 105 000,00 | 69 999,78 | -35 000,22 |
|  | проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалі, тощо |  |  | 30 000,00 | 19 999,98 | -10 000,02 |
|  | видання поліграфічної продукції з екологічної тематики |  |  | 65 000,00 | 49 999,80 | -15 000,20 |
|  | створення бібліотек, відеотек, фонотек |  |  | 10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| Разом витрати за завданням 1 |  |  |  | 1 261 620,00 | 1 166 719,78 | -94 900,22 |
| Управління з питань екологічної безпеки міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | Кількість конкурсів, конференцій, фестивалів тощо |  | одиниць | 2 | 1 | -1 |
|  | Кількість випусків періодичних видань |  |  | 10 | 10 | 0 |
|  | Кількість примірників поліграфії |  |  | 500 | 500 | 0 |
| Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | Кількість інформаційних стендів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  | 1 | 1 | 0 |
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | Кількість інформаційних стендів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  | 2 | 1 | -1 |
| Департамент економічного розвитку міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | Кількість інформаційних стендів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  | 1 | 1 | 0 |
| Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | Кількість інформаційних стендів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  | 1 | 0 | -1 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | Кількість конкурсів, конференцій, фестивалів тощо |  |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Кількість інформаційних стендів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Кількість примірників поліграфії |  |  | 3 000 | 2 765 | -235 |
|  | Кількість літератури (книжки, періодичні видання тощо) для створення бібліотек |  |  | 80 | 0 | -80 |
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 2.Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище | 2.7. Реконструкція напірного каналізаційного колектору КНС-24 від вул.Істоміна- Калинова до камери гасіння по вул.Новгородська в м.Запоріжжя (ділянка від вул.Калинова до ПК -1+42) | бюджет міста | грн. | 2 387 104,00 | 2 301 110,69 | -85 993,31 |
|  | 2.9. Реконструкція самопливного колектору каналізації Ду=800мм по вул..Новокузнецька в м.Запоріжжя (ділянка №2) | бюджет міста | грн. | 3 512 828,00 | 0,00 | -3 512 828,00 |
|  | 2.10.Реконструкція системи каналізування о.Хортиця м.Запоріжжя (Ділянка №1.Перемикання двох ниток напірного колектора КНС – 27 до напірного колектору ДОК «Чайка») | бюджет міста | грн. | 450 000,00 | 0,00 | -450 000,00 |
| Районна адміністрація міської ради по Комунарському району |  |  |  |  |  |  |
| 2.Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище | 2.3. Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла б.Суха в районі Дослідної станції м.Запоріжжя | бюджет міста | грн. | 355 990,00 | 355 990,00 | 0,00 |
|  | 2.8. Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла р.Кабиця в Комунарському районі м.Запоріжжя | бюджет міста | грн. | 355 636,00 | 302 634,88 | -53 001,12 |
| Разом витрати за завданням 2 |  |  |  | 7 061 558,00 | 2 959 735,57 | -4 101 822,43 |
| Департамент з управління житлово-комунальним господарством міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 2.Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище | Реконструкція (будівництво) каналізаційних колекторів |  | км | 0,643 | 0,148 | -0,495 |
| Районна адміністрація міської ради по Комунарському району |  |  |  |  |  |  |
| 2.Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище | Проекти, що спрямовані на попередження підтоплення та затоплення, покращення санітарного стану річок та водойм |  | одиниць | 2 | 2 | 0 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.2.Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по вул.Чарівній, 11, м.Запоріжжя | бюджет міста | грн. | 19 187 931,00 | 17 295 303,85 | -1 892 627,15 |
|  | 3.3.Розробка землевпорядної документації на земельну ділянку Позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області | бюджет міста | грн. | 23 300,00 | 0 | -23 300,00 |
|  | 3.4.Заходи з озеленення | бюджет міста | грн. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.5.Заходи з озеленення міста | бюджет міста | грн. | 521 686,00 | 468 681,25 | -53 004,75 |
|  |  |  |  | 192 000,00 | 192 000,00 | 0 |
|  |  |  |  | 97 800,00 | 97 800,00 | 0 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.7. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню території природно-заповідного фонду | бюджет міста | грн. | 300 000,00 | 299 999,94 | -0,06 |
| Управління з питань екологічної безпеки міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.9. Організація проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Плану дії з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя | бюджет міста | грн. | 79 980,00 | 79 980,00 | 0 |
| Разом витрати за завданням 3 |  |  |  | 20 502 697,00 | 18 533 765,04 | -1 968 931,96 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття | Реконструкція (будівництво), що спрямовано на збереження об'єктів природно-заповідного фонду |  | кв.м | 966,62 | 966,62 | 0 |
|  | Розробка землевпорядної документації на земельну ділянку |  | одиниць | 1 | 0 | -1 |
|  | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 30 | 138 | 108 |
|  | Площа парку, на якій планується використовувати добрива для оброблення дерев та рослин, для запобігання пошкодження та знищення природно-заповідного фонду |  | га | 12 | 12 | 0 |
| Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 84 | 80 | -4 |
|  | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 86 | 86 | 0 |
|  | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 103 | 103 | 0 |
| Управління з питань екологічної безпеки міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 3.Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття | Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану дії з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя |  | одиниць | 1 | 1 | 0 |
| Разом витрати за бюджет міста |  |  | грн. | 28 825 875,00 | 22 660 220,39 | -6 165 654,61 |
| Субвенція з обласного бюджету: «Заходи з озеленення у м.Запоріжжя» |  |  |  |  |  |  |
| Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 18 412 402,00 | 16 110 732,28 | -2 301 669,72 |
| Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради, КП «Титан» | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 52 200,00 | 52 200,00 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Олександрівському району | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Вознесенівському району | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Заводському району | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Хортицькому району | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 99 950,00 | 99 950,00 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Шевченківському району | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Комунарському району | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Дніпровському району | Заходи з озеленення міста | обласний бюджет | грн. | 1 647 937,00 | 1 647 936,94 | -0,06 |
| «Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по вул.Чарівній, 11, м.Запоріжжя» |  |  |  |  |  |  |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, Позашкільний навчальний заклад «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області |  | обласний бюджет | грн. | 6 686 241,00 | 6 316 695,34 | -369 545,66 |
| Разом за кошти субвенції з обласного бюджету: |  |  |  | 27 618 730,00 | 24 947 514,56 | - 2 671 215,44 |
| Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 5366 | 5337 | -29 |
| Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради, КП «Титан» | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 46 | 46 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Олександрівському району | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 80 | 80 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Вознесенівському району | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 62 | 62 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Заводському району | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 94 | 94 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Хортицькому району | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 83 | 83 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Шевченківському району | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 72 | 72 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Комунарському району | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 76 | 76 | 0 |
| Районна адміністрація міської ради по Дніпровському району | Кількість висаджених зелених насаджень |  | одиниць | 1072 | 1072 | 0 |
| Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, Позашкільний навчальний заклад «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області | Реконструкція (будівництво), що спрямовано на збереження об'єктів природно-заповідного фонду |  | кв.м. | 966,62 | 966,62 | 0 |
| Разом витрати за програмою |  |  |  | 56 444 605,00 | 47 607 734,95 | -8 836 870,05 |

Пояснення щодо відхилення фактичних показників:

По завданню 1.Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості :

по заходу 1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища у тому числі:

-  проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалі, тощо - в зв’язку з обмеженнями відповідно Постанови КМУ від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) не була проведена щорічна фотовиставка-конкурс «Іншої землі у нас не буде, нам треба нашу зберегти», економія коштів;

- видання поліграфічної продукції з екологічної тематики -  відмінено заходи в зв’язку з обмеженнями відповідно Постанови КМУ від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), економія коштів;

- створення бібліотек, відеотек, фонотек – економія коштів.

По завданню 2.Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище :

по заходу 2.7. Реконструкція напірного каналізаційного колектору  КНС-24 від вул.Істоміна- Калинова до камери гасіння по вул.Новгородська в м.Запоріжжя (ділянка від вул.Калинова до ПК-1+42) – захід виконано в повному обсязі, економія коштів;

по заходу 2.8. Заходи щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла р.Кабиця в Комунарському районі м.Запоріжжя - проведена процедура оцінки впливу на довкілля,  економія коштів;

по заходу 2.9. Реконструкція самопливного колектору каналізації  Ду=800мм по вул..Новокузнецька в  м.Запоріжжя (ділянка №2) –за власні кошти КП «Водоканал розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.

по заходу 2.10. Реконструкція системи каналізування о.Хортиця м.Запоріжжя (Ділянка №1.Перемикання двох ниток напірного колектора КНС – 27 до напірного колектору ДОК «Чайка») - за власні кошти КП «Водоканал» розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт. Дозвіл на початок робіт в ДАБІ отримано в кінці грудня 2020 року.

По завданню 3.Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття:

по заходу 3.2.Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням по вул..Чарівній, 11, м.Запоріжжя – частина робіт виконана за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету,  економія коштів;

по заходу 3.3.Розробка землевпорядної документації на земельну ділянку Позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області – не виконано, в зв'язку з неузгодженням спірних питань суміжних меж по проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради;

по заходу 3.5.Заходи з озеленення міста – економія коштів.

Начальник управління

з питань екологічної безпеки

Запорізької міської ради                                                                                                   Г.А.Золотарьов

Керуючий справами

виконкому ради	Р.А.Омельянович