ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

___________ № _______

Звіт

про виконання Програми підтримки заходів з енергозбереження в Запоріжжі на 2018-2020 роки (із змінами) за 2020 рік

Мета програми: Забезпечення моніторингу та аналізу використання енергетичних ресурсів у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста для виявлення найбільш енерговитратних об’єктів та розробки на підставі аналізу подальших заходів з підвищення енергоефективності

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання | Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру |  | Передбачено програмою |  | Виконано |  | Відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання. Енергомоніторинг та аналіз споживання енергоресурсів | Технічний супровід та адміністрування програмного продукту | Бюджет міста | тис. грн |  | 103,140 |  | 97,200 |  | 5,940 |  |
|  | Кількість об’єктів, які підлягають енергомоніторингу |  | од. |  | 540 |  | 540 |  | 0 |  |
|  | Середня вартість енергомоніторингу одного об’єкту |  | грн./од. |  | 191 |  | 180 |  | 11 |  |
|  | Відсоток об’єктів, на яких запроваджений енергомоніторинг |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |
| Разом витрати за завданням |  |  |  | тис. грн |  | 103,140 |  | 97,200 |  | 5,940 |  |
| Разом витрати за програмою |  |  |  | тис. грн |  | 103,140 |  | 97,200 |  | 5,940 |  |

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених Програмою:

Під час планування витрат на 2020 рік враховувалась ціна послуг енергомоніторингу об’єкту в 2019 році із застосуванням індексу споживчих цін 1,06.

Проте надавач послуг залишив ціну на енергомоніторинг об’єкту на рівні ціни 2019 року.

Відповідно, видатки за Програмою на енергомоніторинг всіх об’єктів зменшились з 103,140 тис. грн. до 97,200 тис. грн.

Директор департаменту економічного розвитку

Запорізької міської ради								Н.В. Новак

Керуючий справами виконкому ради						Р.А. Омельянович