Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради

«Про затвердження звітів про виконання міських цільових Програм

за 2020 рік по департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради»

Для забезпечення комплексного благоустрою території міста та розвитку інфраструктури у сфері дорожнього, мостового та зеленого господарства, безпеки дорожнього руху та розвитку зовнішнього освітлення територій міста, забезпечення санітарного очищення територій міста, регулювання відносин у сфері ритуальних послуг, тощо, в межах міських цільових Програм по департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради за 2020 рік освоєно видатки у розмірі 626 351,402 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 494 215,504 тис.грн. та спеціальному фонду – 132 135,898 тис.грн., по наступних напрямках:

І. Дорожнє господарство – 321 235,321 тис.грн., в тому числі:

1. Експлуатація та утримання доріг на площі 8 464,0 тис.кв.м  –                   152 410,830 тис.грн.

2. Експлуатація та утримання 47 од. мостів – 3 670,247 тис.грн.

3. Поточний ремонт доріг (дрібний («ямковий») та середній) на площі 161,716 тис.кв.м. на суму 117 515,166 тис.грн.

4. Поточний ремонт доріг приватного сектору на площі 3,489 тис.кв.м. на суму 1 380,517 тис.грн.

5. Поточний ремонт тротуарів на площі 5,936 тис.кв.м. на суму                               4 951,102 тис.грн.

6. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дорожньої інфраструктури на суму 41 307,459 тис.грн., з них завершено роботи з капітального ремонту 38,91 п.м. шляхопроводу №2 по вул. Калібровій та 1-ї черги тротуару площі Привокзальної на площі 727,2 кв.м.

ІІ. Організація дорожнього руху, безпека руху – 22 333,284 тис.грн., в тому числі:

1. Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху (світлофорні об’єкти, дорожні знаки у кількості 1685 од.) – 15 580,906 тис.грн.

2. Енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об'єктів) – 1 505,637 тис.грн. за спожиті 563,262 тис.кВт/год.

3. Нанесення дорожньої розмітки на площі 21,966 тис.кв.м. –                    2 838,105 тис.грн.

4. Розробка 3-х схем організації дорожнього руху – 43,554 тис.грн.

5. Встановлення 42-х засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки) – 128,140 тис.грн.

6. Реконструкція та капітальний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (світлофорні об’єкти) на суму 2 236,942 тис.грн., з них завершено роботи з капітального ремонту світлофорного об’єкту на перехресті вул. Незалежної України – вул. Миру, розпочато роботи з капітального ремонту світлофорних об’єктів на перехресті вул. Українська – вул. Поштова, вул. Українська – вул. Шкільна та реконструкції по вул. Діагональна (зупинка ЗФЗ).

ІІІ. Зовнішнє освітлення міста – 89 754,542 тис.грн., в тому числі:

1. Утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення (1 583,560 км мереж та 44 988 од. світлоточок) – 37 504,678 тис.грн.

2. Освітлення міста (електрична енергія) – 39 583,665 тис.грн. за спожиті 14 692,113 тис.кВт/год.

3. Розвиток зовнішнього освітлення міста – 12 666,199 тис.грн., а саме:

- проектування 5 об’єктів будівництва (нове будівництво та реконструкція);

- виконано будівництво зовнішнього освітлення по 22 об’єктах: по вулицях Знаменська; Істоміна, 177-177б; пров. Прохолодному; Лісова; Історична, 42; Воронезька, 22 (дитяча юнацька школа №4); Нова; Писарєва; Герхарда Ремпеля; Парашутна, 34/Чкалова, 87 (монтаж світильника з живленням від сонячної батареї); Голядкіна; на внутрішньоквартальній території по вул. Електрична, 237, 239, 243, 245, 246, 247, 249, вул.Софіївська, 222, 224, 226, 228, 230; на внутрішньоквартальній території по пр. Соборний, 96, вул. Фортечна, 51, вул. Олександрівська, 87; на внутрішньоквартальній території по вул. Нижньодніпровська, 12, 14, 14а, 16, 18, бул. Гвардійський, 141, 143, 145, 145а, 147а, 151, 153; на внутрішньоквартальній території по бул. Шевченка, 4, 6, 8, вул. Л.Жаботинського, 7, 7а, 9, 11, 13, 15; на внутрішньоквартальній території по вул. Бородінська, 6, 6а, 10, 12, 12а; на внутрішньоквартальній території по вул. Чарівна, 157а, вул. Бочарова, 6, 8, 8а, 8б,10; Наливайка; Високовольтна; Зестафонська, 6, 6а, 8, 10, 10а; на внутрішньоквартальній території по вул. Академіка Александрова, 17; частково по вул. Янтарній;

- реконструкцію зовнішнього освітлення виконано на 2 об’єктах: по вулицях Запорізька; Шевченка (від вул. Солідарності до вул. Восьмого Березня) (І черга);

- капітально відремонтовано мережі зовнішнього освітлення на 5 об’єктах: на вулицях Незалежної України (від пр. Соборний до вул. Зелінського); пр. 40 річчя Перемоги, 15-а (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №285 «Посмішка»); Музична, 2-а (дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №227 «Весняночка»); Героїв 93-ї бригади, 13-А (багатопрофільний ліцей №99); пр. Ювілейний, 30-А (гімназія №45).

Під час будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) змонтовано 216 опор зовнішнього освітлення, встановлено 613 од. енергозберігаючих світильника, прокладено 15,295 км самонесучого ізольованого проводу та 0,271 км кабелю.

ІV. Об’єкти енергопостачання міста Запоріжжя – 2 294,565 тис.грн., в тому числі:

1. Проведення комплексу заходів з метою забезпечення роботи об’єктів електроенергетики та виконання робіт з технічного обслуговування і утримання їх в робочому стані:

- придбано пересувну електротехнічну лабораторію на суму                              1 676,340 тис.грн.

- виконано обстеження 4-х безхазяйних трансформаторних підстанцій, придбано засоби індивідуального захисту та інструменти для роботи під високим напруженням на суму 618,225 тис.грн.

V. Озеленення та догляд за зеленими насадженнями –                62 675,051 тис.грн., в тому числі:

1. Догляд за зеленими насадженнями (формування, обрізування, омолодження, звалювання дерев, видалення самосійних дерев та пнів, стрижка та формування живоплоту, викошування травостою, очищення газонів та квітників, розпушування, копання, розрівнювання ґрунтів, прибирання, прополювання, обробка квітників та газонів, садіння квітів та догляд за ними, посів газону, полив зелених насаджень, прибирання опалого листя, збирання випадкового сміття та інше) на площі 843,02 га –                  62 633,472 тис.грн.

2. Догляд за зеленими насадженнями Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай» (проведення обрізки 105-и дерев) – 41,579 тис.грн.

VІ. Утримання парків, скверів (Ландшафтний парк «Вознесенівський», парк «Перемоги», парк та площа Енергетиків, парк Металургів, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва по вул. Сергія Синенка), міських пляжів, фонтанів та поточний ремонт їх елементів, забезпечення функціонування туалетів, тощо – 37 495,918 тис.грн., в тому числі:

1. Утримання та поточний ремонт 37 фонтанів, парків, скверів (Ландшафтний парк «Вознесенівський», парк «Перемоги», парк та площа Енергетиків, парк Металургів, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва по вул. Сергія Синенка, площа Запорізька, парк «Трудової Слави», сквер «Театральний») – 61,77 га, міських пляжів та поточний ремонт їх елементів на площі 9,9 га, на загальну суму 28 309,292 тис.грн.

2. Придбано 4 насоси з комплектуючими для роботи фонтанів, встановлено 2 тенісних столи у парку «Перемоги» та альтанку в Ландшафтному парку «Вознесенівський» на загальну суму 275,088 тис.грн.

3. Обстеження та очищення акваторії пляжів на площі 5,42 га –                 199,643 тис.грн.

4. Забезпечення функціонування 116 туалетів (16 од. громадських та модульних туалетних кабін і 100 од. мобільних туалетних кабін) –                            6 797,255 тис.грн.

5. Енергопостачання об’єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів) – 1 506,665 тис.грн. за спожиті 512,976 тис.кВт/год.

6. Водопостачання та водовідведення об’єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів) – 341,580 тис.грн. за спожиті 16,764 тис.м3.

7. Видалення несанкціонованих надписів типу «графіті» на площі       564 кв.м. – 66,395 тис.грн.

VІІ. Благоустрій міських кладовищ та ритуальне обслуговування – 13 452,024 тис.грн., в тому числі:

1. Благоустрій 20 міських кладовищ на площі 295,15 га та поточний ремонт об’єктів кладовищ, враховуючи ремонт доріг на міських кладовищах – 9 409,693 тис.грн.

2. Перевезено 3 604 од. експертних трупів – 3 544,272 тис.грн., придбано 500 пластикових санітарних мішків на суму 60,000 тис.грн.

3. Поховання 310-х померлих безрідних та невідомих громадян –  392,944 тис.грн.

4. Поховання 3-х померлих почесних громадян – 45,115 тис.грн.

VІІІ. Підготовка територій міста Запоріжжя для проведення загальноміських заходів –  2 621,648 тис.грн., в тому числі:

1. Загальноміські свята (квіткові композиції, прибирання території, підключення мереж, тощо) – 689,997 тис.грн.

2. Новорічні свята (ялинка, гірлянди та іграшки) – 1 931,651 тис.грн.

ІХ. Інші заходи – 507,993 тис.грн., в тому числі:

1. Отримано сертифікати про готовність об’єктів до експлуатації – 22 од. на суму 214,033 тис.грн.

2. Сформовано страховий фонд документації – 14 об’єктів на суму 39,290 тис.грн.

3. Забезпечено збереження (охорону) об’єкту незавершеного будівництва (полігон ТПВ №3) на суму 254,670 тис.грн.

Х. Об’єкти бюджету розвитку – 73 981,058 тис.грн., в тому числі:

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів –               69 216,059 тис.грн., з них розпочато роботи з реконструкції площі Запорізької, а саме виконано демонтаж постаменту пам’ятника, розібрано існуючі підпірні стінки та влаштовано нові протяжністю 842,5 м, виконано роботи по сходовому маршу вздовж оглядового майданчику, розібрано покриття оглядового майданчику та тротуарів біля річки Дніпро та вздовж підпірних стінок, вивезено сміття – 20 58 т; завершено реконструкцію Правобережного пляжу, а саме здійснено заміну піску – 3 350 м3, влаштовано освітлення на сонячних батареях – 26 од., влаштовано модульні навіси –      47 од., облицьовано гранітними плитами підпірні стіни – 934 кв.м., укладено плитку – 9711 кв.м., встановлено 106-ть лав та 44-и урни, висаджено 30 дерев та 102 куща; завершено будівельні роботи по пішохідній частини проспекту Маяковського; виконані роботи з капітального ремонту малої архітектурної форми «Райдуга» та встановлено обладнання для дитячого та спортивного майданчиків на території Ландшафтного парку «Вознесенівський», проводилась реконструкція тротуару по вул. Розенталь від вул. Істоміна до вул. Петра Бузука, завершено розробку проєктно-кошторисної документації по реконструкції тротуару по Прибережній магістралі з облаштуванням велодоріжок (від вул. Глісерна до вул. Запорізька) та завершується розробка проєкту реконструкції тротуару по Прибережній магістралі з облаштуванням велодоріжок (від вул. Запорізька до Вознесенівського парку), тощо.

2. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання –         4 764,999 тис.грн., а саме:

- придбання КП «ЕЛУАШ» обладнання (причіпна підмітально-прибиральна машина; міні-навантажувач з бортовим поворотом, прибиральною щіткою та сніговим відвалом; компресор повітряний потужністю 7 кВт; верстат обжимний для виробництва рукавів високого тиску для спецтехніки; мініелектростанція – 2 од.; автомобільний причеп  вантажопідйомністю 3,5 тон) – 4 614,999 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету та 930,295 тис.грн. – власні кошти підприємства;

- придбання КРБП «Зеленбуд» 3-х топіарних фігур (фігури металеві) оздоблених штучним газоном для прикрашання міських парків –                150,000 тис.грн.

Окрім цього, в межах міських цільових Програм розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста, відновлення інфраструктури території приватного сектора міста за 2020 рік освоєні видатки і по районних адміністраціях Запорізької міської ради по Дніпровському, Вознесенівському, Олександрівському, Шевченківському, Комунарському, Хортицькому та Заводському районах на розвиток інфраструктури районів у розмірі 131 740,288 тис.грн. (розвиток та поточний ремонт вулично-шляхової мережі, враховуючи дороги приватного сектору, капітальний, поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою тощо).

Директор департаменту

інфраструктури та благоустрою

Запорізької міської ради						А.М. Боярчуков