|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 3до рішення Сумської міської радиПро заключний звіт про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27 травня 2022 року № 162 (зі змінами) за 2022-2024 роки та за 2024 ріквід року № - МР |

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.05.2022 року № 162 (зі змінами) за 2024 рік**

Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади (далі – Сумська МТГ) є впровадження основних принципів екологічної політики та реалізації завдань Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (далі – Програма).

Протягом 2024 року здійснювався контроль за надходженнями податків до фонду охорони навколишнього природного середовища Сумської МТГ. Так, станом на 01.01.2025 надходження екологічного податку склали
2 776,9 тис. гривень, та становлять 125,5 % до річного плану. Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності склали 1,0 тис. гривень, що складає 6,3 % до річного плану.

Програмою у 2024 році заплановано обсяги фінансування у розмірі: 1 827 940,60 тис. гривень, у тому числі кошти Державного бюджету – 785 772,00 тис. гривень, кошти бюджету Сумської МТГ –
87 168,60 тис. гривень, інші джерела (грант ЄС) – 955 000,00 тис. гривень.

Використання коштів на реалізацію заходів Програми станом на 01.01.2025, склало 20 590,59 тис. гривень.

У рамках реалізації програмних заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища Сумської МТГ, у 2024 році забезпечено:

* проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм гранично допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення: виконано інструментальні лабораторні вимірювання викидів у бібліотеці - філії № 5 (вул. Чехова, 77) при використанні твердопаливного котла на дровах і вугіллі. Також вимірювання здійснювалися і на КП «Зелене будівництво» СМР. За результатами проведених досліджень вміст забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел знаходиться в межах норми;
* капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Міськводоканал» СМР на Пришибському водозаборі: улаштовано сонячну електростанцію комбінованого типу: 60 кВт - гібридна та 30 кВт - мережева;
* капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячних електростанцій на об’єктах КП «Міськводоканал» СМР, а саме: на Ново-Оболонському водозаборі, Лучанському водозаборі, Тополянському водозаборі, Токарівському водозаборі та на міських очисних спорудах розроблено проєктно-кошторисну документацію;
* забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті
(у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Освіта»: передано на утилізацію
2 911 ламп;
* будівництво / реконструкція  напірних / самопливних каналіза-ційних колекторів на території Сумської МТГ, а саме:
* реконструкція каналізаційного напірного колектору від КНС
№ 1А по вул. Соборній до міських очисних споруд: виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт щодо розгляду проєктної частини документації. Відсутнє фінансування з державного бюджету для виконання робіт;
* реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д–400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф’єва до КНС-6 виконано коригування проєктно-кошторисної документації. Укладено договір на роботи. Після укладання договору на додаткові роботи згідно відкоригованої проєктно-кошторисної документації, роботи виконані
в межах фінансування на 2024 рік (перекачування стоків, очищення 3 та монтаж 15 колодязів, земляні роботи, санація 87,7 п.м. трубопроводу, перепідключення існуючих мереж);
* реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д–400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чибісова, Новорічній до вул. Київської: виконано контрольно-геодезичне
знімання, виготовлена технічна інвентаризація. Передано на баланс
КП «Міськводоканал» СМР;
* реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС–4 до району Тепличного: виконано коригування проєктно-кошторисної документації, перекачування стоків, земляні роботи, збирання та санація 1 130 п.м. трубопроводу;
* санітарне утримання та догляд за насадженнями парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»: систематичне прибирання території парку від сміття, вивіз сміття з контейнерів, вживання заходів по попередженню розпалювання вогнищ, відбору піску, незаконного видалення зелених насаджень;
* ліквідаційний тампонаж: виконано коригування проєктно- кошторисної документації, затампоновано дві свердловини;
* санітарне утримання та догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали - здійснено догляд за
5 об'єктами природно-заповідного фонду, а саме: систематичне збирання та вивезення сміття, опалого листя та гілля, косіння трави, прибирання бур’янів, пломбування дупел, санітарне обрізання гілок, видалення омели, розпушування ґрунту навколо стовбурів дерев (172 од.);
* проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, ін. водних об’єктів, очищення русел річок - заплановані заходи виконані в повному обсязі: проведено санітарні заходи та благоустрій у прибережній смузі річки Стрілка (від вул. Кругова до колектора з двох боків) на ділянці довжиною 210 м, орієнтовною площею 1050 м², виконано видалення порослі самосійних дерев (чагарників), аварійних, сухостійних та буреломних дерев, косіння трави на площі близько 2 000,0  м², а також очищення прибережної смуги від побутових та рослинних відходів, зібрано та вивезено понад 9 тонн побутових відходів та 269 м³ рослинних відходів;
* проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку: КУ «Агенція промоції «Суми» СМР
у рамках підтримки Всесвітньої акції «Година Землі» проведено конкурс дитячих малюнків «Війна/Екоцид» та квіз для молоді «Війна/Екоцид».
До Днів сталої енергії у місті Суми відбувся велоквест «VeloLife», в якому взяло участь 17 команд. Для всіх активностей було придбано матеріали та подарунки для учасників. До заходу «ЕкоКрос» придбано господарський інвентар та призи переможцям;
* проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проєктів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи: ЦЕНТУМ СМР придбано заохочувальні призи.  У рамках Всеукраїнської акції «Година Землі – 2024» з 04 по 18 березня проведено онлайн-марафон «Енергетичні ігри». В акції брали участь близько 500 здобувачів освіти Сумської МТГ. На конкурс подані відеофільми, презентації, інфографіка, колажі, постери. У травні проведено міський конкурс сімейних проєктів «Еко-класна родина». У ньому брали участь близько 500 здобувачів освіти, батьків, педагогічних працівників 24 закладів дошкільної освіти Сумської міської територіальної громади. Екологічна акція «Довкілля починається з мене» проведена у травні у рамках Днів Сталої енергії у м. Суми. Учасники, близько 500 вихованців закладів позашкільної освіти Сумської МТГ, змагалися у трьох номінаціях: «Еко іграшка», «Соціальна реклама», «Діємо, малюємо, енергію зберігаємо». У грудні організовано і проведено міську просвітницьку екологічну акцію «Збережемо ялинки разом!».  В акції брали участь близько 600 учнів, вихованців та батьків 28 закладів освіти Сумської МТГ. На конкурс подано 84 роботи. У рамках підтримки Всесвітньої акції «Година Землі» Департаментом фінансів, економіки та інвестицій СМР було забезпечено проведення 3 конкурсів. Участь взяло понад 300 учасників. Відділом культури СМР проведено 10 інформаційних заходів на базі міських бібліотек;
* утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»: придбано дизельне пальне та моторне мастило для роботи генераторів та мотокоси, будівельні матеріали (полікарбонат 6 м², профільні труби 140 м.п., кріплення для полікарбонату, з'єднувальну полосу). Також забезпечено діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський»: придбано корми: овес - 500 кг, пшениця – 5 081 кг, акваріуми – 3 од., горщики та субстрат для пересаджування рослин, деревний наповнювач;
* придбання спеціального обладнання для створення лабораторії та проведення науково-дослідницьких робіт на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський»;
* нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області: Державною інспекцією архітектури та містобудування України видано сертифікат від 14.05.2024 № ІУ123240501512, який засвідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації;
* підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища: ЦЕНТУМ СМР виготовив
3 види поліграфічної продукції: 1 стенд «Ботанічний сад «Юннатівський" запрошує», 50 од. табличок інформаційних та 500 буклетів «Будь в тренді - обирай "зелені" технології». Департамент фінансів, економіки та інвестицій замовив друк 100 примірників книги «Збережи енергію! Зупини зміни клімату! (дитячі казки)» та настільний екологічний календар накладом 150 од;
* участь у реалізації проєкту «Соціально-екологічне значення міських зелених насаджень з точки зору водного циклу, зміненого глобальною зміною клімату - співпраця у викладанні та дослідженнях між MENDELU та Сумським національним аграрним університетом»: у рамках реалізації проєкту 1 листопада відбулася акція з висадки зелених насаджень та
22 листопада Кліматичний форум «Відновлення та Стійкість: Кліматична нерівність ­– шлях до справедливих рішень»;
* забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування: забезпечено проведення стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки».

|  |
| --- |
| **Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР**Виконавець: Світлана ЛИПОВА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |