Додаток 1

до рішення Сумської міської ради

«Про заключний звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2022-2024 роки та за   
2024 рік»

від року № - МР

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами)   
за 2024 рік**

Основним напрямком діяльності у сфері енергоефективності є реалізація енергетичної політики Сумської міської територіальної громади, спрямованої на підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ, що утримуються за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади, додержання стандартів та вимог в енергетичній сфері, ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001, а також реалізація завдань Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) (далі – Програма).

Відповідальний виконавець Програми – Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. В реалізації заходів Програми також брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, управління охорони здоров’я Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради.

Програмою у 2024 році заплановано обсяги фінансування у розмірі: 380 306,76 тис. гривень, у тому числі кошти Державного бюджету –   
65 527,65 тис. гривень, кошти бюджету Сумської міської територіальної громади – 197 002,50 тис. гривень, інші джерела (залучені кошти) – 117 776,61 тис. гривень.

Використання коштів на реалізацію заходів Програми у 2024 році, за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів, склало   
171 695,89 тис. гривень, у тому числі кошти бюджету Сумської міської територіальної громади – 119 031,61 тис. гривень, кошти Державного бюджету – 51 527,65 тис. гривень, залучені кошти– 1 136,63 тис. гривень.

У рамках реалізації Програми забезпечено:

- у галузі «Освіта»: обслуговування Сумської міської автоматизованої системи моніторингу енергоресурсів (надалі – Система моніторингу) теплоспоживання будівель ССШ № № 1, 2, 7, 10, 17, 25, 29, 30, СПШ № 11, 14, 28, 32, ЗОШ № № 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 24, ЗЗСО № 19, ССПШ №31,   
ліцей № 33, класична гімназія, НВК № 16, ДНЗ № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, Спеціальна школа, ЗДО №№ 9, 24, 26, 43, ЦНТТМ, МНВК, Великочернеччинська ЗЗСО, а також системи моніторингу електроспоживання будівлі ДНЗ № 28; впровадження системи моніторингу у ПДЮ; утеплення покрівлі спортивного корпусу   
ССШ № 7 (1865 м2), СПШ № 30 (541,6 м2), ДНЗ № 2 (652 м2), ДНЗ № 6 (365 м2), ДНЗ № 20 (702 м2), ДНЗ № 18 (1137,45 м2), ЦНТТМ (538 м2), СПШ № 32   
(1538,88 м2); утеплення фасаду ССШ № 29 (840 м2); виготовлення проєктно-кошторисної документації по будівлі ДНЗ № 16; ССШ № 29 отримала сертифікат енергетичної ефективності.

Завершено роботи в рамках реалізації проєкту «Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області». Замінено вікна (980,72 м2). Утеплено фасад площею 3067,98 м2, покрівлю -  
1722 м2, цоколь – 202,95 м2. Здійснено роботи по відмостці уздовж зовнішнього боку стін будівлі та по модернізації системи опалення. Будівлю облаштовано системою блискавкозахисту.

- у галузі «Охорона здоров’я»: обслуговування системи моніторингу будівель КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. І. Сірка, 3, вул. Троїцька, 28, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. Троїцька, 20, КНП «Клінічна лікарня № 4» по вул. Металургів, 38,   
вул. Праці, 3, КНП «Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії» СМР по вул. Троїцька, 20, КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР; проведення обстеження інженерних мереж фахівцями СумДУ по впровадженню системи моніторингу в КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР та КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР та придбання лічильників теплової енергії, терміналів збору даних; придбання комплекту акумуляторних батарей та модулей для збільшення ємностей джерел резервного живлення для   
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР по вул. Троїцька, 28; утеплення покрівлі площею 990 м2 будівлі КНП «Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії» СМР.

- По головному розпоряднику бюджетних коштів – управління капітального будівництва та дорожнього господарства: сплачено кошти за консультаційні послуги в рамках реалізації кредитного проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»; виконано роботи із заміни дверей (32,68 м2) та вікон (190,58 м2), утеплено стіни, цоколь, перекриття (1457,18 м2), встановлено тепловий модуль у будівлі КУ ССШ №7   
ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми; сплачено кошти за проєктні роботи з реконструкції-термомодернізації будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а.

- По головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчий комітет: утеплено фасад (1090 м2) по капітальному ремонту будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул. Хворостянки, 5 в м. Суми; сплачено членські внески органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» та щорічний внесок за членство в проєкті «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні».

- По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департамент фінансів, економіки та інвестицій: сплачено за послуги щодо обслуговування електронної системи енергомоніторингу uMuni; сплачено послуги усного перекладу з англійської під час зустрічі з представниками проєкту «Interreg Europe».

У квітні 2024 року проведено ресертифікаційний аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері: «Перереєстрація і підтримка легітимності сертифікатів TÜV SÜD», за результатами якого отримано підтвердження відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018.

У червні 2024 року проведено захід «Дні Сталої енергії». В рамках заходу відбувся майстер-клас з живопису «Кольори майбутнього: кліматичний арт» для захисниць та дівчат-волонтерів. Було проведено захід «ОСББ на колесах», на якому були присутні експерти з енергоефективності у житловому секторі,   
ГО «Центр енергоефективності Сумської області», ДУ Фонд Енергоефективності, Асоціація енергоаудиторів України, ГО «Екоклуб». У гуртках ЦЕНТУМ для вихованців різних вікових категорій проведено ряд тематичних бесід про важливість економії енергоресурсів. Сплачено послуги за проведення заходу «EnergySmart Хакатон: Декарбонізовані рішення 2024».

Крім того, упродовж звітного періоду представники Сумської міської територіальної громади здійснили 10 поїздок з метою участі у семінарах, тренінгах та навчаннях, присвячених питанням енергоефективності та розвитку відновлювальних джерел енергії.

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Світлана ЛИПОВА