|  |  |  |  | . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумська міська рада |  |  |  |  |  |
|  | VІІІ СКЛИКАННЯ LXVIII СЕСІЯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РІШЕННЯ |  |  |  |  |  |

від 05 червня 2025 року № 5815-МР м. Суми

Про хід виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2002-МР (зі змінами), за 2023 рік

На виконання пункту 3.4.2.1. розділу ІІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання цільових програм Сумської міської територіальної громади затвердженого Сумської міської ради від 31 травня 2023 року              № 3740-МР, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету (зі змінами), комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021           № 2002-МР (зі змінами), беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології Сумської міської ради (протокол від               02 квітня 2024 року № 81), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Звіт директора Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради Юрія КЛИМЕНКА про хід виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2002-МР (зі змінами), за 2023 рік взяти до відома (додається).

Секретар Сумської міської ради                                               Артем КОБЗАР

Виконавець: Олена Старинська

Додаток до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2002-МР (зі змінами), за 2023 рік від 05 червня 2025 № 5815-МР

ЗВІТ

про хід виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021               № 2002-МР (зі змінами), за 2023 рік

Пояснювальна записка

- Основні дані.

Остання редакція цільової Програма Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, (зі змінами, далі - Програма) затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 12 грудня 2023 року № 86-СМР.

Відповідальними виконавцями Програми та розпорядниками бюджетних коштів є Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради до 11.01.2023 та Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (далі – Департамент) після 12.01.2023, відповідно до визначених завдань.

- Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.

Департаментом виконано основні заходи підготовчого етапу з розроблення проєкту «Комплексного плану просторового розвитку Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану            м. Суми» у відповідності з Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926: зібрано і систематизовано пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо врахування їх інтересів при розробці зазначеної містобудівній документації, отримано від відповідних установ перелік державних та регіональних інтересів для їх урахування, визначено  перелік документів державного планування (концепцій, стратегій, проєктів, програм щодо сучасного стану та планів розвитку територій), які повинні бути враховані у містобудівній документації. Вищезазначена інформація є складовою вихідних даних для проєктування у відповідності з вищезазначеним Порядком.

Департаментом було внесено на розгляд постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради проєкт внесення змін до Програми, в якій було передбачено на виконання робіт з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми у 2024 році 20 000,0 тис грн з міського бюджету. Втім, депутатською комісією одноголосно ухвалено рішення щодо перенесення цих коштів в розділ «Інші видатки» (протокол комісії від 08-10.11.2023 № 56), після чого наказом начальника Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 14.12.2023 № 86-СМР затверджено зміни до Програми, де  в додатку 2 на ці роботи у 2024 році передбачено 20 000,0 тис. грн з інших джерел фінансування.

З метою залучення позабюджетних коштів на розробку містобудівної документації, передбаченої Програмою, Департамент співпрацює із благодійними фондами, які можуть надати грантові кошти для таких потреб у 2024 році.

Фінансування завдань та заходів Програми на звітний 2023 рік Програмою не передбачено.

- Оцінка ефективності виконання програми.

Ураховуючи відсутність фінансування завдань та заходів Програми на звітний 2023 рік оцінка ефективності виконання Програми у 2023 році не проводиться.

- Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Ураховуючи відсутність фінансування завдань та заходів Програми на звітний 2023 рік обгрунтування причин невиконання Програми у 2023 році не виконується.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Основною складовою цієї Програми є забезпечення населених пунктів Сумської міської територіальної громади оновленою містобудівною документацією місцевого рівня. Завдання і заходи Програми передбачають розроблення у 2024 році містобудівної документації «Комплексний план просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми».

Секретар Сумської міської ради                                         Артем КОБЗАР

Виконавець: Олена Старинська

Додаток 1

до Звіту

Інформація про виконання програми

за 2023 рік

- Цільова Програма Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2002-МР (зі змінами)

- Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

тис. грн

| Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/ завдання | Обсяги фінансування програми |  |  |  |  |  |  | Затверджено у бюджеті СМГ (зі змінами) |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього |  | заг. фонд |  | спец. фонд |  | Усього |  |  | заг. фонд |  | спец. фонд |  | Усього |  |  | заг. фонд |  | спец. фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
| Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 Організація робіт із розроблення та оновлення містобудівної документації місцевого рівня Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі 1, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1 Коригування історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів | 7370 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2 Внесення змін до генерального плану м. Суми | 7350 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3 Створення топографічної основи масштабу 1:10000 в цифровому, векторному, електронному і графічному зображенні, по матеріалах нової аерофотозйомки з розміром пікселя на середню площу місцевості 25 см, для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади (347,80 кв км) | 7370 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.4 Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми | 7350 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7351 | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.5 Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів | 7691 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 2. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1 Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 7691 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2 Підтримка роботи геоінформаційної системи | 7691 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.3 Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS | 7691 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.4 Продовження ліцензії програмного забезпечення ArcGIS, технічна підтримка та інформаційно-консультаційні послуги при використанні програмного забезпечення геоінформаційної системи веб-геопорталу містобудівного кадастру | 7691 | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.5 Демонтаж та зберігання рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сумської МТГ | 6090/76 91 | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.6 Демонтаж та зберігання незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території Сумської МТГ, що здійснюється у ході примусового виконання відповідних судових рішень | 6090/7691 | Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 3 Інвентаризація та виготовлення облікової документації та пам'ятки архітектури та містобудування м. Суми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1 Проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури м. Суми за єдиною встановленою формою | 7340 | Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар Сумської міської ради                                                                                                                                 Артем КОБЗАР

Виконавець: Олена Старинська

Додаток 2

до Звіту

Звіт про виконання результативних показників/індикаторів комплексної цільової Програми

Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022 - 2024 роки,

за 2023 рік

| Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця найменування КПКВК | Група результа тивних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол.6/кол.5 | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | виконано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Статус розроблення і актуалізація містобудівної та облікової документації, формування бази даних містобудівного кадастру | Продукту | Площа території охопленої містобудівною та обліковою документацією, сформованою базою даних містобудівного кадастру | кв.км |  |  |  |  |
|  | Якості | Динаміка актуалізації містобудівної та облікової документації, наповнення бази даних містобудівного кадастру | % |  |  |  |  |
| Підпрограма 1. Організація робіт із розроблення та оновлення містобудівної документації місцевого рівня Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус розроблення і актуалізація документації | Продукту | Площа охопленої території | кв.км. |  |  |  |  |
|  | Якості | Статус розробки комплексного плану просторового розвитку громади | % |  |  |  |  |
| Завдання 1.1 Коригування історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | тис.га |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 тис.га | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Динаміка актуалізації історико-архітектурного опорного плану м. Суми | % |  |  |  |  |
| Завдання 1.2 Внесення змін до генерального плану м. Суми Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | тис.га |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 тис.га | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Динаміка актуалізації генерального плану міста Суми | % |  |  |  |  |
| Завдання 1.3 Створення топографічної основи масштабу 1:10000 в цифровому, векторному, електронному і графічному зображенні, по матеріалах нової аерофотозйомки з розміром пікселя на середню площу місцевості 25 см, для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади (347,80 кв км) Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | кв.км |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 кв.км | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Статус створення топографічної основи масштабу 1:10000 | % |  |  |  |  |
| Завдання 1.4 Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | кв.км |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 кв.км | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Статус розробки комплексного плану просторового розвитку громади | % |  |  |  |  |
| Завдання 1.5 Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Кількість проведених конкурсів | од. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість проведення одного конкурсу | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток проведених конкурсів | % |  |  |  |  |
| Підпрограма 2. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сформованих наборів відкритих даних | Продукту | Термін діяльності Служби містобудівного кадастру | міс. |  |  |  |  |
|  | Якості | Динаміка виконання службою поставлених завдань | % |  |  |  |  |
| Завдання 2.1 Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Кількість одиниць програмного забезпечення | од. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість продовження ліцензії | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток продовжених ліцензій | % |  |  |  |  |
| Завдання 2.2 Підтримка роботи геоінформаційної системи Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Термін надання послуги | міс. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість послуг з підтримки за 1 місяць | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Статус підтримки геоінформаційної системи | % |  |  |  |  |
| Завдання 2.3 Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Кількість інформаційно-консультаційних послуг | од. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість однієї послуги | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток виконання послуг | % |  |  |  |  |
| Завдання 2.4. Продовження ліцензії програмного забезпечення ArcGIS, технічна підтримка та інформаційно-консультаційні послуги при використанні програмного забезпечення геоінформаційної системи веб-геопорталу містобудівного кадастру Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Термін надання послуг | міс. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість послуг за 1 місяць | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток виконання послуг | % |  |  |  |  |
| Завдання 2.5 Демонтаж та зберігання рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сумської МТГ | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Кількість демонтованих рекламних засобів | од. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість демонтажу одного рекламного засобу | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток демонтованих рекламних засобів | % |  |  |  |  |
| Завдання 2.6 Підтримка роботи геоінформаційної системи Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Кількість демонтованих об'єктів | од. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість демонтажу одного об'єкта | тис.грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток демонтованих об'єктів | % |  |  |  |  |
| Підпрограма 3. Інвентаризація та виготовлення облікової документації та пам'ятки архітектури та містобудування м. Суми |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури та містобудування | Продукту | Кількість проінвентаризованих пям'яток архітектури | од. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток проінвентаризованих пям'яток архітектури | % |  |  |  |  |
| Завдання 3.1 Проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури м. Суми за єдиною встановленою формою Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. |  |  |  |  |
|  | Продукту | Кількість проінвентаризованих пям'яток архітектури | од. |  |  |  |  |
|  | Ефективності | Середня вартість інвентаризації однієї пям'ятки | тис. грн. |  |  |  |  |
|  | Якості | Відсоток проінвентаризованих пям'яток архітектури | % |  |  |  |  |

Секретар Сумської міської ради                                                                                                                             Артем КОБЗАР

Виконавець: Олена Старинська