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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ №186
26.06.2026                                                                                                  с. Попівка
Про затвердження Плану заходів з підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років в умовах воєнного стану на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області

З метою підготовки до опалювального періоду, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України  «Про теплопостачання», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», враховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затверджений відповідним Законом України (зі змінами), керуючись статтями 30, 50, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити  План заходів з підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років в умовах воєнного стану на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірину КЛІГУНОВУ.

Секретар ради                                                               Валентина МАЛІГОН
Наталія ДОВГАЛЬ
Надіслано: до протоколу – 1, відділу житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області-2 , відділу освіти – 1, комунальному закладу ”Центр культури, дозвілля та спорту” - 1, комунальному закладу ”Центр надання соціальних послуг” – 1, комунальному некомерційному підприємству  "Центр первинної медико-санітарної допомоги" – 1, відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності апарату-1
Додаток 

до рішення 

виконкому  Попівської сільської ради 

№186 від 26.06.2026р

	№
	Найменування заходу
	Відповідальний відділ, заклад, установа Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області
	Залучені особи
	Термін виконання
	Фінансування

	1


	Заходи у сфері ЖКГ та енергетичної стійкості:
Заготівля запасу твердого палива для сталої роботи джерел теплової енергії протягом осінньо-зимового періоду 2026-2027 років закладами бюджетної сфери  

Відділ освіти:

· дрова – 800 м³;
· пелети – 40 т.;

КНП  "Центр первинної медико-санітарної допомоги":

· дрова – 375 м³;
КЗ ”Центр надання соціальних послуг”:

· дрова  – 15 м³.

Адміністративні будівлі Попівської сільської ради

· дрова – 91,3 м³;
· пелети – 44,9 т;


	Апарат Попівської сільської ради, відділ освіти, комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної, допомоги" комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”.
Відділ житлово-комунального 

господарства, архітектури, 

будівництва, транспорту та 

комунальної власності 


	
	До 15 серпня 2026 року
До 15    серпня 2026 року
	

	2
	Забезпечення сталої роботи джерел теплової енергії протягом осінньо-зимового періоду 2026-2027 років закладами бюджетної сфери :

    - 
укладання договору з постачальником природного газу (Попівський СБК, Вирівський СК, Сарнавський СК, Великосамбірський ЗЗСО I-III ст., опорний заклад освіти Попівський ЗЗСО I-III ст., Соснівський ОК «ліцей ЗДО», Вирівський ЗЗСО I-II ст.,  Центр надання соціальних послуг в с.Дептівка, Вирівська АЗПМС, адміністративна будівля в с.Дептівка та в с.Попівка).
	Апарат Попівської сільської ради, відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної, допомоги" комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”.
	
	До 15 серпня 2026 року
	

	3
	Забезпечення роботи котелень та топкових закладів та установ бюджетної сфери в умовах надзвичайних ситуацій 
	Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги", комунальна установа  "Інклюзивно-ресурсний центр", апарат Попівської сільської ради.
	
	До 01 жовтня 2026 року
	

	4
	 Проведення  випробувальних робіт з функціональної спроможності та технічного обслуговування автономних джерел живлення (генераторів).
	Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, апарат Попівської сільської ради, комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги.
	
	До 01 жовтня 2026 року
	

	5
	Забезпечення резерву паливо-мастильних матеріалів та його наповнення для роботи генераторів. 


	Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, апарат Попівської сільської ради, комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги", комунальна установа  "Інклюзивно-ресурсний центр", апарат Попівської сільської ради.
	
	До 01 жовтня 2026 року
	

	6
	Організація роботи закладів та установ Попівської сільської ради по плану стійкості громади та в період блекауту.


	Відділ освіти, , комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, апарат Попівської сільської ради, комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги. 
	
	Осінньо-зимовий період 2026-2027рр.
	

	7
	Заміщення використання електроенергії:забезпечення роботи 7.1.Енергетичні станції, сонячні електростанції (Пекарівська амбулаторія та Вирівська, Попівський СБК), Tesla (Соснівський ОК «ліцей-ЗДО», опорний заклад освіти «Попівський ЗЗСО  I-III  ст.), акумуляторні системи (Великосамбірський ЗЗСО I-III ст.)
	Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту” комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги".
	
	Осінньо- зимовий період 2026-2027рр
	

	8
	Заміщення постачання природного газу та максимальний перехід на альтернативні види палива. 

8.1.Проведення заміни системи електроопалення на альтернативний вид опалення шляхом встановлення твердопаливної котельні в Юрівському ЗЗСО I-III ст.

8.2. встановлення твердопаливної котельні в Великосамбірському ЗЗСО I-III ст.

8.3. Встановлення додаткових булер’янів в Кузьківський СК та Чорноплатівський СБК.

8.4.Проведення капітального ремонту по заміні твердопаливних котлів в дошкільному відділенні опорного закладу освіти Попівський ЗЗСО I-III ст. та у Вирівському ЗЗСО I-IIст.
	Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”
	
	До 01 жовтня 2026 року
	

	9


	Опрацювання взаємодії всіх бюджетних закладів, відділів та установ під час короткострокової та довгострокової відсутності теплопостачання при мінімальних мінусових температурах.


	Апарат Попівської сільської ради.
	Представники служби ДСНС
	Осінньо- зимовий період 2026-2027рр.
	

	11


	Перевірка готовності пунктів обігріву та пунктів незламності.

Влаштування 3го пункту незламності в 
Юрівському СБК.
	Старости старостинських округів, відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”, комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги",

відділ земельних ресурсів та екології області.

	
	До 01 вересня 2026 року


	

	12
	Оформити та підписати Акти готовності до опалювального сезону.
	Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”, комунальний заклад ”Центр надання соціальних послуг”, комунальне некомерційне підприємство  "Центр первинної медико-санітарної допомоги".
	
	До 01 жовтня 2026 року
	

	12
	Провести ремонт перекриття даху в Кузьківському СК 
	Комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту”.
	
	До 01 жовтня 2026 року
	

	13
	Провести поточний ремонт опалювальної системи в Кузьківському СК, Малосамбірському СБК, Шаповалівському СБК та в  Попівському ЗЗСО I-III ст. та Вирівському ЗЗСО I-II ст.
	Відділ освіти, комунальний заклад ”Центр культури, дозвілля та спорту” .
	
	До 01 жовтня 2026 року
	

	14
	Забезпечення утримання дорожньо-мостового господарства в осінньо-зимовий період.
	Апарат Попівської сільської ради Державна установа.

	Державна установа «Інфраструктура Сумщини»
	Від 1 вересня 2026 року та протягом осінньо- зимового періоду 2026-2027 рр.
	

	15
	Забезпечення утримання водопровідно – каналізаційного господарства населених пунктів громади. 
Заміна водонапірної вежі в селі Великий Самбір . 
	Обслуговуючі водні кооперативи.    Відділ житлово-комунального 

господарства, архітектури, 

будівництва, транспорту та 

комунальної власності .
	
	До 1 вересня 2026рр.
	

	16
	Забезпечення та  утримання мереж електропостачання, інтернету населених пунктів громади.

15.1.Забезпечення альтернативними джерелами енергії (генератори) водні кооперативи в селі Мельня та Великий Самбір.

15.2. Встановлення сонячної  електростанції потужністю 10 кВт для пункту незламності в селі Попівка.

15.3 Встановлення сонячної  електростанції потужністю 10 кВт для  амбулаторії комунального закладу первинної медико-санітарної допомоги в селі Вирівка  .
	
	Філія «Конотопський РЕМ»АТ«Сумиобленерго», ТОВ «Пан – телеком», ТОВ «КТ Зурбаган».
	Осінньо- зимовий період 2026-2027рр.
	

	17
	Забезпечення функціонування громадського транспорту населених пунктів громади.
	 
	ПП «Корунд С», АТ Укрзалізниця.
	Осінньо- зимовий період 2026-    2027рр.
	


              Секретар ради                                                                                                       Валентина МАЛІГОН
