ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №260

27.08.2026                                                                                         с.Попівка

Про схвалення проєкту Програми

охорони навколишнього природного

середовища на території  Попівської сільської

ради Конотопського району Сумської області

на 2026-2029 роки

З метою охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, керуючись статями 33, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет вирішив:

1.Схвалити проєкт Програми охорони навколишнього природного середовища на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2026-2029 роки (додається) та надати його на розгляд та затвердження сільської ради.

2.Рішення виконавчого комітету Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області від 08.05.2026 «Про схвалення проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища на території  Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2026-2028 роки в новій редакції» визнати таким, що втратило чинність.

Сільський голова                                                              Анатолій БОЯРЧУК

Юрій ГОЛІНКА

Надіслано: до протоколу – 1

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 27.08.2026 року № 260

# ПАСПОРТ

Програми охорони навколишнього природного середовища

на території Попівської сільської  ради Конотопського району Сумської області               на 2026-2029 роки

(Далі – Програма)

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник програми | Відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області |
| 3 | Співрозробник програми | - |
| 4 | Відповідальний виконавець програми | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області |
| 5 | Учасники програми | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, комунальні заклади, відділи та управління Попівської сільської ради, підприємства, установи, організації усіх форм власності, суб’єкти господарювання, громадські, благодійні організації, фізичні особи. |
| 6 | Термін реалізації програми | 2026-2029 роки |
| 7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет Попівської сільської територіальної громади. |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 785 813 гривень |
| 8.1 | Коштів бюджету Попівської сільської територіальної громади всього, в тому числі: | 785 813 гривень |
|  | за рахунок надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та екологічного податку | 672 813 гривень |
|  | за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який склався станом на 01.01.2026 від надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та екологічного податку | 113 00 гривень |

Загальні положення

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2026-2029 роки (далі – Програма) на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області спрямована на реалізацію державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної життєдіяльності населення, підвищення рівня соціально-економічного розвитку громади.

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами).

Сучасний екологічний стан навколишнього середовища вимагає вжиття природоохоронних заходів на території сільської ради, розв’язання яких потребує залучення коштів, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

Екологічна ситуація в Україні становить синергетичний зв'язок між екологічними, військовими та економічними проблемами. Попівська сільська територіальна громада не є винятком і відображає загальну тенденцію в країні.

II. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Проблеми сучасного стану навколишнього природного середовища – це забруднення поверхневих та підземних вод, земель, повітря внаслідок господарської діяльності, накопичення побутових відходів, техногенне навантаження яких негативно впливає на біологічне різноманіття та природний ландшафт.

Екологічний стан території Попівської громади визначається значною мірою її географічним положенням в приміській зоні міста Конотоп, що зумовлює потенційний і реальний вплив районного центру та наслідків життєдіяльності його мешканців на навколишнє природне середовище громади.

Серед актуальних екологічних проблем:

- забруднення поверхневих та підземних вод, необхідність розбудови системи централізованої каналізації на території приватного сектору, недотриманням норм водоохоронних зон, змивом та дренуванням токсичних речовин із земель сільськогосподарського призначення;

-  проблема утилізації і переробки відходів, перевантажений полігон твердих побутових відходів, який розташований на відстані 400 м на захід від м. Конотоп.

Забруднення повітря, нагромадження відходів та неефективне використання природних ресурсів стають все більшими проблемами, що впливають на здоров'я місцевого населення та стан довкілля.

1. На сьогоднішній день гостро стоїть проблема перевищення проектної потужності полігону твердими побутовими відходами. У більшості населених пунктів сільської ради навіть не відведено законних місць для збору відходів. Масштаби накопичення сміття постійно збільшуються, утворюється велика кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, і як результат – можливе забруднення навколишнього природнього середовища.

Тому, одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради має стати діяльність, спрямована на зменшення утворення відходів, забезпечення збору, транспортування побутових та інших відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Відповідно до «Регіонального плану управління відходами в Сумській області до 2030 року» Попівська сільська рада входить до складу Конотопсько-Роменського кластеру. На сьогоднішній день Попівською сільською радою  розроблений місцевий план управління відходами, який узгоджений з регіональним планом та відповідатиме Національній стратегії управління відходами до 2030 року.

2. До основних проблем водопостачання та водовідведення слід віднести незадовільний технічний стан та високий рівень зношеності основних фондів систем питного водопостачання й водовідведення, застосування застарілих технологій та обладнання у водопровідно-каналізаційних системах, низький рівень використання установлених виробничих потужностей централізованих систем, що потребує їх оптимізації та модернізації, підвищення рівня аварійності систем та інфраструктурних мереж, висока енергоємність наданих послуг із водопостачання та каналізаційних стоків, надмірне енергоспоживання, високий рівень витоків та неврахованих втрат води та інші.

Забезпечення населення Попівської сільської ради якісною питною водою та послугами водовідведення, дотримання екологічних та санітарних норм експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, очисних споруд шляхом реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж та очисних споруд, будівництва очисних споруд та подальшої експлуатації комплексу інженерних споруд  - одне із основних питань покращення санітарного та екологічного стану навколишнього середовища Попівської сільської ради.

3. Поліпшення екологічного стану водойм, задоволення потреби населення у водних ресурсах, оптимізація водопостачання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод і відтворення водних ресурсів є невід’ємною частиною  заходів, направлених на охорону та раціональне використання природних ресурсів.

Існуючий  екологічний стан водойм на території Попівської сільської ради потребує проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм та навколо водойм.

4. На території Попівської сільської ради розташований Регіональний ландшафтний парк «Сеймський». Згідно з Проектом організації території РЛП «Сеймський», парк поділений на три зони – заповідну, яка включає всі існуючі на території парку заповідні об’єкти (заказники та пам’ятки природи), зону регульованої рекреації, в яку включено річку Сейм із прибережною захисною смугою з обох берегів (призначена для відпочинку й оздоровлення) та господарську зону. До останньої включено більшість земель парку і в її межах може проводитись господарська діяльність згідно з загальними вимогами щодо охорони навколишнього середовища.

До складу Регіонального ландшафтного парку «Сеймський» також входять наступні об’єкти природно-заповідного фонду — заповідне урочище «Драгоми́рівщина», ландшафтний заказник місцевого значення «Є́зучський», орнітологічний заказник місцевого значення «Озарича́нський», гідрологічний заказник місцевого значення «Присе́ймівський».

Також на території Попівської сільської ради розташовані об’єкти                     природно-заповідного фонду, які не входять до  РЛП «Сеймський». Це заказники місцевого значення: «Карабутівський» - загальнозоологічний, «Гайки» - орнітологічний, пам’ятки природи місцевого значення: «Великосамбірська криниця» - гідрологічна, «Козацька могила» - комплексна.

Завдання щодо охорони даних територій та об’єктів - це інформування населення, землевласників та землекористувачів щодо оформлення охоронних зобов’язань стосовно забезпечення режимів охорони та збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Екологічна освіта займає важливе місце серед комплексу заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля та ефективного використання природних ресурсів. Підвищення культури громадян  у ставленні до природи, екологічна підготовка громадян мають важливе державне значення, оскільки покликані допомогти у вирішенні життєво важливих соціально-економічних, еколого-економічних завдань.

Формування екологічної культури учнів – одне із основних завдань у роботі закладів освіти Попівської сільської ради. Пропаганда екологічних знань здійснюється за різноманітними формами: організація гурткової роботи, навчально-пізнавальні походи, екскурсії, робота на шкільних навчально-дослідних ділянках, залучення учнівської молоді до участі в районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, акціях еколого-натуралістичного спрямування.

6. Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів.

Стан озеленення на території Попівської сільської ради потребує подальшого розширення та коригування. Розвиток зеленого господарства планується переважно за рахунок придбання саджанців дерев та квітів для озеленення території Попівської сільської ради.

Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів на території Попівської сільської ради забезпечить безпеку життя та здоров’я мешканців громади.

7. Розроблення стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля - дасть змогу запобігти негативному впливу на навколишнє природне середовище та встановити відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

8. Забруднення природного середовища Попівської сільської територіальної громади обумовлено антропогенним впливом як пересувних так і стаціонарних джерел забруднень. Зокрема, територією громади проходять автошляхи М 02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, державного та місцевого значення. Найбільшого негативного впливу зазнає насамперед атмосферне повітря та ґрунтово-рослинний покрив у придорожніх зонах та зонах впливу залізниці (залізнична гілка Київ-Хутір Михайлівський Південно-Західної залізниці).

Поряд з цим, з початку повномасштабної збройної агресії російської федерації верхній шар ґрунту на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області періодично піддається пошкодженню внаслідок вибухів з різних видів зброї.

9. Впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

На території Попівської сільської ради відсутній комплексний стратегічний документ у сфері екологічної безпеки та адаптації до змін клімату, що унеможливлює системне планування та реалізацію природоохоронних заходів, спрямованих на зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів та мінімізацію кліматичних ризиків.

У результаті цього:

- природоохоронні заходи мають фрагментарний характер;

- відсутній аналіз екологічного стану території;

- не визначені пріоритетні напрями екологічної політики;

- загострюються проблеми підтоплення, деградації земель та зниження якості водних ресурсів на території громади;

- не здійснюється належне планування заходів з адаптації до змін клімату (посухи, підтоплення, деградація земель тощо);

- недостатня готовність громади до кліматичних змін.

III. Визначення мети Програми

Метою розроблення та реалізації Програми поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, підвищення екологічної свідомості населення на території Попівської сільської ради, зниження негативного впливу на довкілля, підвищення рівня екологічної безпеки та адаптації території громади до наслідків зміни клімату.

Програма охорони навколишнього природного середовища спрямована на координацію дій Попівської сільської ради, суб'єктів господарювання та активізацію населення щодо покращення санітарного та екологічного стану навколишнього середовища. Програма забезпечить вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в межах  Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, дасть можливість створити комплексну систему охорони та раціонального використання природних ресурсів.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Комплексне виконання заходів дозволить значно покращити санітарно-екологічний стан навколишнього середовища Попівської сільської ради.

Основними напрямами у виконанні природоохоронних заходів є:

- охорона та раціональне використання природних ресурсів;

- покращення санітарного та екологічного стану навколишнього середовища;

- забезпечення режимів охорони та збереження територій та об’єктів                              природно-заповідного фонду;

- підвищення рівня екологічної культури населення;

- безпека життя та здоров’я мешканців громади;

- розроблення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до змін клімату, яка спрямована на запобігання та мінімізацію негативного впливу господарської діяльності та кліматичних змін на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів, збереження екосистем та підвищення екологічної безпеки території громади.

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області. Основою реалізації є виконання її заходів в доцільній економічній формі, а саме заходи, що визначені у Програмі мають враховувати реальні матеріальні і фінансові можливості місцевого бюджету в сучасних умовах, не гальмувати розвиток. В цілому фінансування заходів, спрямованих на заходи з охорони навколишнього природного середовища, передбачається здійснювати за рахунок бюджетних коштів.

## Ресурсне забезпечення програми

## гривень

| ## Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | ## Роки |  |  |  | ## Усього витрати на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 2026 | ## 2027 | ## 2028 | 2029 |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 |
| ## Обсяг ресурсів усього у тому числі: | ## 272 813 | 171 000 | 171 000 | ## 171 000 | ## 785 813 |
| ## 1.Бюджет Попівської сільської територіальної громади, у тому числі: | ## 272 813 | 171 000 | 171 000 | ## 171 000 | ## 785 813 |
| - за рахунок надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та екологічного податку | ## 159 813 | 171 000 | 171 000 | ## 171 000 | ## 672 813 |
| - за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який склався станом на 01.01.2026 від надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та екологічного податку | 113 000 | 0 | 0 | ## 0 | ## 113 000 |

V. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення збору, транспортування побутових та інших відходів, ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивезення сміття з подальшим його знешкодженням (захороненням);

- реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж та очисних споруд, будівництва очисних споруд та подальшої експлуатації комплексу інженерних споруд;

- проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм та навколо водойм;

- комплекс заходів, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля та ефективного використання природних ресурсів;

- придбання саджанців дерев та квітів,  озеленення території Попівської сільської ради;

- ліквідація наслідків, буреломів, сніголомів, вітровалів.

Виконання програмних завдань дасть можливість забезпечити:

- покращення санітарного та екологічного стану земель, зменшення утворення звалищ побутових відходів;

-  відновлення, підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, озер, ставків та інших водойм;

-  покращення технічного стану та благоустрою водойм для якісної подальшої їх експлуатації;

-  використання водопровідних та каналізаційних мереж у відповідності до екологічних та санітарних норм експлуатації;

-  створення привабливого простору для дозвілля місцевих жителів та гостей;

-  формування екологічної свідомості населення;

-  екологічну безпеку та безпеку життя та здоров’я мешканців громади;

- формування плану адаптації до змін клімату.

Заходи до Програми охорони навколишнього природного середовища на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на                   2026-2029 роки додаються в додатку 1 до Програми.

Кошторис видатків фонду охорони навколишнього природного середовища на 2026-2029 роки  додається в додатку 2 до Програми.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми з обсягами фінансування, строки їх виконання та очікуваний результат наведено у додатку 1 до Програми, що додається.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми здійснюється відділом земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, який до                  1 березня наступного року за звітним надає інформацію про хід її виконання.

Координує хід виконання цієї Програми заступник голови з питань роботи виконавчих органів ради.

Секретар ради                                                           Валентина МАЛІГОН

Додаток 1

до проєкту Програми

Напрями діяльності та природоохоронні заходи, що пропонуються до фінансування

відповідно до кошторису видатків фонду охорони навколишнього природного середовища Попівської сільської ради

Конотопського району Сумської області

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, гривень |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього | Роки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів | Реалізація заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме придбання саджанців дерев та квітів, озеленення території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | 2026-2029 | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності | Бюджет Попівської сільської територіальної громади | 4 213 | 913 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | Збереження та раціональне використання природних рослинних ресурсів, забезпечення належного екологічного стану навколишнього середовища |
|  |  | Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | 2026-2029 | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності | Бюджет Попівської сільської територіальної громади | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Забезпечення безпеки життя та здоров’я мешканців громади |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, гривень |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | Усього | Роки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів | Оплата послуг з розроблення паспортів водних об’єктів на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | 2026-2029 | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, | Бюджет Попівської сільської територіальної громади | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Розроблення та затвердження паспорта водного об’єкта, встановлення екологічного та технічного стану водного об’єкта, раціонального використання і охорону водних ресурсів. |
|  |  |  |  |  | в тому числі за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який склався станом на 01.01.2026 від надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та екологічного податку | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| № з/п |  | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, гривень |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього | Роки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 |  | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | Реалізація заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме забезпечення збору, транспортування побутових та інших відходів, утилізація сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | 2026-2029 | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності | Бюджет Попівської сільської територіальної громади | 399 600 | 99 900 | 99 900 | 99 900 | 99 900 | Поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів громади та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців; зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини |
| 3 |  | Відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму водних ресурсів | Реалізація заходів і послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме забезпечення відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму річок Ромен, Куколка, Гнилиця, Єзуч шляхом регулювання рівнів води за допомогою шлюзів-регуляторів | 2026-2029 | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності | Бюджет Попівської сільської територіальної громади | 261 000 | 57 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | Збереження та раціональне використання водних ресурсів, забезпечення належного екологічного стану навколишнього середовища |
| № з/п |  | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, гривень |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього | Роки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 |  | Впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища | Оплата послуг з розробки Стратегії екологічної безпеки та адаптації до змін клімату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області до 2030 року | 2026-2029 | Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ земельних ресурсів та екології Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, транспорту та комунальної власності | Бюджет Попівської сільської територіальної громади | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | Затвердження Стратегії екологічної безпеки, визначення пріоритетних природоохорон-них заходів, підвищення рівня екологічної безпеки громади |
|  |  |  |  |  |  | в тому числі за рахунок залишку коштів спеціального фонду, який склався станом на 01.01.2026 від надходжень грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та екологічного податку | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всього по Програмі |  |  |  |  |  |  | 785 813 | 272813 | 171000 | 171000 | 171000 |  |

Секретар ради                                                                                                             Валентина МАЛІГОН

Додаток 2

до  проєкту Програми

Кошторис витрат

фонду охорони навколишнього природного середовища Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області

на 2026 – 2029 роки по головному розпоряднику коштів апарату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області

| № з/п | Найменування заходів | Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища, гривень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. | 2029 р. |
|  | Очікувані надходження, усього, | 272 813 | 171 000 | 171 000 | 171 000 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | Надходження коштів із спеціального фонду бюджету Екологічний податок Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності Залишок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.01.2026 року | 272 813 118 613 41 200 113 000 | 171 000 102 300 68 700 0 | 171 000 102 300 68 700 0 | 171 000 102 300 68 700 0 |
|  | Видатки, усього: | 272 813 | 171 000 | 171 000 | 171 000 |
|  | у тому числі |  |  |  |  |
| І | Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів | 52 913 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 1.1 | Реалізація заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме придбання саджанців дерев та квітів, озеленення території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області. | 913 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 1.2 | Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1.3 | Оплата послуг з розроблення паспортів водних об’єктів на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| ІІ | Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | 99 900 | 99 900 | 99 900 | 99 900 |
| 2.1 | Реалізація заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища, а саме забезпечення збору, транспортування побутових та інших відходів, утилізація сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області. | 99 900 | 99 900 | 99 900 | 99 900 |
| ІІІ | Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 57 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| 3.1 | Заходи і послуги щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок Ромен, Куколка, Гнилиця, Єзуч шляхом регулювання рівнів води за допомогою шлюзів-регуляторів | 57 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
| ІV | Впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища | 63 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Оплата послуг з розробки Стратегії екологічної безпеки та адаптації до змін клімату Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області до 2030 року | 63 000 | 0 | 0 | 0 |

Секретар ради                                                                                                             Валентина МАЛІГОН

ЛИСТОК ПОГОДЖЕННЯ

ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТА ПОПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

“Про схвалення проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища на території Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області на 2026-2029 роки”

Розробник:

Начальник відділу

земельних ресурсів

та екології                                              ________________ Юрій ГОЛІНКА

Погоджено:

Начальник управління

фінансів та економіки Попівської

сільської ради Конотопського

району Сумської області                   _________________ Надія КРИВЧЕНКО

Начальник відділу правового

забезпечення сільської ради               ________________ Олеся ОЛЕФІРЕНКО

Заступник сільського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                       _______________ Ірина КЛІГУНОВА

Секретар ради                                     ________________ Валентина МАЛІГОН

“____” ______________ 2026 року

Проєкт рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України “Про

доступ до публічної інформації” та Закону України “Про захист персональних даних»