*Додаток 1*

*до Програми*

**Паспорт**

**Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою**

**Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва програми | Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки |
| 2 | Ініціатор розроблення  Програми | Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради Одеської області |
| 3 | Підстави для розробки | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування», «Про енергозбереження», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» |
| 4 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |
| 5 | Співрозробники Програми | - |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |
| 7 | Організації- співвиконавці програми | Роздільнянська міська рада Одеської області, Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради,  КП «Роздільнянський міський водоканал»,  КП «Виноградарське», Єреміївське КП«Мрія»,  КП « Роздільнатеплокомуненерго» |
| 8 | Мета | Задоволення потреб населення і господарського комплексу в житловокомунальних послугах належної якості відповідно до встановлених нормативів і стандартів, забезпечення екологічної безпеки та санітарного благополуччя населення, створення комфортних та безпечних умов для життєдіяльності населення, ефективне використання бюджетних коштів та енергетичних ресурсів за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів. |
| 9 | Термін реалізації Програми | **2024-2025 роки** |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | **13314534 грн** |
|  | всього | **13314534 грн** |
|  | у тому числі: |  |
| 10.1 | кошти державного бюджету | - |
| 10.2 | кошти міського бюджету | **13314534 грн** |
| 10.3 | кошти інших джерел | **0,00 грн.** |
| 11 | Очікувані результати виконання | Відновлення та покращення благоустрою міста та сіл , формування цілісного архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та в цілому покращення стану дизайну міста та сіл і життя його жителів. |
| 12 | Контроль за виконанням | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради, постійно діюча комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю,благоустрою, екології, транспорту та підприємництва. |

**Додаток 2 до Програми**

**Напрями діяльності та заходи програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 рок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **П**  **р**  **і**  **о**  **р**  **и**  **т**  **е**  **т**  **н**  **і**    **з**  **а**  **в**  **д**  **а**  **н**  **н**  **я** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання** | **Виконавці** | **Джерело фінансування** | **О**  **р**  **і**  **є**  **н**  **т**  **о**  **в**  **н**  **і**    **о**  **б**  **с**  **я**  **г**  **и**    **ф**  **і**  **н**  **а**  **н**  **с**  **у**  **в**  **а**  **н**  **н**  **я**    **у**    **2**  **0**  **2**  **4**    **р**  **.**  **(**  **.**  **г**  **р**  **н**  **.**  **)** | **О**  **р**  **і**  **є**  **н**  **т**  **о**  **в**  **н**  **і**    **о**  **б**  **с**  **я**  **г**  **и**    **ф**  **і**  **н**  **а**  **н**  **с**  **у**  **в**  **а**  **н**  **н**  **я**    **у**    **2**  **0**  **2**  **5**    **р**  **.**    **(**  **г**  **р**  **н**  **.**  **)** | **В**  **с**  **ь**  **о**  **г**  **о**    **о**  **б**  **с**  **я**  **г**    **ф**  **і**  **н**  **а**  **н**  **с**  **у**  **в**  **а**  **н**  **н**  **я**      **в**  **а**  **р**  **т**  **і**  **с**  **т**  **ь**    **(**  **г**  **р**  **н**  **)**  **.** | **О**  **ч**  **і**  **к**  **у**  **в**  **а**  **н**  **н**  **і**    **р**  **е**  **з**  **у**  **л**  **ь**  **т**  **а**  **т**  **и** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах належної якості відповідно до встановлених нормативів і стандартів, забезпечення екологічної безпеки та санітарного благополуччя населення, створення комфортних та безпечних умов для життєдіяльності населення, ефективне використання бюджетних коштів та енергетичних ресурсів за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів | Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Роздільнянський міський водоканал» | протягом  2024-2025 рр. | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 3583540 | 0 | 3583540 | Відновлення та покращення благоустрою міста та сіл , формування цілісного архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та в цілому покращення стану дизайну міста та сіл і життя його жителів |
| **2** | Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Виноградарське» | протягом  2024-2025 рр. | КП Виноградарське | Міський бюджет | 530022 | 0 | 530022 |
| **3** | Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Мрія» | протягом  2024-2025 рр. | КП Мрія | Міський бюджет | 765640 | 0 | 765640 |
| **4** | Освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади | протягом  2024-2025 рр. | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 3007557 | 0 | 3007557 |
| **5** | Створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації | протягом  2024-2025 рр. | Роздільнянська міська рада | Міський бюджет | 100016 | 0 | 100016 |
| **6** | Видатки із благоустрою населених пунктів - утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у зимовий період | протягом  2024-2025 рр. | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 199000 | 0 | 199000 |
| **7** | Технічне обслуговування внутрішньо будинкових газових мереж багатоквартирних будинків | протягом  2024-2025 рр. | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |
| **8** | Надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет | протягом  2024-2025 рр. | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 3744 | 0 | 3744 |
| **9** | Підготовка до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалі, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | протягом  2024-2025 рр. | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 300000 | 0 | 300000 |
| **10** | Придбання обладнання для господарської діяльності КП "Виноградарське | протягом  2024-2025 рр. | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 120000 | 0 | 120000 |
| **11** | Придбання обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія" | протягом  2024-2025 рр. | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 279000 | 0 | 279000 |
| **12** | Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності | протягом  2024-2025 рр. | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1629500 | 0 | 1629500 |
| **13** | Послуги з очищення систем каналізації | протягом  2024-2025 рр. | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |
| **14** | Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 160506 Залізнична станція Вигода - м. Роздільна | протягом  2024-2025 рр. | Управління ЖКГ, ДП «Служба місцевих доріг», Фінансове управління міської ради | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |
| **15** | Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія | протягом  2024-2025 рр. | ДП «Служба місцевих доріг», Фінансове управління міської ради | Міський бюджет | 1000000 | 0 | 1000000 |
| **16** | Благоустрій населених пунктів – придбання сміттєвих баків | протягом  2024-2025 рр. | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 85000 | 0 | 85000 |
| **17** | Комплексні інженерні послуги з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської  територіальної громади Роздільнянського району Одеської області | протягом  2024-2025 рр. | Роздільнянська міська рада | Міський бюджет | 200000 | 0 | 200000 |
| **18** | Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення | протягом  2024-2025 рр. | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 99900 | 0 | 99900 |
| **19** | Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв’язку з реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об’єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Шевченка (від пров.Шевченка до вул.Європейська) м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 26046 | 0 | 26046 |
| **20** | Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв’язку з реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об’єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Травнева (від будинку №2 до вул.Джерельна) м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 49049 | 0 | 49049 |
| **21** | Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв’язку з реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об’єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Джерельна (від вул. Я.Мудрого до вул.Старобазарна) м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 43251 | 0 | 43251 |
| **22** | Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв’язку з реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об’єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Я.Мудрого (від вул. Європейська до вул.Шевченка) м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 27562 | 0 | 27562 |
| **23** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Європейська, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 81 900 | 0 | 81 900 |
| **24** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Ярослава Мудрого від вул.Європейська до вул.Шевченка, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 25 200 | 0 | 25 200 |
| **25** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Привокзальна, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 100 800 | 0 | 100 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.1-го Травня, від вул.Європейська до вул.Запрудна, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 17 640 | 0 | 17 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Балківська, від буд. №1 до буд. №14, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 113797 | 0 | 113797 |
| **28** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул. Стуса Василя, від буд.№1 до буд. №8, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 48336 | 0 | 48336 |
| **29** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.І.Франка, від буд № 1 до буд. №17, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 170071 | 0 | 170071 |
| **30** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Затишна, від буд. №161 до вул.Святого Інокентія, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 174893 | 0 | 174893 |
| **31** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Північна, від буд. №4 до вул.Європейська, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 155772 | 0 | 155772 |
| **32** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Малинова, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 93997 | 0 | 93997 |
| **33** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Молодіжна, від вул.Джерельна до вул.Польова, м. Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 261171 | 0 | 261171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - центральний в’їзд до КНП "Роздільнянська БПЛ" Роздільнянської міської ради, за адресою: вул.Європейська, 1, м.Роздільна Одеської області | протягом  2024-2025 рр | Управління житловокомунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради | Міський бюджет | 18900 | 0 | 18900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | | | | | | **13314534** | **0** | **13314534** |  |

**Додаток 3**

**Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення**

**Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Роки виконання програми** | | **Усього обсяг фінансування (грн)** |
| **2024** | **2025** |
| Державний бюджет | **0** | **0** |  |
| Місцевий бюджет | **13314534** | **0** | **13314534** |
| Інші джерела | **0** | **0** | **0** |
| Всього: | **13314534** | **0** | **13314534** |

Додаток 4

до Програми

**Результативні показники**

**Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою**

**Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Захід*  *програми* | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Обсяги | |
| 2024рік | 2025рік |
| *Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Роздільнянський міський водоканал»* | Затрат | Обсяг видатків на відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Роздільнянський міський водоканал»: | грн. | 3 583 540,0 | 0 |
| - Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями | 3443540 | 0 |
| - Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали | 50000 | 0 |
| - Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для  дільниць благоустрою | 90000 | 0 |
| Продукту | Кількість штатних одиниць | од. | 30 | 0 |
| Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати | л. | 802 | 0 |
| Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати | од. | 347 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік | грн. | 114784,66 | 0 |
| Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ | 62,41 | 0 |
| Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу | 259,36 | 0 |
| Якості | Забезпечення санітарного благополуччя населення | % | 67 | 0 |
| *Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Виноградарське»* | Затрат | Обсяг видатків на відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Виноградарське»: | грн. | 530022 | 0 |
| - Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями | 472 872 | 0 |
| - Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали | 51280 | 0 |
| - Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для  дільниць благоустрою | 5870 | 0 |
| Продукту | Кількість штатних одиниць | од. | 3 | 0 |
| Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати | л. | 821 | 0 |
| Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати | од. | 31 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік | грн. | 157624,00 | 0 |
| Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ | 62,41 | 0 |
| Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу | 189,11 | 0 |
| Якості | Забезпечення санітарного благополуччя населення | % | 67 | 0 |
| *Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Мрія»* | Затрат | Обсяг видатків на Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Мрія»: | грн. | 765640 | 0 |
| - Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями | 679640 | 0 |
| - Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали | 29030 | 0 |
| - Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для  дільниць благоустрою | 56970 | 0 |
| Продукту | Кількість штатних одиниць | од. | 5 | 0 |
| Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати | л. | 465 | 0 |
| Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати | од. | 301 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік | грн. | 135928 | 0 |
| Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ | 62,41 | 0 |
| Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу | 189,11 | 0 |
| Якості | Забезпечення санітарного благополуччя населення | % | 67 | 0 |
| *Освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади* | Затрат | Обсяг видатків на освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади | грн. | 3007557,0 | 0 |
| Продукту | Орієнтовний обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади на рік | квт\*год | 375945 | 0 |
| Ефективності | Середня вартість одного квт\*год електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади | грн. | 8 | 0 |
| Якості | Відсоток освітлення вулиць громади | % | 57,23 | 0 |
| *Створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації* | Затрат | Обсяг видатків на створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації | грн. | 100016,0 | 0 |
| Продукту | Кількість пально-мастильних матеріалів, які планується придбати для створення матеріального резерву | л. | 1905 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на придбання 1-го літру пально-мастильних матеріалів | грн. | 52,50 | 0 |
| Якості | Вдосконалення заходів щодо створення безпечних умов для життєдіяльності населення | % | 24,93 | 0 |
| *Видатки із благоустрою населених пунктів - утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у зимовий період* | Затрат | Утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у зимовий період:   * Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником | км прох. | 87,522 | 0 |
| * Розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем. Ширина розподілення матеріалів 6 м. | м2 | 432610 | 0 |
| Продукту | Заплановане очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником | км прох. | 87,522 | 0 |
| Заплановане розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем. Ширина розподілення матеріалів 6 м. | м2 | 218805 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на очищення доріг від снігу та підсипку протиожеледним матеріалом | грн |  |  |
| Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником 1 км прох | 0,87 | 0 |
| Розсипання протиожеледних матеріалів розподілювачем. Ширина розподілення матеріалів 6 м. 1м2 | 91,86 | 0 |
| Якості | Відсоток розчищених доріг від загальної потреби | % | 75,29 | 0 |
| *Надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет* | Затрат | Обсяг видатків на надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет | грн. | 3744,0 | 0 |
| Продукту | Кількість ліфтових приміщень, які потребують систему доступу | прим. | 9 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на забезпеченням доступом за допомогою мережі інтернет одного ліфтового приміщення, на рік | грн. | 416 | 0 |
| Якості | Забезпечення мешканців багатоквартирних будинків по вул. Молодіжна, будинки № 38, 71, 73 м. Роздільна Одеської області доступом до ліфтових приміщень за допомогою мережі інтернет | % | 100 | 0 |
| Підготовка до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалі, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | Затрат | Обсяг видатків на підготовку до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалі, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | грн. | 300000,0 | 0 |
| Продукту | Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП Теплокомуненерго | од. | 273 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на придбання 1-ї одиниці матеріалів, будівельних матеріалі, інвентарю та інструментів | грн. | 1099 | 0 |
| Якості | Відсоток забезпечення котельнь необхідним обладнанням | % | 71,43 | 0 |
| *Придбання обладнання для господарської діяльності* *КП "Виноградарське"* | Затрат | Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності для КП "Виноградарське" | грн. | 120000,0 | 0 |
| Продукту | Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Виноградарське" | од. | 2 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу КП "Виноградарське" | грн. | 6000 | 0 |
| Якості | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами | % | 28,23 | 0 |
| *Придбання обладнання для господарської діяльності* *Єреміївського КП "Мрія"* | Затрат | Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності для Єреміївського КП "Мрія" | грн. | 279000,0 | 0 |
| Продукту | Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати Єреміївське КП "Мрія" | од. | 3 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу Єреміївське КП "Мрія" | грн. | 93000 | 0 |
| Якості | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами | % | 95,88 | 0 |
| *Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності* | Затрат | Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності | грн. | 1629500,0 | 0 |
| Продукту | Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Роздільнянський міський водоканал" | од. | 1832 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу для КП "Роздільнянський міський водоканал" | грн. | 889,47 | 0 |
| Якості | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами | % | 76,54 | 0 |
| *Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія* | Затрат | Обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія | грн | 1000000,0 | 0 |
| Продукту | Кількість м2 доріг, яка потребує експлуатаційного утримання | м2 | 877 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 м2 дороги | грн. | 1140,25 | 0 |
| Якості | Рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія відносно наявної потреби | % | 100 | 0 |
| *Благоустрій населених пунктів – придбання сміттєвих баків* | Затрат | Обсяг видатків на благоустрій населених пунктів – придбання сміттєвих баків | грн. | 85000,0 | 0 |
| Продукту | Кількість сміттєвих баків, які планується придбати | шт. | 8 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на придбання 1-го сміттєвого баку | грн. | 10625 | 0 |
| Якості | Відсоток заміни зношених сміттєвих баків | % | 0,55 | 0 |
| *Комплексні інженерні послуги з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської*  *територіальної громади Роздільнянського району Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на комплексні інженерні послуги з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської територіальної громади | грн. | 200000 | 0 |
| Продукту | Кількість земель, грошову оцінку яких, планується провести | га. | 76690 | 0 |
| Ефективності | Середні витрати на проведення грошової оцінки одного га. земель Роздільнянської міської територіальної громади | грн. | 2,6 | 0 |
| Якості | Рівень забезпечення виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської територіальної громади, відносно наявної потреби | % | 100 | 0 |
| *Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення* | Затрат | Придбання ремонтного фонду для утримання мереж зовнішнього освітлення | грн. | 99900 | 0 |
| Продукту | Відновлення роботи світлоточок за рахунок ремонтного фонду | од. | 110 | 0 |
| Ефективності | Середня вартість відновлення роботи однієї світлоточки зовнішнього освітлення | грн. | 908,18 | 0 |
| Якості | Покриття потреби у матеріалах для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення | % | 93,93 | 0 |
|  |
| *Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв’язку з реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об’єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Шевченка (від пров.Шевченка до вул.Європейська) м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання по вул. Шевченка (від пров.Шевченка до вул.Європейська) м.Роздільна Одеської області | грн. | 26046 | 0 |
| Продукту | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту | м. | 350 | 0 |
| Ефективності | Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го погонного метру мережі зовнішнього освітлення | грн. | 74,41 | 0 |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 29,17 | 0 |
| *Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв’язку з реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об’єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул.Травнева (від будинку №2 до вул.Джерельна) м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання по вул. 1-го Травня (від будинку №2 до вул.Джерельна) м.Роздільна Одеської області | грн. | 49049 | 0 |
| Продукту | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту | м. | 505 | 0 |
| Ефективності | Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го метру мережі зовнішнього освітлення | грн. | 97,12 | 0 |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 30,98 | 0 |
| *Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв’язку з реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об’єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Джерельна (від вул. Я.Мудрого до вул.Старобазарна)* *м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання по вул. Джерельна (від вул. Я.Мудрого до вул.Старобазарна) м.Роздільна Одеської області | грн. | 43251 | 0 |
| Продукту | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту | м. | 435 | 0 |
| Ефективності | Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го метру мережі зовнішнього освітлення | грн. | 99,42 | 0 |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 38,16 | 0 |
| *Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв’язку з реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об’єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Я.Мудрого (від вул. Європейська до вул.Шевченка) м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання по вул. Я.Мудрого (від вул. Європейська до вул.Шевченка) м.Роздільна Одеської області | грн. | 27562 | 0 |
| Продукту | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту | м. | 300 | 0 |
| Ефективності | Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го метру мережі зовнішнього освітлення | грн. | 91,87 | 0 |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 29,7 | 0 |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Європейська, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 81900 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 130 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 630 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 0,65 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Ярослава Мудрого від вул.Європейська до вул.Шевченка, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 25200 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 40 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 630 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 0,78 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Привокзальна, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 100800 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 160 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 630 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 3,9 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.1-го Травня, від вул.Європейська до вул.Запрудна, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 17640 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 28 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 630 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 0,34 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Балківська, від буд. №1 до буд. №14, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 113797 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 180,63 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 630 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 8,52 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул. Стуса Василя, від буд.№1 до буд. №8, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 48336 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 1000 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 48,33 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 24,0 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.І.Франка, від буд № 1 до буд. №17, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 170071 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 2035 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 83,57 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 45,71 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Затишна, від буд. №161 до вул.Святого Інокентія, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 174893 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 5020 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 34,84 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 43,48 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Північна, від буд. №4 до вул.Європейська, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 155772 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 3420 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 45,55 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 81,93 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Малинова, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 93997 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 100 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн | 939,97 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 1,5 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - вул.Молодіжна, від вул.Джерельна до вул.Польова, Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 261171 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 2939 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн. | 88,86 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 22,32 |  |
| *Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності - центральний в’їзд до КНП "Роздільнянська БПЛ" Роздільнянської міської ради, за адресою: вул.Європейська, 1, м.Роздільна Одеської області* | Затрат | Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | грн. | 18900 |  |
| Продукту | Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період | м2 | 30 |  |
| Ефективності | Вартість відновлення 1-ого м2 | грн. | 630 |  |
| Якості | Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці. | % | 0,15 |  |