Додаток 2

до Програми

ІНДИКАТОРИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № | Пріоритет | Найменування індикатора | Одиниця виміру | Вихідні дані за рік до початку дії Програми | Прогнозні дані за роками |  |  | Динаміка (+/-, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Цифрова трансформація органу місцевого самоврядування | Проведених відео-трансляцій пленарних засідань ради ТГ, до загальної кількості засідань, що підлягають оприлюдненню, упродовж звітного періоду | % | 0 | 30 | 50 | 80 | +53 |
|  |  | Кількість посадових осіб ОМС, які пройшли тренінги з підвищення кваліфікації у сфері е-урядування та е-демократії | осіб | 3 | 20 | 30 | 30 | +80 |
|  |  | Кількість жителів громади, які подавали місцеві електронні петиції | осіб | 0 | 2 | 3 | 4 | +9 |
|  |  | Кількість жителів громади, які підтримували місцеві електронні петиції | осіб | 0 | 5 | 10 | 15 | +20 |
|  |  | Кількість жителів громади, які подавали проєкти громадського бюджету ТГ в електронному вигляді | осіб | 0 | 1 | 2 | 3 | +6 |
|  |  | Кількість жителів громади, які підтримали проєкти громадського бюджету ТГ в електронному вигляді | осіб | 0 | 30 | 50 | 100 | +180 |
|  |  | Кількість учнів, які подавали проєкти інклюзивного шкільного громадського бюджету в електронному вигляді | осіб | 0 | 2 | 4 | 6 | +12 |
|  |  | Кількість оприлюднених наборів відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних | одиниць | 0 | 10 | 20 | 30 | +60 |
|  |  | Кількість робочих станцій ОМС, підключених до системи електронного документообігу | одиниць | 0 | 30 | 20 | 20 | +70 |
|  |  | Кількість посадових осіб ОМС, які підписуються цифровим підписом | осіб | 20 | 10 | 20 | 20 | +50 |
|  |  | Кількість туристичних ресурсів та пам’яток, маркованих QR-кодом | одиниць | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 |
| 2 | Цифровізація публічних послуг | % адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є ОМС, які можна замовити онлайн від загальної кількості найменувань адміністративних послуг (РКМУ 1226) | % | 2,74 | 2,74 | 3,29 | 3,29 | +0,90 |
|  |  | % адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є ОМС, результати яких надаються у цифровому вигляді (онлайн) від загальної кількості найменувань адміністративних послуг (РКМУ 523) | % | 1,64 | 1,64 | 2,19 | 2,19 | +0,15 |
|  |  | Кількість підрозділів та віддалених робочих місць ЦНАП, що обладнані електронною чергою (включно з онлайн реєстрацією) | одиниць | 1 | 0 | 5 | 5 | +10 |
|  |  | Наявність IVR системи (в т.ч. для ЦНАП та інших підрозділів, що надають послуги) для надання інформації ОМС | Так/Ні | Ні | Ні | Ні | Так |  |
|  |  | Кількість шкіл, що підключені до платформи «Мрія» | одиниць | 7 | 9 | 0 | 0 | +9 |
|  |  | Кількість шкіл які провели шкільний громадський бюджет (за рік) | одиниць | 0 | 3 | 4 | 5 | +12 |
|  |  | Впровадження Е-сервісів в бібліотеках | Так/Ні | Ні | Ні | Ні | Так |  |
| 3 | Розбудова інфраструктури інформатизації в територіальній громаді | % посадових осіб, які мають службовий персональний комп’ютер від загальної кількості посадових осіб ОМС | % | 96 | 4 | 0 | 0 | +4 |
|  |  | % персональних комп’ютерів та серверів у ОМС віком до 7 років | % | 21,78 | 12,1 | 10 | 10 | +32,1 |
|  |  | % посадових осіб ОМС, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації) по програмах з кібербезпеки та кібергігієни від загальної кількості посадових осіб ОМС | % | 38,8 | 31 | 30 | 0 | +61 |
|  |  | % комп’ютерної техніки в ОМС, на якій регулярно (1 раз на квартал) проводиться контроль оновлень ПЗ до останньої версії | % | 0 | 12 | 10 | 10 | +32 |
|  |  | Впровадження системи відеоконференцзв’язку | Так/Ні | Ні | Так | Так | Так |  |
|  |  | Впровадження ШІ у роботу органу місцевого самоврядування | Так/Ні | Ні | Так | Так | Так |  |
| 4 | Кібербезпека, кіберзахист та інформаційний захист | Впровадження комплексних заходів з кібербезпеки та захисту | Так/Ні | Ні | Ні | Ні | Так |  |
|  |  | Кількість посадових осіб ОМС, які пройшли тренінги з інформаційної безпеки та кібергігієни | осіб | 15 | 20 | 20 | 20 | +60 |
|  |  | Кількість автоматизованих робочих станцій працівників ОМС, забезпечених ліцензійним програмним забезпеченням | одиниць | 20 | 10 | 10 | 10 | +30 |
| 5 | Підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій громадян | Кількість жителів поважного віку (60+ років), які підвищили рівень цифрової грамотності | осіб | 20 | 20 | 20 | 20 | +60 |
|  |  | Кількість зареєстрованих жителів громади на платформі Дія.Освіта | осіб | 1365 | 70 | 50 | 60 | +180 |
| 6 | Стимулювання розвитку цифрової економіки територіальної громади | На офіційних ресурсах ОМС наявна інформація про інвестиційні об’єкти (у вигляді шару ГІС) та була оновлена протягом звітного року | Так/Ні | Ні | Ні | Ні | так |  |
|  |  | Розробка містобудівної документації на місцевому рівні | Так/Ні | Ні | Так | Так | Так |  |