Додаток 1

до Програми

ПЕРЕЛІК

заходів і завдань Програми інформатизації Роздільнянської міської територіальної  громади на 2026-2028 роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання |  | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати (результативні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Щорічна інвентаризація інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади з урахуванням вимог діючих державних нормативно-правових актів | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Здійснено щорічну інвентаризацію інформаційних, програмно-технічних та цифрових ресурсів громади |
| 1.2. Розроблення нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій у міській раді щодо організації виконання завдань Програми | Розроблення нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій у міській раді щодо організації виконання завдань Програми, впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Розроблено нормативно-правові та технічні документи для забезпечення виконання завдань Програми інформатизації Роздільнянської міської територіальної громади |
| 1.3. Організація навчання працівників | Організація навчання працівників ОМС за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств. Участь у конференціях, семінарах, відеоконференціях щодо впровадження новітніх інформаційних технологій | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Пройдено навчання працівниками ОМС за напрямком «Інформаційні та цифрові технології», прийнято участь у конференціях, семінарах, відеоконференціях щодо впроваджено новітні інформаційні технології |
| Всього за напрямом |  |  |  |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - |  |
| 2. Забезпечення функціонування та подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оновлення парку, закупівля та обслуговування комп’ютерної, офісної, серверної і мережевої техніки | Придбання (техпідтримка, послуги з обслуговування, модернізація) комп’ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування | Апарат Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 161 000,00 |  |  |  | Забезпечено сучасною комп’ютерною та офісною технікою працівників органу місцевого самоврядування Витрати на придбання та обслуговування |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 161 000,00 | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - | - | - |  |
| 2.2. Цифровізація діловодства, електронний документообіг та електронний підпис, перехід до безпаперового офісу | Впровадження системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису | Апарат Роздільнянської міської ради, виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 324 000,00 |  |  |  | Впровадження системи електронного документообігу, технології використання електронного підпису з метою переходу на безпаперовий документообіг. Витрати на утримання системи електронного документообігу, використання електронного цифрового підпису |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 270 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - | - | - |  |
| 2.3. Цифровізація діловодства, електронний документообіг та електронний підпис, перехід до безпаперового офісу | Масштабування та модернізація системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису | Апарат Роздільнянської міської ради, виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 831 600,00 |  |  |  | Забезпеченння модернізації та масштабування системи електронного документообігу, впровадження технології використання електронного підпису з метою переходу на безпаперовий документообіг. Витрати на утримання та масштабування системи електронного документообігу, використання електронного цифрового підпису |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | - | 69 300,00 | 69 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 693 000,00 |  |  |  |
| 2.4. Забезпечення АРМ ліцензійним програмним забезпеченням | Забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням автоматизованих робочих місць працівників органів місцевого самоврядування громади | Апарат Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 379 700,00 |  |  |  | Забезпечення працівників органу місцевого самоврядування програмним забезпеченням (спеціалізоване програмне забезпечення, операційні системи, офісне програмне забезпечення, антивірусні програми) та поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | В межах фінансування | 379 700,00 | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - | - | - |  |
| 2.5. Впровадження системи відеоконференцзв’язку | Придбання та забезпечення утримання системи відеоконференцзв’язку | Роздільнянська міська рада | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 60 000,00 |  |  |  | Сучасна та стабільна система, що дозволить ефективно здійснювати діяльність ОМС |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - | - | - |  |
| 2.6. Інтеграція з державними електронними сервісами та інформаційними системами | Забезпечення комунікації з новими сервісами та системами, розробленими центральними органами влади | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Ефективна взаємодія ОМС з новими державними електронними сервісами та інформаційними системами, що сприятиме підвищенню якості послуг, швидкості обміну даними та зручності для громадян. |
| 2.7. Впровадження ШІ у роботу органу місцевого самоврядування | Впровадження та інтеграція інструментів ШІ для автоматизації процесів, аналізу даних та підвищення ефективності роботи | Відділ комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 38 000,00 |  |  |  | ОМС матиме сучасні інструменти на основі ШІ для автоматизації рутинних процесів |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 19 000,00 | 19 000,00 | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - | - | - |  |
| Всього за напрямом |  |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 1 894 300,00 | 1 193 000,00 | 600 000,00 | 101 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 1 201 300,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 101 300,00 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 693 000,00 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Розвиток цифрових можливостей, впровадження цифрових технологій у сферах публічного управління, освіти, охорони здоров’я, культури, комунального господарства та інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Цифровізація освітніх послуг | Підвищення якості впровадження електронних систем в освітньому процесі. Надання можливості онлайн-запису в дошкільні навчальні заклади; впровадження електронних інструментів у закладах освіти: електронні щоденники та журнали, е-підручники, електронний документообіг, LMS тощо. Реєстрація на платформі «Мрія» | Відділ освіти | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Заклади освіти громади отримають сучасні електронні інструменти для організації навчального процесу: електронні щоденники та журнали, е-підручники, системи LMS та електронний документообіг. Батьки та учні матимуть зручний доступ до інформації про навчання та можливість онлайн-запису в дошкільні навчальні заклади через платформу «Мрія», що підвищить ефективність управління освітнім процесом та прозорість роботи закладів освіти. |
| 3.1.1. Розвиток та технічна підтримка комп’ютерних і мережевих систем закладів освіти, КУ та пунктів незламності | Поточний ремонт локальної мережі для закладів освіти у ліцеях та гімназіях, Послуги провайдерів з надання статистичної IP-адреси в закладах освіти, за адресами, де розташовані пункти незламності, Придбання (техпідтримка, послуги з обслуговування, модернізація) комп’ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування | Відділ освіти, КУ «Роздільнянський центр освіти» | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі | 510 024,00 |  |  |  | Стабільна та безпечна робота локальних мереж у закладах освіти, забезпечено сучасною комп’ютерною та офісною технікою працівників КУ «Роздільнянський центр освіти» Витрати на придбання та обслуговування |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 510 024,00 | В межах фінансування | В межах фінансування - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | - |  |
| 3.2. Запровадження нових цифрових технологій у галузі культури | впровадження інструментів маркування QR-кодами культурних пам’яток | Відділ культури Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | В межах фінансування |  |  |  | Культурні пам’ятки громади будуть оснащені QR-кодами, що дозволить відвідувачам отримувати зручний доступ до інформації про об’єкти (історія, значення, фото, аудіо та відео матеріали) за допомогою смартфонів. Це сприятиме підвищенню туристичної привабливості, збереженню культурної спадщини та популяризації місцевої історії. В тому числі популяризація у мережі інтернет |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - | - | - |  |
| 3.3. Впровадження нових цифрових технологій у галузі культури | Впровадження Е-сервісів в бібліотеках (е-картка читача, е-каталог, е-видання та книги); | Відділ культури Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | В межах фінансування |  |  |  | Бібліотеки громади матимуть сучасні електронні сервіси: е-картку читача, електронний каталог, доступ до е-видань та електронних книг. Це забезпечить зручний доступ до інформаційних ресурсів для всіх користувачів, підвищить ефективність обслуговування та популяризує читання серед мешканців громади. В тому числі популяризація у мережі інтернет |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - | - | - |  |
| 3.4. Цифровізація у сфері житлово-комунального господарства | Модернізація водних і енергетичних систем громади. | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | В межах фінансування |  |  |  | Оновлена водогінна мережа. Встановлено сенсори для моніторингу витоків води та станції очищення води |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 3.5. Цифровізація сфери екології громади | Впровадження системи моніторингу та оцінки якості атмосферного повітря територіальної громади. Витрати на встановлення та утримання | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | В межах фінансування |  |  |  | Впроваджено систему моніторингу та оцінки якості атмосферного повітря територіальної громади. Витрати на встановлення та утримання |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 3.6. Цифровізація у будівництві, містобудуванні та архітектурі | Розробка містобудівної документації на місцевому рівні. Необхідне розроблення топографічної основи 1:10000 та 1:2000 всієї громади, а також розроблення комплексного плану | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 8 113 000,00 |  |  |  | Громада матиме актуальну та детальну топографічну основу та комплексний план територій, що забезпечить ефективне планування розвитку інфраструктури, управління земельними ресурсами, прозорість прийняття рішень та залучення інвестицій |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | 8 113 000,00 |  |  |  |
| 3.7. Популяризація платформи Дія.Освіта з метою підвищення цифрової грамотності жителів громади | Висвітлення інформації про освітні серіали на платформі. Проведення тематичних заходів та тренінгів. Проведення щорічного оцінювання кількості зареєстрованих мешканців громади на платформі | Відділ комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Зростання кількості зареєстрованих жителів громади на платформі Дія.Освіта |
| 3.8.Розвиток та модернізація інформаційно-комунікаційної інфраструктури громади | Впровадження розумного кол-центру для забезпечення ефективної комунікації між жителями громади та органами місцевого самоврядування | Відділ комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення, виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 10 400,00 |  |  |  | Підвищення оперативності та якості обробки звернень громадян, створення єдиного центру комунікації з жителями,; зменшення навантаження на структурні підрозділи,підвищення рівня задоволеності мешканців послугами та отримання аналітики для прийняття управлінських рішень. У межах програми EGAP |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 10 400,00 | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямом |  |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 8 633 424, 00 | 8 633 424, 00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 520 424,00 | 520 424, 00 | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 8 113 000,00 | 8 113 000,00 |  |  |  |
| 4. Розвиток інструментів е-урядування та е-демократії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Розвиток та реалізація інструментів е-демократії та е-урядування | Запровадження та популяризація проєктів «Громадський бюджет», «Інклюзивний шкільний громадський бюджет» для забезпечення взаємодії влади і громади. Популяризація інструментів е-демократії (е-петиції, е-консультації, е-звернення) | Відділ комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення, Відділ освіти | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  | - | - | - | Запровадження та розвиток проєктів «Громадський бюджет», «Інклюзивний шкільний громадський бюджет», Платформа «СВОЇ» для забезпечення реагування органами місцевого самоврядування на важливі для громадян суспільні питання. Забезпечення взаємодії органів влади й мешканців громади у форматі збирання коментарів, опитувань та обговорення проєктів нормативно-правових актів для спільного формування рішень, ініціатив та проведення місцевої політики. Громадянська участь у вигляді поданих та підтриманих петицій. |
| 4.2. Публічність і прозорість діяльності ОМС | Забезпечення публічності та прозорості діяльності Роздільнянської міської ради, її виконавчих органів, її підприємств, установ і організацій | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  | - | - | - | Оперативне висвітлення інформації, яка знаходиться у розпорядженні громади, підприємств, установ і організацій на офіційному вебсайті громади, Telegram, Viber каналах, сторінці у Facebook та Youtube каналі міської ради. Забезпечення ВПО, Ветеранів та їхніх родин корисною інформацією. |
| 4.3. Інформаційна відкритість громади, публікація відкритих даних | Проведення щорічного інформаційного аудиту публічної інформації, що перебуває у володінні громади, та публікація наборів відкритих даних | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  | - | - | - | Визначити перелік пріоритетних наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Публікувати набори даних, що перебувають у володінні громади, які підлягають оприлюдненню відповідно до Постанови КМУ № 835. |
| 4.4. Підвищення кваліфікації фахівців громади у сфері е-урядування та е-демократії | Організація навчання фахівців громади з питань е-урядування та е-демократії | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  | - | - | - | Підвищення кваліфікації працівників громади з питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері цифрового розвитку, електронного урядування та е-демократії (у тому числі, роботи із даними і веденням реєстрів, кадастрів). Участь у спільних проєктах, спрямованих на розвиток е-урядування, з українськими, міжнародними громадськими організаціями й фондами |
| Всього за напрямом |  |  |  |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |
| 5. Розвиток безпечного ІТ- та цифрового середовища громади, організація захисту інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Політика кібербезпеки ОМС | Розроблення політики кібербезпеки ОМС | Відділ комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Розроблено політику кібербезпеки ОМС згідно з нормативно-правовими актами та рекомендаціями ДССЗЗІ у цій сфері |
| 5.2. Авторизована система з безпеки в ІКС в ОМС | Впровадження авторизованої системи безпеки в інформаційно-комунікаційних системах органів місцевого самоврядування | Відділ комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: |  |  |  |  | Підвищення рівня кіберзахисту, відповідність нормативним вимогам, забезпечення конфіденційності та цілісності даних. |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  | - | - | - |  |
| 5.3. Захист інформації та безпека комунікацій у громаді | Впровадження комплексних заходів з кібербезпеки та захисту інформації | Відділ комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Загальний обсяг, у тому числі: |  |  |  |  | Запровадження мережевого захисту для контролю та запобігання несанкціонованому доступу, шифрування: електронної пошти та баз даних, VPN, резервне копіювання: регулярне створення бекапів важливих даних та зберігання їх у безпечному місці, антивірусний захист: оновлення антивірусного ПЗ та ОС, використання корпоративних рішень. |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |
| 5.4. Навчання жителів громади, в т.ч. віком 60+, цифровим навичкам та навичкам застосування ІТ-технологій, дотримання інформаційної та кібергігієни | Проведення навчань жителів громади, в т.ч. віком 60+, цифровим навичкам та навичкам застосування ІТ-технологій, дотримання інформаційної та кібергігієни | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради, громадські організації | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Проведення тренінгових навчань, де мешканці громади пройшли навчання з опанування цифрових навичок та навичок застосування ІТ-технологій, кібергігієни та кібербезпеки |
| 5.5. Підвищення компетенції з ІТ та кібербезпеки для працівників ОМС | Участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, регіональних семінарах, круглих столах, відеоконференціях щодо впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади | Виконавчі органи, їх структурні підрозділи, комунальні підприємства та установи Роздільнянської міської ради | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Профільні фахівці приймуть участь у заходах з питань впровадження та подальшого застосування ІТ-рішень для кіберзахисту інформаційних ресурсів громади. Оцінка та підвищення навичок у сфері захисту даних на різних рівнях у міській раді, її структурних підрозділах |
| 5.6. Навчань з дотримання інформаційної безпеки та кібергігієни, цифрових навичок та навичок застосування ІТ-технологій працівникам ОМС, виконавчих органів, їх структурним підрозділам, комунальних підприємств та установ | Проведення навчань з дотримання інформаційної безпеки та кібергігієни, цифрових навичок та навичок застосування ІТ-технологій працівникам ОМС, виконавчих органів, їх структурним підрозділам, комунальних підприємств та установ | Відділ комунікацій, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення | 2026-2028 |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Організовані навчання цифровим навичкам та навичкам застосування ІТ-технологій, дотримання інформаційної безпеки та кібергігієни |
| Всього за напрямом |  |  |  |  | Місцевий бюджет Інші джерела |  |  |  |  |  |
| 6. Розвиток цифрової економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Здійснення заходів щодо розвитку цифрової економіки громади | Здійснення комплексного супроводу громадян, що зацікавлені участю у проєктах цифровізації (проведення інформування щодо наявних конкурсів, грантів; надання консультацій; допомога у формуванні проектної заявки для участі у конкурсах, грантах). Впровадження цифрових технологій для бізнесу, зокрема надання послуг бізнесу в онлайн форматі | Відділ інвестицій Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету Відділ комунікації, цифрової трансформації та інформаційно-технічного забезпечення апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету Енергоменеджер | 2026-2028 | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Наявність та актуальність інформації про інвестиційні об'єкти громади. Здійснення комплексного супроводу громадян, що зацікавлені участю у проєктах цифровізації (проведення інформування щодо наявних конкурсів, грантів; надання консультацій; допомога у формуванні проектної заявки для участі у конкурсах, грантах). Впровадження цифрових технологій для бізнесу, зокрема надання послуг бізнесу в онлайн форматі |
| Всього за напрямом |  |  |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
| Всього за програми, проекту, робіт з інформатизації органу місцевого самоврядування |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: |  | 10 527 724,00 | 9 826 424,00 | 600 000,00 | 101 300,00 | - |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 1 721 724,00 | 1 020 424,00 | 600 000,00 | 101 300,00 | - |
|  |  |  |  | Інші джерела |  | 8 806 000,00 | 8 806 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |