Звіт щодо статутної діяльності

комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал»

за 2025 рік

КП «Роздільнянський міський водоканал» є виконавцем послуг у сфері водопостачання, водовідведення, теплопостачання, послуги зі збирання, перевезення та видалення побутових відходів, обслуговування житлового фонду міста  та благоустрою населених пунктів у м.Роздільна, Кам’янському, Кошарському, Понятівському та Чобручанському та  старостинських округах.

Згідно з Постановою НКРЕКП від 22.03.2017р. №307 право ліцензувати та встановлювати тарифи мають місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Тарифи КП «Роздільнянський міський водоканал» на:

- водопостачання по м.Роздільна затверджений рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 07.05.2025 № 137 та становить 75,07 грн/м3 для всіх категорій споживачів за наявності приладів обліку. Без приладів обліку тариф становить 337,80 грн ;

- водопостачання по Кам’янському, Кошарському, Понятівському та Чобручанському та  старостинських округах затверджений рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 07.05.2025 № 138 та становить 55,98 грн/м3 для всіх категорій споживачів за наявності приладів обліку. Без приладів обліку тариф становить 251,91 грн ;

- водовідведення по м.Роздільна затверджений рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 12.09.2018 р. № 158 та становить 5,88 грн/м3 для населення, 5,99 грн/м3 для бюджетних споживачів, 6,27 грн/м3 для іншої категорій споживачів.

- теплопостачання по м.Роздільна затверджений рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 23.11.2021 р. № 407 та становить 2394,55 грн/Гкал для населення, 5020,91 грн/Гкал для бюджетних споживачів, 6376,98 грн/Гкал для іншої категорій споживачів;

- послуги зі збирання, перевезення та видалення побутових відходів по м.Роздільна затверджений рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 13.05.2024 № 168 та становить 25,80 грн/міс для населення, яке проживає в багатоквартирних, одноквартирних будинках з наявністю усіх видів благоустрою, 32,22 грн/ міс для населення, яке проживає в одноквартирних будинках з присадибною ділянкою, 133,40 грн/м3 для бюджетних споживачів, 138,74 грн/ м3 для іншої категорій споживачів.

- послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території затверджений рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 12.06.2017 р. №88 та від 03.10.2022 р. №252 по кожному будинку окремо.

КП «Роздільнянський міський водоканал» обслуговує м. Роздільна та населені пункти чотирьох старостинських округів  у 20 селах. Для обслуговування об’єктів , які розташовані в даних  населених пунктах, в роботі комунального підприємства використовується техніка в кількості 6 одиниць.

Фактична штатна чисельність працівників КП «Роздільнянський міський водоканал» станом на 01.01.2026р. складає 118 осіб, із них:

| Відділ | ВСЬОГО за штатним розписом | Фактично зайняті | Вакантні |
| --- | --- | --- | --- |
| керівники і службовці | 20 | 16,5 | 3,5 |
| ділянка водопостачання та водовідведення | 16 | 14 | 2 |
| ділянка благоустрою | 30 | 23 | 7 |
| ділянка утримання будинків і споруд та прибудинкової території | 10 | 7,5 | 2,5 |
| загальновиробничі працівники | 16 | 15,5 | 0,5 |
| відділ збуту | 14 | 13 | 1 |
| ділянка теплопостачання | 5 | 5 | 0 |
| ділянка збирання, перевезення та видалення побутових відходів | 6 | 5,5 | 0,5 |
| доглядачі кладовища | 1 | 1 |  |
| ВСЬОГО | 118 | 101 | 17 |

Господарський звіт (перелік виконаних робіт) КП «Роздільнянський міський водоканал» протягом 2025 року

Перелік робіт дільниці водопостачання та водовідведення:

- будівництво та встановлення допоміжного обладнання на артсвердловині по вул. Новоселів;

- заміна водогону від вул.Козацька до вул. В.Стуса та пров.Злагоди;

- Капітальний ремонт, переобладнання та встановлення енергоекономічних електродвигунів на свердловинах у с.Сухе та с.Балкове;

- ліквідовано близько 150 аварій на водопровідних мережах громади;

- замінено насосне обладнання на КНС;

- повна підготовка, встановлення, благоустрій та функціонування бювету на Алеї Слави

- прочистка центральної каналізації та колекторів спецтехнікою (КНС вул.Європейська/ залізничний вокзал/лікарня первинної медицини);

- перепідключення реанімаційного відділення Роздільнянської ЦРЛ;

- монтаж каналізаційної мережі в школі с.Новоселівка;

- ремонт водопровідної мірежі в школу с.Слобідка

- встановлено 17 нових насосів на артсведловинах

Перелік робіт дільниці збирання, перевезення та видалення побутових відходів:

- вивезено 41 031 м3 твердих побутових відходів та їх складування на міському сміттєзвалищі;

- роботи по усуненню стихійних сміттєзвалищ в громаді за загальній площі 4,5 Га

- капітальний ремонт двигуна на ВЛІВ ГАЗ 33098 (сміттєвоз)

- капітальний ремонт бульдозера ДТ-75

Перелік робіт дільниці теплопостачання:

- Поточний ремонт котла №1

- Допоміжні роботи при встановленні та введенні в експлуатацію КГУ

- Заміна двох теплових стояків у домі по вул. Молодіжна,38

- Заміна системи автоматики котла №2

- Ремонт основних циркуляційних насосів (заміна підшипників) (2 шт)

- Заміна теплоізолюючого матеріалу на теплотрасі (40 м)

- Заміна запірної арматури (35 шт)

- Заміна теплотраси в підвалах

- Ремонт під’їзного шляху на котельню 100м2

Перелік робіт дільниці обслуговування житлового фонду міста:

- постійна підтримка санітарного стану та благоустрою будинків, які входять до сфери обслуговування підприємства

- проведення технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації в багатоповерхових будинках

- у випадках зупинки ліфтів, проведення негайного обслуговування та їх ремонт

Перелік робіт дільниці благоустрою населених пунктів:

- щоденний догляд за чистотою вулиць міста;

- висаджування зелених насаджень;

- косіння трави на узбіччях вуличних доріг, скверах, тощо;

- прочистка дерев і вирубка чагарників, побілка дерев та зупинок;

- фарбування та ремонт дитячих майданчиків;

- фарбування та побілка пам’ятників;

- фарбування огорож;

- копання та просапка клумб, догляд за ними на період цвітіння;

- ремонт вуличних туалетів

Додатково зазначаємо, що на балансі Комунального підприємства знаходяться споруди цивільного захисту в кількості 6 од. Зазначені споруди знаходяться  в належному стані та готові для використання за призначенням.

Фінансовий звіт за 2025 рік  по доходам та видаткам

- Дохідна та витратна частини бюджету підприємства

| Джерело доходу | Сума, грн. |
| --- | --- |
| Власні кошти, у т.ч.(без ПДВ): | 26 907 005,56 |
| Населення від надання комунальних послуг | 22 959 624,33 |
| бюджетні установи від надання комунальних послуг | 1 299 045,67 |
| юридичні установи від надання комунальних послуг | 1 800 893,09 |
| ОСББ від надання комунальних послуг | 51 689,07 |
| Від надання інших платних послуг | 751 337,72 |
| Платні послуги архівного відділу | 44 415,68 |
| Видатки власних коштів, у т.ч.(без ПДВ): | 31 114 585,37 |
| Заробітна плата | 11 886 501,34 |
| Нарахування на оплату праці | 2 583 176,52 |
| Оплата за електроенергію | 9 93 966,36 |
| Податки та збори ( рентна плата за спеціальне використання води, за користування надрами, вiд розмiщення вiдходiв) | 880 745,17 |
| Придбання предметів та матеріалів | 1 295 289,20 |
| ПММ | 1 476 325,09 |
| Запчастин для техніки | 424 314,61 |
| Оплата за послуги | 564 429,39 |
| Інші витрати (придбання канцтоварів, комісії банку, тощо) | 377325,84 |
| Нарахування амортизації | 2532511,85 |
| Джерело доходу | Сума, грн. |
| Трансферти Роздільнянської міської ради | 37 386 397,33 |
| Видатки в т.ч.: | 37 386 397,33 |

| Кабелі | 270 509,00 |
| --- | --- |
| Труби (Водоканал) | 236 882,40 |
| Оплата послуг з очищення систем каналізації | 380 000,00 |
| Надання доступу до ліфтових приміщень | 3 432,00 |
| Придбання шин | 296 592,20 |
| Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії | 2 330 417,05 |
| Оплата праці робітників підприємства | 5 074 595,44 |
| Нарахування на оплату праці робітників підприємства | 1 123 255,72 |
| Оплата електроенергії на виконання умов договору | 4 994 114,90 |
| Оплата за заборгованість за природний газ за 2021-2025 р. | 5 251 696,25 |
| Погашення податкового боргу з ПДФО за 2020-2025 р. | 7 972 404,81 |
| Придбання паливно-мастильних матеріалів на дільницю благоустрою | 197 869,68 |
| Придбання предметів та матеріалів на дільницю благоустрою | 180 000,00 |
| Придбання ПММ на косіння узбічь | 24 979,50 |
| Придбання бетонного секційного паркану на кладовище по вул. Братів Стоянових | 99 150,00 |
| Розробка проєктів землеустрою на сміттєзвалища | 73 000,00 |
| Придбання паливно-мастильних матеріалів (мат.резерв) | 100 100,00 |
| Придбання паливно-мастильних матеріалів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 248 760,46 |
| Будівництво артсвердловини м.Роздільна, вул.Новоселів КП Водоканал | 1 559 166,82 |
| Насоси глибинні | 898 200,00 |
| Частотні перетворювачі | 165 480,00 |
| Прилади керування насосного агрегату | 150 720,00 |
| Насос фекальний | 211 800,00 |
| Придбання акумуляторів | 41 047,00 |
| Кап.ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням конгераційної установки | 439 964,14 |
| Придбання спецтехніки | 4 494 999,96 |
| Виготовлення проектної документації та погодження проектних рішень за робочим проектом "Будівництво мережевої сонячної електростанції наземного розташування для забезпечення роботи об'єкта водопостачання"; | 222 000,00 |
| Придбання пожежних гідрантів | 47 980,00 |
| Витарти на поховання військовослужбовців | 247880,00 |
| Витрати на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів | 49400,00 |

- Кількість укладених договорів.

| КП «Роздільнянський міський водоканал» | Кількість абонентів | Кількість укладених договорів за 2025р. |
| --- | --- | --- |
| Населення: - водопостачання - водовідведення - утримання будинків - опалення - ТПВ | 8877 2405 792 322 5883 | 176 14 90 |
| Бюджетні споживачі |  | 45 |
| Юридичні особи та ФОП |  | 101 |

Дебіторська заборгованість від населення станом на 01.01.2026 р. за спожиті комунальні послуги складає 6 939 105,92 грн.

В тому числі:

- за послуги з водопостачання 4 488 160,64 грн

- за послуги водовідведення 80 205,28 грн

- ТПВ 292 986,42 грн

- утримання будинків 678 351,29 грн

- опалення 1 399 402,29 грн (поточна заборгованість 224368,79 грн)

Дебіторська заборгованість від підприємств станом на 01.01.2026 р. за спожиті комунальні послуги складає 250 302,17 грн.

В тому числі:

- за послуги з водопостачання та водовідведення 111 412,86 грн

- ТПВ 138 889,31 грн

Від бюджетних споживачів та споживачів іншої категорії заборгованість поточна.

Адміністрація Підприємства здійснює роботу по зниженню дебіторської заборгованості населення: оповіщення боржників про суму заборгованості, попередження про звернення до суду, звернення до суду з позовними заявами, укладання договорів реструктуризації боргу.

Проте, слід зауважити, що не зважаючи на всі намагання підприємства більшість послуг, які надаються споживачам, за результатами року - збиткові.

Водопостачання

У 2025 році підприємством вироблено та реалізовано 341 434 м³ води.

Діючі тарифи становлять:

- 75,07 грн/м³ — для споживачів м. Роздільна;

- 55,98 грн/м³ — для старостинських округів.

Загальна сума нарахувань за послугу склала 22 130 564,82 грн.

Середня фактична собівартість 1 м³ води у 2025 році становить 87,10 грн, що перевищує встановлені тарифи. Відповідно, економічно обґрунтований обсяг нарахувань мав би становити 29 740 507,88 грн.

Фінансовий результат за послугою — збиток у сумі 7 609 943,06 грн.

Основні причини збитковості:

- Зростання вартості електроенергії.
У структурі тарифу врахована вартість електроенергії 11,45 грн/кВт·год, тоді як станом на 31.12.2025 року фактична вартість становила 14,24 грн/кВт·год.

- Збільшення енергоспоживання у зв’язку з аномально спекотними погодними умовами.

- Введення економічно обґрунтованого тарифу лише з 01.06.2025 року, що не забезпечило компенсацію витрат протягом повного звітного року.

Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Загальна площа обслуговування у 2025 році становить 451 796 м².

Середній діючий тариф — 3,20 грн/м².

Фактичні нарахування за послугу склали 1 136 683,67 грн.

Середня фактична собівартість 1 м² становить 7,98 грн/м². Економічно обґрунтований обсяг нарахувань мав би становити 3 605 332,08 грн.

Збиток за послугою складає 2 468 648,41 грн.

Основна причина збитковості — тариф не переглядався з 2017 року. За цей період суттєво зросли витрати на оплату праці, енергоносії, матеріали та інші складові собівартості.

Послуги з постачання теплової енергії

У 2025 році обсяг постачання теплової енергії становив 857,98 Гкал.

Середній затверджений тариф — 4 597,48 грн/Гкал.

Фактична сума нарахувань склала 2 439 860,60 грн.

Середня фактична собівартість 1 Гкал становить 8 145,33 грн/Гкал. Економічно обґрунтований обсяг нарахувань мав би становити 6 988 530,23 грн.

Збиток за послугою — 4 548 669,63 грн.

Останній перегляд тарифів відбувся у 2022 році. У зв’язку з дією мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання для населення (Закон №2479-ІХ), підприємство не має можливості привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня.

Слід зазначити, що згідно із ЗУ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» відповідно до Методики визначення заборгованості в різниці в тарифах, затвердженої постановою КМУ від 15 вересня 2021р. № 977 (зі змінами) підприємству затверджені обсяги заборгованості в різниці в тарифах у сумі  16 125 878,39 грн  в т.ч.:

- за послуги з централізованого опалення населенню та установам та організаціям у сумі 8 329 875,44  грн

- за послуги з централізованого водопостачання населенню та установам та організаціям у сумі 8 296 002,95 грн

Станом на сьогодні питання виплати цієї заборгованості з Державного бюджету досі не вирішено.

Послуги з водовідведення та збирання, перевезення та видалення побутових відходів є економічно обґрунтованими. Відсоток окупності тарифів складає 115% та 127% відповідно.

Директор КП «Роздільнянський

міський водоканал» 					                Станіслав ЗУБКОВ