ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

17 березня 2026  року

№5123-VIII

Підсумковий звіт про результати виконання Програми інформатизації Роздільнянської міської ради на 2025-2026 роки

Програма інформатизації Роздільнянської міської ради на 2025-2026 роки, затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 23 грудня 2024 року № 4421-VIIІ (яке втратило чинність відповідно до п. 4 Рішення Роздільнянської міської ради від 24.12.2025 № 5027-VIII «Про затвердження Програми інформатизації Роздільнянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»).

Мета Програми -  розбудова інформаційного суспільства, впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у діяльність міської ради, удосконалення системи забезпечення її інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.

Головний виконавець Програми – Роздільнянська міська рада

Фінансування Програми, протягом 2025 року здійснювалось за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

Обсяг запланованого фінансування Програми на 2025 рік складав  – 463,424 грн.

Профінансовано протягом 2025 року – 384 677,14 грн.

Економія після проведення закупівель – 50 222,86 (10,84% від плану)

На впровадження системи АСКОД не використано 35 424 грн (7,64% від плану)

Програма виконана на 92,36 %

На виконання Програми, протягом 2025 року  виконувались наступні заходи:

| № з/п | Пріорі тетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано протягом 2025 року, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Впровадження системи електронного документообігу «АСКОД» | Придбання системи електронного документообігу «АСКОД» | 2025 р | Роздільнянська міська рада | 11300 | 0 | 0 | Не реалізовано у 2025 р. через необхідність підготовки інфраструктури і нормативних документів. Перенесено на 2026 рік. р |
| 2 | Розвиток і впровадження актуальних європейських норм і стандартів інформатизації в усіх сферах життєдіяльності громади, оснащення новою сучасною комп’ютерною технікою працівників міської ради. | Сканер настільний | 2025 р | Роздільнянська міська рада | 30068 | 17880 | 100 | виконано |
|  |  | Джерело безперебійного живлення | 2025 р. | Роздільнянська міська рада | 45000 | 99405.54 | 100 | виконано |
|  |  | ПК в зборі | 2025 р. | Роздільнянська міська рада | 205500 | 153291.60 | 100 | виконано |
|  |  | Багато функціональний пристрій (копір - принтер - сканер) | 2025 р. | Роздільнянська міська рада | 98000 | 39900 | 100 | виконано |
|  |  | Ноутбуки | 2025 р. | Роздільнянська міська рада | 49432 | 38700 | 100 | виконано |
|  |  | Залучення сучасної комп'ютерної техніки | 2025 р. | Роздільнянська міська рада |  | 28600 | 1 | Придбано 1 ПК в зборі з ліцензійним програмним забезпеченням |
|  |  | Аудит локальної мережі | 2025 р | Роздільнянська міська рада |  | 6900 | 100 | Проведено аудит локальної мережі із залученням спеціалістів КП «обласного інформаційно-аналітичного центру» |
| Всього: |  |  |  |  | 439 300,00 | 384677,14 |  |  |

Виконання заходів Програми, протягом 2025 раку дозволило досягти наступних результативних показників:

| № з/п | Найменування індикатора | Одиниця виміру | Строк виконання | Цільові значення індексаторам |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20025 р. план | 2025 р. факт |  |
| 1. | Впровадження системи електронного документообігу «АСКОД» | од | 2025 р. | 1 | 0 | Не впроваджено Впровадження заплановано на 2026 рік з урахуванням проведених підготовчих заходів. |
| 2. | Покращення матеріально-технічної бази міської ради | од. | 2025 р. | 100 | 100 | Придбано та встановлено сучасну техніку, що забезпечило ефективну роботу працівників |
|  | 11 комп’ютерів у зборі – 153 291,60 грн. 1 комп’ютер в зборі з ліцензійним ПЗ – 28 600 грн. 2 ноутбука – 38 700 грн. | од | 2025 р. | 14 | 14 |  |
|  | 6 БФП – 39 900 грн. | од | 2025 р. | 6 | 6 |  |
|  | 2 настільних сканера – 17 880 грн. | од | 2025 р. | 2 | 2 |  |
| 3. | Забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем | од | 2025 р. | 39 | 39 | Джерела безперебійного живлення придбано та введено в експлуатацію |
| 4. | Проведення аудиту локальної мережі | % | 2025 р. | 100 | 100 | Проведено аудит із залученням спеціалістів. |

У 2025 році реалізація Програми дозволила досягти суттєвого прогресу у сфері інформатизації та технічного забезпечення діяльності Роздільнянської міської ради. Завдяки придбанню сучасної комп’ютерної техніки, багатофункціональних пристроїв та джерел безперебійного живлення було створено належні умови для ефективної роботи працівників та забезпечено стабільність функціонування інформаційних систем. Проведений аудит локальної мережі із залученням спеціалістів дав змогу визначити напрями її оптимізації та розвитку.

Попри високий рівень виконання більшості заходів (понад 92% від запланованого фінансування), впровадження системи електронного документообігу «АСКОД» було перенесено на 2026 рік у зв’язку з необхідністю підготовки нормативної бази та інфраструктури. Це рішення є логічним кроком, адже дозволить забезпечити якісне та безперебійне функціонування системи після її запуску.

Таким чином, у 2025 році було закладено міцний фундамент для подальшої цифровізації управлінських процесів, що сприятиме підвищенню прозорості, оперативності та ефективності роботи органу місцевого самоврядування у наступні роки.

Начальник відділу комунікацій,

цифрової трансформації

та інформаційно – технічного забезпечення

апарату Роздільнянської міської ради

та її виконавчого комітету							Альона Штувбейна

Пояснювальна записка до звіту про  результати  виконання Програми інформатизації

Роздільнянської міської ради на 2025-2026 роки.

Програма інформатизації Роздільнянської міської ради на 2025-2026 роки, затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 23 грудня 2024 року № 4421-VIIІ (яке втратило чинність відповідно до п. 4 Рішення Роздільнянської міської ради від 24.12.2025 № 5027-VIII «Про затвердження Програми інформатизації Роздільнянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки»).

Мета Програми – розбудова інформаційного суспільства, впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у діяльність міської ради, удосконалення системи забезпечення її інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій

Головний виконавець Програми -  Роздільнянська міська рада

Фінансування Програми, протягом 2025 року здійснювалось за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

Забезпечено модернізацію матеріально-технічної бази міської ради (комп’ютери, ноутбуки, сканери, багатофункціональні пристрої, джерела безперебійного живлення).

Проведено аудит інформаційної інфраструктури, що створює основу для подальшого впровадження комплексних систем електронного врядування.

У 2025 році проведено закупівлі:

11 комп’ютерів у зборі – 153 291,60 грн.

1 комп’ютер в зборі з ліцензійним ПЗ – 28 600 грн.

2 ноутбука – 38 700 грн.

Комп’ютерна техніка

Необхідна кількість комп’ютерів: 42

Фактично наявні: 42

З них нових (до 5 років експлуатації): 19

Старших за 5 років: 23

Відсотки:

Нові комп’ютери: 45,2%

Старі комп’ютери: 54,8%

Придбаної техніки у 2025 році – 33,3%

Ліцензійне програмне забезпечення

Загальна кількість комп’ютерів: 42

З ліцензійним ПЗ: 1 (придбаний у 2025 р.)

Без ліцензійного ПЗ: 41

Відсоток – 1%

6 БФП – 39 900 грн.

Необхідна кількість БФП: 36

Фактично наявні: 33 (91,7%)

Нових (до 5 років експлуатації): 14 (38,9%)

Старших за 5 років: 19 (52,8%)

Дефіцит: 3 одиниці (8,3%) та понад половина наявної техніки є застарілою та потребує заміни найближчим часом. Також є необхідність у придбані 1 кольорового принтера.

2 настільних сканера – 17 880 грн.

39 джерел безперебійного живлення – 99 405,54 грн.

Джерела безперебійного живлення (UPS)

Закуплено у 2025 році: 39

Потреба за результатами аудиту: 43 (для кожного робочого місця + для стабільної роботи інтернету)

Додатково необхідно: 4

Відсотки забезпеченості: 90,7 (придбані у 2025 р.)

Аудит інформаційної інфраструктури – 6 900 грн.

Загальна сума – 384 677,14 грн.

Висновок: майже половина парку комп’ютерів потребує оновлення у найближчі роки.

Обсяг запланованого  фінансування Програми на 2025 рік складав  – 463,424 грн.

Профінансовано протягом 2025 року –  384677,14 грн.

Економія після проведення закупівель – 50 222,86 (10,84% від плану)

На впровадження системи АСКОД.

Програма виконана на 92,36 %

Не реалізовано ключовий елемент, не впроваджено систему електронного документообігу «АСКОД», однак її впровадження заплановано на 2026 рік з урахуванням проведених підготовчих заходів.

Обґрунтування невиконання

Основною причиною невиконання заходу щодо впровадження електронного документообігу «АСКОД» є необхідність якісної підготовки інформаційної інфраструктури та нормативних документів.

Перенесення впровадження на 2026 рік дозволить уникнути ризиків неефективного використання бюджетних коштів та забезпечить масштабування системи для всієї міської ради.

Програма інформатизації у 2025 році виконана частково, у відсотковому вимірі – 92,36% від плану, але це не свідчить про недофінансування, а про ефективне використання коштів та економію.

Начальник відділу комунікацій,

цифрової трансформації

та інформаційно-технічного забезпечення

апарату Роздільнянської міської ради

та її виконавчого комітету							Альона Штувбейна