Додаток 1

до Програми

Завдання і заходи реалізації

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

| №п /п | Завдання | Зміст заходів Програми | Термін виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансува ння |  | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік |  | 2026 рік |  | 2027 рік |  | Всього |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївським комунальним підприємством «Мрія» своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам | Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1426,200 | 1426,200 |  |  |  |  | 1426,200 | 1426,200 | Стабільна, безперебійна роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, накопичення інвестиційних ресурсів |
| 2 |  | Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 527,006 | 527,006 |  |  |  |  | 527,006 | 527,006 |  |
| 3 |  | Придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 339,447 | 339,447 |  |  |  |  | 339,447 | 339,447 |  |
| 4 |  | Будівництво артсвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1559,167 | 1559,167 |  |  |  |  | 1559,167 | 1559,167 |  |
| 5 |  | Придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП Роздільнатеплокомуненерго | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 313,696 | 313,696 |  |  |  |  | 313,696 | 313,696 |  |
| 6 |  | Придбання обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія" | Міський бюджет | 303,240 | 303,240 |  |  |  |  | 303,240 | 303,240 |  |
| 7 |  | Придбання, предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія" | Міський бюджет | 55,499 | 55,499 |  |  |  |  | 55,499 | 55,499 |  |
| 8 |  | Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське" | 2025-2026 роки | КП "Виноградарське" | Міський бюджет | 260,460 | 260,460 |  |  |  |  | 260,460 | 260,460 |  |
| 9 |  | Придбання обладнання для господарської діяльності КП "Виноградарське" | 2025-2026 роки | КП "Виноградарське" | Міський бюджет | 957,000 | 957,000 |  |  |  |  | 957,000 | 957,000 |  |
| 10 |  | Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 2711,314 | 2711,314 | 673,014 | 673,014 |  |  | 3384,328 | 3384,328 |  |
| 11 |  | Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія" | Міський бюджет | 358,234 | 358,234 | 190,000 | 190,000 |  |  | 548,234 | 548,234 |  |
| 12 |  | Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці | 2025-2026 роки | КП "Виноградарське" | Міський бюджет | 389,000 | 389,000 | 280,000 | 280,000 |  |  | 669,000 | 669,000 |  |
| 13 |  | Капітальний ремонт водонапірної башти в с.Бурдівка Роздільнянського району Одеської області | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія | Міський бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 14 |  | Послуги з очищення систем каналізації | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 380,000 | 380,000 |  |  |  |  | 380,000 | 380,000 |  |
| 15 |  | Розробка проєктів землеустрою | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 73,000 | 73,000 |  |  |  |  | 73,000 | 73,000 |  |
| 16 |  | Розробка проєктів землеустрою | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія | Міський бюджет | 103,000 | 103,000 |  |  |  |  | 103,000 | 103,000 |  |
| 17 |  | Придбання газових котлів | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 1458,000 | 1458,000 |  |  |  |  | 1458,000 | 1458,000 |  |
| 18 |  | Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Молодіжна, б/н | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1129,136 | 1129,136 |  |  |  |  | 1129,136 | 1129,136 |  |
| 19 |  | Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки (за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 1, пров.Спортивний, 2а) | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 3666,794 | 3666,794 |  |  |  |  | 3666,794 | 3666,794 |  |
| 20 |  | Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56» | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  | 200,000 | 200,000 |  |
| 21 |  | Оплата електричної енергії, на виконання умов договору №1158 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2025 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1300,000 | 1300,000 |  |  |  |  | 1300,000 | 1300,000 |  |
| 22 |  | Капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів, за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Шевченка, 56 | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 740,456 | 740,456 |  |  |  |  | 740,456 | 740,456 |  |
| 23 |  | Послуги шеф-монтажу | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 60,000 | 60,000 |  |  |  |  | 60,000 | 60,000 |  |
| 24 |  | Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котелень з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А» | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 582,902 | 582,902 |  |  |  |  | 582,902 | 582,902 |  |
| 25 |  | Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 1801,110 | 1801,110 |  |  |  |  | 1801,110 | 1801,110 |  |
| 26 |  | Придбання спеціалізованої техніки (екскаватор - навантажувач) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 4500,000 | 4500,000 |  |  |  |  | 4500,000 | 4500,000 |  |
| 27 |  | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного електропостачання та виконання виробничих функцій в т.ч. покриття боргу за оплату електроенергії | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 3694,115 | 3694,115 |  |  |  |  | 3694,115 | 3694,115 |  |
| 28 |  | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025 р. та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 3217,454 | 3217,454 |  |  |  |  | 3217,454 | 3217,454 |  |
| 29 |  | Поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу на котельні за адресою: Одеська обоасть, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54 | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  | 100,000 | 100,000 |  |
| 30 |  | Надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО по КП «Роздільнянський міський водоканал» задля збереження стабільного функціонування підприємства та запобігання негативним наслідкам. | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 8051,852 | 8051,852 |  |  |  |  | 8051,852 | 8051,852 |  |
| 31 |  | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та на виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 2034,244 | 2034,244 |  |  |  |  | 2034,244 | 2034,244 |  |
| 32 |  | Будівництво артсвердловини с.Понятівка | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 1500,000 | 1500,000 |  |  | 1500,000 | 1500,000 |  |
| 33 |  | Капітальний ремонт башти Рожновського (Парбанк) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 700,000 | 700,000 |  |  | 700,000 | 700,000 |  |
| 34 |  | Капітальний ремонт башти Рожновського (с.Бринівка) | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія | Міський бюджет |  |  | 700,000 | 700,000 |  |  | 700,000 | 700,000 |  |
| 35 |  | Капітальний ремонт куполу башти с.Покровка | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 400,000 | 400,000 |  |  | 400,000 | 400,000 |  |
| 36 |  | Капітальний ремонт куполу башти с.Кошари | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 400,000 | 400,000 |  |  | 400,000 | 400,000 |  |
| 37 |  | Придбання насосного обладнання | 2025-2026 роки | КП «Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 1639,000 | 1639,000 |  |  | 1639,000 | 1639,000 |  |
|  |  |  |  | Єреміївське КП «Мрія» |  |  |  | 300,000 | 300,000 |  |  | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  |  |  | КП «Виноградарське» |  |  |  | 200,000 | 200,000 |  |  | 200,000 | 200,000 |  |
| 38 |  | Придбання снігоприбиральних ножів (відвалів) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 450,000 | 450,000 |  |  | 450,000 | 450,000 |  |
| 39 |  | Придбання барової установки (траншеєкопача) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 650,000 | 650,000 |  |  | 650,000 | 650,000 |  |
| 40 |  | Придбання матеріалів (труб) для проведення ремонтних робіт господарським способом | 2025-2026 роки | КП "Виноградарське" | Міський бюджет |  |  | 49,040 | 49,040 |  |  | 49,040 | 49,040 |  |
| 41 |  | Капітальний ремонт водопровідної мережі під залізничною колією (від вул.Тираспольська до вул.Привокзальна м.Роздільна) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 282,000 | 282,000 |  |  | 282,000 | 282,000 |  |
| 42 |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Георгія Кірпи, 81, з метою усунення аварії в житловому фонді та недопущених подальшого руйнування конструктивних елементів будинку | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 300,000 | 300,000 |  |  | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 42292,326 | 42292,326 | 8713,054 | 8713,054 |  |  | 51005,380 | 51005,380 |  |

Додаток 2

до Програми

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | І етап виконання Програми |  |  | ІІ етап 20___ - 20___ роки | ІІІ етап 20___ - 20___ роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | І. Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал | грн. | 1 446 408 | 1426200 | - |  | - | - |
| 2 | Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | грн. | 527 006 | 527 006 | - | - | - | - |
| 3 | Обсяг видатків на придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал | грн. | 340500,0 | 339447 | - | - | - | - |
| 4 | Обсяг видатків на будівництво артсвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів | грн. | 1619342 | 1559167 | - | - | - | - |
| 5 | Обсяг видатків на придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП Роздільнатеплокомуненерго | грн. | 965000 | 313,696 | - | - | - | - |
| 6 | Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія" | грн. | 304000 | 303240 | - | - | - | - |
| 7 | Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія" | грн. | 58200 | 55499 | - | - | - | - |
| 8 | Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Виноградарське» | грн. | 626500,0 | 260460 | - | - | - | - |
| 9 | Обсяг видатків на придбання обладнання, для господарської діяльності КП "Виноградарське | грн. | 957000 | 957000 | - | - | - | - |
| 10 | Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП Роздільнянський міський водоканал, та нарахування на оплату праці | грн. | 1700000 | 2217125 | 150000 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників КП Роздільнянський міський водоканал), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 116998 | 494189 | 523014 | - | - |  |
| 11 | Обсяг видатків на оплату праці працівникам Єреміївського КП "Мрія", та нарахування на оплату праці | грн. | 120000 | 200000 | 190000 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників Єреміївського КП "Мрія"), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 116998 | 158234 | - | - | - | - |
| 12 | Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП «Виноградарське», та нарахування на оплату праці | грн. | 180000 | 389000 | 280000 | - | - | - |
| 13 | Обсяг видатків на капітальний ремонт водонапірної башти в с.Бурдівка Роздільнянського | грн. |  | 0 | - | - | - | - |
| 14 | Обсяг видатків на послуги з очищення систем каналізації | грн. |  | 380000 | - | - | - | - |
| 15 | Обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою | грн. |  | 73000 | - | - | - | - |
| 16 | Обсяг видатків розробку проєктів землеустрою | грн. |  | 103000 | - | - | - | - |
| 17 | Обсяг видатків на придбання газових котлів | грн. |  | 1458000 | - | - | - | - |
| 18 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Молодіжна, б/н | грн. |  | 1129136 | - | - | - | - |
| 19 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки (за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 1, пров.Спортивний, 2а) | грн. |  | 3666794 |  |  |  |  |
| 20 | Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56» | грн. |  | 200000 |  |  |  |  |
| 21 | Обсяг видатків на оплату електричної енергії, на виконання умов договору №1158 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2025 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» | грн. |  | 1300000 |  |  |  |  |
| 22 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів, за адресою: м.Роздільна, вул.Шевченка, 56 | грн. |  | 740456 |  |  |  |  |
| 23 | Обсяг видатків на послуги шеф монтажу | грн. |  | 60000 |  |  |  |  |
| 24 | Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об’єктам: «Капітальний ремонт інженерних мереж котелень з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А | грн. |  | 582902 |  |  |  |  |
| 25 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А |  |  | 1801110 |  |  |  |  |
| 26 | Обсяг видатків на придбання спеціалізованої техніки (екскаватор - навантажувач) | грн. |  | 4500000 |  |  |  |  |
| 27 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного електропостачання та виконання виробничих функцій в т.ч. покриття боргу за оплату електроенергії | грн |  | 3694115 |  |  |  |  |
| 28 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025 р. та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р | грн |  | 3217454 |  |  |  |  |
| 29 | Обсяг видатків на поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу на котельні за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54 | грн |  | 100000 |  |  |  |  |
| 30 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО по КП «Роздільнянський міський водоканал» задля збереження стабільного функціонування підприємства та запобігання негативним наслідкам. | грн. |  | 8051852 |  |  |  |  |
| 31 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та на виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал» | грн. |  | 2034244 |  |  |  |  |
| 32 | Обсяг видатків на будівництво артсвердловини с.Понятівка | грн. |  |  | 1500000 |  |  |  |
| 33 | Обсяг видатків на капітальний ремонт башти Рожновського (Парбанк) | грн. |  |  | 700000 |  |  |  |
| 34 | Обсяг видатків на капітальний ремонт башти Рожновського (с.Бринівка) | грн. |  |  | 700000 |  |  |  |
| 35 | Обсяг видатків на капітальний ремонт куполу башти с.Покровка | грн. |  |  | 400000 |  |  |  |
| 36 | Обсяг видатків на капітальний ремонт куполу башти с.Кошари | грн. |  |  | 400000 |  |  |  |
| 37 | Обсяг видатків на придбання насосного обладнання комунальними підприємствами «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське» та Єреміївським КП «Мрія» | грн. |  |  | 2139000 |  |  |  |
| 38 | Обсяг видатків на придбання снігоприбиральних ножів (відвалів) | грн. |  |  | 450000 |  |  |  |
| 39 | Обсяг видатків на придбання барової установки (траншеєкопача) | грн. |  |  | 650000 |  |  |  |
| 40 | Обсяг видатків на придбання матеріалів (труб) для проведення ремонтних робіт господарським способом | грн. |  |  | 49040 |  |  |  |
| 41 | Обсяг видатків на капітальний ремонт водопровідної мережі під залізничною колією (від вул.Тираспольська до вул.Привокзальна м.Роздільна) | грн. |  |  | 282000 |  |  |  |
| 42 | Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Георгія Кірпи, 81, з метою усунення аварії в житловому фонді та недопущених подальшого руйнування конструктивних елементів будинку | грн. |  |  | 300000 |  |  |  |
| ІІ. Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість обладнання та матеріалів, яке планується придбати обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал | од. | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 2 | Кількість труб, яку планується придбати для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | м. | 2400 | 2400 | - | - | - | - |
|  | Кількість кабелів, яку планується придбати для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» |  | 1800 | 1800 | - | - | - | - |
| 3 | Кількість запчастин, яку планується придбати | од. | 41 | 41 | - | - | - | - |
| 4 | Кількість артезіанських свердловин, яка буде побудована | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати | шт. | 18 | 2 | - | - | - | - |
|  | Кількість предметів та матеріалів короткострокового користування, яке планується придбати |  | 258 | 258 | - | - | - | - |
| 6 | Кількість обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія", яку планується придбати | шт. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (батерфляї) | шт. | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  | Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (труби) | м. | 600 | 700 | - | - | - | - |
| 8 | Кількість труб яку планується придбати | м. | 2100 | 3100 | - | - | - | - |
|  | Кількість проводу яку планується придбати |  | 1100 | - | - | - | - | - |
|  | Кількість інших предметів та матеріалів для господарської діяльності КП Виноградарське, яку планується придбати | шт. | 1711 | - | - | - | - | - |
| 9 | Кількість обладнання довгострокового користування, яку планується придбати | шт. | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 10 | Кількість штатних одиниць КП Роздільнянський міський водоканал | од. | 79 | 79 | 88 | - | - | - |
|  | Кількість працівників КП Роздільнянський міський водоканал, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| 11 | Кількість штатних одиниць Єреміївського КП "Мрія" | од | 7 | 7 | 8 | - | - | - |
|  | Кількість працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське» | од. | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 13 | Кількість водопровідних башт, які будуть відремонтовані | шт. |  | - | - | - | - | - |
| 14 | Кількість каналізаційних колекторів, які будуть очищені | шт. |  | 24 | - | - | - | - |
| 15 | Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена | шт. |  | 7 |  |  |  |  |
| 17 | Кількість газових котлів яку буде придбано | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Кількість котелень, інженерні мережі яких будуть відремонтовані та на яких буде встановлено когенераційної установки | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Кількість котелень, інженерні мережі яких будуть відремонтовані та на яких буде встановлено когенераційної установки | кот. |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Кількість проектно-кошторисних документацій, яка буде розроблена | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Кількість електричної енергії, яка буде оплачена | кВт*год |  | 155149 |  |  |  |  |
| 22 | Кількість котельнь яка буде відремонтована | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Кількість котелень, відносно яких буде надано послуги шеф-монтажу | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Кількість об’єктів, відносно якої буде розроблено проектно-кошторисну документацію | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Кількість котельнь яка буде відремонтована | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Кількість спеціалізованої техніки яка буде придбана | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Кількість електричної енергії, яка буде оплачена | кВт*год |  | 452113 |  |  |  |  |
| 28 | Кількість куб.м газу, яка буде оплачена | куб.м |  | 181611 |  |  |  |  |
| 29 | Кількість котелень, на якій буде замінено регулятор тиску газу | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Кількість комунальних підприємств, яким буде надано фінансову для погашення податкового боргу | підп. |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Кількість куб.м газу, яка буде оплачена | куб.м |  | 193159 |  |  |  |  |
| 32 | Кількість артсвердловин яка буде побудована | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Кількість башт Рожновського, яка буде відремонтована | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | Кількість башт Рожновського, яка буде відремонтована | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Кількість куполів башт, яка буде відремонтована | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Кількість куполів башт, яка буде відремонтована | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Кількість насосного обладнання яку планується придбати | шт. |  |  | 34 |  |  |  |
| 38 | Кількість снігоприбиральних ножів (відвалів) яка буде придбана | шт. |  |  | 2 |  |  |  |
| 39 | Кількість барових установок (траншеєкопачів) яка буде придбана | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Кількість труб, яка буде придбана | м. |  |  | 445 |  |  |  |
| 41 | Протяжність водопровідної мережі, яка буде капітально відремонтована | м. |  |  | 120 |  |  |  |
| 42 | Кількість проєктно-кошторисних документацій, яка буде виготовлена | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| ІІІ. Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на придбання одного обладнання та матеріалу обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал | грн. | 62887 | 62008,69 | - | - | - | - |
| 2 | Середні витрати на придбання одного метру труби | грн. | 103,08 | 103,08 | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання одного метру кабелю |  | 155,33 | 155,33 | - | - | - | - |
| 3 | Середні витрати на придбання однієї запчастини | грн. | 7395 | 8279,19 | - | - | - | - |
| 4 | Кількість абонентів, які будуть забезпечені водою з побудованої артезіанської свердловини | абон. | 800 | 800 | - | - | - | - |
| 5 | Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу довгострокового користування | грн. | 81777 | 42348 | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу короткострокового користування |  | 887,6 | 887,6 | - | - | - | - |
| 6 | Середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування | грн. | 60800 | 60648 | - | - | - | - |
| 7 | Середні витрати на придбання одного батерфляю | грн. | 2200 | 1670,16 | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання одного м. труби |  | 78,66 | 67,35 |  | - | - | - |
| 8 | Середні витрати на придбання 1-го метра труби | грн. | 113,33 | 84 | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання 1-го метра проводу |  | 73,63 | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання 1-го предмету та матеріалу для господарської діяльності КП |  | 179,72 | - | - | - | - | - |
| 9 | Середні витрати на придбання одного обладнання, довгострокового користування | грн. | 68357 | 68357 | - | - | - | - |
| 10 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП Роздільнянський міський водоканал з нарахуваннями | грн. | 21519 | 28064,87 | 1704,55 | - | - | - |
|  | Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника КП Роздільнянський міський водоканал який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 116998 | 164729,66 | 174338 | - | - | - |
| 11 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника Єреміївського КП "Мрія", з нарахуваннями | грн. | 17143 | 28571,42 | 23750 | - | - | - |
|  | Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника Єреміївського КП "Мрія" який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці |  | 116998 | 158234 | - | - | - | - |
| 12 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП "Виноградарське, з нарахуваннями | грн. | 25714 | 55571,42 | 40000 |  |  |  |
| 13 | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-ї водопровідної башти | грн. |  | - | - | - | - | - |
| 14 | Середні витрати на очистку 1-го каналізаційного колектору | грн. |  | 15833,33 | - | - | - | - |
| 15 | Середні витрати на виготовлення 1-го проєкту землеустрою | грн. |  | 14600,00 | - | - | - | - |
| 16 | Середні витрати на виготовлення 1-го проєкту землеустрою | грн. |  | 14714,00 | - | - | - | - |
| 17 | Середні витрати на придбання 1-го газового котла | грн. |  | 729000,00 |  |  |  |  |
| 18 | Середні витрати на проведення капітальний ремонту інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки 1-ї котельні | грн. |  | 1129136,00 |  |  |  |  |
| 19 | Середні витрати на проведення капітальний ремонту інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки 1-ї котельні |  |  | 1833397 |  |  |  |  |
| 20 | Середні витрати на розроблення 1-ї проектно-кошторисної документації | грн. |  | 200000 |  |  |  |  |
| 21 | Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії | грн. |  | 8,379 |  |  |  |  |
| 22 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-єї котельні з заміною газових котлів | грн. |  | 740456 |  |  |  |  |
| 23 | Середні витрати послуги шеф-монтажу 1-ї котельні | грн. |  | 30000 |  |  |  |  |
| 24 | Середні витрати на розроблення 1-єї проектно-кошторисної документації | грн. |  | 291451 |  |  |  |  |
| 25 | Середні витрати на капітальний ремонт інженерних мереж 1-єї котельні, з додатковим встановленням когенераційної установки | грн. |  | 900555 |  |  |  |  |
| 26 | Середні витрати на придбання 1-ї одиниці спеціалізованої техніки | грн. |  | 4500000 |  |  |  |  |
| 27 | Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії | грн. |  | 8,170778 |  |  |  |  |
| 28 | Середня вартість 1 куб.м газу, яка буде оплачена | грн. |  | 17,716 |  |  |  |  |
| 29 | Середні витрати поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу 1-ї котельні | грн. |  | 100000 |  |  |  |  |
| 30 | Середні витрати на надання фінансової підтримки для погашення податкового боргу 1-м комунальним підприємством | грн. |  | 8051852 |  |  |  |  |
| 31 | Середня вартість 1 куб.м газу, яка буде оплачена | грн. |  | 10,531 |  |  |  |  |
| 32 | Середні витрати на будівництво 1-єї артсвердловини | грн. |  |  | 1500000 |  |  |  |
| 33 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї башти Рожновського | грн. |  |  | 700000 |  |  |  |
| 34 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї башти Рожновського | грн. |  |  | 700000 |  |  |  |
| 35 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-го куполу башти с.Покровка | грн. |  |  | 400000 |  |  |  |
| 36 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-го куполу башти с.Кошари | грн. |  |  | 400000 |  |  |  |
| 37 | Середні витрати на придбання 1-го насосного обладнання | грн. |  |  | 62911,76 |  |  |  |
| 38 | Середні витрати на придбання 1-го снігоприбирального ножа (відвалу) | грн. |  |  | 225000 |  |  |  |
| 39 | Середні витрати на придбання 1-єї барової установки (траншеєкопача) | грн. |  |  | 650000 |  |  |  |
| 40 | Середні витрати на придбання 1-го м. труби | грн. |  |  | 110,20 |  |  |  |
| 41 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-го метру водопровідної мережі | грн. |  |  | 2350 |  |  |  |
| 42 | Середні витрати на виготовлення 1-ї проєктно-кошторисної документації | грн. |  |  | 300000 |  |  |  |
| ІV. Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами КП «Роздільнянський міський водоканал | % | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 2 | Відсоток забезпечення предметами та матеріалами для ремонту водопровідних мереж (трубами, кабелями) | % | 71,20 | 71,20 | - | - | - | - |
| 3 | Відсоток забезпечення техніки шинами | % | 67,91 | 67,91 | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення техніки акумуляторами |  | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 4 | Відсоток абонентів міста Роздільна, які будуть забезпечені водопостачанням з побудованої артсвердловини | % | 9,62 | 9,62 | - | - | - | - |
| 5 | Відсоток забезпечення котелен необхідним обладнанням | % | 100 | 18,6 | - | - | - | - |
| 6 | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються Єреміївським КП «Мрія», резервними насосами | % | 26,67 | 26,67 | - | - | - | - |
| 7 | Відсоток придбання необхідних матеріалів для ремонту водопровідних мереж, відносно наявної потреби | % | 38,33 | 44,72 | - | - | - | - |
| 8 | Відсоток відремонтованої водопровідної мережі, відносно наявної потреби | % | 90 | 37,34 | - | - | - | - |
| 9 | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються КП "Виноградарське, резервними насосами | % | 98 | 98 | - | - | - | - |
| 10 | Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП Роздільнянський міський водоканал | % | 12,79 | 17,26 | 0,97 | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників КП Роздільнянський міський водоканал які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, та нарахувань на оплату праці |  | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 11 | Відсоток забезпечення заробітною платою працівників Єреміївського КП "Мрія" | % | 14,6 | 24,33 | 12,81 | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 12 | Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП «Виноградарське» | % | 21,91 | 47,33 | 35,48 | - | - | - |
| 13 | Відсоток абонентів села Бурдівка, які будуть забезпечені водопостачанням з відремонтованої водопровідної башти | % |  | - | - | - | - | - |
| 14 | Відсоток очистки каналізаційних колекторів відносно наявної потреби | % |  | 100 | - | - | - | - |
| 15 | Відсоток виготовлення комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» проєктів землеустрою, відносно наявної потреби | % |  | 100 | - | - | - | - |
| 16 | Відсоток виготовлення Єреміївським КП «Мрія» проєктів землеустрою, відносно наявної потреби | % |  | 100 | - | - | - | - |
| 17 | Відсоток заміни зношених котлів, відносно наявної потреби | % |  | 100 | - | - | - | - |
| 18 | Відсоток технічної готовності об’єкта до опалювального сезону після реалізації заходів | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Відсоток технічної готовності інженерних мереж до опалювального сезону | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Відсоток розроблення проектно-кошторисної документації, відносно наявної потреби | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 21 | Відсоток виконання умов договору №1158 від 31.01.2025 року про постачання електричної енергії споживачу укладеного між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та КП «Роздільнянський міський водоканал» | % |  | 9,74 |  |  |  |  |
| 22 | Відсоток технічної готовності об’єкта до опалювального сезону після реалізації заходів | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 23 | Відсоток забезпечення котелень, послугами шеф-монтажу, відносно наявної потреби | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 24 | Відсоток розроблення проектно-кошторисної документації, відносно наявної потреби | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 25 | Відсоток технічної готовності об’єкта до опалювального сезону після реалізації заходів | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 26 | Відсоток оновлення спеціалізованої техніки, відносно наявної потреби | % |  | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Відсоток погашення боргу за електроенергію | % |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання договору на постачання електроенергії |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 28 | Відсоток погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., рішенням Господарського суду Одеської області №916/2400/25 від 10.09.2025р. та рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 p. | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 29 | Відсоток технічної готовності об’єкта до опалювального сезону після реалізації заходів | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 30 | Відсоток погашення ПДФО та податкового боргу КП "Роздільнянський міський водоканал" з ПДФО | % |  | 70,45 |  |  |  |  |
| 31 | Відсоток виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал» | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 32 | Відсоток мешканців с.Понятівка, які будуть забезпечені питною водою з побудованої артсвердловини | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 33 | Відсоток технічної готовності об’єкта до подальшої безпечної експлуатації | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 34 | Відсоток технічної готовності об’єкта до подальшої безпечної експлуатації | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 35 | Відсоток технічної готовності башти до подальшої безпечної експлуатації | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 36 | Відсоток технічної готовності куполу до подальшої безпечної експлуатації | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 37 | Відсоток забезпечення комунальних підприємств насосним обладнанням для заміни зношеного та формування резервного фонду | % |  |  | 93,24 |  |  |  |
| 38 | Відсоток забезпечення спецтехніки комунального підприємства снігоприбиральним обладнанням | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 39 | Відсоток технічної готовності спецтехніки до виконання робіт з будівництва та ремонту мереж засобами механізації | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 40 | Відсоток модернізації водопровідної мережі, яку обслуговує КП «Виноградарське», шляхом заміни зношених металевих труб на поліпропіленові | % |  |  | 0,67 |  |  |  |
| 41 | Відсоток модернізації водопровідної мережі в м.Роздільна, відносно наявної потреби | % |  |  | 0,36 |  |  |  |
| 42 | Відсоток готовності документації до проведення процедури закупівлі робіт з капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку | % |  |  | 100 |  |  |  |