ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Роздільнянської міської ради

31 серпня 2026 року № 302

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій

Роздільнянської міської територіальної громади

на 2027 - 2029 роки

Загальна частина

Роздільнянська міська територіальна громада бере участь у реалізації реформи управління публічними інвестиціями (далі – реформа УПІ), спрямованої на запровадження ефективної системи середньострокового планування, підготовки, оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, формування проєктного портфеля громади та його інтеграції до Єдиного проєктного портфеля держави.

Середньострокове планування є ключовим етапом реформи УПІ на місцевому рівні, оскільки саме під час його формування визначаються основні напрями спрямування муніципальних та залучених коштів у середньостроковій перспективі.

Затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Роздільнянської міської територіальної громади на 2027–2029 роки (далі – СПІ 2027–2029) є необхідним кроком для забезпечення безперервності процесу середньострокового бюджетного та стратегічного планування громади.

Формування СПІ 2027–2029 здійснюється з урахуванням Стратегії розвитку Роздільнянської міської територіальної громади до 2027 року, Плану України (Ukraine Facility) та результатів актуальних оцінок завданих збитків і потреб (RDNA).

Сфера дії СПІ 2027–2029 включає публічні інвестиції громади, спрямовані на реалізацію місцевих інвестиційних проєктів та програм розвитку.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено Відділом інвестицій та розвитку територій апарату міської ради та її виконавчого комітету на підставі пропозицій виконавчих органів Роздільнянської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Фінансовим управлінням Роздільнянськї міської ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2027–2029 роки наскрізними стратегічними цілями громади є:

- Енергоефективність та енергонезалежність;

- Цифровізація та трансформація муніципальних послуг;

- Адаптація та реагування на зміни клімату;

- Гендерна рівність та комплексна безбар’єрність.

Реалізація цих цілей передбачає перехід до раціональної моделі енергоспоживання закладів комунальної власності, цифрову трансформацію управлінських процесів та створення безбар’єрного простору з дотриманням принципів універсального дизайну для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для Роздільнянської міської територіальної громади та держави та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027-2029 роках належать:

Культура та інформація(Відділ культури Роздільнянської міської ради);

Громадська безпека (Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради);

Спорт, фізичне та молодіжне виховання (Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради);

Муніципальна інфраструктура та послуги (Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради);

Транспорт та послуги поштового зв'язку (Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради);

Освіта і наука (Відділ освіти Роздільнянської міської ради);

Охорона здоров'я (Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради);

Соціальна сфера (Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради);

Житло (Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради).

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються у межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування та є структурними складовими місцевої політики розвитку у відповідній сфері. Вони випливають із повноважень органів місцевого самоврядування, визначених законодавством України, мають власне нормативно-правове регулювання та кореспондуються з конкретними цілями і завданнями Стратегії розвитку Роздільнянської міської територіальної громади.

Підсектори дозволяють диференціювати пріоритетні галузі публічного інвестування на конкретні напрями, в яких здійснюватимуться публічні інвестиції, а також допомагають зосередитися на специфічних потребах, викликах та можливостях населених пунктів Роздільнянської громади.

Виконавчими органами Роздільнянської міської ради було подано до Відділу інвестицій та розвитку територій апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету проєктні пропозиції до середньострокового плану, які охоплюють 18 підсекторів у межах 9 пріоритетних галузей (секторів) публічного інвестування громади.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із цілями та завданнями документів стратегічного планування Роздільнянської міської територіальної громади у розрізі визначених пріоритетних галузей (секторів) публічного інвестування.

Напрям публічного інвестування визначає конкретну сферу діяльності та розвитку громади в межах відповідної галузі, у яку спрямовуються публічні кошти (кошти місцевого бюджету, залучені державні субвенції, грантові та донорські ресурси) для подальшої підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів або програм.

Виконавчими органами Роздільнянської міської ради було сформовано та подано до Відділу інвестицій та розвитку територій апарату Роздільнянської міської ради та її виконавчого комітету розроблені пропозиції, що включають 25 основних напрямів публічного інвестування у розрізі 9 пріоритетних галузей громади.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

Тис. грн.

| Показник | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | 2029 рік (прогноз) | 2027-2029 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний фонд, усього | 6000,000 | 13000,000 | 12480,000 | 31480,000 |
| Кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн, усього | 193439,607 | 128944,000 | 150699,000 | 473082,607 |
| РАЗОМ | 199439,607 | 141944,000 | 163179,00 | 504562,607 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансового управління Роздільнянської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис. грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура та інформація | 10000,00 | 8500,00 | 7000,00 | 25500,000 |
| Громадська безпека | 3000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 13000,000 |
| Спорт, фізичне та молодіжне виховання | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 56115,000 | 75514,000 | 76599,000 | 208228,000 |
| Транспорт та послуги поштового зв'язку | 1840,000 | 4080,00 | 1480,000 | 7400,000 |
| Освіта і наука | 44849,665 | 36850,000 | 51100,000 | 132799,665 |
| Охорона здоров'я | 57384,942 | 0,000 | 0,0 | 57384,942 |
| Соціальна сфера | 16250,000 | 2000,00 | 2000,00 | 20250,000 |
| Житло | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 30000,000 |
| Загальний результат | 199439,607 | 141944,00 | 163179,00 | 504562,607 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Роздільнянській міській територіальній громаді. Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку країни. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді. Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Роздільнянської міської територіальної громади. Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом. Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування. В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Роздільнянської міської ради Одеської області та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів місцевого та/або державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ культури Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 25 500 000,00 грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 (%) |
| Культурні послуги | Модернізація, відновлення та розвиток культурної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади | Рівень розвитку культурної інфраструктури | 10 | 3 | 5 | 8 |
|  |  | Кількість нових інвестиційних проєктів | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Культура, мистецтво та охорона культурної спадщини | Модернізація та технічне переоснащення закладів культури сучасним сценічним, мультимедійним, музичним та цифровим обладнанням | Частка закладів культури, оснащених сучасним обладнанням | 10% | 25% | 60% | 90% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –Громадська безпека Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 13 000 000,00 грн. |  |  |  |  |  |  |
| Цивільний захист | Комплексна модернізація системи централізованого оповіщення, підвищення рівня цивільного захисту та пожежної безпеки в населених пунктах громади | Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення(МАСЦО) | 0% | 37,5% | 75% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –Спорт, фізичне та молодіжне виховання Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ молоді і спорту Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 10 000 000,00 грн. |  |  |  |  |  |  |
| Спорт та фізичне виховання | Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки | Рівень забезпечення населення громади доступною фізкультурно-спортивною інфраструктурою з урахуванням вимог доступності та безпеки | 12% | 0% | 0% | 20% |
|  |  | Рівень охоплення населення громади фізкультурно-спортивними заходами, у тому числі з адаптивного спорту | 16% | 0% | 0% | 20% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 208 228 000,00 грн. |  |  |  |  |  |  |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Забезпечення альтернативним джерелом електропостачання об’єктів водопостачання | 0% | 9,84% | 16,40% | 21,32% |
|  |  | Збільшення обсягу постачання питної води | 3,28% | 3,18% | 4,75% | 6,29% |
|  |  | Реконструкція системи водопостачання | 3,28% | 9,53% | 14,30% | 15,88% |
|  |  | Реконструкція очисних споруд та розширення каналізаційних мереж у житлових масивах | 0% | 5% | 10% | 15% |
| Містобудування, благоустрій | Комплексний благоустрій території громади | Збільшення частки вулиць і доріг з асфальтобетоннім покриттям | 43,66% | 3,17% | 6,97% | 10,42% |
|  |  | Улаштування контейнерних майданчиків | 9% | 18,02% | 36,04% | 54,06% |
|  |  | Придбання євро-контейнерів для збору ТПВ з кришкою | 10,85% | 20% | 35% | 50% |
|  |  | Придбання сміттєвозу | 50% | 0% | 50% | 100% |
| Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади | Створення безбар’єрного маршруту | Створення безбар’єрного маршруту | 0% | 35% | 70% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт та послуги поштового зв'язку Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 7 400 000,00 грн. |  |  |  |  |  |  |
| Комплексний розвиток громадського транспорту та міської інфраструктури | Облаштування маршрутів громадського транспорту, розвиток інфраструктури та дорожнього господарства | Покращення технічного стану інфраструктури громадського транспорту | 16,08% | 14,29% | 28,56% | 42,87% |
| Безпека руху | Підвищення безпеки дорожнього руху | Розробка схеми дорожнього руху м. Роздільна | 2,71% | 34,24% | 68,48% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 132 799 665,00 грн. |  |  |  |  |  |  |
| Шкільна освіта | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти | 47% | 60% | 80% | 100% |
|  |  | Створення сучасної матеріально-технічної бази академічного ліцею | 0% | 30% | 70% | 100% |
| Шкільна/дошкільна освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Частка здобувачів освіти, забезпечених доступом до укриттів у закладах освіти | 87% | 92% | 95% | 100% |
| Шкільна освіта | Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень. | Рівень забезпеченості потреби закладів освіти шкільними автобусами | 63% | 68% | 74% | 78% |
| Освіта | Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти | Частка закладів освіти, в яких проведено реконструкцію, капітальний ремонт, відновлення або будівництво об'єктів освітньої інфраструктури | 5% | 11% | 18% | 26% |
| Освіта | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Частка закладів освіти, забезпечених сучасною інфраструктурою для організації якісного та безпечного харчування | 62% | 68% | 81% | 100% |
| Освіта | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | Частка закладів освіти, в яких забезпечено зниження споживання енергоресурсів шляхом впровадження заходів з енергоефективності | 0% | 12% | 25% | 50% |
|  |  | Частка закладів освіти, забезпечених автономними або резервними джерелами енергоживлення | 30% | 50% | 75% | 100% |
| Шкільна освіта | Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти | Частка закладів освіти, оснащених сучасними системами протипожежного захисту | 0% | 6% | 12% | 19% |
|  |  | Частка закладів освіти, у яких виконано комплекс заходів з приведення у відповідність до вимог пожежної та техногенної безпеки | 0% | 6% | 12% | 19% |
| Освіта | Створення та модернізація мережі центрів інженерної освіти та подолання освітніх втрат | Частка закладів освіти громади, учні яких мають доступ до ресурсів центру інженерної освіти | 0% | 50% | 75% | 100% |
|  |  | Частка учнів, охоплених заходами щодо подолання освітніх втрат | 0% | 20% | 40% | 60% |
| Освіта | Створення та комплексне оснащення інклюзивно-ресурсного центру для забезпечення доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісних освітніх та психолого-педагогічних послуг | Частка дітей з особливими освітніми потребами, які мають доступ до послуг інклюзивно-ресурсного центру | 0% | 50% | 95% | 100% |
|  |  | Рівень забезпечення інклюзивно-ресурсного центру сучасним спеціалізованим обладнанням, % | 0% | 50% | 75% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров'я Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) - 57 384 942,00 грн |  |  |  |  |  |  |
| Розбудова мереж стаціонарних реабілітаційних відділень | Розвиток системи охорони здоров'я та розбудова мережі медичних послуг у громаді | Рівень готовності (реалізації) проєкту зі створення (капітального ремонту/реконструкції) стаціонарного реабілітаційного відділення, %. | 0% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Відповідність стаціонарного реабілітаційного відділення вимогам державних будівельних норм, санітарного законодавства та вимогам щодо надання реабілітаційної допомоги | 0% | 100% | 100% | 100% |

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 20 250 000,00 грн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветерани, інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації | Розвиток мережі ветеранських просторів та інклюзивної інфраструктури соціальної підтримки мки | Рівень забезпечення громади модернізованою та безбар'єрною інфраструктурою соціального захисту | 0% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Рівень охоплення території України мережею державних ветеранських просторів за адміністративно-територіальним рівнем районів, обласних центрів та міст зі спеціальним статусом | 0% | 32% | 50% | 63% |
| Цивільний захист населення та безпека комунальних закладів | Забезпечення безпеки життєдіяльності та розвиток комплексної системи цивільного захисту громади | Рівень забезпечення потреб Територіального центру захисною спорудою цивільного захисту, % | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло Виконавчий орган Роздільнянської міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 3 000 000,00 грн |  |  |  |  |  |  |
| Соціальне житло та підтримка вразливих категорій населення | Розвиток системи соціального захисту та житлової підтримки вразливих верств населення | Рівень забезпечення громади соціальним житлом | 0 | 7 | 14 | 21 |
|  |  | Рівень задоволення потреби у соціальному житлі для вразливих категорій населення (ВПО, ветерани, особи з інвалідністю, малозабезпечені) | 0% | 10% | 20% | 30% |