І.  ПАСПОРТ

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Роздільнянська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження Роздільнянської міської ради №363/од-2024 від 11.10.2024року «Про розроблення проєкту Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки» |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |
| 5 | Виконавці програми | Комунальні підприємства «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївське комунальне підприємство «Мрія» |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2025-2026 роки |
| 7 | Мета Програми | Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, своєчасна виплата заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія» |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 63898181,00 грн. |
|  | всього: | 63898181,00 грн. |
|  | зокрема: | - |
|  | коштів Державного бюджету | - |
|  | коштів обласного бюджету | - |
|  | кошти бюджету Роздільнянської міської територіальної громади | 63898181,00 грн. |
|  | інші джерела | - |
| 9 | Очікувальні результати виконання | - безперебійна робота комунальних підприємств, відповідно до їх функціональних призначень в умовах воєнного стану; - надання якісних та вчасно послуг споживачам; - уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств; - збереження та раціональне використання комунального майна. - відновлення платоспроможності комунальних підприємств; накопичення інвестиційних ресурсів. |
| 10 | Ключові показники ефективності Програми | Забезпечення комунальних підприємств Роздільтнянської міської територіальної громади предметами та матеріалами для їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам |

Додаток 1

до Програми

Завдання і заходи реалізації

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

| №п /п | Завдання | Зміст заходів Програми | Термін виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансува ння |  | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік |  | 2026 рік |  | 2027 рік |  | Всього |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївським комунальним підприємством «Мрія» своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам | Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1426,200 | 1426,200 |  |  |  |  | 1426,200 | 1426,200 | Стабільна, безперебійна роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, накопичення інвестиційних ресурсів |
| 2 |  | Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 527,006 | 527,006 |  |  |  |  | 527,006 | 527,006 |  |
| 3 |  | Придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 339,447 | 339,447 |  |  |  |  | 339,447 | 339,447 |  |
| 4 |  | Будівництво артсвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1559,167 | 1559,167 |  |  |  |  | 1559,167 | 1559,167 |  |
| 5 |  | Придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП Роздільнатеплокомуненерго | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 313,696 | 313,696 |  |  |  |  | 313,696 | 313,696 |  |
| 6 |  | Придбання обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія" | Міський бюджет | 303,240 | 303,240 |  |  |  |  | 303,240 | 303,240 |  |
| 7 |  | Придбання, предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія" | Міський бюджет | 55,499 | 55,499 |  |  |  |  | 55,499 | 55,499 |  |
| 8 |  | Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське" | 2025-2026 роки | КП "Виноградарське" | Міський бюджет | 260,460 | 260,460 |  |  |  |  | 260,460 | 260,460 |  |
| 9 |  | Придбання обладнання для господарської діяльності КП "Виноградарське" | 2025-2026 роки | КП "Виноградарське" | Міський бюджет | 957,000 | 957,000 |  |  |  |  | 957,000 | 957,000 |  |
| 10 |  | Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 2711,314 | 2711,314 | 1196,028 | 1196,028 |  |  | 3907,342 | 3907,342 |  |
| 11 |  | Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія" | Міський бюджет | 358,234 | 358,234 | 390,000 | 390,000 |  |  | 748,234 | 748,234 |  |
| 12 |  | Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці | 2025-2026 роки | КП "Виноградарське" | Міський бюджет | 389,000 | 389,000 | 607,000 | 607,000 |  |  | 996,000 | 996,000 |  |
| 13 |  | Капітальний ремонт водонапірної башти в с.Бурдівка Роздільнянського району Одеської області | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія | Міський бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 14 |  | Послуги з очищення систем каналізації | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 380,000 | 380,000 |  |  |  |  | 380,000 | 380,000 |  |
| 15 |  | Розробка проєктів землеустрою | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 73,000 | 73,000 |  |  |  |  | 73,000 | 73,000 |  |
| 16 |  | Розробка проєктів землеустрою | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія | Міський бюджет | 103,000 | 103,000 |  |  |  |  | 103,000 | 103,000 |  |
| 17 |  | Придбання газових котлів | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 1458,000 | 1458,000 |  |  |  |  | 1458,000 | 1458,000 |  |
| 18 |  | Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Молодіжна, б/н | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1129,136 | 1129,136 |  |  |  |  | 1129,136 | 1129,136 |  |
| 19 |  | Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки (за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 1, пров.Спортивний, 2а) | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 3666,794 | 3666,794 |  |  |  |  | 3666,794 | 3666,794 |  |
| 20 |  | Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56» | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  | 200,000 | 200,000 |  |
| 21 |  | Оплата електричної енергії, на виконання умов договору №1158 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2025 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 1300,000 | 1300,000 |  |  |  |  | 1300,000 | 1300,000 |  |
| 22 |  | Капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів, за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Шевченка, 56 | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 740,456 | 740,456 |  |  |  |  | 740,456 | 740,456 |  |
| 23 |  | Послуги шеф-монтажу | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 60,000 | 60,000 |  |  |  |  | 60,000 | 60,000 |  |
| 24 |  | Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котелень з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А» | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 582,902 | 582,902 |  |  |  |  | 582,902 | 582,902 |  |
| 25 |  | Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 1801,110 | 1801,110 |  |  |  |  | 1801,110 | 1801,110 |  |
| 26 |  | Придбання спеціалізованої техніки (екскаватор - навантажувач) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 4500,000 | 4500,000 |  |  |  |  | 4500,000 | 4500,000 |  |
| 27 |  | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного електропостачання та виконання виробничих функцій в т.ч. покриття боргу за оплату електроенергії | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 3694,115 | 3694,115 |  |  |  |  | 3694,115 | 3694,115 |  |
| 28 |  | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025 р. та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 3217,454 | 3217,454 |  |  |  |  | 3217,454 | 3217,454 |  |
| 29 |  | Поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу на котельні за адресою: Одеська обоасть, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54 | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  | 100,000 | 100,000 |  |
| 30 |  | Надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО по КП «Роздільнянський міський водоканал» задля збереження стабільного функціонування підприємства та запобігання негативним наслідкам. | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 8051,852 | 8051,852 |  |  |  |  | 8051,852 | 8051,852 |  |
| 31 |  | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та на виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | 2034,244 | 2034,244 |  |  |  |  | 2034,244 | 2034,244 |  |
| 32 |  | Нове будівництво артезіанської свердловини с.Понятівка Роздільнянської територіальної громади Одеської області | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 1613,016 | 1613,016 |  |  | 1613,016 | 1613,016 |  |
| 33 |  | Нове будівництво водонапірної башти Рожновського за адресою: вул. Привокзальна, м. Роздільна, б/н, Роздільнянська територіальна громада, Одеської обл. | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 1566,647 | 1566,647 |  |  | 1566,647 | 1566,647 |  |
| 34 |  | Капітальний ремонт башти Рожновського (с.Бринівка) | 2025-2026 роки | Єреміївське КП "Мрія | Міський бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 35 |  | Капітальний ремонт куполу башти с.Покровка | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 36 |  | Капітальний ремонт водонапірної башти за адресою: с. Кошари, Роздільнянська територіальна громада, Одеської області | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 520,337 | 520,337 |  |  | 520,337 | 520,337 |  |
| 37 |  | Придбання насосного обладнання | 2025-2026 роки | КП «Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 1639,000 | 1639,000 |  |  | 1639,000 | 1639,000 |  |
|  |  |  |  | Єреміївське КП «Мрія» |  |  |  | 300,000 | 300,000 |  |  | 300,000 | 300,000 |  |
|  |  |  |  | КП «Виноградарське» |  |  |  | 200,000 | 200,000 |  |  | 200,000 | 200,000 |  |
| 38 |  | Придбання снігоприбиральних ножів (відвалів) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 450,000 | 450,000 |  |  | 450,000 | 450,000 |  |
| 39 |  | Придбання барової установки (траншеєкопача) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 650,000 | 650,000 |  |  | 650,000 | 650,000 |  |
| 40 |  | Придбання матеріалів (труб) для проведення ремонтних робіт господарським способом | 2025-2026 роки | КП "Виноградарське" | Міський бюджет |  |  | 49,040 | 49,040 |  |  | 49,040 | 49,040 |  |
| 41 |  | Капітальний ремонт водопровідної мережі під залізничною колією (від вул.Тираспольська до вул.Привокзальна м.Роздільна) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 282,000 | 282,000 |  |  | 282,000 | 282,000 |  |
| 42 |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Георгія Кірпи, 81, з метою усунення аварії в житловому фонді та недопущених подальшого руйнування конструктивних елементів будинку | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет |  |  | 300,000 | 300,000 |  |  | 300,000 | 300,000 |  |
| 43 |  | Підготовка до опалювального сезону (Придбання предметів та матеріалів для проведення поточного ремонту котелень, та послуги з ремонту насосного обладнання) | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | - | - | 313,615 | 313,615 |  |  | 313,615 | 313,615 |  |
| 44 |  | Підготовка до опалювального сезону (Придбання обладнання для котельні) | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | - | - | 134,000 | 134,000 |  |  | 134,000 | 134,000 |  |
| 45 |  | Підготовка об’єктів до опалювального сезону (котельня КЗ «Кошарський ліцей», котельня «Привокзальна», котельня КЗ «Роздільнянський міський ліцей №2») | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | - | - | 735,284 | 735,284 |  |  | 735,284 | 735,284 |  |
| 46 |  | Надання фінансової підтримки КП «Роздільнянський міський водоканал» для забезпечення розрахунків за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору № 74 від 30.12.2025, укладеного з ТОВ «РТЕ ЮКРЕЙН» | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | - | - | 4500,000 | 4500,000 |  |  | 4500,000 | 4500,000 |  |
| 47 |  | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Георгія Кірпи, 81, з метою усунення аварії в житловому фонді та недопущених подальшого руйнування конструктивних елементів будинку | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | - | - | 4814,876 | 4814,876 |  |  | 4814,876 | 4814,876 |  |
| 48 |  | Підготовка до опалювального сезону - придбання електричних котлів з необхідним обладнанням | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | - | - | 105,000 | 105,000 |  |  | 105,000 | 105,000 |  |
| 49 |  | Розроблення проєктно-кошторисної документації за об'єктом «Капітальний ремонт системи газопостачання котельні «Роздільнянський міський ліцей № 2» із заміною ШГРП, розташованої за адресою: вул. Щаслива, 54, м. Роздільна, Одеська область» | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | - | - | 120,000 | 120,000 |  |  | 120,000 | 120,000 |  |
| 50 |  | Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання м.Роздільна по пров. С.Марченка на ділянці від вул. Молодіжна до вул. Г.Кірпи для забезпечення водопостачання водопостачання населення | 2025-2026 роки | КП Роздільнянський міський водоканал | Міський бюджет | - | - | 290,000 | 290,000 |  |  | 290,000 | 290,000 |  |
| 51 |  | Капітальний ремонт системи газопостачання котельні «Роздільнянський міський ліцей № 2» із заміною ШГРП, розташованої за адресою: вул. Щаслива, 54, м. Роздільна, Одеська область та отримання технічних умов для об’єкта | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | - | - | 304,960 | 304,960 |  |  | 304,960 | 304,960 |  |
| 52 |  | Придбання матеріалів для підключення котлів та послуги з підключення котлів у котельні «БПЛ», яка розташована за адресою: вул.Європейська, 1 м.Роздільна Одеська область | 2025-2026 роки | КП Роздільнатеплокомуненерго | Міський бюджет | - | - | 525,052 | 525,052 |  |  | 525,052 | 525,052 |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 42292,326 | 42292,326 | 21605,855 | 21605,855 |  |  | 63898,181 | 63898,181 |  |

Додаток 2

до Програми

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | І етап виконання Програми |  |  | ІІ етап 20___ - 20___ роки | ІІІ етап 20___ - 20___ роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | І. Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал | грн. | 1 446 408 | 1426200 | - |  | - | - |
| 2 | Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | грн. | 527 006 | 527 006 | - | - | - | - |
| 3 | Обсяг видатків на придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал | грн. | 340500,0 | 339447 | - | - | - | - |
| 4 | Обсяг видатків на будівництво артсвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів | грн. | 1619342 | 1559167 | - | - | - | - |
| 5 | Обсяг видатків на придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП Роздільнатеплокомуненерго | грн. | 965000 | 313,696 | - | - | - | - |
| 6 | Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія" | грн. | 304000 | 303240 | - | - | - | - |
| 7 | Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія" | грн. | 58200 | 55499 | - | - | - | - |
| 8 | Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Виноградарське» | грн. | 626500,0 | 260460 | - | - | - | - |
| 9 | Обсяг видатків на придбання обладнання, для господарської діяльності КП "Виноградарське | грн. | 957000 | 957000 | - | - | - | - |
| 10 | Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП Роздільнянський міський водоканал, та нарахування на оплату праці | грн. | 1700000 | 2217125 | 150000 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників КП Роздільнянський міський водоканал), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 116998 | 494189 | 1046028 | - | - |  |
| 11 | Обсяг видатків на оплату праці працівникам Єреміївського КП "Мрія", та нарахування на оплату праці | грн. | 120000 | 200000 | 390000 | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників Єреміївського КП "Мрія"), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 116998 | 158234 | - | - | - | - |
| 12 | Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП «Виноградарське», та нарахування на оплату праці | грн. | 180000 | 389000 | 607000 | - | - | - |
| 13 | Обсяг видатків на капітальний ремонт водонапірної башти в с.Бурдівка Роздільнянського | грн. |  | 0 | - | - | - | - |
| 14 | Обсяг видатків на послуги з очищення систем каналізації | грн. |  | 380000 | - | - | - | - |
| 15 | Обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою | грн. |  | 73000 | - | - | - | - |
| 16 | Обсяг видатків розробку проєктів землеустрою | грн. |  | 103000 | - | - | - | - |
| 17 | Обсяг видатків на придбання газових котлів | грн. |  | 1458000 | - | - | - | - |
| 18 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Молодіжна, б/н | грн. |  | 1129136 | - | - | - | - |
| 19 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки (за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 1, пров.Спортивний, 2а) | грн. |  | 3666794 |  |  |  |  |
| 20 | Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56» | грн. |  | 200000 |  |  |  |  |
| 21 | Обсяг видатків на оплату електричної енергії, на виконання умов договору №1158 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2025 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» | грн. |  | 1300000 |  |  |  |  |
| 22 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів, за адресою: м.Роздільна, вул.Шевченка, 56 | грн. |  | 740456 |  |  |  |  |
| 23 | Обсяг видатків на послуги шеф монтажу | грн. |  | 60000 |  |  |  |  |
| 24 | Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об’єктам: «Капітальний ремонт інженерних мереж котелень з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А | грн. |  | 582902 |  |  |  |  |
| 25 | Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А |  |  | 1801110 |  |  |  |  |
| 26 | Обсяг видатків на придбання спеціалізованої техніки (екскаватор - навантажувач) | грн. |  | 4500000 |  |  |  |  |
| 27 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного електропостачання та виконання виробничих функцій в т.ч. покриття боргу за оплату електроенергії | грн |  | 3694115 |  |  |  |  |
| 28 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025 р. та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р | грн |  | 3217454 |  |  |  |  |
| 29 | Обсяг видатків на поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу на котельні за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54 | грн |  | 100000 |  |  |  |  |
| 30 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО по КП «Роздільнянський міський водоканал» задля збереження стабільного функціонування підприємства та запобігання негативним наслідкам. | грн. |  | 8051852 |  |  |  |  |
| 31 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та на виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал» | грн. |  | 2034244 |  |  |  |  |
| 32 | Обсяг видатків на будівництво артсвердловини с.Понятівка | грн. |  |  | 1613016 |  |  |  |
| 33 | Обсяг видатків на будівництво водонапірної башти Рожновського за адресою вул. Привокзальна, м. Роздільна, б/н, Роздільнянська територіальна громада, Одеської обл. | грн. |  |  | 1566647 |  |  |  |
| 34 | Обсяг видатків на капітальний ремонт башти Рожновського (с.Бринівка) | грн. |  |  | 0 |  |  |  |
| 35 | Обсяг видатків на капітальний ремонт куполу башти с.Покровка | грн. |  |  | 0 |  |  |  |
| 36 | Обсяг видатків на капітальний ремонт водонапірної башти за адресою: с. Кошари, Роздільнянська територіальна громада, Одеської області | грн. |  |  | 520337 |  |  |  |
| 37 | Обсяг видатків на придбання насосного обладнання комунальними підприємствами «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське» та Єреміївським КП «Мрія» | грн. |  |  | 2139000 |  |  |  |
| 38 | Обсяг видатків на придбання снігоприбиральних ножів (відвалів) | грн. |  |  | 450000 |  |  |  |
| 39 | Обсяг видатків на придбання барової установки (траншеєкопача) | грн. |  |  | 650000 |  |  |  |
| 40 | Обсяг видатків на придбання матеріалів (труб) для проведення ремонтних робіт господарським способом | грн. |  |  | 49040 |  |  |  |
| 41 | Обсяг видатків на капітальний ремонт водопровідної мережі під залізничною колією (від вул.Тираспольська до вул.Привокзальна м.Роздільна) | грн. |  |  | 282000 |  |  |  |
| 42 | Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Георгія Кірпи, 81, з метою усунення аварії в житловому фонді та недопущених подальшого руйнування конструктивних елементів будинку | грн. |  |  | 300000 |  |  |  |
| 43 | Обсяг видатків на підготовку до опалювального сезону (Придбання предметів та матеріалів для проведення поточного ремонту котелень, та послуги з ремонту насосного обладнання) | грн. |  |  | 313615 |  |  |  |
| 44 | Обсяг видатків на підготовку до опалювального сезону (Придбання обладнання для котельні – насосного агрегату з приладом керування та насосного агрегату) | грн. |  |  | 134000 |  |  |  |
| 45 | Обсяг видатків на підготовку об’єктів до опалювального сезону: | грн. |  |  |  |  |  |  |
|  | котельня КЗ «Кошарський ліцей» (придбання котла, розроблення ПКД, капітальний ремонт вузла обліку газу, послуга підключення та монтажу котла) |  |  |  | 654000 |  |  |  |
|  | котельня «Привокзальна» (придбання насосу, електродвигуна, затвору, фланця) |  |  |  | 58832 |  |  |  |
|  | котельня КЗ «Роздільнянський міський ліцей №2» (придбання насосу та електродвигуна) |  |  |  | 22452 |  |  |  |
| 46 | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки КП «Роздільнянський міський водоканал» для забезпечення розрахунків за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору № 74 від 30.12.2025, укладеного з ТОВ «РТЕ ЮКРЕЙН» | грн. |  |  | 4500000 |  |  |  |
| 47 | Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Георгія Кірпи, 81, з метою усунення аварії в житловому фонді та недопущених подальшого руйнування конструктивних елементів будинку | грн. |  |  | 4814876 |  |  |  |
| 48 | Обсяг видатків на придбання електричних котлів з необхідним обладнанням | грн. |  |  | 105000 |  |  |  |
| 49 | Обсяг видатків на розроблення проєктно-кошторисної документації за об'єктом «Капітальний ремонт системи газопостачання котельні «Роздільнянський міський ліцей № 2» із заміною ШГРП, розташованої за адресою: вул. Щаслива, 54, м. Роздільна, Одеська область» | грн. |  |  | 120000 |  |  |  |
| 50 | Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання м.Роздільна по пров. С.Марченка на ділянці від вул. Молодіжна до вул. Г.Кірпи для забезпечення водопостачання водопостачання населення | грн. |  |  | 290000 |  |  |  |
| 51 | Обсяг видатків на капітальний ремонт системи газопостачання котельні «Роздільнянський міський ліцей № 2» із заміною ШГРП, розташованої за адресою: вул. Щаслива, 54, м. Роздільна, Одеська область | грн. |  |  | 303160 |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на отримання технічних умов від АТ «Одесагаз» для об’єкту «Капітальний ремонт системи газопостачання котельні «Роздільнянський міський ліцей № 2» із заміною ШГРП, розташованої за адресою: вул. Щаслива, 54, м. Роздільна, Одеська область |  |  |  | 1800 |  |  |  |
| 52 | Обсяг видатків на придбання матеріалів для підключення котлів у котельні «БПЛ», яка розташована за адресою: вул.Європейська, 1 м.Роздільна Одеська область | грн. |  |  | 308808 |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на послуги з підключення котлів у котельні «БПЛ», яка розташована за адресою: вул.Європейська, 1 м.Роздільна Одеська область |  |  |  | 216244 |  |  |  |
| ІІ. Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість обладнання та матеріалів, яке планується придбати обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал | од. | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 2 | Кількість труб, яку планується придбати для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» | м. | 2400 | 2400 | - | - | - | - |
|  | Кількість кабелів, яку планується придбати для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал» |  | 1800 | 1800 | - | - | - | - |
| 3 | Кількість запчастин, яку планується придбати | од. | 41 | 41 | - | - | - | - |
| 4 | Кількість артезіанських свердловин, яка буде побудована | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати | шт. | 18 | 2 | - | - | - | - |
|  | Кількість предметів та матеріалів короткострокового користування, яке планується придбати |  | 258 | 258 | - | - | - | - |
| 6 | Кількість обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія", яку планується придбати | шт. | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (батерфляї) | шт. | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  | Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (труби) | м. | 600 | 700 | - | - | - | - |
| 8 | Кількість труб яку планується придбати | м. | 2100 | 3100 | - | - | - | - |
|  | Кількість проводу яку планується придбати |  | 1100 | - | - | - | - | - |
|  | Кількість інших предметів та матеріалів для господарської діяльності КП Виноградарське, яку планується придбати | шт. | 1711 | - | - | - | - | - |
| 9 | Кількість обладнання довгострокового користування, яку планується придбати | шт. | 14 | 14 | - | - | - | - |
| 10 | Кількість штатних одиниць КП Роздільнянський міський водоканал | од. | 79 | 79 | 88 | - | - | - |
|  | Кількість працівників КП Роздільнянський міський водоканал, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
| 11 | Кількість штатних одиниць Єреміївського КП "Мрія" | од | 7 | 7 | 8 | - | - | - |
|  | Кількість працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське» | од. | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
| 13 | Кількість водопровідних башт, які будуть відремонтовані | шт. |  | - | - | - | - | - |
| 14 | Кількість каналізаційних колекторів, які будуть очищені | шт. |  | 24 | - | - | - | - |
| 15 | Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена | шт. |  | 7 |  |  |  |  |
| 17 | Кількість газових котлів яку буде придбано | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Кількість котелень, інженерні мережі яких будуть відремонтовані та на яких буде встановлено когенераційної установки | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Кількість котелень, інженерні мережі яких будуть відремонтовані та на яких буде встановлено когенераційної установки | кот. |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Кількість проектно-кошторисних документацій, яка буде розроблена | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Кількість електричної енергії, яка буде оплачена | кВт*год |  | 155149 |  |  |  |  |
| 22 | Кількість котельнь яка буде відремонтована | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Кількість котелень, відносно яких буде надано послуги шеф-монтажу | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Кількість об’єктів, відносно якої буде розроблено проектно-кошторисну документацію | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Кількість котельнь яка буде відремонтована | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Кількість спеціалізованої техніки яка буде придбана | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Кількість електричної енергії, яка буде оплачена | кВт*год |  | 452113 |  |  |  |  |
| 28 | Кількість куб.м газу, яка буде оплачена | куб.м |  | 181611 |  |  |  |  |
| 29 | Кількість котелень, на якій буде замінено регулятор тиску газу | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Кількість комунальних підприємств, яким буде надано фінансову для погашення податкового боргу | підп. |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Кількість куб.м газу, яка буде оплачена | куб.м |  | 193159 |  |  |  |  |
| 32 | Кількість артсвердловин яка буде побудована | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Кількість башт Рожновського, яка буде побудована | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | Кількість башт Рожновського, яка буде відремонтована | шт. |  |  | 0 |  |  |  |
| 35 | Кількість башт, яка буде відремонтована | шт. |  |  | 0 |  |  |  |
| 36 | Кількість башт, яка буде відремонтована | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Кількість насосного обладнання яку планується придбати | шт. |  |  | 34 |  |  |  |
| 38 | Кількість снігоприбиральних ножів (відвалів) яка буде придбана | шт. |  |  | 2 |  |  |  |
| 39 | Кількість барових установок (траншеєкопачів) яка буде придбана | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Кількість труб, яка буде придбана | м. |  |  | 445 |  |  |  |
| 41 | Протяжність водопровідної мережі, яка буде капітально відремонтована | м. |  |  | 120 |  |  |  |
| 42 | Кількість проєктно-кошторисних документацій, яка буде виготовлена | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Кількість котелень, які будуть підготовлені до опалювального сезону | шт. |  |  | 21 |  |  |  |
| 44 | Кількість насосних агрегатів в комплекті з приладом керування, яка буде придбана для підготовки котельні до опалювального сезону | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Кількість насосних агрегатів, яка буде придбана для підготовки котельні до опалювального сезону |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Кількість котелень, які будуть підготовлені до опалювального сезону | шт. |  |  | 3 |  |  |  |
| 46 | Кількість електричної енергії, яка буде оплачена | кВт*год |  |  | 474893 |  |  |  |
| 47 | Площа покрівлі багатоквартирного житлового будинку, що буде капітально відремонтована | м2 |  |  | 940 |  |  |  |
| 48 | Кількість електричних котлів, яка буде придбана | шт. |  |  | 3 |  |  |  |
| 49 | Кількість проєктно-кошторисних документацій, яка буде виготовлена | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 50 | Протяжність мережі водопостачання, яка буде капітально відремонтована | м. |  |  | 180 |  |  |  |
| 51 | Кількість котелень, які будуть підготовлені до опалювального сезону | шт. |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | Кількість котлів, яка буде підключена | шт. |  |  | 2 |  |  |  |
| ІІІ. Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середні витрати на придбання одного обладнання та матеріалу обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал | грн. | 62887 | 62008,69 | - | - | - | - |
| 2 | Середні витрати на придбання одного метру труби | грн. | 103,08 | 103,08 | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання одного метру кабелю |  | 155,33 | 155,33 | - | - | - | - |
| 3 | Середні витрати на придбання однієї запчастини | грн. | 7395 | 8279,19 | - | - | - | - |
| 4 | Кількість абонентів, які будуть забезпечені водою з побудованої артезіанської свердловини | абон. | 800 | 800 | - | - | - | - |
| 5 | Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу довгострокового користування | грн. | 81777 | 42348 | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу короткострокового користування |  | 887,6 | 887,6 | - | - | - | - |
| 6 | Середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування | грн. | 60800 | 60648 | - | - | - | - |
| 7 | Середні витрати на придбання одного батерфляю | грн. | 2200 | 1670,16 | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання одного м. труби |  | 78,66 | 67,35 |  | - | - | - |
| 8 | Середні витрати на придбання 1-го метра труби | грн. | 113,33 | 84 | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання 1-го метра проводу |  | 73,63 | - | - | - | - | - |
|  | Середні витрати на придбання 1-го предмету та матеріалу для господарської діяльності КП |  | 179,72 | - | - | - | - | - |
| 9 | Середні витрати на придбання одного обладнання, довгострокового користування | грн. | 68357 | 68357 | - | - | - | - |
| 10 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП Роздільнянський міський водоканал з нарахуваннями | грн. | 21519 | 28064,87 | 1704,55 | - | - | - |
|  | Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника КП Роздільнянський міський водоканал який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці |  | 116998 | 164729,66 | 174338 | - | - | - |
| 11 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника Єреміївського КП "Мрія", з нарахуваннями | грн. | 17143 | 28571,42 | 48750 | - | - | - |
|  | Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника Єреміївського КП "Мрія" який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці |  | 116998 | 158234 | - | - | - | - |
| 12 | Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП "Виноградарське, з нарахуваннями | грн. | 25714 | 55571,42 | 86714,29 |  |  |  |
| 13 | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-ї водопровідної башти | грн. |  | - | - | - | - | - |
| 14 | Середні витрати на очистку 1-го каналізаційного колектору | грн. |  | 15833,33 | - | - | - | - |
| 15 | Середні витрати на виготовлення 1-го проєкту землеустрою | грн. |  | 14600,00 | - | - | - | - |
| 16 | Середні витрати на виготовлення 1-го проєкту землеустрою | грн. |  | 14714,00 | - | - | - | - |
| 17 | Середні витрати на придбання 1-го газового котла | грн. |  | 729000,00 |  |  |  |  |
| 18 | Середні витрати на проведення капітальний ремонту інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки 1-ї котельні | грн. |  | 1129136,00 |  |  |  |  |
| 19 | Середні витрати на проведення капітальний ремонту інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки 1-ї котельні |  |  | 1833397 |  |  |  |  |
| 20 | Середні витрати на розроблення 1-ї проектно-кошторисної документації | грн. |  | 200000 |  |  |  |  |
| 21 | Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії | грн. |  | 8,379 |  |  |  |  |
| 22 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-єї котельні з заміною газових котлів | грн. |  | 740456 |  |  |  |  |
| 23 | Середні витрати послуги шеф-монтажу 1-ї котельні | грн. |  | 30000 |  |  |  |  |
| 24 | Середні витрати на розроблення 1-єї проектно-кошторисної документації | грн. |  | 291451 |  |  |  |  |
| 25 | Середні витрати на капітальний ремонт інженерних мереж 1-єї котельні, з додатковим встановленням когенераційної установки | грн. |  | 900555 |  |  |  |  |
| 26 | Середні витрати на придбання 1-ї одиниці спеціалізованої техніки | грн. |  | 4500000 |  |  |  |  |
| 27 | Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії | грн. |  | 8,170778 |  |  |  |  |
| 28 | Середня вартість 1 куб.м газу, яка буде оплачена | грн. |  | 17,716 |  |  |  |  |
| 29 | Середні витрати поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу 1-ї котельні | грн. |  | 100000 |  |  |  |  |
| 30 | Середні витрати на надання фінансової підтримки для погашення податкового боргу 1-м комунальним підприємством | грн. |  | 8051852 |  |  |  |  |
| 31 | Середня вартість 1 куб.м газу, яка буде оплачена | грн. |  | 10,531 |  |  |  |  |
| 32 | Середні витрати на будівництво 1-єї артсвердловини | грн. |  |  | 1613016 |  |  |  |
| 33 | Середні витрати на будівництво 1-ї башти Рожновського | грн. |  |  | 1566647 |  |  |  |
| 34 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї башти Рожновського | грн. |  |  | 0 |  |  |  |
| 35 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-го куполу башти с.Покровка | грн. |  |  | 0 |  |  |  |
| 36 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї башти в с.Кошари | грн. |  |  | 520337 |  |  |  |
| 37 | Середні витрати на придбання 1-го насосного обладнання | грн. |  |  | 62911,76 |  |  |  |
| 38 | Середні витрати на придбання 1-го снігоприбирального ножа (відвалу) | грн. |  |  | 225000 |  |  |  |
| 39 | Середні витрати на придбання 1-єї барової установки (траншеєкопача) | грн. |  |  | 650000 |  |  |  |
| 40 | Середні витрати на придбання 1-го м. труби | грн. |  |  | 110,20 |  |  |  |
| 41 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-го метру водопровідної мережі | грн. |  |  | 2350 |  |  |  |
| 42 | Середні витрати на виготовлення 1-ї проєктно-кошторисної документації | грн. |  |  | 300000 |  |  |  |
| 43 | Середні витрати на підготовку до опалювального сезону 1-ї котельні | грн. |  |  | 14934,05 |  |  |  |
| 44 | Середні витрати на придбання 1-го насосного агрегату з приладом керування | грн. |  |  | 95000 |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання 1-го насосного агрегату |  |  |  | 39000 |  |  |  |
| 45 | Середні витрати на підготовку до опалювального сезону 1-ї котельні | грн. |  |  | 245094,66 |  |  |  |
| 46 | Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії | грн. |  |  | 9,4758 |  |  |  |
| 47 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-го м2 покрівлі багатоквартирного будинку | грн. |  |  | 5122,21 |  |  |  |
| 48 | Середні витрати на придбання 1-го електричного котла | грн. |  |  | 35000 |  |  |  |
| 49 | Середні витрати на виготовлення 1-ї проєктно-кошторисної документації, яка буде виготовлена | грн. |  |  | 120000 |  |  |  |
| 50 | Середні витрати на капітальний ремонт 1-го метру зовнішньої мережі водопостачання | грн. |  |  | 1611,11 |  |  |  |
| 51 | Середні витрати на підготовку до опалювального сезону 1-ї котельні | грн. |  |  | 304960 |  |  |  |
| 52 | Середні витрати на підключення 1-го котла | грн. |  |  | 262526 |  |  |  |
| ІV. Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами КП «Роздільнянський міський водоканал | % | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 2 | Відсоток забезпечення предметами та матеріалами для ремонту водопровідних мереж (трубами, кабелями) | % | 71,20 | 71,20 | - | - | - | - |
| 3 | Відсоток забезпечення техніки шинами | % | 67,91 | 67,91 | - | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення техніки акумуляторами |  | 100 | 50 | - | - | - | - |
| 4 | Відсоток абонентів міста Роздільна, які будуть забезпечені водопостачанням з побудованої артсвердловини | % | 9,62 | 9,62 | - | - | - | - |
| 5 | Відсоток забезпечення котелен необхідним обладнанням | % | 100 | 18,6 | - | - | - | - |
| 6 | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються Єреміївським КП «Мрія», резервними насосами | % | 26,67 | 26,67 | - | - | - | - |
| 7 | Відсоток придбання необхідних матеріалів для ремонту водопровідних мереж, відносно наявної потреби | % | 38,33 | 44,72 | - | - | - | - |
| 8 | Відсоток відремонтованої водопровідної мережі, відносно наявної потреби | % | 90 | 37,34 | - | - | - | - |
| 9 | Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються КП "Виноградарське, резервними насосами | % | 98 | 98 | - | - | - | - |
| 10 | Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП Роздільнянський міський водоканал | % | 12,79 | 17,26 | 0,97 | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників КП Роздільнянський міський водоканал які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, та нарахувань на оплату праці |  | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 11 | Відсоток забезпечення заробітною платою працівників Єреміївського КП "Мрія" | % | 14,6 | 24,33 | 26,29 | - | - | - |
|  | Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 12 | Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП «Виноградарське» | % | 21,91 | 47,33 | 76,72 | - | - | - |
| 13 | Відсоток абонентів села Бурдівка, які будуть забезпечені водопостачанням з відремонтованої водопровідної башти | % |  | - | - | - | - | - |
| 14 | Відсоток очистки каналізаційних колекторів відносно наявної потреби | % |  | 100 | - | - | - | - |
| 15 | Відсоток виготовлення комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» проєктів землеустрою, відносно наявної потреби | % |  | 100 | - | - | - | - |
| 16 | Відсоток виготовлення Єреміївським КП «Мрія» проєктів землеустрою, відносно наявної потреби | % |  | 100 | - | - | - | - |
| 17 | Відсоток заміни зношених котлів, відносно наявної потреби | % |  | 100 | - | - | - | - |
| 18 | Відсоток технічної готовності об’єкта до опалювального сезону після реалізації заходів | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Відсоток технічної готовності інженерних мереж до опалювального сезону | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Відсоток розроблення проектно-кошторисної документації, відносно наявної потреби | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 21 | Відсоток виконання умов договору №1158 від 31.01.2025 року про постачання електричної енергії споживачу укладеного між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та КП «Роздільнянський міський водоканал» | % |  | 9,74 |  |  |  |  |
| 22 | Відсоток технічної готовності об’єкта до опалювального сезону після реалізації заходів | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 23 | Відсоток забезпечення котелень, послугами шеф-монтажу, відносно наявної потреби | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 24 | Відсоток розроблення проектно-кошторисної документації, відносно наявної потреби | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 25 | Відсоток технічної готовності об’єкта до опалювального сезону після реалізації заходів | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 26 | Відсоток оновлення спеціалізованої техніки, відносно наявної потреби | % |  | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Відсоток погашення боргу за електроенергію | % |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання договору на постачання електроенергії |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 28 | Відсоток погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., рішенням Господарського суду Одеської області №916/2400/25 від 10.09.2025р. та рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 p. | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 29 | Відсоток технічної готовності об’єкта до опалювального сезону після реалізації заходів | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 30 | Відсоток погашення ПДФО та податкового боргу КП "Роздільнянський міський водоканал" з ПДФО | % |  | 70,45 |  |  |  |  |
| 31 | Відсоток виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал» | % |  | 100 |  |  |  |  |
| 32 | Відсоток мешканців с.Понятівка, які будуть забезпечені питною водою з побудованої артсвердловини | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 33 | Відсоток технічної готовності об’єкта до подальшої безпечної експлуатації | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 34 | Відсоток технічної готовності об’єкта до подальшої безпечної експлуатації | % |  |  | 0 |  |  |  |
| 35 | Відсоток технічної готовності башти до подальшої безпечної експлуатації | % |  |  | 0 |  |  |  |
| 36 | Відсоток технічної готовності башти до подальшої безпечної експлуатації | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 37 | Відсоток забезпечення комунальних підприємств насосним обладнанням для заміни зношеного та формування резервного фонду | % |  |  | 93,24 |  |  |  |
| 38 | Відсоток забезпечення спецтехніки комунального підприємства снігоприбиральним обладнанням | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 39 | Відсоток технічної готовності спецтехніки до виконання робіт з будівництва та ремонту мереж засобами механізації | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 40 | Відсоток модернізації водопровідної мережі, яку обслуговує КП «Виноградарське», шляхом заміни зношених металевих труб на поліпропіленові | % |  |  | 0,67 |  |  |  |
| 41 | Відсоток модернізації водопровідної мережі в м.Роздільна, відносно наявної потреби | % |  |  | 0,36 |  |  |  |
| 42 | Відсоток готовності документації до проведення процедури закупівлі робіт з капітального ремонту покрівлі багатоквартирного житлового будинку | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 43 | Відсоток забезпечення технічної готовності котелень до опалювального сезону | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 44 | Відсоток забезпечення технічної готовності котельні до опалювального сезону | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 45 | Відсоток забезпечення технічної готовності котелень КЗ «Кошарський ліцей», «Привокзальна», КЗ «Роздільнянський міський ліцей №2» до опалювального сезону | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 46 | Відсоток виконання договору на постачання електроенергії | % |  |  | 27 |  |  |  |
| 47 | Відсоток усунення аварійного стану та відновлення експлуатаційної придатності покрівлі багатоквартирного житлового будинку | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 48 | Відсоток забезпечення 3-х котелень резервними джерелами теплової енергії | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 49 | Відсоток готовності документації до проведення процедури закупівлі робіт з капітального ремонту системи газопостачання котельні | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 50 | Відсоток забезпечення належного технічного стану мережі зовнішнього водопостачання по пров.Сергія Марченка | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 51 | Відсоток забезпечення технічної готовності котельні до опалювального сезону | % |  |  | 100 |  |  |  |
| 52 | Відсоток забезпечення технічної готовності котельні до опалювального сезону | % |  |  | 100 |  |  |  |

Додаток 3

до Програми

### Ресурсне забезпечення

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади

на 2025-2026 роки

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | ІІ | ІІІ |  |
|  | 2025 рік | 2026 рік | 20___ - 20___ роки | 20___ - 20___ роки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Обсяг коштів, всього, грн., зокрема: | 42292326,00 | 21605855,00 | - | - | 63898181,00 |
| Державний бюджет | - | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади | 42292326,00 | 21605855,00 | - | - | 63898181,00 |
| Інші джерела | - | - | - | - | - |
| Усього: | 42292326,00 | 21605855,00 |  |  | 63898181,00 |