Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, {razonsocialcontratante}, REPRESENTADA POR {representantelegalcontratante}, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROPIETARIO" Y, POR LA OTRA PARTE {razonsocialcontratista} REPRESENTADA POR EL SEÑOR {representantelegalcontratista} A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL PROPIETARIO" declara:

a) Que según lo comprueba con el testimonio de la escritura pública número {escrituracontratante}, otorgada en la fecha {fechaescrituracontratante}, ante el Notario Público número {numnotariacontratante} de la Cd. de {ciudadnotariocontratante}, señor licenciado {notariocontratante}, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Sección Comercio de la Ciudad de {ciudadinscripcioncontratante}, bajo {razonsocialcontratante}, es una sociedad mexicana constituida legalmente de acuerdo con las leyes de nuestro país, con domicilio social en {domiciliofiscalcontratante}

b) Que el señor {representantelegalcontratante} fue designado como representante como se acredita en los términos del testimonio de la escritura número {escrituracontratante} de fecha {fechaescrituracontratante}, pasada ante la fe del Notario Público número {numnotariacontratante}, Lic. {notariocontratante}, de la Ciudad de {ciudadnotariocontratante} manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha no han sido limitadas ni revocadas las facultades que le fueron conferidas.

c) Que tiene como objeto social {objetosocialcontratante}.

d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número {rfccontratante} que está registrada para el pago del Impuesto al Valor Agregado con el número ____________; ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el número de Registro Patronal {registroimsscontratista}, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores con el número {numeroregistrocamaracontratante} y ante "LA CÁMARA" con el número {registrocamaracontratante}.

e) Como se acredita con {cnombreobra} es el propietario del predio ubicado en {cdomicilioobra} con superficie de _____ M2 de acuerdo a las siguientes medidas, linderos y colindancias ________________________ Mismo que se encuentra libre de gravamen o responsabilidad frente a terceros, que impida la iniciación, ejecución y conclusión de las obras.

f) Que en el predio descrito en la declaración precedente desea construir {cnombreobra} para lo cual está de acuerdo en encomendar a "EL CONTRATISTA" la ejecución de los siguientes trabajos: {cnombreobra} de acuerdo con el proyecto, planos, y especificaciones elaborados por _____________________________ y __________________________ respectivamente, quienes serán los responsables de los datos consignados en ellos.

g) Que cuenta con el estudio de mecánica de suelos elaborado por _________________ __________________, quien será responsable de los datos consignados en el mismo.

h) Que posee todos los permisos, licencias y autorizaciones expedidos por las autoridades competentes, locales y federales, que se requieren para la realización de los trabajos que se ejecutarán, los cuales se anexan y forman parte integrante de este contrato.

i) Que tiene encargado a ______________________________________, con domicilio en _____________________________________________ la dirección y supervisión general de los trabajos, quien posee para el desempeño de sus funciones las facultades que se le confieren en los términos de este contrato y quien en lo sucesivo será designado como EL DIRECTOR DE LA OBRA.

II "EL CONTRATISTA" declara:

a) Que según lo comprueba con el testimonio de la escritura pública núm. {escrituracontratista}, otorgada el {fechaescrituracontratista}, ante el Notario Público número {notariocontratista} de la Ciudad de {ciudadregnotariocontratista} señor licenciado {notariocontratista} e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo {numeroregistropublicocontratista} es una sociedad mercantil mexicana constituida legalmente de acuerdo con las leyes de nuestro país, con domicilio social en {domiciliofiscalcontratista}.

b) Que el señor {representantelegalcontratista} fue designado como su representante, tal como se acredita en términos del testimonio de la escritura número {escrituracontratista} otorgado ante el C: Lic. {notariocontratista}, notario público número {numnotariacontratista} de la Ciudad de {ciudadregnotariocontratista}, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha no han sido limitadas ni revocadas las facultades que le fueron conferidas.

c) Que su objeto social comprende entre otros: {objetosocialcontratista}.

d) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número {rfccontratista}; que está registrada para pago del Impuesto al Valor Agregado; ante el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo el Registro Patronal {registroimsscontratista}; ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores con el número {registroinfonavitcontratista} y ante "LA CÁMARA" Mexicana de la Industria de la Construcción con el número {numeroregistrocamaracontratista}.

e) Con base en el proyecto, planos, especificaciones y en el estudio de la mecánica de suelos, elaborados por las personas mencionadas en los incisos e) y f) de la Declaración ejecutará los trabajos que se encomiendan,

tomando en consideración que el predio elegido por "EL PROPIETARIO", aparentemente no presenta dificultades técnicas, excepto aquellos vicios ocultos o fallas del suelo que pudieran aparecer durante la ejecución de los trabajos que impidan o retrasen su realización, o que puedan causar daños a éstos.

f) Que cuenta con la capacidad, experiencia profesional, organización adecuada, recursos técnicos y con la fuerza de trabajo que se requiere para ejecutar la obra objeto del presente contrato.

Expresado lo anterior, las partes celebran el presente contrato que se consigna en las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL PROPIETARIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de la obra descrita en el inciso e) de las Declaraciones, con el presupuesto, planos, proyecto, especificaciones y programa de obra, que debidamente firmados por las partes, se anexan al presente contrato para que formen parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- PLAZO. "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la ejecución de la obra, {cfechainiciocontrato}, contados a partir de la fecha en que "EL PROPIETARIO" le haga entrega del anticipo que se estipula en la cláusula sexta y a terminarla en {cfechafincontrato}, computados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" inicie su ejecución. Cuando se suspenda o retrase la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por causas no imputables a "EL CONTRATISTA", se considerará prorrogado el plazo de su ejecución por el tiempo en el que dure la suspensión o retraso.

TERCERA.- PRECIO. Las partes convienen que el importe aproximado de los trabajos, es el monto de {cmontocontrato} pero el monto definitivo se determinará aplicando a las cantidades de obra realmente ejecutadas los precios unitarios consignados en el presupuesto anexo y, en su caso, aquel que las partes convengan bajo los supuestos que en este mismo contrato se detallan.

Los precios unitarios, que aparecen en el presupuesto adjunto, cubren a "EL CONTRATISTA" todos los costos por concepto de mano de obra, instalaciones provisionales, equipo de construcción, materiales y, en general, todos los gastos directos, indirectos y utilidades, excepto el Impuesto al Valor Agregado, que será trasladado por "EL CONTRATISTA" a "EL PROPIETARIO" en los términos de Ley.

CUARTA.- MODIFICACIONES AL PRECIO. No obstante lo establecido en la cláusula precedente, las partes convienen en que los precios unitarios de la obra serán modificados en los casos que a continuación se señalan: A) Cuando durante la vigencia del contrato se llegare a decretar un aumento en los salarios de los trabajadores, "EL PROPIETARIO" se obliga a pagar a "EL CONTRATISTA" la diferencia de los salarios, en la proporción en que éstos hayan sido modificados.

B) Cuando con posterioridad a la fecha de firma del presente contrato, llegaren a aumentarse las jornadas laborales consignadas en la Ley Federal del Trabajo, "EL PROPIETARIO" se obliga a pagar a "EL CONTRATISTA" la diferencia que se determine como consecuencia de los ajustes que ésta última haga por tal motivo.

C) Cuando por fluctuaciones del mercado llegaren a surgir variaciones en los precios de los materiales o equipos que se utilizarán o incorporarán a la obra, los cuales aparecen en el presupuesto y en los análisis de precios unitarios, "EL CONTRATISTA" hará los ajustes necesarios en el precio de la obra con base en las variaciones de los precios de dichos materiales y equipos, obligándose "EL PROPIETARIO" a pagar dicha diferencia.

D) En el supuesto de que alguno de los materiales o equipos requeridos para la ejecución de la obra no existan en el mercado nacional, en las cantidades necesarias para cumplir con el programa, teniendo que sustituirse por otros, "EL PROPIETARIO" se obliga a aceptar los ajustes al precio que por tal concepto tengan que efectuarse.

E) Cuando "EL PROPIETARIO" no entregue el predio en el que se ejecutará la obra a más tardar el día {cfechafincontrato}.

F) Cuando "EL CONTRATISTA" se vea impedido a iniciar la ejecución de los trabajos, en el plazo señalado en la cláusula segunda, por cualquier causa no imputable a ella.

Estos ajustes se realizarán exclusivamente en los conceptos de obra pendientes de ejecutar a la fecha en que ocurran las variaciones mencionadas y serán debidamente acreditados.

QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR EL PRECIO. Cuando se dé cualquiera de los supuestos mencionados en la cláusula anterior, "EL CONTRATISTA" presentará por escrito al DIRECTOR DE LA OBRA, la solicitud de nuevos precios, acompañando la información necesaria para soportar dicha solicitud, quien deberá revisarla y aprobarla en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, en el entendido de que si transcurre dicho plazo sin que el DIRECTOR DE LA OBRA haya objetado los nuevos precios, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada, y en consecuencia, "EL PROPIETARIO" se obliga a pagar dichos nuevos precios, a partir de la fecha que se señale en la solicitud respectiva.

Si el DIRECTOR DE LA OBRA tuviere observaciones respecto de los nuevos precios señalados en la solicitud, deberá hacerlos del conocimiento de "EL CONTRATISTA" a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, para que aporte los elementos de juicio que se requiera.

Si por cualquier circunstancia las partes no se pusieren de acuerdo respecto de los nuevos precios, en el plazo señalado, convienen en sujetarse al dictamen que al efecto rinda un perito tercero, para lo cual desde ahora designan a la Procuraduría Federal del Consumidor o quien emitirá su dictamen en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea requerida su intervención, dictamen que las partes se obligan a no objetar por ningún motivo.

Si el Perito designado no lo es la Procuraduría Federal del Consumidor, los honorarios que se le deban cubrir serán pagados por "EL CONTRATISTA" y "EL PROPIETARIO", a razón del 50% (cincuenta por ciento) por cada uno de ellos.

SEXTA.- FORMA DE PAGO. El precio del presente contrato será pagado por "EL PROPIETARIO" a EL CONTRATISTA", en la siguiente forma:

A) "EL PROPIETARIO" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA", dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de firma de este contrato, un anticipo a cuenta del precio, por el monto de {cmontoanticipo},
que es el {cporcentajeanticipo} por ciento del valor estimado de la obra.

B) Los días quince y último de cada mes "EL CONTRATISTA" formulará y presentará por escrito a EL DIRECTOR DE LA OBRA, la estimación de los trabajos ejecutados en la quincena inmediata anterior, la cual será revisada y aprobada por éste dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, obligándose "EL PROPIETARIO" a liquidarla en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, de cada estimación " EL PROPIETARIO" descontará el porcentaje que entregó como anticipo a "EL CONTRATISTA" hasta complementar su totalidad.

C) Cualquier suma que tenga obligación de pagar o reembolsar "EL PROPIETARIO" a "EL CONTRATISTA" que no fuere cubierto dentro del plazo convenido, devengará intereses moratorios calculados con base en el costo porcentual promedio de captación estimado por el Banco de México, más _____ puntos, computados a partir de la fecha en que "EL PROPIETARIO" debió efectuar el pago, hasta el día en que "EL CONTRATISTA" se dé por recibida de dicha cantidad.

D) La mora en uno o más pagos por parte de "EL PROPIETARIO" prorrogará el plazo de terminación de la obra, por el mismo lapso de tiempo que dure ésta y, si fuera mayor de treinta días, "EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra objeto del presente contrato sin ninguna responsabilidad para ella, con la sola obligación de dar aviso a "EL PROPIETARIO", con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha en que vaya a operar la suspensión.

SÉPTIMA.- MODIFICACIONES A LA OBRA. "EL PROPIETARIO" podrá modificar en cualquier tiempo, bajo su responsabilidad, los proyectos, planos y especificaciones de la obra, dando aviso por escrito de dichas modificaciones a "EL CONTRATISTA" con 20 días de anticipación, quien deberá aceptarlas, salvo el caso de que presenten problemas técnicos de difícil solución.

En caso de que las modificaciones impliquen trabajos que no estén comprendidos en el presupuesto mencionado en la cláusula tercera de este contrato, los mismos serán pagados a "EL CONTRATISTA" de conformidad con los precios unitarios que aparecen en los anexos, y en caso de que no exista precio para ellos, las partes, previamente a su ejecución, deberán convenirlos. Ninguna modificación deberá llevarse a cabo sin que "EL PROPIETARIO" apruebe previamente por escrito su ejecución, el precio, la forma de pago y las modificaciones al programa de obra.

OCTAVA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.

"EL PROPIETARIO" podrá suspender la obra en cualquier tiempo, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" por conducto de su DIRECTOR, con 10 días de anticipación a la fecha en que se desee que la obra sea suspendida, sin que dicha suspensión pueda exceder de {csuspensiondias} días consecutivos, ni de {csuspensionveces} veces durante la ejecución de la obra. En cualquier caso de suspensión, las partes determinarán el importe de la obra realizada hasta el momento en que sea suspendida y si ésta fuere definitiva, "EL RESPONSABLE" pagará a la afectada, la cantidad de como convencional no excederá al monto principal del contrato.

Si la suspensión no fuera definitiva, "EL PROPIETARIO" se obliga a pagar, además del valor de la obra ejecutada hasta el momento de la suspensión, todos los gastos fijos en que incurra "EL CONTRATISTA" durante el tiempo en que la obra esté suspendida, y a reintegrar a ésta todas aquellas cantidades que haya erogado, derivadas de los compromisos adquiridos y que, como consecuencia de la suspensión de la obra y debidamente acreditadas, haya tenido que cumplir. Si el responsable de la suspensión no definitiva es "EL CONTRATISTA", ésta se obliga en los mismos términos que "EL PROPIETARIO".

NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. Teniendo "EL CONTRATISTA" el carácter de empresa establecida que habitualmente contrata obras para ejecutarlas con elementos propios, asume incondicionalmente en su ejecución el carácter de patrón y, en consecuencia, todos los trabajadores y empleados que intervengan en ellas dependerán exclusivamente de "EL CONTRATISTA", quien será la única responsable de los contratos de trabajo que celebre, del pago de los salarios y demás prestaciones laborales, así como el pago de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Retención y entero del Impuesto Sobre la Renta. Si "EL CONTRATISTA" subcontrata la ejecución de ciertos trabajos o parte de la obra, deberá cuidar que en los subcontratos asuma el subcontratista todas las obligaciones y responsabilidades laborales a que esta cláusula se refiere, aclarándose expresamente que "EL CONTRATISTA" en todo tiempo responderá frente a "EL PROPIETARIO" de la totalidad de la obra.

DÉCIMA.- SUBCONTRATISTAS. "EL PROPIETARIO" faculta expresamente a "EL CONTRATISTA" para que subcontrate parcialmente la ejecución de la obra, en la inteligencia de que "EL CONTRATISTA" será responsable de la correcta ejecución de los trabajos subcontratados y de los materiales utilizados en estos.

DÉCIMA PRIMERA.- FIANZAS.

Contra la presentación que haga "EL CONTRATISTA" a "EL PROPIETARIO" de una fianza expedida por compañía legalmente autorizada para ello "EL PROPIETARIO" hará entrega a "EL CONTRATISTA" del anticipo a que se hace mención en la cláusula sexta. En el texto de dicha fianza se consignará que se expide para garantizar la debida inversión o la devolución total o parcial del anticipo según sea el caso y que estará en vigor hasta la total amortización del anticipo, fecha en la que se cancelará automáticamente, asimismo, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de firma de este contrato, "EL CONTRATISTA", se obliga a entregar a "EL PROPIETARIO" una fianza por la cantidad de {cmontofianzacumplimiento} la cual garantizará el cumplimiento de todas las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y deberá mantenerse en vigor hasta un año después de la fecha de recepción de la obra para que garantice a "EL PROPIETARIO" la calidad de los materiales usados y la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos y especificaciones recibidos de "EL PROPIETARIO" . En el texto de la fianza deberá constar que se expide para los fines indicados y que será cancelada automáticamente al término que se indica en esta cláusula y que el importe de las primas que haya que cubrirse será por cuenta de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA SEGUNDA.- SEGUROS. "EL CONTRATISTA" se obliga durante el tiempo de ejecución de la obra a tomar y mantener en vigor las siguientes pólizas de seguros. 1.- De responsabilidad Civil por daños a terceros en sus bienes y en sus personas o por riesgos derivados de la ejecución de la obra convenida. 2.- Por daños de cualquier naturaleza a la totalidad de la obra, o parte de la misma, así como por riesgos que incluyen incendios, temblor, terremoto, explosión, etc.

Póliza de seguros de Almacenes y Equipo.

DÉCIMA TERCERA.- ENTREGAS PARCIALES. Independientemente de lo que se establece en la cláusula siguiente, las partes convienen en que "EL CONTRATISTA" podrá efectuar entregas parciales de la obra, y "EL PROPIETARIO" se obliga a recibirlas por conducto de EL DIRECTOR DE LA OBRA, previo aviso que para tal efecto haga por escrito "EL CONTRATISTA" a dicho DIRECTOR.

DÉCIMA CUARTA.- ENTREGA FINAL DE LA OBRA. Cuando quede terminada la obra se efectuará la entrega final de ella para lo cual "EL CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "EL PROPIETARIO" , por conducto de EL DIRECTOR DE LA OBRA, a fin de que realice su recepción dentro del término de diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación, levantándose el acta correspondiente, la cual deberá ser

firmada por los que en ella intervengan y por el DIRECTOR DE LA OBRA, en representación de "EL PROPIETARIO" , haciéndose constar su terminación y aceptación por parte de "EL PROPIETARIO" .

En caso de que EL DIRECTOR DE LA OBRA tenga observaciones en la misma, las partes acordarán en cuanto al plazo y forma en que éstas serán subsanadas por "EL CONTRATISTA", circunstancias que se harán constar en la propia acta.

Si transcurre el plazo mencionado en el primer párrafo de esta cláusula, sin que el DIRECTOR DE LA OBRA la hubiere recibido, ni haya hecho observación alguna a la misma, se entenderá que fue recibida a entera satisfacción de "EL PROPIETARIO" , por lo que con posterioridad, no podrá formular observación o reclamación alguna a "EL CONTRATISTA" y a partir de esta fecha comenzará a computarse el plazo de garantía señalado en la cláusula décima primera.

DÉCIMA QUINTA.- LIMPIEZA DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se obliga a retirar del lugar de la obra, a la terminación de ésta, todos los materiales sobrantes, cascajo, herramientas, andamios y demás implementos que haya utilizado durante su ejecución. En caso de que "EL CONTRATISTA" no dé cumplimiento a esta obligación, EL DIRECTOR DE LA OBRA le requerirá para ello, obligándose a cumplir con ello o a cubrir el costo de los trabajos de limpieza que "EL PROPIETARIO" contrate con persona distinta.

DÉCIMA SEXTA.- DIRECCIÓN DE LA OBRA. EL DIRECTOR DE LA OBRA, quien será el responsable del proyecto, tendrá a su cargo la supervisión general de la misma y será, en primer lugar, el intérprete del proyecto, planos, especificaciones y presupuestos.

"EL PROPIETARIO" se obliga a exigir a EL DIRECTOR DE LA OBRA que tenga por su cuenta permanentemente en el lugar de la obra, durante todo el tiempo que dure ésta, al personal que se requiera para supervisar la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- FACULTADES DEL DIRECTOR DE LA OBRA. EL DIRECTOR DE LA OBRA como responsable del proyecto y supervisor general de la misma, decidirá cualquier duda que surja a "EL CONTRATISTA" respecto a la interpretación de los documentos, planos y especificaciones que integran este contrato y que se refieran a su ejecución. Asimismo deberá resolver por escrito cualquier duda que formule "EL CONTRATISTA", en un plazo que no excederá de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya hecho la consulta. En el supuesto de que EL DIRECTOR DE LA OBRA no dé respuesta a la duda planteada por "EL CONTRATISTA" en el plazo mencionado, se considerará prorrogado el plazo de su ejecución en el mismo número de días naturales que se retrase EL DIRECTOR DE LA OBRA en resolver la consulta que se le hubiere planteado, siendo que todos los gastos en que incurra "EL CONTRATISTA" serán por cuenta de "EL PROPIETARIO" .

Si a juicio de "EL CONTRATISTA" la resolución de EL DIRECTOR DE LA OBRA no se ajusta a los documentos que forman parte integrante del contrato, lo notificará a "EL PROPIETARIO" quien resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 20 días naturales.

En caso de que la interpretación que se dé implique cambios a trabajos ya ejecutados, éstos serán pagados independientemente del precio convenido en la cláusula tercera. La ejecución de estos trabajos está sujeta a que previamente las partes acuerden el precio de los mismos, la forma y términos de pago y el plazo y programa de ejecución. En caso de controversia se estará a lo dispuesto en la cláusula vigésima quinta.

DÉCIMA OCTAVA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" designa como su representante en la obra al señor {representantelegalcontratista} "EL CONTRATISTA" podrá cambiar a su representante avisando por escrito al representante de "EL PROPIETARIO" con 10 días de anticipación. El representante de "EL CONTRATISTA" será el responsable de la ejecución y supervisión de la obra.

DÉCIMA NOVENA. SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. "EL PROPIETARIO" se obliga a proporcionar a "EL CONTRATISTA", sin costo alguno, durante el tiempo de ejecución de los trabajos, el suministro de energía eléctrica y agua, en los volúmenes o cantidades requeridos por ella para la realización de la obra.

VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. "EL CONTRATISTA" no será responsable de los daños que sufra el inmueble cuando éstos provengan de caso fortuito o fuerza mayor, o aquéllos que tengan su origen en los planos, proyectos, especificaciones, estudio de mecánica de suelos y en general por los trabajos realizados por terceros ajenos a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. "EL CONTRATISTA" será responsable de los desperfectos por mala calidad de los materiales empleados y de los vicios ocultos por su mala ejecución, que aparezcan dentro del año siguiente a la fecha de recepción de la obra, pudiendo "EL PROPIETARIO" , cuando éstas aparezcan, ordenar a "EL CONTRATISTA" su reparación o reposición, quien deberá realizarlos por su cuenta sin derecho a retribución alguna. Pero transcurrido el término de un año a que se hace mención, todos los riesgos de la obra quedarán a cargo de "EL PROPIETARIO".

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que las partes cumplan con el procedimiento que se establece a continuación:

"EL PROPIETARIO" podrá rescindir el contrato, sin necesidad de declaración judicial, cuando:

a) "EL CONTRATISTA" no inicie los trabajos objeto del contrato, en la fecha prevista, por causas imputables a él.

b) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente la ejecución de los trabajos.

c) "EL CONTRATISTA" no acate las órdenes que por escrito le dé "EL PROPIETARIO" para la ejecución de los trabajos contratados.

d) "EL CONTRATISTA" no dé cumplimiento, por causas imputables a él, al programa de trabajo convenido.

e) "EL CONTRATISTA" sea declarada en quiebra o suspensión de pagos.

f) En general, por cualquier causa de incumplimiento, imputable a "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" podrá rescindir el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, cuando:

a) EL DIRECTOR DE LA OBRA no autorice las estimaciones dentro del plazo que se señale en el contrato.

b) "EL PROPIETARIO" suspenda la obra por más de {csuspensiondias} días o {csuspensionveces} veces durante su ejecución.

c) "EL PROPIETARIO" incumpla en cualquier forma con el pago de las estimaciones.

d) "EL PROPIETARIO" se niegue a modificar los precios o cuando estas modificaciones no se aprueben dentro de los plazos convenidos en el contrato.

e) "EL PROPIETARIO" o EL DIRECTOR DE LA OBRA omita o se niegue a dar órdenes por escrito a "EL CONTRATISTA" para su ejecución.

f) EL DIRECTOR DE LA OBRA incumpla en cualquier forma con las obligaciones a su cargo. g) "EL PROPIETARIO" sea declarado en quiebra o suspensión de pagos.

h) En general, por cualquier otra causa de incumplimiento imputable a "EL PROPIETARIO" o al DIRECTOR DE LA OBRA.

VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si alguna de las partes considera que la otra ha incurrido en alguna o algunas de las causas de rescisión a que se refiere la cláusula anterior, lo comunicará a la contraparte a fin de que exponga lo que a su derecho convenga, en un plazo que no excederá de diez días hábiles. Si transcurre el plazo mencionado y la parte omisa no manifiesta nada al respecto, el contrato quedará sin valor alguno.

En caso de que en la fecha de rescisión, a que alude el párrafo que antecede, existiere saldo para amortizar el anticipo, "EL CONTRATISTA" tendrá un plazo no mayor de 30 días para hacerlo, en caso de que se negare o que transcurrido dicho plazo no lo hubiera amortizado, "EL PROPIETARIO" podrá hacer efectiva la fianza a que alude la cláusula décima primera.

Fuerza de las causas señaladas para que opere la rescisión del contrato, deberá demandarse ante los Tribunales competentes para que sean éstos los que declaren la rescisión mediante juicio que se siga para tal efecto.

VIGÉSIMA CUARTA.- COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Las comunicaciones que las partes deban dirigirse entre sí, con motivo del presente contrato, para que surtan efectos deberán enviarse por escrito: a "EL CONTRATISTA", por conducto de su Representante, el señor {representantelegalcontratista}, con domicilio en {domiciliofiscalcontratista} "EL CONTRATISTA" podrá dirigir sus comunicaciones indistintamente a "EL PROPIETARIO", a su representante o al EL DIRECTOR DE LA OBRA.

VIGÉSIMA QUINTA.-En caso de controversia, las partes aceptan procurar la conciliación a través de la Procuraduría Federal del Consumidor. En caso de no lograr la conciliación y con el objeto de observar en sus términos lo dispuesto por el artículo 4o., fracción V, de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de

Industria, las partes aceptan someter sus diferencias al arbitraje de "LA CÁMARA" Nacional de la Industria de la Construcción. En este caso, el negocio que será sometido a juicio arbitral, será el conflicto que surja del presente contrato de obra.

Cualquier notificación deberá hacerse por escrito precisamente en los domicilios señalados. Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a "EL PROPIETARIO" dentro de las 24 horas siguientes cualquier notificación que reciba en la obra, dirigida a éste.

Enteradas las partes del contenido de las declaraciones y alcance de las cláusulas de este contrato, lo firman en {cciudadfirma} con fecha de {cfechacontrato}.

| {razonsocialcontratante} {razonsocialcontratista}. {representantelegalcontratante}; {representantelegalcontratista}. T E S T I G O S. {rnombrefirma1}; {rnombrefirma2}. {rnombrefirma3}; {rnombrefirma4}. |  |
| --- | --- |