Інформація

про хід виконання Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в

м. Южноукраїнську на період до 2012 року

Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Южноукраїнську на період до 2012 року затверджена рішенням міської ради від 04.06.2008 року №651.

Основними завданнями Програми є:

1.  Організація і забезпечення  контролю за дотриманням законодавства про дорожній рух та його безпеку, за діяльністю підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання щодо планування та виконання заходів з безпеки дорожнього руху, вимог екологічної безпеки;

2.  Забезпечення розвитку мережі, а також організація будівництва, реконструкції, ремонту і утримання міських автомобільних доріг;

3.  Розробка комплексних транспортних схем, схем організації дорожнього руху,

4.  Організація навчання населення Правилам дорожнього руху та здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед різних соціально-вікових груп населення, пов'язаної з профілактикою безпеки дорожнього руху.

Реалізація Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в м. Южноукраїнську на період до 2012 року покладена на управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради, відділ ДАЇ з обслуговування адміністративної території міста Южноукраїнська УДАЇ УМВС, комунальне підприємство «Служба комунального господарств», управління безперервної освіти і науки Южноукраїнської міської ради, Южноукраїнський професійний машино-будівний ліцей (звіт додається), управління розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради.

В місті Южноукраїнську об’єкти вулично-дорожньої мережі (дороги, пішохідні доріжки та газони прилеглі до вулиць) знаходяться на балансі комунального підприємства „Служба комунального господарства”. Підприємство являється єдиним в місті, яке надає  послуги по утриманню вулично-дорожньої мережі міста загального користування. Поточний та капітальний ремонт доріг міста здійснюється на підставі укладених договорів. Протяжність доріг, що обслуговуються складає 18258,9 мп, що становить 72,6% від загальної протяжності.

В умовах різкого збільшення інтенсивності дорожнього руху, коштів, які передбачаються на утримання і ремонт вулично-дорожньої мережі в міському бюджеті, вистачає лише на проведення першочергових робіт за рахунок спеціального фонду міського бюджету на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утримання автомобільних доріг міста та загального фонду міського бюджету на утримання, поточний та капітальний ремонт об’єктів благоустрою.

З кожним роком кошти, які спрямовуються на розвиток дорожнього руху та його безпеку в м. Южноукраїнську  зростають, так в 2007 році фактично профінансовано 1486,83 тис.грн., у тому числі із спеціального фонду міського бюджету на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг міста фактично профінансовано  841,43 тис.грн., по загальному 645,4 тис. грн., а в 2008 році 1835,4 тис.грн., у тому числі із спеціального фонду міського бюджету на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг міста фактично профінансовано 707,5 тис грн., по загальному  1127,9 тис. грн..

В 2008 році були виконані наступні роботи та послуги:

- ямковий ремонт доріг асфальтобетоном – 129,704 тис. грн (950 м2) ;

- горизонтальна розмітка (59 переходів), у тому числі холодний пластик (693,3 м2 )– 173,328 тис. грн. , фарба – (610,2м2) – 20,8 тис. грн ;

- проведення заходів по боротьбі із зимовою слизькістю – 17,2 тис. грн.;

- утримання доріг у чистоті та порядку – 214,21 тис. грн. (в т.ч. прочищення зливної каналізації на дорогах міста – 100 тис. грн.);

- влаштування та заміна технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків) – 19,98 тис. грн. (81 шт.);

- заміна решіток водоприймальних колодязів (5 шт.) на суму 4,8 тис. грн.;

- ремонт пішохідних доріжок по проспекту Леніна, проспекту Комуністичному –               30,8 тис. грн. (391,7 м2);

- заміна 282 м кабелю вуличного освітлення на суму 15,76 тис. грн;

-	встановлення опор (8 шт.) та підведення електричних кабелів під світлофорні об’єкти на перехресті вулиці Енергобудівників та проспекту Леніна та вулиць Дружби Народів, Комсомольської, Спортивної на суму – 79,14 тис. грн. (труби 281,2 мп, електрокабелі         765 мп);

- утримання вулично-дорожньої мережі міста – 880,1 тис. грн.;

- поточний ремонт малих архітектурних форм вулично - дорожньої мережі міста (лави, урни) - 7,1 тис. грн.;

- рівень освітлення вулиць і доріг у місті відповідає нормативним вимогам, для чого замінено 206 світильників та 884 лампи, 202 з них –енергозберігаючі на загальну суму -          240 тис. грн.

-	відремонтовані безперешкодні доступи для осіб з обмеженими фізичними можливостями по проспекту Леніна у кількості 21 шт., облаштовані нові пандуси по вулиці Дружби народів, вулиці Леніна, вулиці Енергобудівників в кількості 26 шт. на суму 21,00 тис. грн.

Для посипки доріг у зимовий період заготовлений фрикційний матеріал – кам’яні висівки -778 м3, аміачна селітра – 3 тони; металеві ємності, які знаходяться по вуличним дорожнім мережам міста для фрикційних матеріалів (21од.) заповнені кам’яними висівками.

На теперішній час в місті існує ряд проблемних питань, які потребують вирішення, а саме:

-	завершити роботи по влаштуванню двох світлофорних об’єктів - на перехресті вулиць Енергобудівників та проспекту Леніна, вулиць Дружби Народів, Комсомольської, Спортивної;

-	розробити проект та влаштувати транспортну розв’язку (кільце) в районі перехрестя вулиці Набережної Енергетиків та вулиці Маяковського;

-	розвантажити пасажиропотік на проспекті Леніна за рахунок оптимізації робочих перевезень по іншим вулицям міста.

В.о. начальника управління

житлово-комунального господарства				Н.І.Пачкова