Додаток   1

до рішення Южноукраїнської міської ради

від _______________№______

Інформація

про хід виконання міської Програми капітального будівництва

об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної

інфраструктури міста Южноукраїнська на 2011-2015 роки

30.12.2010 року Южноукраїнською  міською радою  прийнято рішення № 22 «Про затвердження міської Програми капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська на 2011-2015 роки».

Рішеннями Южноукраїнської міської ради від 24.02.2011  №115, від 28.04.2011  № 208, від 27.10.2011 № 363, від 29.12.2011 №405, від 29.03.2012 №510, від 31.07.2012 №654, від 04.10.2012 №717  внесені доповнення та зміни до міської Програми капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська на 2011-2015 роки.

В Програмі заплановано 58 направлень, з них в роботі знаходиться 11 направлень, 2 направлення виконано.

В 2011 році профінансовано 10 направлень Програми на суму 515,13 тис.грн.

В 2012 році  профінансовано 17 направлень на суму 1585,876 тис.грн.

В 2013 році станом на 01.11.2013 року профінансовано  2749,261 тис.грн.

З метою реалізації Програми розроблено 26 проектів, на 24 проекти надано позитивні висновки, а саме:

улаштування  пандуса  біля Центру дитячої юнацької творчості (далі – ЦДЮТ) у V мікрорайоні по вулиці Набережна Енергетиків, 4;

улаштування пандусу біля дошкільного навчального закладу №8 (далі - ДНЗ №8);

улаштування пандуса  біля Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №2 (далі – ЮЗШ №2) по бульвару Шкільному;

улаштування пандусу до кв. 76 по бульвару Цвіточному,7;

будівництво скверу на честь пам’яті Т.Г.Шевченка;

будівництво дороги між вулицею Набережна Енергетиків та вулицею Дружби Народів в VI мікрорайоні;

будівництво тротуарних доріжок від вулиці №3 до вулиці №6, від вулиці №9 до вулиці №10;

будівництво електричних мереж вуличного освітлення по вулиці Набережна Енергетиків;

реконструкція міського цвинтаря (розширення). Освітлення;

улаштування спортивного майданчика Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (далі – ЮЗШ №1);

улаштування додаткового освітлення автомобільних доріг на пішохідних переходах;

модернізація мобільного металевого каркасу міської новорічної ялинки;

улаштування пандусу до адмінбудівлі по бульвару Цвіточному, 9;

димовидалення вулиці Дружби Народів, 40;

капітальний ремонт вулиці Молодіжної;

капітальний ремонт вулиці Миру;

реконструкція дороги Костянтинівка-Богданівка. Електроосвітлення вздовж дороги;

капітальний ремонт приміщень відділення реабілітації дітей-інвалідів комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

капітальний ремонт вулиці Дружби Народів;

капітальний ремонт проспекту Леніна;

реконструкція вулиці Молодіжної (від проспекту Леніна до вулиці Набережна Енергетиків).Електроосвітлення;

капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті проспекту Леніна та вулиці Енергобудівників;

реконструкція гуртожитку №6 під житло за адресою: Комсомольська, 3;

реконструкція об’єкта незавершеного будівництва «Дитяча лікарня» під житло з вбудованими громадськими приміщеннями за адресою: вулиця Паркова,8.

В 2013 році відповідно до Програми та  з значними зверненнями мешканців міста та відповідно до вирішення питання екологічної безпеки, за рахунок міського та державного бюджету на загальну суму 4737,2 тис.грн., до кінця року планується виконання робіт : з модернізації КНС-2 та господарчо-побутового колектору вздовж вул. Набережна Енергетиків; з реконструкції напірної господарчо-побутової каналізації від КНС-3 до стадіону "Олімп» та від стадіону  "Олімп"  до Ташлицького водосховища.

З метою вирішення питання забезпечення житлом мешканців міста проведено конкурс, одержано всі дозвільні документи  та розпочато роботи  з реконструкції гуртожитку №6 під житло за адресою вул. Комсомольська,3 за кошти підприємств-інвесторів, які будуть закінчені в 2014 році.

За рахунок коштів обласної та державної субвенції на загальну суму 660,78 тис.грн. до кінця року планується виконання робіт:

влаштування вуличного освітлення по вулиці Молодіжній з енергозберігаючими світлодіодними ліхтарями та вулиці Набережній Енергетиків з застосуванням фотоелектричних сонячних модулів;

продовження робіт по капітальному ремонту вулиці Миру: встановлення огорожі та встановлення дорожніх знаків.

В 2013 році за рахунок міського бюджету виділені кошти в сумі 740,0 тис.грн. на виконання робіт з наступних напрямків:

на  продовження робіт з будівництва скверу на честь пам’яті Т.Г. Шевченка;

на встановлення пасажирського ліфта в існуючу шахту, передбачену первинним проектом житлового будинку по вулиці Дружби Народів, 6;

на капітальний ремонт приміщень  адміністративно-виробничої будівлі комунальної власності за адресою бульвар Цвіточний, 9

Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів міського та державного бюджету та коштів підприємств-інвесторів.

Витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом.

Порівняльний аналіз напрямів (заходів) Програми

| Найменування напрямів (заходів) програми | Кошторисна вартість будівництва, тис.грн. | Виконано за 2011-2012 рік, тис.грн. | Обсяг фінансування на 2013 рік, тис.грн. (затверджено рішенями сесії Южноукраїнської міської ради, наказом Міністерства регіонального будівництва України, розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації) | Виконано за 2013 рік, тис.грн. | Кількісні та якісні показники виконання напрямів (заходів) з детальною розшифровкою |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | передбачено Програмою | відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації |  |  |  |  |
| Програма капітального будівництва об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури міста Южноукраїнська на 2011-2015 роки: |
| Будівництво (реконструкція) електромереж вуличного освітлення та розробка проектної документації в т.ч.: по вулиці Молодіжній (від перехрестя проспекту Леніна до вулиці Набережна Енергетиків); по вулиці Миру (від вулиці Паркової до вулиці Набережна Енергетиків); вздовж дороги "Костянтинівка - Богданівка", по вулиці Набережна енергетиків | 740,00 | 984,916 | 632,851 | 371,3 | 63,969 | В 2011 році розпочато роботи по влаштуванню освітлення по вулиці Набережна Енергетиків та виконані роботи на виділені кошти. В 2012 році виконані роботи по розробці проектно-кошторисної документації по реконструкції дороги Костянтинівка-Богданівка. Виконано роботи по реконструкції вулиці Набережна Енергетиків та вздовж дороги Костянтинівка-Богданівка. В 2013 році виконані роботи по розробці проектно-кошторисної документації по вулиці Молодіжній (від перехрестя проспекту Леніна до вулиці Набережна Енергетиків) та влаштовано 11 опор. |
| Реконструкція гуртожитків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста за адресою: вулиця Комсомольська, 3; вулиця Миру, 11, вулиця Молодіжна, 11,15, вулиці Дружби Народів,6 під’їзд 2, в т.ч. розробка проектної документації та експертиза кошторисної документації | 200,00 | 12732,088 | - | 364,0 | 67,726 | В 2012-2013 роки виконані роботи по розробці проектно-кошторисної документації за адресами: вулиця Комсомольська,3, вулиця Дружби Народів, 6 під’їзд 2, вулиця Молодіжна, 11,15. В 2013 році розпочаті роботи по реконструкції гуртожитку №6 за адресою:вулиця Комсомольська, 3 та влаштування пасажирського ліфта за адресою вулиця Дружби Народів, 6 під’їзд 2. |
| Будівництво скверу на честь пам’яті Т.Г.Шевченка в 5-му мікрорайоні м.Южноукраїнська | 610,00 | 2436,729 | 452,011 | 280,0 | 268,652 | В 2011 -2013 роках виконані роботи по будівництву на виділені кошти. |
| Зворотне засипання та закриття звалища побутових відходів | 2194,60 | 1112,052 | 159,244 | 100,0 | 79,99 | В 2011-2013 році виконуються роботи по зворотному засипанню на виділені кошти. |
| Реконструкція міського цвинтаря (розширення). Освітлення | 290,00 | 170,657 | 19,353 | - | - | В 2012 році встановлено 11 світильників, прокладено кабель та встановлено шкаф управління освітлення. В 2013 році на цей захід кошти не виділені. |
| Розробка проектно-кошторисної документації по реконструкцій об'єкту незавершеного будівництва Дитяча лікарня" за адресою: вулиця Паркова, 8 під соціальне житло, з урахуванням проведення технічної експертизи стану будівельних конструкцій | - | - | 282,695 | 39,564 | 39,044 | В 2011 році проведена технічна експертиза стану будівельних конструкцій об’єктів. Виконано геологічні вишукування, передпроектні роботи, топографічна зйомка. В 2012 році видано технічні умови на електропостачання; на проектування; диспетчеризацію ліфтів та телефонізацію, Виконано роботи за геодезичну зйомку наземних і підземних споруд цього об’єкту. В 2013 році розроблений проект та виконується державна експертиза. |
| Реконструкція та капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у місті ( вулиця Миру, вулиця Молодіжна, проспект Леніна, вулиця Дружби Народів), в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації та експертиза кошторисної документації | - | 909,769 | 311,831 | 206,399 | 203,244 | В 2011 році надані технічні умови ДАІ. Виконані проектні роботи. В 2012 році виконано 1 етап робіт по капітальному ремонту вулиці Миру. В 2013 році виконується 2 етап по капітальному ремонту вулиці Миру. |
| Влаштування тимчасової мережі електропостачання мобільного сортувального комплексу, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи | 98,00 | - | 0,329 | - | - | В 2012 році видані технічні умови на влаштування тимчасової мережі. В 2013 році кошти на цей захід не виділені. |
| Улаштування пандусів та поручнів на об’єктах житлового фонду та соціальної інфраструктури міста в т.ч. розробка проектної документації | 375,00 | 91,412 | 85,918 | - | - | В 2011 році розроблено проектно-кошторисну документацію на влаштування пандусів: по Набережній Енергетиків, 41 ЦДЮТ; до ДНЗ №8; по бульвару Шкільному, ЮЗШ №2; по бульвару Цвіточному, 7 до кв.76; по бульвару Цвіточному №9. В 2012 році встановлений пандус по бульвару Цвіточному, 7 до кв.76 |
| Поручні біля під’їздів та в під’їздах житлових будинків | - | - | 26,607 | - | - | В 2011 році встановлено 37 поручнів. В 2012 році встановлено 41 поручень біля під’їздів і в під’їздах житлових будинків |
| Будівництво скейт-парку | 100,00 | - | 160,057 | - | - | В 2012 році виконані роботи по будівництву скейт-парку |
| Будівництво спортивної зали в гімназії №1 та улаштування спортивних майданчиків в загальноосвітніх школах міста, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи та отримання технічних умов на проектування | 8250,00 | 1911,15 | 6,048 | - | - | В 2011 році розроблена проектно-кошторисна документація на улаштування спортивного майданчика на території ЮЗШ №1 та експертиза. В 2013 році кошти перерозподілені на інші потреби. |
| Реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від КНС-3 до стадіону "Олімп» | 5185,943 | 2403,577 | - | 2400,0 | 1546,546 | В 2013 році розпочато роботи та будуть виконані до кінця року |
| Реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від стадіону «Олімп» до Ташлицького водосховища | 16082,599 | 16082,599 | - | 1600,3 | 480,090 | В 2013 році розпочато роботи та будуть виконані до кінця року на виділені кошти |
| Всього по програмі: | 16466,6 | 38834,949 | 515,13 | 5361,563 | 2749,261 |  |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

та будівництва Южноукраїнської міської ради	                                                                                                                        С.М.Зворигін