Інформація

про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2014 роки

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2014 роки (далі Програма) затверджена рішенням Южноукраїнської міської ради від 15.04.2010 №1269. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та коштів субвенції державного бюджету. Кошти виділяються не в повному обсязі від наявної потреби, але виконання основних напрямків дозволило переоснащати підприємства житлово-комунального господарства шляхом оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, надавати якісні житлово-комунальні послуги, знизити рівень експлуатаційної безпеки зношення основних фондів, забезпечити технічно-справний і естетичний стан об’єктів благоустрою, продовження термінів служби всіх його елементів.

Виконання заходів реалізації завдань Програми

В 2010-2014 роках на капітальні та поточні ремонти об’єктів ЖКГ та благоустрій міста були направлені кошти міського бюджету у сумі на капітальні видатки – 8811,96 тис.грн., поточні видатки – 27014,3 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території спостереження  у сумі на капітальні видатки          – 8675,4 тис.грн. поточні видатки – 1630,7 тис.грн., субвенція з обласного бюджету до міського бюджету м. Южноукраїнська за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі на капітальні видатки – 1281,50 тис.грн, поточні видатки                         – 508,1 тис.грн, субвенція з державного бюджету до міського бюджету м. Южноукраїнська на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі на капітальні видатки – 2462,4 тис.грн, поточні видатки             – 1183,8 тис.грн.

З січня 2007 року в місті існувало одне об’єднання співвласників багатоповерхових будинків «Красний дом». З 15 квітня 2014 року в місті зареєстровано та функціонує об’єднання співвласників багатоповерхових будинків «Шевченківський 2» за адресою вулиця Молодіжна,2 А. В склад будинку входить 34 квартири, загальна площа 3079,3 м2, житлова площа 1638,3 м2.

При звернені мешканців з проблемними питаннями по обслуговуванню багатоповерхових житлових будинків до виконавчого комітету, жителям пропонується створити в будинку об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (далі ОСББ), як передову форму управління житловим будинком, але жодної пропозиції від жителів не надійшло, що свідчить про малу активність мешканців або якість, кількість та вартість послуг, які надає комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі – КПЖЕО) влаштовує населення.

В рамках Українсько - норвезького  проекту «Місцеве самоврядування в Україні підвищення кваліфікації кадрів та приклади дослідження» групою дослідників проведено опитування мешканців 9-ти міст Одеської та Миколаївської областей, у тому числі і міста Южноукраїнська, щодо якості обслуговування житлових будинків. В місті Южноукраїнську 69,1% мешканців задоволені обслуговуванням, яке надає комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання».

В 2012 році, за ініціативою мешканців одного з багатоповерхових житлових будинків міста Южноукраїнська, були підготовлені документи та проведені збори з приводу створення ОСББ в житловому будинку, але пропозиція не була підтримана власниками приміщень багатоповерхового будинку.

З 15 квітня 2014 року в місті зареєстровано та функціонує об’єднання співвласників багатоповерхових будинків «Шевченківський 2» за адресою вулиця Молодіжна,2 А. В склад будинку входить 34 квартири, загальна площа 3079,3 м2, житлова площа 1638,3 м2.

Виконання основних напрямків реформування та розвитку житлово-комунального господарства

1.	На капітальний ремонт житлового фонду  направлялися кошти міського бюджету, кошти від оренди комунального майна, яке знаходиться на балансі КП ЖЕО  та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Проведені роботи з капітального ремонту 172 ліфтів.

Проведені роботи з капітального ремонту м'яких покрівель 14-ти житлових будинків, капітально відремонтовано 2225 мп швів стінових панелей.

Відремонтовано 2777,11м2 внутриквартальних доріг в 28 дворах міста.

Виконаний поточний ремонт внутришньоквартальних пішохідних доріжок асфальтом в 5-ти дворах  площею 607,73 м2 .

Для вирішення питань доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціального та медичного призначення встановлено 51 поручнів в під’їздах та біля під’їздів, переобладнано 2 пандуса в будинках, в яких проживають інваліди.

Виконувався поточний ремонт гуртожитку №1 (центральне та праве крило) за адресою: вулиця Дружби Народів,8 на суму та поточний ремонт під’їздів житлового будинку за адресою: вулиця Миру,16 .

Виконаний поточний ремонт квартири №1 житлового будинку по вул. Набережна Енергетиків,17 для організації дитячого будинку сімейного типу .

Учаснику бойових дій Великої Вітчизняної війни Пінтію І.М. виконано ремонт квартири.

Комунальні підприємства, на місці колишнього будівельного майданчику, за адресою проспект Леніна,5, виконали благоустрій прибудинкової території житлового дому, влаштовані лави, урни, квітник, підпірна стінка.

Встановлені 76 елементів дитячих майданчики в тринадцяти дворах міста, відремонтовано 6 спортивних майданчиків на прибудинкових територіях міста.

На прибудинковій території житлового будинку по вулиці Дружби Народів,52 влаштовано 12 одиниць спортивних тренажерів.

За рахунок коштів КП ЖЕО виконаний поточний ремонт житлових будинків, а саме:

- покрівель площею 65695 м2.,

- швів 39161 мп,

- герметизація стінових панелей 250,8 м2,

- вимощення 2769,16 м2,

- примикання вимощення до цоколя 16311,92 мп,

- ремонт цоколя цементним розчином 5035,59 м2,

- фарбування цоколя – 23316,84 м2.

Основні проблеми в більш якісному наданню житлово-комунальних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій  є наступні:

- не вдосконалений механізм, на законодавчому рівні, корегування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у зв’язку з зростанням цін на електроенергію, паливно- мастильних матеріалів, мінімальної заробітної плати та інших витрат;

- виділення коштів з міського бюджету на всю потребу в капітальних ремонтах покрівель, швів стінових панелей, внутрішньобудинкових електричних мереж, систем працездатності димовидалення і пожежогасіння в багатоповерхових будинках.

Щодо відновлення системи димовидалення та пожежогасіння.

Проектно-кошторисна документація по влаштуванню системи протидимного захисту в приміщенні житлового будинку, який розташований за адресою: вулиця Дружби Народів, 40 (шістнадцятиповерховий будинок) розроблена в 2011 році ТОВ «Вулкан -Н» (м. Миколаїв). Документація пройшла експертизу в обласному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій України та одержаний позитивний експертний звіт в ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області. Кошторисна вартість робіт з улаштування автоматичного протидимного захисту вищезазначеного будинку складає 952,442 тис.грн. Вартість виконання проектних робіт по 7 –ми типовим під’їздам у 5-ти житлових будинках, що залишилися без системи протидимного захисту складає 91,306 тис.грн.

Вартість виконання проектно-кошторисної документації по влаштуванню системи пожежогасіння (капітальний ремонт пожежного водогону) у 8-ми під’їздах 6-ти житлових будинків підвищеної поверховості складає 162,00 тис.грн.. Для виконання робіт по влаштуванню системи пожежогасіння (капітальний ремонт пожежного водогону) необхідно орієнтовно 1089,0 тис. грн.,

Попередня орієнтовна кошторисна вартість всіх робіт з приведення у робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування міста орієнтовно складає 8839,7 тис. грн. (у цінах 2012 року).

Управлінням з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради за участю управлінь та відділів Южноукраїнської міської ради, комунальних підприємств міста, Южноукраїнського міського відділу Управління Держтехногенбезпеки у Миколаївській області на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.08.2012 №249-р «Про схвалення проекту Регіональної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки Миколаївської області на 2012-2015 роки» розроблено та затверджено рішення Южноукраїнської міської ради від 04.10.2012 №715 «Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки у місті Южноукраїнську на 2012-2015 роки».

Документом передбачається ряд заходів, у тому числі поетапне проведення ремонту та реконструкції інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, передбачених законом.

Роботи по влаштуванню системи протидимного захисту в приміщенні житлового будинку, який розташований за адресою: вулиця Дружби Народів, 40 (шістнадцятиповерховий будинок) були запропоновані для участі у проекті Європейського союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», але питання не було вирішено позитивно.

2.	Здійснювалась заміна та оснащення приладами обліку холодної та гарячої води за рахунок бюджетних коштів (без послуг монтажу) квартир соціально-незахищених верств населення. Пільговій категорії громадян  було замінено та видано 87 лічильників гарячої та холодної води(безкоштовно).

3.	З метою покращення обліку та контролю відпущеної води КП ТВКГ споживачам, економії електричної енергії були встановлені прилади вимірювання витрат теплової енергії, обліку води на внутрішньобудинкових мережах житлових будинків за адресами: вул. Набережна енергетиків,35 та вул. Дружби народів,33а, встановлені внутрішньобудинкові лічильників по обліку холодної та гарячої води в житлових будинках 5-го мікрорайону.

Впроваджена автоматизована система управління (АСУ) асинхронними двигунами насосів з використанням частотно-регулюючого приводу на КНС-3 що дозволяє привести у відповідність споживання електроенергії асинхронними двигунами до навантаження системи, завдяки чому досягається значна економія електроенергії.

З метою економії теплової енергії 15% на рік, економія електричної енергії впроваджений індивідуальний тепловий пункт в житловому будинку та влаштована станція водопостачання в житловому будинку за адресою вул. Дружби народів,40 .

За рахунок коштів державного бюджету виконується реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від КНС-3 до стадіону «Олімп» та частину колектору від стадіону «Олімп» до Ташлицького водосховища. При реконструкції напірної господарчо-побутової каналізації від  КНС-3 до стадіону «Олімп» прокладені поліетиленові труби протяжністю 585 мп, Д= 530 мм, будівельна готовність по цьому об’єкту складає 90%. На ділянці від стадіону «Олімп» до Ташлицького водосховища прокладені труби протяжністю 35 мп, Д= 530 мм (виконано 3%)..

З метою запобігання аварійних ситуацій за рахунок коштів міського бюджету частково виконувався капітальний ремонт трубопроводів і запірної арматури магістральних теплових мереж в МК-1, МК-20,МК-21,МК-23,МК-24.

Враховуючи численні звернення мешканців міста щодо пошкоджень каналізаційного господарчо-побутового колектору вдовж вулиці Набережна Енергетиків виконується реконструкція зазначеного об’єкту з заміною 250 мп труб на поліетіленові, будівельна готовність по цьому об’єкту складає 90%. Розпочаті роботи по реконструкції самопливного колектору господарсько-побутових стоків 2-го мікрорайону від КК 234 до К 1-6 в районі КНС 3., планується до кінця року завершити ці роботи в межах виділених коштів.

З метою запобігання нещасним випадкам, за рахунок коштів міського бюджету придбано 395 шт. кришок люків (з антивандального матеріалу) для закриття водо-, каналізаційних колодязів.

Щорічно виконувались роботи з метою запобігання аваріям та техногенним катастрофам,  економії енергоресурсів та запобігання втрат теплової енергії в мережах, а саме виконаний капітальний ремонт мереж теплопостачання по бульвару Цвіточному, ремонт мереж теплопостачання в районі СМСЧ 2 та капітальний ремонт каналізаційних мереж  по вул. Спортивній .

Підготовлена схема теплопостачання міста, що є обов’язковим для виділення коштів з державного бюджету на здійснення заходів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання.

У зв’язку з обмеженістю коштів міського бюджету багато заходів по реконструкції, капремонту об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення залишились невиконаними

За рахунок коштів комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ) проводився частковий ремонт пожежних гідрантів, виконувались поточні, згідно з графіками, та аварійні ремонти інженерних мереж.  Відремонтовано біля 1500 мп теплових мереж, 860 мп мереж водопостачання, 15 мп каналізаційних мереж.

З метою ефективного енергозбереження з міського бюджету вперше виділені кошти на придбання матеріалів для виконання робіт, пов’язаних з теплоізоляцією зовнішніх мереж системи теплопостачання, що дозволило КП ТВКГ провести теплоізоляцію 440 мп труб..

4.	З міського бюджету виділено 769,00 тис. грн. на виплату КП ТВКГ дотації на відшкодування різниці між затвердженими тарифами по теплопостачанню, водопостачанню та водовідведенню, що надаються населенню та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг та 70,00 тис.грн на виплату КП ЖЕО відшкодування різниці між затвердженими тарифами на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій житлового фонду, які надаються населенню та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

5.	Приділяється багато уваги благоустрою міста. Проводились роботи по забезпеченню та збереженню технічно-справного і естетичного стану об’єктів благоустрою, а саме:

-	щорічно виконувались роботи з поточного ремонту малих архітектурних форм міського кладовища, міського пляжу, вулично-дорожньої мережі міста, парку та скверів міста, саме фарбування малих архітектурних форм, заміна брусу на лавах та білування дерев,

-	утримання об’єктів благоустрою загального користування (доріг, парку, скверів, бульварів, кладовища, пляжу та інше)(протяжність доріг, які обслуговуються - 18895,6 мп),

-	виконувалось технічне обслуговування, поточний ремонт обладнання вуличного освітлення та сплачено за електроенергію вуличного освітлення, загальна протяжність мереж вуличного освітлення складає  27,8 км, 1558 світлоточок; вирівняно 460 опор вуличних світильників замінено 1620 електричні лампи, в т.ч. 681 енергозберігаючих ламп, замінено 2305 мп кабельних мереж вуличного освітлення; встановлені нові світильники у кількості 60 одиниць  для освітлення пішохідних доріжок та проведено ремонт 130 світильників, відновлено 58 опор вуличного освітлення, виконаний ремонт 13 опор вуличного освітлення по вулиці Енергобудівників,

-	регулярно проводиться догляд за зеленими насадженнями міста, а саме штикування газонів, посів квітів, догляд за розаріями, обрізка кущів та дерев   та інші роботи,

-	щорічно виконується горизонтальна розмітка вулично-дорожньої мережі міста спеціалізованою організацією механізованим способом машиною маркірувальною LINELAZER III 3900 фарбою білого та червоного кольору на площі 1984 м2,

-	щорічно здійснюється прочистка труб зливової каналізації, прочищено 2435 мп та 39 колодязів ,

- встановлено 10 нових лав та 22 нових урни на об’єктах благоустрою,

- щорічно  здійснюється замінена та встановлення дорожніх знаків, встановлено 65 одиниць,

-	постійно здійснюється вивіз сміття з об’єктів благоустрою орієнтовно 30000 м3,

-	встановлено та відремонтовано 27 одиниць решіток водоприймальних колодязів, замінена решітка зливової каналізації по бульвару Шевченко, до кінця року планується замінити решітку по бульвару Комуністичному,

-	завезено 450 тон піску на міський пляж,

-	щорічно обстежується та очищується дно річки від небезпечних предметів в районі пляжу  (4600 м2),

-	придбано та встановлено дитяче ігрове обладнання по бульвару Цвіточному (Космічне містечко),

-	встановлено 9 одиниць малих архітектурних форм на пляжі (карусель, батут, роздягальня, мангали, столи, 2 нові кабінки для переодягання,

-	в листопаді 2014 року, за рахунок коштів міського бюджету, встановлено 16 елементів спортивних тренажери для занять спортом на відкритому повітрі та два елементи дитячого майданчика, а саме - 6 одиниць  на території малоповерхової забудови міста і два елементи дитячого майданчика та 10 одиниць на території міського пляжу,

-	з метою боротьби зі спекою та пилок амброзії здійснювалося поливання покриттів міських доріг в літній період,

- з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій в місті в період весняної повені проводяться роботи з прочищення 3588 мп трубопроводів зливної каналізації та виконувався ремонт зливної каналізації по вулиці Дружби Народів 27 мп,

-	виконано влаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів брукування пішохідних доріжок по проспекту Леніна на площі 1206 м2; пішохідної доріжки в сквері №2 на площі 257,79м2,

-	відремонтована пішохідна доріжка від вулиці 13 малоповерхової забудови до в’їзду №2 (вулиця 300-річчя Костянтинівки ) на площі 651,1 м2,

-	відремонтований фундамент та площа біля пам’ятника Шевченко,

-	влаштований пам’ятний знак жертвам голодомору «Ангел-скорботний»,

-	в міському парку влаштований «Скейт-парк» (заасфальтована площадка та встановлено 6 елементів для заняття на скейті та роликах),

- влаштовано 31 з’їзд для людей з обмеженими фізичними можливостями по проспекту Леніна та інших вулицях міста,

-	щорічно проводяться роботи по поточному ремонту вулиць загального користування 13122,12 м2 доріг загального користування (з них 288,6 м2 холодною асфальтною сумішшю),

-	ліквідовані окремі пошкодження та всідання місць пішохідних доріжок (бетоном) 1739м2,

-	проводились роботи по зворотньому засипанню, закриттю та розширенню звалища побутових відходів,

- за рахунок коштів міського бюджету влаштовані поручні на сходах по бульвару Курчатова та поручні на сходинах до магазину «АТБ» за адресою проспект Леніна,7,

- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету влаштовано 16 з’їздів для людей з обмеженими фізичними можливостями по проспекту Леніна.

Виконаний капітальний ремонт дорожнього покриття по бульвару Курчатова на площі 3000 м2. За рахунок балансоутримувача влаштовані поручні біля магазину «Сільпо».

В 2012 році за підсумками щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання  громадського порядку» в категорії міст із населенням до 50 тисяч осіб Южноукраїнськ посів четверте місце в Україні серед 18 претендентів. В 2014 році за підсумками щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання  громадського порядку» за 2013 рік, в категорії міст із населенням до 50 тисяч осіб, Южноукраїнськ посів друге місце в Україні.

Основні пропозиції в більш якісному наданню послуг у сфері благоустрою наступні:

- зниження вартості надання послуг за рахунок придбання раціональної техніки при зменшенні кількості обслуговуючого персоналу, а саме: придбання машини для вологого прибирання доріг міста; придбання обладнання для виконання прочищення мереж зливної каналізації міста; придбання обладнання для виконання горизонтальної розмітки вулично-дорожньої мережі міста, впровадження енергозберігаючого обладнання у мережах зовнішнього освітлення міста.

6.	Для належного утримання об’єктів благоустрою комунальним підприємством Служба комунального господарства були придбані: вібротрамбовка ручна, відбійний молоток, фреза глибокої різки бетонних та асфальтобетонних покриттів, компресор ранцевий, бетонозмішувач. Придбано 17 контейнерів для утримання об’єктів благоустрою.

За власний рахунок КП ЖЕО придбано очищувач високого тиску для миття сміттєзбиральних камер та прибудинкових територій.

З метою використання вторинної сировини в 2012 році за кошти міського бюджету для комунального підприємства «Служба комунального господарства» придбано прес для побутових відходів ПДО-2Ц (пресування паперу, картону, поліетиленових пляшок, пластика,поліетиленової плівки, шкіри, текстилю, жерстяних та алюмінієвих пляшок) та подрібнювач деревини НПД-67.00.00.000 ІЕ для переробки деревини на технологічному і паливну щепу. З метою більш ефективного виконання робіт по утриманню об’єктів благоустрою придбаний багатофункціональний трактор YTO-404 (з різноманітними насадками).

Зважаючи на чисельні скарги мешканців міста та для забезпечення комфортного перебування мешканців міста при проведенні дозвілля в 2013 році придбані 5 одиниць біотуалетів.

Начальник управління

житлово-комунального господарства та будівництва

Южноукраїнської міської ради						С.М.Зворигін