- ЗАТВЕРДЖЕНО

- Голова комітету з конкурсних торгів

_____________С.М. Зворигін

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів

від 07 липня 2014 №15

- ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

- на закупівлю

ДК 016-2010 – 81.30.10 Послуги щодо благоустрою території

(поточний ремонт дорожнього покриття гарячою асфальтобетонною сумішшю)

- Южноукраїнськ

2014

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

- Замовник торгів

1.1.Повна назва: Управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради

1.2.  Адреса: 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, будинок 23 кімната 93 а,б

1.3.   Відповідальний за проведення торгів:

Секретар комітету з конкурсних торгів Управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради  - Потапова Людмила Аркадіївна

тел. (05136) 5-55-22, (067) 277-53-36, (095) 035-30-67

2. Інформація про предмет закупівлі: ДК 016-2010 – 81.30.10 Послуги щодо благоустрою території (поточний ремонт дорожнього покриття гарячою асфальтобетонною сумішшю)

2.2. Місце надання послуг: м. Южноукраїнськ -

- 3.  Процедура закупівлі – відкриті торги.

4.  Отримання конкурсної документації:

4.1. Місце –  55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, будинок 23 кімната 83 – кабінет фінансово - договірного відділу управління.

4.2. Способи – особисто або поштою.

5. Конкурсне забезпечення:

5.1. Спосіб (форма) надання – не вимагається.

5.2. Розмір – не вимагається.

6. Умови подання кваліфікаційних  пропозицій:

6.1. Місце - 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул.. Дружби народів, будинок 23 кімната 83 – кабінет фінансово - договірного відділу управління

6.2. Спосіб – особисто або поштою.

6.3. Кінцевий строк – 10.00  год., 11 серпня 2014 року

7. Розкриття кваліфікаційних  пропозицій:

7.1. Місце – 55001, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул.. Дружби народів, будинок 23 кімната 93 а, кабінет начальника управління

7.2. Дата – 11 серпня 2014 року

7.3. Час – 11:00 год.

8. Додаткова інформація.

Веб - сайти - tender.me.gov.ua/,

Розрахунковий рахунок Управління житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради – 35421117046966

| I. Загальні положення |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VIІ (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених вищезазначеним Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Управління житлово – комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради |
| місцезнаходження | 55001, вул. Дружби Народів,23 кім.93а, б, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область. |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Зворигін Сергій Миколайович - начальник управління житлово – комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради: 55001, вул. Дружби Народів,23 кім.93а, б, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область., тел.(05136) 2-10-73;тел./факс 2-10-57 е-mail: uri_8359@bk.ru Потапова Людмила Аркадіївна – начальник фінансово - договірного відділу - секретар комітету з конкурсних торгів управління житлово – комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради: 55001, вул. Дружби Народів,23 кім.83, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область., тел. (05136) 5-55-22, (067) 277-53-36, (095) 035-30-67, е-mail: uri_8359@bk.ru |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | ДК 016-2010 – 81.30.10 Послуги щодо благоустрою території (поточний ремонт дорожнього покриття гарячою асфальтобетоною сумішшю) (Додаток 1 – перелік послуг) |
| вид предмета закупівлі | послуги |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце виконання робіт: вулиця Дружби народів, проспект Леніна, вулиця Комсомольська, вулиця Миру, проспект Комуністичний, вулиця Енергобудівників, вулиця Набережна енергетиків, заїзд до автовокзалу, вулиця Паркова, вулиця Спортивна,дороги малоповерхової забудови, вулиця Маяковського м. Южноукраїнську, Миколаївської області Обсяг виконання робіт: згідно Додатку 1 до документації конкурсних торів |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт: До 31.12.2014р. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Забезпечується вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Розрахунки будуть здійснені через органи державного казначейства України. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. У разі надання документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |  |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель». |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів * Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів які надаються в пропозиції конкурсних торгів (Додаток 2). Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: „Не відкривати до 11.08.2014 до 11.00 годин” |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи, або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та документ, що підтверджує право на укладення договору про закупівлю (копія виписки з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність керівника Учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше) (Додаток 2); - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником: ● Форма конкурсної пропозиції (Додаток 3) ● Розрахунок договірної ціни. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів – не передбачається. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | 6.1. При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком критеріїв, зазначених у статті 16 Закону про закупівлі. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону про закупівлі, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством (Додаток 4) Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані (ст.16 Закону), які відповідають таким критеріям: - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Замовник має право вимагати від учасника - переможця процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, установленим у документації конкурсних торгів. У разі відмови учасника надати таке підтвердження замовник повинен відхилити його пропозицію і визначити найбільш економічно вигідну пропозицію серед тих, що залишились. Примітки: а) у разі відсутності будь якої довідки конкурсну пропозицію буде відхилено, як таку, що не відповідає умовам конкурсної документації б) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені печаткою з відмітною «згідно з оригіналом» та підписом уповноваженої особи; в) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ,організацій; г) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Документальне підтвердження відповідності послуг документації конкурсних торгів повинно мати розрахунок договірної ціни. До ціни пропозиції включаються за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 з урахуванням змін та доповнень, а саме: - локальний кошторис; - розрахунок вартості матеріальних ресурсів; - розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; - розрахунок вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості оренди машино-годин орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності); - розрахунок загальновиробничих витрат; - розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій; - пояснювальної записки до розрахунку договірної ціни. |
| 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не визначаються. |
| 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | 55001, вул. Дружби Народів,23 кім.83, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область. |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 11.08.2014р. до 10.00. год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | 55001, вул. Дружби Народів,23 кім.93а, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 11.08.2014р. 11.00. год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів визначаються відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону: 1. Ціна. ### Методика оцінки 1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де Б обчисл – обчислювана кількість балів; Цmin - найнижча ціна; Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Пропозиції перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється |
| 3. Інша інформація | Стосовно будь-яких питань, пов’язаних з цією закупівлею, учасник може звертатися за консультаціями за тел.: (067) 277-53-36. У разі надання тільки однієї пропозиції після настання строку розкриття, вона може бути повернена учаснику нерозкритою за його письмовим запитом. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1)учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |  |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків: - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; - покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі; - продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі; - узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) ; - зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції регульованих цін і нормативів, які застосовуються у договорі про закупівлю; - зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої 40 статті Закону України «Про здійснення державних закупівель». Предмет договору: Послуги щодо благоустрою території (поточний ремонт дорожнього покриття гарячою асфальтобетоною сумішшю) Порядок здійснення оплати: Оплата наданих послуг здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань встановлених кошторисами на поточний рік, шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника». Оплата наданих послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника протягом 20 банківських днів, після підписання акта приймання послуг (КБ-2в) і на підставі довідки про вартість послуг та витрат (КБ-3) при наявності коштів на бюджетних рахунках. Ціна договору: зазначається відповідно до конкурсної пропозиції учасника торгів. Термін виконання: роботи повинні бути виконані до 31.12.2014р. Строк дії договору: договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2014 р., але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

ДОДАТОК 1

до документації конкурсних торгів

Перелік послуг: поточний ремонт дорожнього покриття гарячою асфальтобетоною сумішшю

| № п/п | Основні види робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вулиця Дружби Народів |  |  |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другій] | м2 | 2454 |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 30 мм, площею ремонту до 25 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другій] | м2 | 91 |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 30 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 39 |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другій] | м2 | 700,2 |
| 5 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 1633,8 |
| 6 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 80 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 36 |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 80 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 84 |
|  | Проспект Леніна |  |  |
| 8 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм | м2 | 1193 |
| 9 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 30 мм, площею ремонту до 25 м2 | м2 | 154 |
| 10 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 30 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 66 |
| 11 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 303,9 |
| 12 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 25 м2 | м2 | 709,1 |
| 13 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 80 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 54 |
| 14 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 80 мм, площею ремонту до 25 м2 | м2 | 126 |
|  | Вулиця Комсомольська |  |  |
| 15 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 282 |
| 16 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 30 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 35 |
| 17 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 30 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 15 |
| 18 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 69,6 |
| 19 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 162,4 |
| 20 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 80 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 15 |
| 21 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 80 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 35 |
|  | Вулиця Миру |  |  |
| 22 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 363 |
| 23 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 108,9 |
| 24 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 254,1 |
|  | Проспект Комуністичний |  |  |
| 25 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 167,2 |
| 26 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 50,16 |
| 27 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 117,04 |
|  | Вулиця Енергобудівників |  |  |
| 28 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 174 |
| 29 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 52,2 |
| 30 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 121,8 |
|  | Вулиця Набережна Енергетиків |  |  |
| 31 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 438,2 |
| 32 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 131,5 |
| 33 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 25 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 306,7 |
|  | Заїзд до автовокзалу |  |  |
| 34 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм | м2 | 20 |
| 35 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 20 |
|  | Вулиця Паркова |  |  |
| 36 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм | м2 | 121,3 |
| 37 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 36,4 |
| 38 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 25 м2 | м2 | 84,9 |
|  | Вулиця Спортивна |  |  |
| 39 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм | м2 | 50,3 |
| 40 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 50,3 |
|  | Дороги малоповерхової забудови |  |  |
| 41 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм | м2 | 50 |
| 42 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 50 |
|  | Вулиця Маяковська |  |  |
| 43 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машині для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів "Wirtgen 2100 DC" або еквівалент, глибина фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 34 |
| 44 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 34 |

ДОДАТОК 2

до документації конкурсних торгів

Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та представляти інтереси  учасника

І. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів

| № з/п | Учасник | Посадова особа або представник учасника | Документи, що підтверджують повноваження |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | фізична особа-підприємець | фізична особа-підприємець | - довідка за підписом фізичної особи-підприємця, складена в довільній формі, про те, що документи пропозиції конкурсних торгів підписуються особисто фізичною особою - підприємцем. |
|  |  | представник учасника | - довідка за підписом фізичної особи-підприємця, складена в довільній формі, про повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів із засвідченням підпису представника учасника. |
| 2 | юридична особа | керівник | - довідка за підписом керівника, складена в довільній формі про те, що документи пропозиції конкурсних торгів підписуються особисто керівником; - належним чином засвідчену копію наказу або іншого розпорядчого документа про призначення його керівником. |
|  |  | представник учасника | - довідка за підписом керівника, складена в довільній формі, про повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів із засвідченням підпису представника учасника. |

ІІ. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника

учасника процедури закупівлі представляти інтереси  учасника

| № з/п | Учасник | Посадова особа або представник учасника | Документи, що підтверджують повноваження |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | фізична особа-підприємець | фізична особа-підприємець | - повинна мати при собі та надати на вимогу замовника оригінал документа, що засвідчує її особу. |
|  |  | представник учасника | - довідка за підписом фізичної особи-підприємця, складена в довільній формі, про повноваження представляти інтереси учасника; - копія паспорту представника учасника (сторінки 1,2+прописка); - повинен мати при собі та надати на вимогу замовника оригінал документа, що засвідчує його особу. |
| 2 | юридична особа | керівник | - належним чином засвідчену копію наказу або іншого розпорядчого документа про призначення його керівником; - копія паспорту керівника (сторінки 1,2+прописка); - повинен мати при собі та надати на вимогу замовника оригінал документа, що засвідчує його особу. |
|  |  | представник учасника | - завірена керівником та з відтиском печатки учасника довіреність (доручення), що дає право на представництво інтересів учасника; - копія паспорту представника учасника (сторінки 1,2+прописка); - повинен мати при собі та надати на вимогу замовника оригінал документа, що засвідчує його особу. |

УВАГА!!!! Вищезазначені документи, крім оригіналу документа, що засвідчує особу, повинні бути включені до складу конкурсної пропозиції учасника.

ДОДАТОК 3

до документації конкурсних торгів

- Форма «Пропозиція»

- подається у вигляді наведеному нижче.

- Учасник не повинен відступати від даної форми.

- ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ"

- (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Конкурсна форма „ Комерційна пропозиція ” подається у вигляді наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

Ми, _______________________, надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі в торгах на закупівлю ДК 016-2010 – 81.30.1 Послуги щодо благоустрою території (поточний ремонт дорожнього покриття гарячою асфальтобетоною сумішшю), згідно з вимогами Замовника торгів.

Вивчивши конкурсну документацію ______________________________має можливість та погоджується виконати вимоги Замовник та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації:

1. Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання.

2. Адреса ( юридична, поштова ):

3. Код ЄДРПОУ – (для юридичних осіб):

ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів:

4. Банківські реквізити:

5. Відомості про керівника ( П.І.Б., посада, контактний телефон ) – для юридичних осіб:

6. Телефон, факс:

7. П.І.Б., посада особи (осіб), уповноваженої підписувати документи по цій процедурі закупівлі та за його результатами від імені Учасника:

8.Форма власності, організаційно-правова форма – для юридичних осіб; основна спеціалізація, напрямки діяльності:

9. Цінова пропозиція:

| Найменування предмету закупівель | Ціна грн., без ПДВ | Загальна вартість, грн., з ПДВ |
| --- | --- | --- |

10. Ми надаємо згоду дотримуватись умов нашої пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

11. Ми погоджуємось, що якщо наша пропозиція не буде відповідати вимогам документації конкурсних торгів, Ви маєте право відхилити нашу пропозицію.

12. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу, чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно до умов цієї документації конкурсних торгів.

13. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

14. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у держаному офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів з дня акцепту пропозиції  та  у відповідності із вимогами цієї документації конкурсних торгів та  Закону.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК 4

до документації конкурсних торгів

Документи підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам

| № з/р | Кваліфікаційні критерії (ст.16 Закону про закупівлі) |  | Документальне підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання та матеріально-технічної бази |  | 1.1. Довідка в довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, що дозволить останньому, у разі акцепту його пропозиції і укладання з ним Договору, виконати договірні умови, в якій повинно бути вказано: найменування обладнання, автотранспорту, машин та механізмів, їх кількості, термін експлуатації, відомості про технічний стан. |  |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід |  | 2.1. Довідка в довільній формі, що містить інформацію про персонал підприємства учасника із зазначенням кількості, рівня освіти, досвіду, кваліфікації, що дозволить останньому, у разі акцепту його пропозиції і укладання з ним Договору, виконати договірні умови. |  |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів |  | 3.1. Інформація у довільній формі про виконання учасником аналогічних договорів, предметом закупівлі яких є послуги згідно з предметом закупівлі, з зазначенням назви, адреси тих замовників, якім надавалися послуги, з наданням копій цих договорів із копіями відгуків щодо їх виконання (відгуки підписуються уповноваженою особою установи (підприємства, організації) із зазначенням посади, прізвища, ініціалів та засвідчується в установленому порядку печаткою). |  |
| 4 | Наявність фінансової спроможності ) |  | 4.1. Копія балансу учасника (форма №1) за останній звітній період*. 4.2. Копія звіту про фінансові результати учасника (форма №2) за останній звітній період*. 4.3. Копія Звіту про рух грошових коштів учасників (форма № 3) за 2013 рік*. * у разі, якщо учасників торгів є юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм чинного законодавства не надає документи, зазначені у п.4.1. - 4.3. кваліфікаційних критеріїв, такий учасник подає у складі конкурсних торгів копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього. 4.4. Довідку з всіх обслуговуючих банків про відсутність (наявність) в учасника заборгованості за кредитами строком не раніше дня публікації оголення про проведення цих відкритих торгів або більш пізню дату. |  |
| Учасник з метою підтвердження відсутності підстав у відмові в торгах повинен надати у складі пропозиції конкурсних торгів довідку у довільній формі щодо відсутності підстав, передбачених статтею 17 Закону про закупівлі, Крім цього, учасник повинен надати: |  |  |  |  |
| № з/р |  | Вимоги (стаття 17 Закону про закупівлі) | Документальне підтвердження |  |
| 1 |  | Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій особі замовника винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі. | Гарантійний лист Учасника, складений у довільній формі, про те що він не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій особі замовника винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі. |  |
| 2. |  | Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу. яка є учасником, було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. | Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видана не більше ніж за 10 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів Уповноваженим органом, на фізичну особу, яка є учасником, або службову (посадову) особу, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважену підписувати документи по конкурсних торгах). (оригінал) |  |
| 3 |  | Суб’єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачених п.4 ч 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. | Довідка в довільній формі, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачених п.4 ч 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. |  |
| 4. |  | Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку | 4.1. Довідка підрозділів Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізична особа, яка є учасником, або службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (а саме уповноважену підписувати документи по конкурсних торгах) засудженою не значиться (оригінал). Довідка повинна бути датована не раніше дня публікації оголошення про проведення цих відкритих торгів або більш пізню дату. |  |
| 5 |  | Службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято та не погашено у встановленому законом порядку | 5.1. Витяг з реєстру або її нотаріально завірену копію про наявність або відсутність судимості, виданої інформаційними підрозділами органів Міністерства внутрішніх справ. Витяг повинен бути датований не раніше дня публікації оголошення про проведення цих відкритих торгів або більш пізню дату. |  |
| 6. |  | Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з торгів замовника. | 6.1. Довідка у довільній формі щодо засновників підприємства учасника (П.І.Б.), їх частки в статутному капіталі. |  |
| 7. |  | Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура | 7.1. Довідка Міністерства юстиції України про відсутність підприємства учасника з Єдиної бази даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або виписка Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців строком на раніше дня публікації оголошення про проведення цих відкритих торгів або більш пізню дату. |  |
| 8. |  | Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) | 8.1. Оригінал довідки з органів Міністерства доходів і зборів або податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. |  |
| 9. |  | Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту | 8.1. Юридичні особи: - копія Статуту або іншого установчого документу. Звертається увага учасників на необхідність надання усієї копії Статуту, а не окремих його сторінок, включаючи останню сторінку, де міститься нотаріальне посвідчення Статуту. - оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (з обов’язковим зазначенням видів діяльності), датований не раніше ніж 10 денної давнини до дати розкриття. - Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) видана управлінням Державної служби статистики України за місцем реєстрації учасника; 8.2. Фізичні особи-підприємці: - оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (з обов’язковим зазначенням видів діяльності), датований не раніше ніж 10 денної давнини до дати розкриття. - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. - копія паспорту (1,2сторінка + прописка). |  |

- Усі довідки складаються на фірмовому бланку учасника (за наявності), підписуються учасником або уповноваженим представником учасника та скріплюються печаткою (за наявності) учасника.

Всі копії документів (за винятком оригіналів та нотаріальних копій) мають бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності).

Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців надається в одному екземплярі, якщо він містить інформацію як про те, що учасника у встановленому законом порядку не визнано банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, так і  про види діяльності.

Згідно з ч.7 ст. 28 Закону замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.