Інформація

про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2015 роки  в 2015 році.

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2014 роки була затверджена рішенням Южноукраїнської міської ради від 15.04.2010 №1269.

25.12.2014 року рішенням сесії міської ради №1425 продовжений термін дії Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2014 роки зі змінами та доповненнями на 2015 рік.

Фінансування Програми в 2015 році  здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та власні кошти комунальних підприємств. Кошти з міського бюджету виділялись не в повному обсязі від наявної потреби, але виконання основних напрямків дозволило частково переоснащати підприємства житлово-комунального господарства шляхом оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, знизити рівень експлуатаційної безпеки зношення основних фондів, забезпечити технічно-справний і естетичний стан об’єктів благоустрою, продовження термінів служби його елементів.

Виконання заходів реалізації завдань Програми

В 2015 році на капітальні та поточні ремонти об’єктів ЖКГ та благоустрій міста були направлені кошти міського бюджету у сумі на капітальні видатки – 5223,55 тис.грн., поточні видатки – 9880,47 тис.грн.

Виконання основних напрямків реформування та розвитку житлово-комунального господарства

1.	На капітальний ремонт житлового фонду  направлялися кошти міського бюджету, кошти від оренди комунального майна, яке знаходиться на балансі комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі - КП ЖЕО)  та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Проведені роботи з капітального ремонту 82 ліфтів. Виконано встановлення пасажирського ліфта в існуючу шахту, передбачену первинним проектом житлового будинку по вулиці Дружби Народів,6.

Проведені роботи з капітального ремонту м'яких покрівель 5-ти житлових будинків, а саме вулиця Енергобудівників,13 (691,6 м2),  бульвар Цвіточному,1 (292,509 м2), бульвар Цвіточному,2 (1111,6м2), бульвар Шевченко (842,7 м2) вулиця Дружби Народів,28 (987,86 м2).

Відремонтовано 486м2 внутриквартальних доріг в 8 дворах міста.

Для вирішення питань доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціального та медичного призначення встановлено 6 поручнів в під’їздах та біля під’їздів.

Виконувався поточний ремонт квартири №1, житлового будинку №17 по вулиці Навбережна Енергетиків, де розташований дитячий будинок сімейного типу, завезений митий пісок на дитячі майданчики, які розташовані на прибудинкових територіях у кількості 116,5 тон., придбано запірної арматури для внутрішньобудинкових мереж у кількості 96 одиниць.

На прибудинковій території житлового будинку за адресою проспект Леніна,1 встановлені 4 елементи дитячого майданчика

За рахунок коштів КП ЖЕО виконаний поточний ремонт житлових будинків, а саме:

- покрівель 106 житлових будинків, площею 8987 м2,

- швів  113 житлових будинків, протяжністю 9545 мп,

- герметизація стінових панелей 250,8 м2,

- вимощення 10 житлових будинків 457 м2,

- примикання вимощення до цоколя 10 житлових будинків 2688 мп,

ремонт цоколя цементним розчином 8 житлових будинків, площею 816 м2,

- 	відремонтовано 150 одиниць віконних рам,

- 	40 одиниць вхідних та тамбурних  дверей,

- 	110 одиниць сміттєклапанів.

- 	замінено скло  на вікнах сходових клітин на площі 54 м2.

Заготовлено 90 м3 протиожеледного матеріалу для посипання пішохідних доріжок на   прибудинкових територіях в зимовий період.

Виконано шайбування 410 елеваторних вузлів систем опалення, замінено 1045 одиниць запірної арматури та  2240 м.п. трубопроводів на внутрішньобудинкових мережах тепловодопостачання.

Виконаний поточний ремонт та заміну електрообладнання на внутрішньобудинкових електричних мережах  в 124 будинках та в 194 електрощитових.

За рахунок коштів міського бюджету в 2015 році встановлений новий пасажирський ліфт в існуючу шахту передбачену в житловому будинку за адресою вулиця Дружби Народів,6.

Основною проблемою в більш якісному наданню житлово-комунальних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій  є виділення коштів з міського бюджету на всю потребу в капітальних ремонтах покрівель, швів стінових панелей, внутрішньобудинкових електричних мереж, мереж водопостачання, водовідведення та теплопостачання, систем працездатності димовидалення і пожежогасіння в багатоповерхових будинках.

2.	Здійснювалась заміна та оснащення приладами обліку холодної та гарячої води за рахунок бюджетних коштів (без послуг монтажу) квартир соціально-незахищених верств населення. Пільговій категорії громадян  було замінено та видано 11 лічильників гарячої та холодної води(безкоштовно).

3.	З метою обліку та контролю відпущеної теплової енергії комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі – КП ТВКГ) селищу Костянтинівка був встановлений прилад вимірювання витрат теплової енергії на теплорозподільчому пункті №9.

Враховуючи численні звернення мешканців міста щодо пошкоджень каналізаційного господарчо-побутового колектору в районі КНС-3 вдовж вулиці Набережна Енергетиків виконана  реконструкція зазначеного об’єкту з заміною 375 мп труб на поліпропіленові.

За рахунок коштів міського бюджету, з метою якісної підготовки до роботи в зимовий період придбано 6 одиниць автогуми для КП ТВКГ.

Придбано 1,35 тони сировини для покриття мереж системи теплопостачання поліуретановою ізоляцією, що дало змогу ізолювати 1500 мп труб, також за рахунок коштів міського бюджету придбано 4130 м2 склотканини для виконання теплоізоляційних робіт на трубопроводі теплових мереж вздовж траси Ульянівка-Миколаїв. Придбано 71одиницю запірної арматури для теплорозподільчих пунктів на теплових мережах міста .

За рахунок коштів міського бюджету придбано 50,4 мп металевих труб для ремонту теплових мереж міста, придбано 400 мп поліетиленової труби для ремонту водопровідних мереж міста.

За рахунок коштів КП ТВКГ проводився аварійно-відновлювальний ремонт, а саме 477 мп водопровідних мереж міста, 2731 мп теплових мереж.

За рахунок коштів міського бюджету виконаний капітальний ремонт інженерних мереж теплопостачання, водопостачання на території малоповерхової забудови довжиною 378 мп.

До кінця року планується відремонтувати трубопроводи холодного водопостачання по проспекту Леніна від ВК -201 до ВК-227,  довжина трубопроводу 565 мп, також планується виконати реконструкцію системи гарячого водопостачання від ТРП-6 до житлових будинків 3-го мікрорайону, що вирішить проблему невідповідності температури гарячої води нормативній у  житлових будинках 3-го мікрорайону.

4.	Приділяється багато уваги благоустрою міста. Балансоутримувачем об’єктів благоустрою загального користування є комунальне підприємство «Служба комунального господарства» (далі - КП СКГ).  Проводились роботи по забезпеченню та збереженню технічно-справного і естетичного стану об’єктів благоустрою, а саме:

-	виконувались роботи з поточного ремонту малих архітектурних форм міського кладовища, міського пляжу, вулично-дорожньої мережі міста, парку та скверів міста, саме фарбування малих архітектурних форм, заміна брусу на лавах та білування дерев (пофарбовано 250 лав, 162 урн, 75 контейнерів для сміття, замінено 0,78 м3 бруса на 126 лавах та ін..),

-	утримувались об’єкти благоустрою загального користування (дороги, парк, сквери, бульвари, кладовище, пляж та інше)(протяжність доріг, які обслуговувались – 19395,6 мп);

-	виконувалось технічне обслуговування, поточний ремонт обладнання вуличного освітлення та сплачено за електроенергію вуличного освітлення, загальна протяжність мереж вуличного освітлення складає  27,94 км, 1530 світлоточок; замінено 227 електричні лампи, із них 15 замінено на енергозберігаючі  лампи, замінено 77,3 мп кабельних мереж вуличного освітлення та 16 світильників, проведено заміну 37 одиниць пускорегулюючої апаратури;

-	регулярно проводився догляд за зеленими насадженнями міста, а саме штикування газонів, посів квітів, догляд за розаріями, обрізка кущів та дерев   та інші роботи, були проведені роботи по видаленню 103 сухостійних дерев, виконано обрізку сухого гілля та омолоджування крон дерев 229 дерев;

-	була виконана горизонтальна розмітка вулично-дорожньої мережі міста спеціалізованою організацією механізованим способом машиною маркірувальною LINELAZER III 3900 фарбою білого та червоного кольору на площі 1129,1  м2;

-	з метою забезпечення стабільної роботи зливових мереж в місті в період весняної повені в червні проведені роботи з прочищення 188,7 м/п труб зливової каналізації;

- щорічно  здійснюється замінена та встановлення дорожніх знаків, встановлено 6 одиниць;

-	постійно здійснюється вивіз сміття з об’єктів благоустрою орієнтовно;

-	завезено 160 тон піску на міський пляж;

-	проведено обстеження та очищення дна річки від небезпечних предметів в районі пляжу  (4600 м2);

-	виконаний ямковий ремонт 961,1 м2  дорожнього покриття;

-	ремонт басейну міського фонтану в парковій зоні;

-	ремонт елементів дитячого грального майданчику «Казкове містечко» та завезений пісок;

-	відремонтований біг-борд, розташований в парковій зоні;

-	відремонтовано покриття 37 з’їздів для людей з обмеженими фізичними можливостями по проспекту Леніна;

-	виконаний ремонт решіток водоприймального колодязя по проспекту Комуністичний в районі житлового будинку №7. відремонтоване покриття дороги вздовж водоприймального лотка в районі проспекту Комуністичний,10;

-	для попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру в 2015 році проводилися роботи по зимовому утриманню доріг міста (посипання протиожеледною сумішшю, розчищення від снігових завалів та ін.);

-	на виконання приписів ВДАІ м. Южноукраїнська були виконані роботи по встановленню 6-ти дорожніх знаків по вул. Дружба Народів (4 знака), на перехресті вул. Паркова та Спортивна (1 знак), на перехресті вул. Набережна Енергетиків та Маяковського (1 знак);

-	виконані ремонти сходів в районі ж/б по бульвару Шкільному, по проспекту Леніна;

-	завезений грунт у сквер на честь пам’яті Т.Г.Шевченка 1000м3;

-	з метою покращення водовідводу з бульвару Курчатова влаштовується поребрик на протязі 145 мп.

В 2015 році за рахунок коштів міського бюджету встановлено новий електронний годинник на фасаді будинку культури «Енергетик» по проспекту Леніна.

На міському звалищі твердих побутових відходів працює бульдозер, який здійснює ущільнення відходів та прибиральники території сміттєзвалища. За рахунок коштів міського бюджету та з метою розширення площі для захоронення відходів проводилися роботи по плануванню грунта бульдозером.

КП СКГ надано 184 ритуальні послуги, за рахунок коштів міського бюджету проводиться утримання міського кладовища та поточний ремонт малих архітектурних форм.

-

-	виконано влаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів брукування пішохідної доріжки в сквері №2 на площі 242 м2;

-	відремонтований фундамент та площа біля пам’ятника Шевченко;

-	влаштований пам’ятний знак жертвам голодомору «Ангел-скорбящий»;

-	в міському парку влаштований «Скейт-парк» (заасфальтована площадка та встановлено 6 елементів для заняття на скейті та роликах);

- влаштовано 31 з’їзд для людей з обмеженими фізичними можливостями по проспекту Леніна та інших вулицях міста;

-	щорічно проводяться роботи по поточному ремонту вулиць загального користування 13122,12 м2 доріг загального користування (з них 288,6 м2 холодною асфальтною сумішшю);

-	ліквідовані окремі пошкодження та всідання місць пішохідних доріжок (бетоном) 1739м2;

-	проводились роботи по зворотньому засипанню, закриттю та розширенню звалища побутових відходів.

Основні пропозиції в більш якісному наданню послуг у сфері благоустрою наступні:

- зниження вартості надання послуг за рахунок придбання раціональної техніки при зменшенні кількості обслуговуючого персоналу, а саме: придбання машини для вологого прибирання доріг міста; придбання обладнання для виконання прочищення мереж зливної каналізації міста; придбання обладнання для виконання горизонтальної розмітки вулично-дорожньої мережі міста, впровадження енергозберігаючого обладнання у мережах зовнішнього освітлення міста.

Начальник управління

житлово-комунального господарства та будівництва

Южноукраїнської міської ради						С.М.Зворигін